Olsztyn, 18 czerwca 2024 r.

# Plan działań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w latach 2021 – 2024 – Aktualizacja

Działania, co zrobiliśmy:

- Powołaliśmy koordynatora ds. dostępności, którego głównym zadaniem jest wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie.

- Dokonaliśmy analizy pod kątem dostosowania siedziby do minimalnych wymagań dotyczących dostępności.

- Dokonaliśmy diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Dokonaliśmy analizy naszej strony www i BIP pod katem dostępności cyfrowej. Obecnie trwają prace mające na celu niwelowanie elementów niedostępnych.

- Zakupiliśmy pętlę indukcyjną.

- Wyznaczyliśmy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

- Stworzyliśmy kącik zabaw dla dzieci.

Strategia działań:

Naszą główną strategią działania jest zastosowanie alternatywnych rozwiązań dostosowania budynku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, praca nad dostępnością cyfrową a także dostępnością informacyjno-komunikacyjną.

| Działanie | Czas realizacji | Niezbędne działanie | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępność architektoniczna - Rewitalizacja podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - Zakup koca ewakuacyjnego. | 2024r. - 2025 r. 2024 r. | Oszacowanie wartości zamierzonych działań, zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań, zakup niezbędnych materiałów. | Koordynator |
| Dostępność Informacyjno-komunikacyjna - Oznakowanie schodów taśmą ostrzegawczą, - Oznakowanie drzwi przeszklonych, - Oznakowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową, - Wykonanie nakładek na pochwytach poręczy schodowych w oznakowaniu Braille’a, - Zakup opaski wibracyjnej, - Szkolenia pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 2024 r. 2024 r. 2024 r. 2024 r. -2025r. 2024 r. Realizacja w całym okresie działania | Oszacowanie wartości zamierzonych działań, zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań, zakup niezbędnych materiałów. Opracowanie rekomendacji w zakresie dobrych praktyk obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator Koordynator |
| Dostępność cyfrowa - Praca nad dostępnością cyfrową tworzonych treści na stronie internetowej, BIP, - Edukacja pracowników jak tworzyć dostępne cyfrowo treści do publikacji na stronie www, BIP, jak tworzyć treści łatwe do czytania i rozumienia. | Realizacja w całym okresie działania | Prowadzenie bezpośrednich spotkań z pracownikami z udziałem specjalistów pełniących obowiązki redaktora BIP oraz serwisu RDOŚ w Olsztynie, specjalisty ds. informatyki oraz Koordynatora ds. dostępności | Koordynator wraz ze specjalistami |

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia  dostępności jest narzędziem pozwalającym na integrację norm prawnych, standardów europejskich, dobrych praktyk oraz cyfryzacji w zakresie dostępności.

Nasze działania i strategia są w szczególności nakierowane na:

- Wrażliwość na niepełnosprawność,

- Dostępność cyfrową,

- Tworzenie dostępnych dokumentów cyfrowych,

- Aspekty społeczne i dostępność w zamówieniach publicznych,

- Dostępność architektoniczną

Sporządził:

Koordynator ds. dostępności

Agnieszka Skruszewicz

Sprawdził:

Naczelnik Wydziału

Organizacyjno-Administracyjnego

Jolanta Chełchowska

Zatwierdził:

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz