## Slide 1
Plan wdrażania usług dla klientów
Krajowej Administracji Skarbowej
w latach 2024-2028
Stan na 31.03.2026 r.

## Slide 2: Założenia
Plan jest aktualizowany i publikowany co kwartał, tak by klienci KAS na bieżąco uzyskiwali wiedzę o terminie i zakresie udostępnianych zmian. Informacje szczegółowe podawane są w perspektywie półrocznej. Plan obejmuje lata 2024-2028.
W przypadku pojawienia się nowych propozycji zmian prawnych, skutkujących budową bądź modyfikacją systemów klienta KAS, mają one pierwszeństwo przed innymi wcześniej zaplanowanymi w Planie pracami. W przypadku pojawienia się takich zmian Plan może ulec modyfikacji.
Realizacja Planu zależna jest od posiadanego finansowania prac wytwórczych oraz sprawności sił IT resortu finansów i może ulec zmianom.

## Slide 3
II - IIIQ2026 | IVQ2026 | 2027 | 2028
e-Urząd Skarbowy, aplikacja mobilna e-US Twój e-PIT – rozliczenia za 2025 rok KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych JPK NZ – kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG(2) dostosowanie schem i formularzy MDR (schematy podatkowe) GloBE (globalny podatek minimalny) Portal eLicytacje JSP Moduł Rejestracji Podmiotów – zmodernizowany Wykaz Podatników VAT CESOP_PL Rejestr domen SENT Strona www.etoll.gov.pl - „chatbot Kaspro” | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC - modernizacja portalu PUESC (system SEAP) i zintegrowanych z nim systemów dziedzinowych CEWA 1.0 (Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych) JSP Moduł Rejestracji Podmiotów Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą CESOP PL Centrum Transparentności (JPK_PD) JPK NZ – kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG JPK_MAG(2) DAC8 Aplikacja eParagony MDR - schematy podatkowe – implementacja w systemie MDR zmian przepisów działu III rozdziału 11a Ordynacji Podatkowej Modyfikacja CRPO w kierunku wprowadzenie możliwości złożenia zawiadomienia o zmianie, odwołaniu bądź wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez pełnomocnika niezawodowego Strona www.etoll.gov.pl - „chatbot Kaspro” | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC zmodernizowany Wykaz podatników VAT CRM2.0 - rozbudowa systemu zarządzania relacjami z klientem KAS DAC8 dodatkowe usługi eMCeK pakiet ViDA - zmiany w zakresie procedury OSS e-TOLL – rozszerzenie sieci dróg płatnych Aplikacja eParagony JSP Moduł Egzekucja modernizacja eWIS - wdrożenie ulepszonej e-usługi WIS poprzez udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym ustrukturyzowanych formularzy pism w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS) m.in. dla II instancji WIS Aplikacja e-Awizacja | e-Urząd Skarbowy Twój e-PIT KSeF (Krajowy System eFaktur) PUESC JSP (Jednolity System Podatkowy) Pakiet ViDA – zmiany w zakresie procedury OSS Aplikacja eParagony
II i III Q26
Co chcemy zrealizować do 2028 r.

## Slide 4: Co chcemy zrealizować w II - III kwartale 2026 r.

## Slide 5
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Przeprowadzenie automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP za 2025 rok
II kwartał 2026r.
Wypracowane rozwiązanie odciąża podatników w realizacji obowiązków podatkowych przy składaniu zeznania. Dodatkowo zawarte algorytmy i reguły obliczeniowe zmniejszają ryzyko popełnienia błędów.
Potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT
lub podatnik VAT-UE na e-US.
II kwartał 2026 r.
Wdrożenie w e-US usługi polegającej na możliwości uzyskania przez podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE potwierdzenia zarejestrowania jako podatnik VAT lub podatnik VAT-UE.
Funkcjonalność docelowo ma zastąpić wydawane przez naczelników urzędów skarbowych papierowe potwierdzenia VAT-5 oraz VAT-5UE.
Podatnik chcący pozyskać potwierdzenie o statusie podatnika VAT (swoim bądź kontrahenta) lub VAT-UE będzie mógł przy pomocy e-US otrzymać takie potwierdzenie automatycznie i bezpłatnie.
Udostępnienie konta osobie trzeciej
II kwartał 2026 r.
Usługa pozwoli podatnikowi bezpiecznie i wygodnie powierzyć przeglądanie swoich danych zaufanej osobie – np. księgowemu, pełnomocnikowi czy członkowi rodziny – bez ryzyka ingerencji w treść dokumentów czy składania deklaracji. Rozwiązanie zwiększy transparentność i komfort obsługi spraw podatkowych, szczególnie w sytuacjach, gdy podatnik potrzebuje wsparcia, ale chce zachować pełną kontrolę nad działaniami podejmowanymi w jego imieniu.
Zaświadczenia MŚP
II kwartał 2026 r.
Usługa umożliwi złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w zakresie podatku VAT całkowicie online, bez wizyty w urzędzie i bez papierowych formalności. Zaświadczenie będzie wydawane automatycznie, dostępne od razu w e‑Urzędzie Skarbowym, a przede wszystkim bezpłatne. Użytkownik w każdej chwili pobierze je w serwisie, a system zapewni pełną wiarygodność oraz bezpieczeństwo dokumentu.

## Slide 6
e-Urząd Skarbowy
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Węzeł transgraniczny
II kwartał 2026 r.
Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej korzystania z usług e-Urzędu Skarbowego poprzez uwierzytelnianie za pomocą ich krajowych, notyfikowanych środków identyfikacji elektronicznej zgodnych z rozporządzeniem eIDAS. Integracja ta pozwoli na rozszerzenie dostępności usług e-US dla użytkowników zagranicznych oraz dostarczy podstaw do rozwijania nowych funkcjonalności dedykowanych obywatelom UE.
Odejście od ePUAP
II kwartał 2026 r.
Głównym celem przedsięwzięcia jest ustanowienie w pełni kontrolowanego, wewnętrznego kanału komunikacji dla dokumentów elektronicznych składanych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego (e-US). Cel ten zostanie zrealizowany poprzez migrację z dotychczasowego mechanizmu wysyłki przez platformę ePUAP na w pełni wewnętrzne rozwiązanie, wykorzystujące Uniwersalną Bramkę Dokumentów (UBD) KAS.
Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG
II kwartał 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie wniosku o wydanie interpretacji orgólnej wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
Nowa odsłona serwisu e-Urząd Skarbowy i aplikacji mobilnej e-US
II kwartał 2026 r.
Planowana nowa odsłona e-Urzędu Skarbowego i aplikacji e-US to nie tylko nowy wygląd (szata graficzna, układ, kolorystyka), ale przede wszystkim większa funkcjonalność. Intuicyjny interfejs, szybszy dostęp do najważniejszych informacji oraz możliwość załatwiania spraw podatkowych z poziomu telefonu sprawią, że kontakt z urzędem będzie jeszcze łatwiejszy.
Wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego
III kwartał 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie wniosku o rozłożenie na raty mandatu karnego do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.

## Slide 7
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja pulpitu użytkowników portalu PUESC i ujednolicenie wyglądu e-maili przesyłanych do użytkowników zewnętrznych.
II-III kwartał 2026 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC we wskazanym zakresie pozwoli m.in. na:
uruchomienie logowania dwuetapowego do portalu PUESC,
wprowadzenie użytecznej formy usuwania konta,
ujednolicenie wyglądu e-maili przesyłanych do użytkowników zewnętrznych,
zapewnienie responsywności i dostępności cyfrowej portalu,
utrzymanie zgodności z przeglądarkami.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Rozpoczęcie stosowania podsystemu AIS/ICS2 przez podmioty gospodarcze obsługujące przywóz przesyłek transportem drogowym i kolejowym.
Dostosowanie podsystemu AIS/IMPORT PLUS do potrzeb związanych z wdrożeniem Rejestru wpisów (prowadzonego na portalu PUESC).
II-III kwartał 2026 r.
Dzięki wprowadzeniu systemu AIS/ICS2 organy celne mogą analizować ładunki pod kątem bezpieczeństwa jeszcze przed ich przybyciem na granicę, co pozwala na wcześniejsze identyfikowanie potencjalnych zagrożeń.
Zwiększa to bezpieczeństwo zarówno na poziomie UE, jak i globalnym, poprzez zapobieganie przemytowi nielegalnych towarów, broni, czy materiałów niebezpiecznych.
W ramach uproszczenia polegającego na wpisie do rejestru ze względu na rozszerzony zakres danych w PWD-W tożsamych z danymi ze zgłoszenia celnego powstaje możliwość ujmowania towarów, które wcześniej były wyłączone ze stosowania tego typu uproszczenia, np. towary objęte CEBAM, CERTEX.
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wprowadzenie zmian funkcjonalnych w systemie SZPROT dotyczących komunikacji z klientem.
II-III kwartał 2026 r.
Poprawa użyteczności i ergonomii obsługi konta klienta na PUESC. Klient otrzyma poprzez e-mail informację o nowym dokumencie, np. w sprawie, bez konieczności ciągłego logowania się i sprawdzania stanu konta.

## Slide 8
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Cyfrowa Granica (PUESC.P4.5) system CYFROWA GRANICA i aplikacja mobilna e-Awizacja
Pilotaż I i II - uruchomienie usługi e-Awizacja.
II-III kwartał 2026 r.
Przygotowanie rozwiązania (nowej usługi i aplikacji mobilnej e-Awizacja) do uruchomienia na środowisku produkcyjnym – zebranie uwag od użytkowników zewnętrznych w celu zwiększenia użyteczności.
Przeprowadzenie pilotaży w środowisku testowym:
I iteracja planowana w terminie 4-15 maja 2026 r. w dwóch lokalizacjach – OCD Dorohusk, OC Korczowa,
II iteracja planowana w terminie 31 sierpnia - 10 września 2026 r.
Projekt Cyfrowa Obsługa Procedur Specjalnych (PUESC.P13) system RPS
Wdrożenie dwóch nowych e-usług publicznych:
automatyczne bilansowanie towarów objętych czasowym składowaniem w systemie RPS,
udostępnienie formularza na PUESC do elektronicznej komunikacji z organami celnymi w zakresie rozliczenia deklaracji do czasowego składowania.
II kwartał 2026 r.
Automatyczne bilansowanie dokumentów DSK złożonych w systemie AIS/IMPORT PLUS zapewni bieżącą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia z urzędem sprawującym dozór celny nad towarami czasowo składowanymi. Po zbilansowaniu dokumentu DSK prowadzący magazyn czasowego składowania otrzyma automatycznie komunikat informujący o rozliczeniu danej pozycji DSK.
Zaplanowano funkcjonalność umożliwiającą elektroniczną komunikację posiadacza pozwolenia na magazyn czasowego składowania z urzędem sprawującym kontrolę na każdym etapie czasowego składowania towarów w magazynie.
Umożliwienie wysyłania komunikatów elektronicznych bezpośrednio z systemów operacyjnych przedsiębiorcy w celu poinformowania urzędu kontrolnego o statusie towarów czasowo składowanych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system PDR PL/UE
Publikacja danych słownikowych dla NCTS2 fazy 6 na portalu PUESC.
II-III kwartał 2026 r.
Publikacja danych słownikowych NCTS2 fazy 6 na portalu PUESC zapewni klientom zewnętrznym dostęp do aktualnych i zweryfikowanych danych.

## Slide 9
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system NCTS2
Integracja systemów NCTS2 PLUS i AIS/ICS2 w zakresie składania i obsługi w zgłoszeniach tranzytowych danych bezpieczeństwa i ochrony.
II-III kwartał 2026 r.
Korzyścią dla podmiotów gospodarczych ze składania danych bezpieczeństwa i ochrony w zgłoszeniach tranzytowych jest to, że dane bezpieczeństwa składane są tylko do systemu NCTS2 PLUS (faza 6), a następnie dane te są wykorzystywane przez podsystem AIS/ICS2 w celu prowadzenia analizy ryzyka. Dane bezpieczeństwa i ochrony składane są przez podmioty jeden raz, a następnie są powtórnie wykorzystane przez inny system.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Opracowanie i udostępnienie nowych wzorów deklaracji akcyzowych i podatku od towarów i usług (w zakresie importu) dla podatników na PUESC w związku z procedowanymi zmianami przepisów prawa w zakresie podatku akcyzowego oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
II-III kwartał 2026 r.
Umożliwienie podatnikom składania elektronicznie nowych deklaracji dotyczących podatku akcyzowego i podatku VAT importowego poprzez udostępnienie na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) nowych wzorów interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system ISZTAR4
Zmiana sposobu prezentacji obiektu typu „przypis” powiązanego z obiektem typu „kod dodatkowy” w sposób tożsamy jak ma to miejsce w przypadku prezentacji przypisu powiązanego z obiektem typu „środek”.
II kwartał 2026 r.
W Przeglądarce taryfowej ISZTAR4 wprowadzona zostanie zmiana polegająca na dodaniu prezentacji nowego typu przypisów (link oraz podgląd opisu) powiązanych z kodami dodatkowymi określającymi szczegóły stosowania środków taryfowych.

## Slide 10
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Kontynuacja pilotażu e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” z udziałem dodatkowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej.
II-III kwartał 2026 r.
Korzyścią dla podmiotów gospodarczych w zakresie korzystania z e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” jest składanie w formie elektronicznej wniosków do Granicznego Inspektoratu Weterynarii i uzyskanie w takiej samej formie dokumentów wymaganych do objęcia importowanego towaru procedurą celną.
Pilotaż realizowany jest od 22 grudnia 2025 r. w dwóch przejściach granicznych kolejowych (Kuźnica i Siemianówka). Dotychczasowy okres pilotażu został pozytywnie oceniony przez Główny Inspektorat Weterynarii (GLW), stąd podjęto decyzję o jego kontynuacji z udziałem dodatkowych granicznych jednostek inspekcji weterynaryjnej.
Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności elektronicznego składania przez podmioty gospodarcze ww. wniosku oraz wydawania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ww. dokumentu po kontroli urzędowej. Po zakończeniu fazy pilotażu dokonana zostanie jego ewaluacja wraz z podjęciem decyzji kierunkowej dotyczącej ogólnopolskiego wdrożenia usługi w pełnym zakresie.

## Slide 11
Krajowy System e-Faktur
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Wdrożenie KSeF służy cyfryzacji procesów fakturowania oraz księgowania faktur. Pozwala także unikać błędów przy ich wystawianiu.
Udostępnienie systemu KSeF na środowisku produkcyjnym (etap 2).
1 kwietnia 2026r.
Rozwój usług i funkcjonalności oraz narzędzi do obsługi KSeF 2.0
Po wdrożeniu obligatoryjnego KSeF zakładane jest dalsze rozwijanie usług i wdrażanie kolejnych funkcjonalności, których działanie nie było kluczowe już w momencie wejścia w życie obligatoryjnego KSeF. Obecnie funkcjonują już dostępne dla podatników narzędzia do obsługi KSeF 2.0 (Aplikacja Podatnika KSeF, Aplikacja mobilna KSeF, dostosowana Aplikacja e-Mikrofirma).
KSeF - kalendarium

## Slide 12
Nowe funkcjonalności
Jednolity System Podatkowy (JSP) - KASJUSZ
Program jest zbiorem działań zmierzających do poprawy działania KAS w obszarze poboru podatków w kontekście m.in.:
ujednolicenia procesów, a także ich optymalizacji i automatyzacji;
zwiększenia skuteczności i efektywności wykonywania zadań przez pracowników i funkcjonariuszy KAS;
ujednolicenia technologii, a także procesu wytwarzania zmian funkcjonalnych.
Na lata 2024-2031 zaplanowano realizację
Programu Jednolity System Podatkowy (JSP)
JSP eLicytacje
Portal eLicytacje KAS umożliwi organom egzekucyjnym sprzedaż elektroniczną w trybach licytacji i sprzedaży z wolnej ręki.
Dostęp do Portalu będą mieli naczelnicy urzędów skarbowych będący organami egzekucyjnymi i likwidacyjnymi oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych – jako organy likwidacyjne. W portalu będą publikowane obwieszczenia o sprzedaży ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych w drodze zarówno sprzedaży elektronicznej, jak i tradycyjnej, odbywającej się w miejscu i czasie wskazanym przez organ egzekucyjny.
Portal umożliwi pozyskanie informacji o sprzedaży większej grupie potencjalnych nabywców i zwiększy transparentność dokonywanej sprzedaży.
Planowany termin wdrożenia portalu – czerwiec 2026r.

## Slide 13
GloBE (globalny podatek minimalny)
Wdrożenie w KAS założeń ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym.
Możliwość składania formularzy dot. opodatkowania wyrównawczego przez dedykowane bramki.
JPK NZ
Kontynuacja działań dot. aktualizacji struktury JPK_MAG(2) - w zakresie dostosowanie oprogramowania RF, tj. Bramki JPK i Repozytorium do przyjęcia przesłanych plików i przechowywania danych w nowej strukturze oraz aktualizacji Klienta JPK_WEB.
Umożliwienie podatnikom wysyłki plików JPK_MAG(2). Realizacja zadania przewidziana na rok 2026 – w celu zapewnienia obsługi nowej struktury od 1 stycznia 2027 roku.
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych
niezgodnie z ustawą
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów pobierających dane z serwisu. Zapewnienie standardów dostępności cyfrowej, rozszerzenie kręgu odwiedzających stronę. Modernizacja serwisu, aktualizacja graficzna oraz dostosowanie do standardów WCAG oraz dodanie innych wersji językowych strony.
CESOP_PL
Zapewnienie dostawcom usług płatniczych możliwość poprawnego wysyłania obowiązkowych danych.
MDR - schematy podatkowe
Dostosowanie schem i formularzy MDR oraz systemu MDR do zmian wynikających z nowelizowanych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wchodzących w życie z 01.10.2026 r.
Uproszczenia w raportowaniu informacji MDR.

## Slide 14
Nowe funkcjonalności
Korzyści dla obywateli
Chatbot Kaspro nowa funkcjonalność na stronie www.etoll.gov.pl
Szybszy dostęp do informacji – użytkownicy mogą natychmiast uzyskać potrzebne odpowiedzi bez konieczności długiego przeszukiwania strony.
Oszczędność czasu – chatbot skraca czas potrzebny na znalezienie właściwych informacji lub procedur.
Dostępność 24/7 – możliwość uzyskania pomocy o każdej porze dnia i nocy, bez ograniczeń godzin pracy infolinii.
Łatwiejsza obsługa spraw – system rozpoznaje intencje użytkownika i kieruje go bezpośrednio do odpowiednich formularzy, odpowiedzi lub sekcji FAQ.
Lepsza nawigacja po stronie – chatbot pomaga szybko odnaleźć potrzebne treści, przeszukując informacje dostępne na stronie.
Wsparcie multimedialne – możliwość korzystania z krótkich filmów instruktażowych, które ułatwiają zrozumienie procedur.
Poprawa doświadczenia użytkownika – korzystanie z usług staje się bardziej intuicyjne, wygodne i przyjazne.
SENT
– dostosowanie systemu do zmian legislacyjnych
(druk sejmowy nr 2272)
Możliwość dokonywania zgłoszeń przewozów betonu towarowego.

## Slide 15
      e-Urząd Skarbowy,
      Twój e-PIT
eMCeK – Multikanałowe Centrum Komunikacji
PUESC
Umów wizytę
e-TOLL
SENT
OP-OS
CESOP PL
MDR
      Serwis Sprawdź status NIP
      Aplikacja eParagony
Chmura Instytucji Audytowej
QR kody na upomnieniach
QR kody opłata skarbowa
Centrum Transparentności
Krajowy System eFaktur
Co m.in. już zrobiliśmy
od roku 2024

## Slide 16
W 2024 r. zostało złożonych 13,8 mln rozliczeń za 2023 r. poprzez usługę Twój e-PIT, w tym:
7,6 mln rozliczeń złożonych samodzielnie,
6,2 mln rozliczeń zaakceptowanych automatycznie.
19,6 mln logowań do usługi Twój e-PIT w trakcie trwania akcji rozliczeń za 2023 r.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2023 r. - wstępnie wypełnione rozliczenia za rok 2023.
luty 2024 r.
Twój e-PIT – usługa Twój e-PIT za 2024 r. - wstępnie wypełnione rozliczenia za rok 2024.
luty 2025 r.
Od 15 lutego do 30 kwietnia 2025 r. zostało złożonych ponad 14,25 mln zeznań przez użytkowników oraz odnotowaliśmy prawie 19 mln logowań do usługi, od momentu jej uruchomienia.
Pełne podsumowanie rozliczeń za 2024 r. dostępne pod następującym linkiem:
https://www.gov.pl/web/finanse/rozliczenie-pit-za-2024-rok---proste-szybkie-rozliczenie-podatku-i-rekordowa-liczba-e-pit-ow
Aplikacja mobilna serwisu e-Urząd Skarbowy
I etap - konto osoby fizycznej - styczeń 2025 r.
II etap - konto organizacji - lipiec 2025 r.
Od momentu wdrożenia aplikacja została pobrana 1 154 079.
Aplikacja obejmie wszystkie usługi dostępne w portalu e-Urząd Skarbowy.
25 lipca 2025 r. w aplikacji mobilnej udostępnione zostały usługi e-Urzędu Skarbowego dla organizacji zwiększając wygodę z korzystania z konta dla reprezentantów organizacji.

## Slide 17
Kluczowe usługi utrzymywane oraz wdrożone w ramach projektu e-US od 2024 r.:
Pismo WIS (w tym: Wniosek WIS, Pismo w sprawie WIS, Zażalenie w sprawie WIS, Odwołanie w sprawie WIS, Wycofanie wniosku/odwołania/zażalenia).
Wniosek o wydanie WIS.
Pismo w sprawie WIS.
Bramka płatności: Integracja z e-PIT.
Szybka ścieżka płatności: e-Deklaracje.
Płatności z usługi Rozliczenia.
e-deklaracje na koncie organizacji.
Wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów Skarbowych (WW-1) na koncie organizacji.
Usługa historia deklaracji – usługa zyskała nowe funkcjonalności w postaci eksportu plików do .pdf oraz .xlsx
22 maja 2024 r.
Umawianie wizyt (integracja z e-Urzędem Skarbowym; przekierowanie i wstępne wypełnienie formularza wizyty).
18 grudnia 2024 r.
Od początku uruchomienia usługi użytkownicy urzędu skarbowego umówili wizytę 78 290 razy.
Natomiast w I kwartale 2026 r. 40 834 razy.
Rozwiązanie to jest niezwykle popularne – w 2024 r. skorzystano z niego 9 887 735 razy, W 2025 r. 10 609 964 razy, natomiast w 2026 r. 2 283 965 razy.
Globalny podatek minimalny (Globe) - umożliwienie złożenia wniosku o opinię GloBE .
Styczeń 2025 r.
2025 r. użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 60 razy, natomiast w I kwartale 2026 29 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 9 386 razy, w 2025 r. 10 094 razy, natomiast w I kwartale 2026 roku 518 razy.
W 2026 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 1117 razy.
W 2026 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności ok. 627 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 554 751 razy, w 2025 r. 816 636 razy, natomiast w I kwartale 2026 r. 464 181 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 15 336 razy, w 2025 r. 146 149 razy, natomiast w I kwartale 2026 r. 43 891 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 2 646 razy, w 2025 r. 416 840 razy, natomiast w I kwartale 2026 r. 138 112 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 21 220 razy, w 2025 r. 130 082 razy, natomiast w I kwartale 2026 r. 112 804 razy.
W 2024 roku użytkownicy skorzystali z tej funkcjonalności 219 razy, w 2025 r. 924 razy, natomiast w I kwartale 2026 r. 428 razy.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 18
Prezentowanie i naliczanie należności do zapłaty z uwzględnieniem
odsetek w serwisie e-Urząd Skarbowy.
21 maja 2025 r.
Reprezentanci organizacji otrzymali dostęp do usługi podsumowującej stan ich należności wraz z odsetkami.
Serwis Sprawdź status NIP
Przeniesienie usługi Sprawdź status NIP na serwis e-US.
Wrzesień 2025 r.
Udostępnienie usługi na bardziej efektywnym, bezpiecznym i niezawodnym środowisku serwisu e-US. Zmodernizowany serwis zwiększa sprawność działania, ujednolica dostępność (z uwagi na przeniesienie do e-US), a co za tym idzie zwiększa komfort użytkowania.
Dodatkowo pozwala to na unifikację kanałów dostępu do usług KAS, zwiększenie dostępności cyfrowej usług świadczonych przez KAS.
Zaktualizowaliśmy wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej. Wprowadziliśmy zmiany, które ułatwiają ubieganie się o zwrot kosztów na zakup kasy (w zakresie wyboru rachunku bankowego oraz ubiegania się o zwrot za zakup więcej niż jednej kasy).
Luty 2024 r.
W 2024 r. użytkownicy złożyli ok. 6 700 wniosków.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 8 645 wniosków.
W I kwartale 2026 r. użytkownicy złożyli 2 926 wniosków.
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele

## Slide 19
e-Urząd Skarbowy
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Płatność zobowiązań podatkowych kartą płatniczą w serwisie e-US Rozszerzenie katalogu szybkich płatności o płatność kartą (obok PayByNet i BLIK).
20 marca 2025 r.
Spis z natury (VAT-SI) – formularz dostępny na koncie osoby fizycznej i organizacji.
Styczeń 2025 r.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 1 267 formularzy, natomiast w I kwartale 2026 r. 583 formularze.
SME (zwolnienie z VAT w EU)
styczeń 2025 r.
Od uruchomienia usługi (20 marca 2025 r.) zarejestrowano łącznie 100 367 płatności, natomiast w I kwartale 2026 r. 73 684.
Formularze SME umożliwiają załatwienie wszystkich spraw w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorców (SME), w tym przede wszystkim zgłoszenia do procedury ze wskazaniem państw, w których podatnik zamierza korzystać ze zwolnienia.
W 2025 r. użytkownicy złożyli 2011 dokumentów, natomiast w I kwartale 2026 r. 661 dokumentów.
Udostępnienie możliwości dodawania załączników do deklaracji PCC-3 i wdrożenie możliwości ich obsługi.
11 czerwca 2025 r.
Usprawnienie obsługi składania deklaracji PCC-3 i SD-Z2 (w szczególności objęcie procesem obsługi załączników). Do 31.12.2025 r. złożono 506 883 deklaracji, natomiast w I kwartale 2026 roku 305 817 deklaracji.

## Slide 20
e-Urząd Skarbowy
Udostępnienie wniosków CRPO (PPO-1, OPO-1) w e-US.
17.12.2025 r.
Użytkownicy mają dostęp do pełnej i aktualnej informacji o pełnomocnikach i mocodawcach. Dodatkowo mogą załatwiać sprawy dotyczące ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa na jednej e-platformie.
Korzystając z usługi złożono: w roku 2025 około 2 000 dokumentów, natomiast w I kwartale 2026 roku 7907 dokumentów.
Udostępnione e-usługi pozwalają klientom KAS składać i odwoływać zgłoszenia o zamiarze wystawiania i przesyłania do Krajowego Systemu e-Faktur faktur z załącznikiem.
W I kwartale 2026 roku użytkownicy złożyli 1364 dokumentów.
Formularze KSeF (Krajowy System e-Faktur):
Wdrożenie formularzy ZGL_ZAW/ZAP dla KSeF
1 stycznia 2026 r.
Udostępnienie dokumentów w e-Urzędzie Skarbowym:
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności DPO-1 – konto osoby fizycznej;
Zgłoszenie interwencji INT-1 – konto osoby fizycznej i konto organizacji;
Rozłożenie na raty zobowiązania (podatki) RAT-ZW - konto osoby fizycznej i konto organizacji.
IV kwartał 2025 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
W 2025 roku użytkownicy złożyli 1265 dokumentów, natomiast w I kwartale 2026 roku 2424 dokumentów.
Pod koniec 2025 r. udostępniono nową odsłonę strony www.podatki.gov.pl
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Usprawnienie procesu płatności z kontekstu sald i rozliczeń (wizualizacja kwot do zapłaty na stronie głównej - opcja "Do zapłaty" oraz automatyczne wypełnianie formularza płatności wraz z aktualną kwotą odsetek).
18 grudnia 2024 r.
Usprawnienie procesów płatności, między innymi wdrożenie płatności z kontekstu rozliczeń i automatycznego wypełniania formularzy płatności. Zmiany przyczyniły do wzrostu popularności usługi w e-US.

## Slide 21
e-Urząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Usługa Forma opodatkowania obejmuje:
prezentację formy opodatkowania,
udostępnienie formularza oświadczenia o wyborze lub zmianie formy opodatkowania.
25 marca 2026 r.
Usługa umożliwia bieżącą weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozwala na podjęcie działań w zakresie ewentualnej zmiany formy opodatkowania.
W I kwartale 2026 roku użytkownicy złożyli 18 oświadczeń o wyborze lub zmianie formy opodatkowania.
Udostępnienie dokumentów w e-Urzędzie Skarbowym:
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN - konto osoby fizycznej i konto organizacji;
Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR - konto osoby fizycznej i konto organizacji.
25 marca 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie dokumentów wraz z informacją o wymaganych załącznikach za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
W I kwartale 2026 roku użytkownicy złożyli 116 wniosków ORD-IN i 546 wniosków WN-CFR.

## Slide 22
e-Urząd Skarbowy
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Mandaty karne skarbowe i kary
2 marca 2026 r.
Udostępnienie e‑usługi mandatów karnych skarbowych daje obywatelom możliwość szybkiego i bezpiecznego opłacenia mandatu online bez konieczności wizyty w urzędzie. Zapewnia to wygodę, oszczędność czasu oraz eliminuje ryzyko dodatkowych kosztów egzekucyjnych dzięki terminowej płatności.
Publikacja zajęć nadpłat i zwrotów podatku
25 marca 2026 r.
Udostępnienie w serwisie e‑US informacji o zajęciach nadpłat i zwrotu podatku ma na celu zapewnienie obywatelom pełnej przejrzystości w zakresie rozliczeń z administracją skarbową. Funkcjonalność umożliwi bieżące monitorowanie stanu zobowiązań i wierzytelności, co ułatwi podejmowanie działań, ograniczy konieczność kontaktu z urzędem oraz zwiększy dostępność danych w formie elektronicznej.
Udostępnienie w e-Urzędzie Skarbowym zawiadomienia ZAW-FA –
konto osoby fizycznej i konto organizacji.
9 lutego 2026 r.
Szybkie, proste i wygodne złożenie zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy.
W I kwartale 2026 roku użytkownicy złożyli zawiadomienie 15 255 razy.
Wdrożenie VIII edycji usługi Twój e-PIT za 2025 rok:
Udostępnienie przygotowanych i wstępnie uzupełnionych propozycji zeznań rocznych, oświadczenia PIT-OP i informacji PIT-DZ.
W usłudze Twój e-PIT zostały przygotowane propozycje zeznań rocznych zasilone w oparciu o dane Krajowej Administracji Skarbowej. Usługa dodatkowo automatyzuje i usprawnia proces rozliczeń oraz mniejsza ryzyko popełnionych błędów po stronie podatników. Jest to najprostszy i najszybszy sposób rozliczenia.

## Slide 23
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Centralna infolinia KAS pod jednym numerem – od 1 października 2024 r.
Kluczowe usługi w ramach eMCeK od 2024 r.:
1. Jeden numer telefonu dla wszystkich urzędów skarbowych – Infolinia KAS eMCeK.
2. Uwierzytelnienie na infolinii KAS oraz podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego.
3. Wirtualny Asystent Klienta Kaspro.
4. Usługa czat - informacja podatkowa online.
Liczba odebranych połączeń od 1 października 2024 r. do 31 marca 2026 r.:
na infolinii KAS obsługiwanej przez Krajową Informację Skarbową oraz pracowników urzędów skarbowych*
– 5 567 281
2. Liczba uwierzytelnień dokonanych w okresie od 1 października 2024 r. do 31 marca 2026 r.
na infolinii (połączenia odebrane klient uwierzytelniony): 236 699,
podczas rozmowy z pracownikiem urzędu skarbowego (pozytywnie zweryfikowany): 83 209,
RAZEM 319 908.
3. Liczba rozmów (wejść w kontrolkę czat) w okresie od 1 października 2024 r. do 31 marca 2026 r.
eMCeK: 476 804,
KSeF: 24 031,
e-US: 145 610,
RAZEM 646 445
4. Liczba obsłużonych rozmów chat (KIS) w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 marca 2026 r. – 299 161.
* ujęte zostały połączenia ze wszystkich kolejek KIS obsługiwanych wyłącznie przez KIS,
kolejek wspólnych z IAS w zakresie tematyki zeznań oraz liczbę połączeń ze wspólnych kolejek (po połączeniu infolinii urzędu skarbowego i infolinii KIS od 1 listopada 2025 r.).
5. Usługa wideorozmowy dla osób posługujących się językiem migowym.
Marzec 2025 r.
Liczba umówionych konsultacji w zakresie zeznań podatkowych, usługi Twój e-PIT, PCC i SD w okresie od 4 marca do 31 marca 2026 r.: 62.

## Slide 24
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja wyszukiwarki dostępnej na PUESC.
I kwartał 2026 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC pozwoliło przede wszystkim na poprawę sposobu prezentacji wyników wyszukiwania oraz udostępnienie użytkownikom możliwości wyszukiwania formularzy dostępnych na portalu.
Projekt Cyfrowa Obsługa Wiążących Informacji (PUESC.P3.2) system EBTI-PL2
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi postępowań drugoinstancyjnych w zakresie WIA.
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi postępowań drugoinstancyjnych w zakresie WIT.
Wdrożenie elektronicznych formularzy do obsługi cofnięć i unieważnień WIT.
2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych złożono:
37 formularzy WIA-OZ Złożenie odwołania/zażalenia,
3 formularze WIA-WY Wycofanie w sprawach WIA,
65 formularzy WIT-OD złożenie odwołania od decyzji WIT,
79 formularzy WIT-WY Wycofanie wniosku w sprawach WIT,
6 formularzy WIT-PU Wniosek o przedłużenie użycia WIT.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX wydanie 5.1
I kwartał 2026 r.
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z EU CSW-CERTEX Release 5.1 poszerzyła zestaw dokumentów UE wymaganych do zgłoszenia celnego, walidowanych automatycznie w trakcie odprawy celnej. Aktualnie sprawdzane są dokumenty: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, dotyczące importu dóbr kultury (ICG) i CBAM. W ponad 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane przez podmioty gospodarcze dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej (tradycyjnej).
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy trzeciej.
I kwartał 2026 r.
Zwiększenie użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności cyfrowej. Udostępnienie dla podatników nowego wzoru deklaracji w zakresie wydobycia niektórych kopalin KOP-MS (miedź, srebro) zgodnie ze stanem prawnym na dzień 1.01.2026 r. Dostosowanie formularzy z obszaru znaków akcyzy do zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych.

## Slide 25
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system NCTS2
Wdrożenie systemu NCTS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie systemu NCTS2 PLUS.
2024 r.
Nowe funkcjonalności zapewniają obsługę operacji tranzytowych w tranzycie unijnym (T1 i T2) oraz TIR według wymagań unijnej fazy 5 NCTS oraz dodatkowych wymagań krajowych (pełna elektroniczna obsługa zdarzeń podczas przewozu oraz usprawnienia interfejsów z systemem wywozowym (AES/ECS2 PLUS) i systemem importowym (AIS/IMPORT PLUS).
Od dnia wdrożenia do 31.03.2026 r. w systemie NCTS2 PLUS zostało:
otwartych 1 786 421 operacji,
zamkniętych 1 837 467 operacji.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Integracja z systemem EU CSW-CERTEX
wydanie: 5.0 (2025 r.) oraz 5.1 (I kwartał 2026 r.).
Integracja systemu PKWD-SINGLE WINDOW z wyższą wersją EU CSW-CERTEX (Release 5.1) poszerzyła zestaw dokumentów UE wymaganych do zgłoszenia celnego, walidowanych automatycznie w trakcie odprawy celnej. Aktualnie sprawdzane są dokumenty: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, dotyczące importu dóbr kultury (ICG) i CBAM. W ponad 90% przypadków walidacja automatyczna przebiega pozytywnie (tzw. "happy flow") i nie wymaga konieczności manualnej interwencji ze strony funkcjonariuszy zaangażowanych w proces odprawy celnej towarów, a tym samym nie jest wymagane przez podmioty gospodarcze dostarczanie organom KAS dokumentów w formie papierowej (tradycyjnej). Dzięki wdrożonej usłudze w okresie od 03.03.2025 r. do 31.03.2026 r. w sposób automatyczny sprawdzonych i odsaldowanych zostało 129 941 dokumentów UE: CHED-A, CHED-P, CHED-D, CHED-PP, COI, ODS, FGAS, CBAM i ICG.
Projekt TAX FREE (PUESC.P4.6) system TAX FREE2
Uruchomienie dodatkowego kanału komunikacyjnego dla sprzedawców podczas niedostępności PUESC.
2024 r.
Funkcjonalność do wykorzystania przez klientów KAS podczas awarii PUESC – od wdrożenia nowej funkcjonalności nie zaistniała konieczność uruchomienia dodatkowego kanału komunikacyjnego.
Zalety dedykowanej usługi awaryjnej: 1. Umożliwienie ciągłości sprzedaży przez podmioty zarejestrowane jako sprzedawcy w procedurze TAX FREE. 2. Umożliwienie podróżnym dokonywania zakupów w procedurze TAX FREE i uzyskiwania zwrotu podatku VAT niezależnie od niedostępności PUESC.

## Slide 26
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS i AES
Wdrożenie pilnych zmian ujętych w harmonogramie "UCC Work Programme”.
IV kwartał 2025 r.
W pełni automatyczna obsługa procedur wywozowych i procedur przywozowych. Funkcjonalności w niektórych aspektach zostały zmodyfikowane, aby jak najprościej i najszybciej obsłużyć klientów KAS.
Projekt Single Window Plus (PUESC.P4.2) system PKWD-SINGLE WINDOW
Pilotażowe uruchomienie e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz”.
IV kwartał 2025 r.
Pilotażowe uruchomienie od 22 grudnia 2025 r. e-usługi „Uzyskaj graniczne dokumenty weterynaryjne dotyczące pasz” w dwóch przejściach granicznych kolejowych (Kuźnica i Siemianówka) dało importerom pasz możliwość składania elektronicznie wniosków do Granicznego Lekarza Weterynarii o przeprowadzenie weterynaryjnej granicznej kontroli pasz i uzyskanie dokumentów wymaganych do objęcia importowanego towaru procedurą celną.
Celem pilotażu jest weryfikacja funkcjonalności elektronicznego składania przez podmioty gospodarcze ww. wniosku oraz wydawania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej ww. dokumentu po kontroli urzędowej. Dotychczasowy okres pilotażu został pozytywnie oceniony przez Główny Inspektorat Weterynarii (GLW), stąd podjęto decyzję o jego kontynuacji z udziałem dodatkowych granicznych jednostek inspekcji weterynaryjnej.
Po zakończeniu fazy pilotażu dokonana zostanie jego ewaluacja wraz z podjęciem decyzji kierunkowej dotyczącej ogólnopolskiego wdrożenia usługi w pełnym zakresie.
Projekt Rozwój Portalu PUESC (PUESC.P4.4.1) system SEAP
Modernizacja pulpitu użytkowników portalu PUESC.
IV kwartał 2025 r.
Wdrożenie zmian na portalu PUESC we wskazanym zakresie pozwala m.in. na:
poprawę widoku dokumentów i użyteczności komunikatów, informacji i wskazówek prezentowanych użytkownikowi.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system PDR PL/UE
Publikacja danych słownikowych na portalu PUESC.
2025 r.
Publikacja na portalu PUESC danych publicznych, zleconych oraz pozostających w zakresie merytorycznym systemów AES PLUS, AIS PLUS oraz NCTS2 PLUS, zapewnia klientom zewnętrznym dostęp do aktualnych i zweryfikowanych informacji w jednym, ogólnodostępnym kanale, bez konieczności bezpośredniego dostępu do systemów wewnętrznych.

## Slide 27
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Rejestracji i Wniosków (PUESC.P4.4.2) system SZPROT
Wdrożenie zmodernizowanych i dostosowanych do zmian wynikających z nowego załącznika A do rozporządzenia wykonawczego i rozporządzenia delegowanego) e-usług: 1. Uzyskaj pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych (DPO). 2. Uzyskaj status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO). 3. Uzyskaj pozwolenie na odprawę czasową (TEA).
4. Uzyskaj pozwolenie na zabezpieczenia generalne – złożenie, obniżenie wysokości lub zwolnienie (CGU).
2025 r.
Po wdrożeniu zmodernizowanych e-usług publicznych od 13.03.2025 r. do 31.03.2026 r. zarejestrowano 849 nowych spraw.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Rozszerzenie form płatności o możliwość skorzystania przez klientów KAS z usługi zewnętrznej BLIK w ramach e-usługi publicznej e-Płatności.
III kwartał 2025 r.
Dostarczenie klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie możliwości uregulowania należności w formie płatności elektronicznych w czasie rzeczywistym oraz otrzymanie przez klienta stanu rozliczenia w trybie online.
Wg stanu na 31.03.2026 r. zrealizowano 47 817 płatności BLIK i 34 009 płatności Paybynet.
Projekt Cyfrowa Obsługa Deklaracji i Płatności (PUESC.P12) system ZEFIR2
Udostępnienie zmodernizowanych formularzy elektronicznych deklaracji i wniosków z grupy pierwszej i drugiej.
III kwartał 2025 r.
Zwiększenie użyteczności formularzy i usług dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz dostosowanie do wymagań PUESC i wymogów dostępności cyfrowej, zmian przepisów prawa, zgłaszanych potrzeb przez użytkowników zewnętrznych i zwiększenia automatyzacji procesów obsługi deklaracji w systemie ZEFIR2.
Wg stanu na 31.03.2026 r. przesłano 149 formularzy.

## Slide 28
Jak korzystają obywatele
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Wdrożone funkcjonalności
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/PoUS.
2024 r.
Elektroniczne potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zgodnego z unijnymi zasadami systemu PoUS (Proof of Union Status) dla fazy 1.
Od dnia wdrożenia do 31.03.2026 r. liczba wniosków o potwierdzenie unijnego statusu towarów, w statusie potwierdzony, wynosi 49 803.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/e-COMMERCE HUB.
2024 r.
Płynna (elektroniczna) obsługa zgłoszeń dla podmiotów logistycznych zarządzających dużymi hubami dystrybucyjnymi w obszarze e-commerce (przesyłki o niskiej wartości zakupywane na platformach e-commerce).
Od dnia wdrożenia do 31.03.2026 r. w podsystemie AES/e-COMMERCE HUB dokonano 41 036 062 zgłoszeń.
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wdrożenie podsystemu AIS/IMPORT PLUS.
2025 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń importowych (100%).
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AES
Wdrożenie podsystemu AES/ECS2 dostosowanego do wymogów UCC (model danych EU CDM), a następnie podsystemu AES/ECS2 PLUS.
2024 r.
Elektroniczna obsługa wszystkich zgłoszeń wywozowych po wdrożeniu. Podsystem AES/ECS2 został zastąpiony przez AES/ECS2 PLUS.
Od dnia wdrożenia do 31.03.2026 r. w podsystemie AES/ECS2 PLUS zostało otwartych 5 410 227 operacji wywozowych.

## Slide 29
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
Projekt Cyfrowa Obsługa Zgłoszeń (PUESC.P4.1) system AIS
Wprowadzenie w podsystemie AIS/IMPORT PLUS komunikatu informującego podmiot, że zgłoszenie w procedurze 42 i 63 zostało rozliczone w podsystemie AIS/VAT.
I kwartał 2026 r.
Wprowadzenie tego rozwiązania w podsystemie AIS/IMPORT PLUS polega na wysłaniu do podmiotu komunikatu, że zgłoszenie celne w procedurze 42 i 63 zostało rozliczone przez organ celny.

## Slide 30
Jak korzystają obywatele
Wdrożone funkcjonalności
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Aplikacja WEB DPI
1 lipca 2024 r.
      Operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogą wypełniać formularze DPI za pośrednictwem kreatora dokumentów.
      W 2024 roku uruchomiliśmy aplikację dla operatorów platform sprzedażowych, która umożliwia wypełnienie formularzy DPI-FR i DPI-IS – dzięki temu mniejsi operatorzy platform sprzedażowych, którzy nie korzystają z interfejsu API, mogą rozpocząć realizację zadań związanych z zaimplementowanymi przepisami dyrektywy DAC7.
Operatorzy Platform – Obowiązki Sprawozdawcze OP-OS
Komponent Wymiany Danych (KWD)
1 lipca 2024 r.
      Narzędzie umożliwiające przygotowanie pliku formularza DPI do podpisu oraz jego wysyłkę do Szefa KAS po stosownej walidacji.
Centrum Transparentności – JPK_PD
Interaktywne Formularze w zakresie JPK_EWP, JPK_PKPiR.
i JPK_ST
Grudzień 2025 r.
Interaktywne Formularze JPK_EWP /JPK_PKPiR/ JPK_ST umożliwiają w sposób intuicyjny złożenie formularzy przez podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji podatkowych w formie elektronicznej.
Nowoczesna, przyjazna, bezpieczna i wielokanałowa obsługa podatnika wynikająca z rozwoju digitalizacji organów podatkowych.
Ustrukturyzowana forma przekazywanych danych podatkowych, możliwość odtworzenia dokumentacji księgowej, przechowywanie złożonych plików JPK_PD minimum 6 lat. Ograniczenie liczby kontroli w siedzibie podatnika. Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku poprzez kierowanie działań do podatników niewywiązujących się z obowiązków podatkowych, wzmacnianie pozycji rzetelnie rozliczających się przedsiębiorców.
Udostępnienie podatnikom i integratorom z odpowiednim wyprzedzeniem integracji z JPK_PD.

## Slide 31
W I-IV kwartale 2025 r. Klienci umówili 4 282 625 wizyt, z czego: Internet 1 769 468, Urzędnik 2 513 157.
W I kwartale 2026 r. Klienci umówili 1 176 320 wizyt, z czego: Internet 438 803, Urzędnik 737 517.
Usługa Umów wizytę.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Dostosowanie systemu MDR do e-Doręczeń –
Zrealizowano ostatni etap - wprowadzenie adresu e-Doręczeń do formularzy MDR-1 i MDR-3, poprzez połączenie bramki MDR z HED-em do e-Doręczeń - weryfikacja adresu.
Marzec 2025 r.
W ostatnim kwartale 2025 r. wpłynęło 401 dokumentów, do których odnosiła się zmiana.
W I kwartale 2026 r. wpłynęło 2 786 dokumentów, do których odnosiła się zmiana.
SENT-RMPD: Przygotowanie formularzy do międzynarodowych przewozów drogowych (RMPD).
1 listopada 2024 r.
Możliwość dokonywania zgłoszeń przewozów międzynarodowych – od dnia wejścia w życie obowiązku, tj. od 1 listopada 2024 r. zagraniczne podmioty dokonały ponad 2,3 mln zgłoszeń przewozów.
eSF – eSprawozdania Finansowe
Uruchomienie produkcyjne schem.
Aktualizacja aplikacji eSF pod kątem dostosowania do obsługi nowych struktur logicznych
Grudzień 2025 r. i marzec 2026 r.
Od 2026 r. obowiązują zmodyfikowane struktury logiczne sprawozdań finansowych.
Ostateczne wersje schem zostały opublikowane, tak aby klienci mogli się przygotować do sporządzania sprawozdań według nowych schem od 2026 roku. Zmiany w schemach polegały na ich uporządkowaniu i uproszczeniu.
W dniu 25.03.2026 r. Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe została zaktualizowana, dzięki
czemu możliwe jest sporządzanie, edytowanie, wizualizowanie oraz wysyłanie do Szefa KAS sprawozdań finansowych sporządzonych według najnowszych struktur logicznych, opublikowanych na CRWDE.

## Slide 32
CESOP PL
Kwiecień 2024 r.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
System dotyczy określonej grupy, tj. dostawców usług płatniczych.
Od dnia uruchomienia systemu, tj. 02.04.2024 roku do 31.12.2025 roku w systemie zostało złożonych 1 647 dokumentów rejestracyjnych, przesłano 13 791 raportów, z których 11 633 została przekazana na poziom CESOP UE (pozostałe to raporty tzw. zerowe i raporty odrzucone).
Nowa wersja aplikacji mobilnej e-TOLL PL
II kwartał 2025 r.
Aplikacja mobilna eParagony
III i IV kwartał 2025 r.
Dodano nowe funkcjonalności: współdzielenie KID (Przenoszenie / Kopiowanie), udostępnianie paragonu elektronicznego (np. podzielenie się paragonem elektronicznym z domownikiem), Widget z KID-em. Kolejne funkcjonalności aplikacji dostosowano do wymagań WCAG.
Dodatkowo przygotowano i przetestowano kolejne funkcjonalności do wdrożenia w I kw. 2026 r. Są to:
obsługa zwrotów w aplikacji, zmiana nazwy paragonu przy zmianie daty sprzedaży i zmiana funkcjonalności wyszukiwania sprzedawców (ujednolicenie listy sprzedawców).
Liczba pobrań aplikacji od początku uruchomienia HUBa Paragonowego: ponad 80 000.
Dzięki nowej szacie graficznej aplikacja e-TOLL PL jest prostsza w użytkowaniu, co ułatwia odnajdywanie potrzebnych informacji. Zmianie uległ wygląd niektórych ikon i animacji, a dzięki optymalizacji widoczności aplikacja płynnie działa na każdym urządzeniu mobilnym. Z aplikacji korzysta ok. pół miliona użytkowników – wszyscy pobrali jej nową wersję.
Rozszerzenie sieci dróg płatnych o nowe odcinki wpłynęło na zwiększenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego opłatami elektronicznymi, z którego finansowane są budowa i utrzymanie dróg krajowych w Polsce. Udział wpływów z dróg włączonych do sieci w 2024 roku stanowił ok. 37% całkowitych wpływów do KFD z tytułu poboru opłaty elektronicznej, rozszerzenie w 2026 roku spowodowało zwiększenie wpływów o kolejne 4,5 %.
e-TOLL Rozszerzenie sieci dróg płatnych dla samochodów ciężarowych - podmiotem odpowiedzialnym za legislację jest Ministerstwo Infrastruktury. Osiągnięcie jednego z kamieni milowych KPO nastąpiło 1 listopada 2024 r. i 1 lutego 2026 r.
Krajowy System eFaktur – etap 1
Luty 2026 r. (etap I)
liczba faktur: 78 343 493

## Slide 33
QR kody na upomnieniach
Umieszczenie w szablonie upomnień kodu QR.
Styczeń 2025 r.
Funkcjonalność polegająca na umieszczeniu w szablonie upomnienia wzywającego podatnika do zapłaty zobowiązania, statycznego kodu QR.
Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. urzędy skarbowe wystawiły 3 082 627 upomnień z kodami QR.
Od 01.01.2026 r. do 31.03.2026 r. urzędy skarbowe wystawiły 850 544 upomnień z kodami QR.
Podatnik może sam sprawdzić stan swoich rozliczeń podatkowych. Po zeskanowaniu przez podatnika w szablonie upomnienia kodu QR, zostanie przekierowany do serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie po zalogowaniu się do swojego konta zostanie przekierowany bezpośrednio do zakładki ,,Rozliczenia”.
Wdrożone funkcjonalności
Jak korzystają obywatele
Chmura Instytucji Audytowej
Instytucja Audytowa w Polsce 24.03.2025 r. wdrożyła narzędzie informatyczne, które wykorzystywane jest do wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi jak również do pozyskiwania dokumentów od instytucji zaangażowanych w dystrybucję środków UE/ beneficjentów programów i funduszy UE na potrzeby realizowanych audytów.
Marzec 2025 r.
QR kody do opłaty skarbowej
W urzędach skarbowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy pilotażowo wdrożono usługę płatności za opłatę skarbową na rzecz JST.
2024 r.
Za I kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 3,6 tys. transakcji.
Za II kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 4,5 tys. transakcji.
Za III kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 7,1 tys. transakcji.
Za IV kwartał 2025 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 8,3 tys. transakcji.
Za I kwartał 2026 r. – wybrane urzędy skarbowe zrealizowały około 9,9 tys. transakcji.
Chmura IA jest narzędziem informatycznym, wykorzystywanym alternatywnie przez beneficjentów środków pochodzących z budżetu UE, instytucje publiczne odpowiadające za zarządzanie i wdrażanie programów/funduszy unijnych, jak również przedstawicieli innych podmiotów (w tym Komisji Europejskiej) do komunikacji z Instytucją Audytową. Narzędzie dostępne poprzez stronę WWW skraca czas wymiany/udostępniania danych i dokumentów niezbędnych do realizacji audytów/bieżącej współpracy.