## Slide 1: ZASOBY NIEZBĘDNE DO WDROŻENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

## Slide 2: Zrozumienie, czym jest dostępność cyfrowa w projekcie

## Slide 3: To nie tylko strona czy aplikacja zgodna z ustawą!
Dostępność cyfrowa dotyczy także innych kwestii w projekcie, na przykład:
działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych;
dokumentów tworzonych w projekcie;
procedur projektowych;
rekrutacji pracowników i organizacji ich stanowiska pracy;
zamówień publicznych;
narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w projekcie.

## Slide 4: Ludzie

## Slide 5: Obalmy główny mit!
Specjalista do spraw dostępności cyfrowej nie zagwarantuje dostępności cyfrowej w projekcie, jeśli będzie działał sam.

## Slide 6: Kto odpowiada za dostępność cyfrową w projekcie
Kierownik projektu — to od decyzji kierownika i sposobu prowadzenia projektu zależy efekt finalny i jego dostępność cyfrowa lub brak takiej dostępności.
Bez świadomego zaangażowania w dostępność cyfrową możesz spowodować, że powstaną tak zwane długi techniczne. Likwidacja tego typu błędów i tak będzie konieczna, ale poprawienie ich będzie znacznie więcej kosztować i zajmie więcej czasu. Czasem nawet więcej niż przewidziano w projekcie.

## Slide 7: Kto jest niezbędny do zapewnienia dostępności cyfrowej w projekcie
Każdy pracownik zaangażowany w projekt, między innymi:
kierownik projektu;
projektant UX;
projektant — grafik;
developer;
redaktor/ twórca treści
tester;
każdy merytoryczny i administracyjny pracownik — szczególnie jeśli wyniki jego pracy mogą być przekazywane do innych osób.

## Slide 8: Zacznij już na etapie rekrutacji nowych pracowników
jasno informuj wszystkich pracowników, że jako podmiot publiczny musicie tworzyć rozwiązania dostępne dla każdego i będziecie musieli spełniać wymagania dostępności cyfrowej — zwróć na to uwagę w ogłoszeniach i podczas rozmów z kandydatami;
wskazuj na konkretne obowiązki związane z dostępnością cyfrową, przy pracy na danym stanowisku;
pytaj o dostępność cyfrową podczas rozmów kwalifikacyjnych:
  lista pytań od VSkills (do każdego z pytań dodano propozycję odpowiedzi — język angielski);
  lista pytań od Scotta O’Hary (pytania ogólne, techniczne, dla projektantów, dla redaktorów — język angielski).

## Slide 9: Wdrożenie dotychczasowych pracowników
Zmiana podejścia do dostępności cyfrowej u dotychczasowych pracowników może być trudniejsza niż u nowych. Często wymaga to bowiem zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń:
opowiedz o dostępności cyfrowej i pomóż zespołowi zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności;
wymagaj raportowania wszelkich kwestii (problemów i sukcesów) związanych z dostępnością cyfrową — reaguj na nie na bieżąco;
stawiaj takie same wymagania związane z dostępnością wszystkim pracownikom na analogicznych stanowiskach.

## Slide 10: Zlecanie działań zewnętrznym wykonawcom
Wykonawcy zewnętrzni pojawiają się w większości projektów:
możesz zlecać im działania specjalistyczne — np. napisy rozszerzone do filmów, audiodeskrypcję, audyt ekspercki;
możesz zlecać im całe elementy — np. stronę internetową, system, funkcjonalność, aplikację.
Dostępność cyfrowa musi być wprost wpisana w wymaganiach i dokładnie omówiona z wykonawcą.
Zlecenie na zewnątrz nie rozwiązuje wszystkich problemów. Musisz zbudować zespół lub kompetencje, które pozwolą realnie weryfikować, to co tworzy wykonawca zewnętrzny.

## Slide 11: Przenoszenie części zarządzania na zewnętrznego wykonawcę
To wykonawca zewnętrzny może:
odpowiadać za zbudowanie zespołu o określonych kompetencjach;
monitorować i dostarczać na bieżąco raporty/analizy stanu dostępności cyfrowej.
To nie zwalnia kierownika projektu z odpowiedzialności za dostępność cyfrową w projekcie i dostępność finalnego produktu.

## Slide 12: Kiedy decydować się na stałego specjalistę dostępności cyfrowej
Szczególnie w projektach:
gdy powstaje rozwiązanie cyfrowe, z którego będzie korzystać wiele różnych osób;
gdy wyniki lub produkty będą wykorzystywane później przez podmioty publiczne;
gdy jest wielu podwykonawców.
Nawet jeśli nie zdecydujesz się na taką osobę, zawsze wyznacz lidera dostępności cyfrowej (możesz także samemu realizować tę rolę).

## Slide 13: Pracownicy z niepełnosprawnościami w zespole
Projektowanie z: Z daje znacznie lepsze efekty niż projektowanie: DLA, więc korzystaj z tego!
Pamiętaj:
nie każda osoba z niepełnosprawnością jest specjalistą od dostępności cyfrowej — taka osoba ma swoją perspektywę, korzysta z dostępności cyfrowej, ale nie zna często wytycznych WCAG, wymagań ustawy, czy potrzeb innych osób;
nie myśl o takich osobach tylko jako o testerach — wśród osób z niepełnosprawnościami są także projektanci, deweloperzy, graficy, inni specjaliści;
są specyficzne prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami — na przykład limity czasu pracy.

## Slide 14: Problem wypalenia dostępnościowego zespołu
Co sprzyja wypaleniu:
opieranie motywacji do zajęcia się dostępnością cyfrową wyłącznie na emocjach i empatii;
błędne wyobrażenie, że dostępność cyfrowa to 20-30 prostych kwestii technicznych — do wdrożenia na zasadzie: jeśli będą, to będzie dostępne cyfrowo;
skupianie się na szczegółach pojedynczego elementu: żeby był idealnie dostępny cyfrowo — często efekt odwrotny: „tyle się narobiliśmy, a nadal nie jest to ideał”;
brak priorytetów — dostępna obsługa menu jest najczęściej znacznie istotniejsza niż dostępna obsługa funkcji oceniania, w jakim stopniu treść na stronie była pomocna użytkownikowi.

## Slide 15: Przygotuj się na opór
„Ta cała dostępność cyfrowa to jest techniczna sprawa” — przypominaj, że chodzi tak naprawdę o człowieka i o to, żeby mógł korzystać z rozwiązań, które tworzycie w projekcie. Możesz zorganizować spotkanie zespołu z osobami z niepełnosprawnościami;
„Nie traćmy czasu na coś, z czego korzysta może z 5 osób” — pokazuj uniwersalność wielu rozwiązań dostępnościowych, wskazuj powiązania np. z SEO, jasno zakomunikuj, że dostępność cyfrowa jest wymagana prawnie;
„O ten WCAG to niech dba programista” — pokazuj, że każdy ma coś do zrobienia dla dostępności cyfrowej w projekcie, możesz pokazać także swój zakres odpowiedzialności.

## Slide 16: Wiedza

## Slide 17: Każdemu tyle, ile potrzebuje
Dostępność cyfrowa to szeroki temat — nie szkól wszystkich z wszystkiego.
Zadbaj raczej o zrozumienie, jaka jest zależność między tym, co robią poszczególne osoby.

## Slide 18: Bezpłatne szkolenia i konsultacje
Wiele bezpłatnych wydarzeń dostępnościowych odbywa się co roku w maju w ramach GAAD, czyli Global Accessibility Awareness Day (trzeci czwartek maja). Zachęcaj do udziału w tych wydarzenia innych pracowników.
Możesz także:
organizować szkolenia wewnętrzne;
zachęcać do udziału w bezpłatnych szkoleniach z dostępności cyfrowej, które organizuje Ministerstwo Cyfryzacji;
korzystać z możliwości zadania pytań na tzw. dostępnych środach.

## Slide 19: Tworzenie bazy wiedzy
Zabezpiecz wiedzę dostępnościową zdobywaną w trakcie całego projektu. Twórz:
dokumentację techniczną z opisem kwestii dostępności cyfrowej;
design system z uwzględnieniem dostępności cyfrowej,
szablony pism;
wytyczne dotyczące publikowanych treści;
procedury (wewnętrzne i dla klientów zewnętrznych) dedykowane do tematu dostępności, ale też uwzględniaj dostępność w innych procedurach;
archiwum audytów i testów dostępności cyfrowej.

## Slide 20: Nie tylko: czy jest, ale też: czy działa
Zaplanuj między innymi kto i w jakich sposób:
  monitoruje stan dostępności cyfrowej;
  dba o dostępność cyfrową multimediów;
  uwzględnia dostępność cyfrową w zamówieniach publicznych;
  zbiera wnioski i skargi związane z dostępnością cyfrową;
  wdraża poprawki wynikające ze zgłoszonych wniosków i skarg;
  dba o dostępność cyfrową w publikacjach w mediach społecznościowych.
Regularnie sprawdzaj, czy te procedury działają.

## Slide 21: Sprzęt, oprogramowanie itp.

## Slide 22: Sprzęt i oprogramowanie do testów i badań
automaty i rozszerzenia do przeglądarek:
  narzędzia do automatycznej analizy stron internetowych;
  narzędzia do automatycznej analizy aplikacji mobilnych;
technologie asystujące, które wykorzystują użytkownicy;
różne urządzenia mobilne, komputery z różnymi systemami operacyjnymi;
popularne przeglądarki internetowe.

## Slide 23: Oprogramowanie do tworzenia dostępnych cyfrowo treści
edytory treści np. MS Office i analogiczne;
Adobe Acrobat (do tworzenia dostępnych cyfrowo PDF-ów i ich edycji);
odpowiedni edytor CMS umożliwiający tworzenie dostępnych wpisów;
dodatkowe oprogramowanie np. do tworzenia napisów do filmów.

## Slide 24: Środki finansowe

## Slide 25: Najważniejsze jeśli chodzi o koszty
Dbanie o dostępność cyfrową kosztuje, ale brak dostępności cyfrowej także kosztuje, i to często dużo więcej niż jej zaplanowane wdrażanie.

## Slide 26: Średni koszt wdrożenie dostępności
Przyjmuje się, że dostępność cyfrowa to średnio kilka procent całego budżetu projektu.
W specyficznych projektach koszt może być wyższy, na przykład:
dostosowanie złożonych multimediów, które są głównym sposobem przekazywania informacji (np. portal z filmami);
konieczność stworzenia dodatkowego modułu płatności on-line, bo żaden z oferowanych na rynku nie jest w pełni dostępny cyfrowo.

## Slide 27: Optymalizowanie kosztów
przy większej liczbie stron i aplikacji koszty wzrastają, ale nieproporcjonalnie —. część z działań i rozwiązań będzie taka sama dla każdej z tych stron i aplikacji;
nie wszystko musi robić ekspert do spraw dostępności cyfrowej — inwestuj w wiedzę pracowników i wykorzystuj ją;
jeśli nie jesteś w stanie ocenić prawidłowość wykonania usługi, rozważ zlecenie jej na zewnątrz. Takie rozwiązanie może być tańsze i zająć mniej czasu. Opisz dokładnie, czego się spodziewasz jako wyniku (np. raport ze wskazaniem błędów i rekomendacje jak je poprawić) — uzyskasz bardziej precyzyjne wyceny.

## Slide 28: Kwalifikowalność kosztów
Koszty zapewniania dostępności cyfrowej w projektach są kosztami kwalifikowalnymi.
Pamiętaj, wymagania prawne to minimum, które trzeba zapewnić. Programy unijne mogą stawiać jednak wyższe wymagania dostępności cyfrowej niż na przykład ustawa o dostępności cyfrowej (…).

## Slide 29: Czas

## Slide 30: Kluczowa sprawa odnośnie do czasu
Planuj czas na dostępność cyfrową.
Brak czasu w projekcie nie usprawiedliwia braku zajmowania się dostępnością cyfrową. Mówi o tym wprost dyrektywa o dostępności stron i aplikacji (...).

## Slide 31: Ile trzeba czasu na dostępność cyfrową
Każde działanie zajmuje określony czas, na przykład:
dodanie tekstu alternatywnego do zdjęcia zajmie kilka sekund, ale do złożonej infografiki już kilka minut;
dodanie napisów do filmu — zależności od długości, ale zawsze dłużej niż wrzucenie szybkiego live’a;
test automatyczny razem z analizą wyników zajmie 5 minut, ale badanie eksperckie całego serwisu lub aplikacji wraz z raportem już ok. 7-10 dni;
Zweryfikowanie pod kątem dostępności cyfrowej serwisu lub aplikacji to także kilka dni + czas niezbędny na ewentualne poprawki.

## Slide 32: Nie dubluj niepotrzebnie pracy
Ogranicz powstawanie nowych błędów — jeśli pracownik najpierw tworzy coś, a potem dopiero to poprawia pod kątem dostępności cyfrowej, to takie działanie zajmuje mu niepotrzebnie więcej czasu.
Czasem dublowanie jakichś działań ma uzasadnienie, np. testowanie zawsze z kilkoma użytkownikami — nigdy nie podejmuj decyzji projektowych na podstawie opinii jednego użytkownika. Jeśli zdecydujesz się na audyt ekspercki, po wprowadzeniu poprawek, zaplanuj ponowny audyt weryfikujący.

## Slide 33: Działaj od początku projektu
sprawdź, czy technologia, na której oprze się rozwiązanie cyfrowe, daje możliwość zapewnienia dostępności cyfrowej;
jak najwcześniej komunikuj się z użytkownikami ostatecznymi rozwiązania, w tym z osobami z niepełnosprawnościami — określ z nimi potrzeby, problemy, pomysły;
nawet planując działania, nie unikniesz błędów — nie zostawiaj badań na sam koniec i uwzględnij czas na poprawki;
nie wstrzymuj działań i myślenia o dostępności cyfrowej do momentu zrekrutowania doświadczonego specjalisty w tym zakresie; taka rekrutacja może potrwać długo — w Polsce wciąż nie ma zbyt wielu takich osób.

## Slide 34: Inne zasoby i koszty

## Slide 35: Koszty testowania z użytkownikami z niepełnosprawnościami
wynagrodzenie testerów — za pracę należy się wynagrodzenie. Także organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dostępności czy osób z niepełnosprawnościami nie robią takich działań bezpłatnie;
moderator — testerzy to jedno, ale zrozumienie ich uwag i opracowanie wniosków dla zespołu projektowego to drugie. Rozważ zatrudnienie doświadczonego moderatora;
sala do testów — jeśli w twojej lokalizacji nie ma sali dostępnej architektonicznie, mogą dojść dodatkowe koszty wynajmu sali na testy.

## Slide 36: Oprogramowanie i sprzęt dla pracowników z niepełnosprawnościami
Pracownicy z niepełnosprawnościami mogą potrzebować dostosowania swoich stanowisk pracy (np. odpowiednio dużego monitora, czytnika ekranu, programu powiększającego itp.).
Przy testerach z niepełnosprawnościami, kluczowe jest często to żeby korzystali z własnego sprzętu lub oprogramowania — tego, którego używają na co dzień, które znają i mają skonfigurowane do swoich potrzeb — wówczas uzyskasz bardziej miarodajne wyniki testów.

## Slide 37: Większe zaangażowanie w projektach specjalnych
Projekty skierowane do ogółu osób z niepełnosprawnościami, z konkretną niepełnosprawnością (np. dla Głuchych) czy seniorów generują dodatkowe zadania, działania i koszty.
Część z wymagań dotyczących dostępności cyfrowej może wykraczać wówczas poza to, co wymaga ustawa o dostępności cyfrowej (…), na przykład:
tłumaczenie na język migowy — bez niego Głusi nie skorzystają z multimediów;
format easy to read (ETR) — to specjalny uproszczony format treści, niezbędny dla niektórych osób z niepełnosprawnością intelektualną;
W tego typu projektach współpraca z ostatecznymi odbiorcami jest niezbędna!

## Slide 38: Koszt rozwiązań alternatywnych
Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej jakichś treści, które publikuje w Internecie, musi zapewnić dla nich alternatywę — to obowiązek prawny.
Alternatywny dostęp także kosztuje — bierz to pod uwagę przy kalkulacji budżetu.
Jeśli zdecydujesz, że ten sam dokument będzie publikowany w dwóch wersjach (niedostępnej i dostępnej) to faktycznie tworzysz, publikujesz i utrzymujesz 2 razy więcej materiałów.

## Slide 39: Wydarzenia on-line
Konferencje, szkolenia, spotkania konsultacyjne w formie on-line — tu także pojawia się dostępność cyfrowa w projekcie.
Zapewnienie napisów, tłumaczenia na język migowy czy audiodeskrypcji nie jest wymagane polskim prawem w wydarzeniach na żywo, ale mogą to być dodatkowe wymagania wynikające z dofinansowania projektu ze środków publicznych czy unijnych.

## Slide 40: Pytania?

## Slide 41: Dziękuję za uwagę
Zapraszam na naszą stronę https://www.gov.pl/dostepnosc-cyfrowa i do kontaktu dostepnosc.cyfrowa@cyfra.gov.pl

## Slide 42: Źródła grafik użytych w prezentacji
Freepik (slajd 5, 17, 24),
Smashicons (slajd 29)