WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

I-II.1610.3.8.2024                                                                     Rzeszów 2025-01-27

Pan

Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 poz. 224) oraz § 64 ust. 1 zarządzenia Nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli przekazuję wystąpienie po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28.11.2024 – 29.11.2024 r. w Starostwie Powiatowym w Mielcu,  ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec.

Kontrolę przeprowadził: Jerzy Pitera – Główny Specjalista w Oddziale Komunikacji, Transportu i Gospodarki w Wydziale Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kontroler działał w trakcie kontroli na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli z dnia 18.11.2024 r., znak I-II.1610.3.8.2024 udzielonego przez wojewodę podkarpackiego.

- Kontrolą, zgodnie z „Planem zewnętrznej działalności kontrolnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na 2024 rok” objęto prawidłowość wykorzystania udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka”.

- Kontroli poddane zostały następujące zagadnienia:

- zgodność zrealizowanego zadania z podpisaną przez beneficjenta umową 
Nr RFRD –P31/A/2023 z dnia 11.08.2023 r. oraz uwarunkowaniami prawnymi określonymi dla zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a ponadto realizacja postanowień umownych pomiędzy wojewodą a beneficjentem m.in. obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych oraz ewidencyjnych,

- tryb wyboru wykonawcy realizującego zadanie,

- umowa podpisana z wykonawcą realizującym zadanie,

- sposób sprawowania nadzoru inwestorskiego,

- sposób przeprowadzenia odbioru końcowego zrealizowanego zadania oraz dopuszczenie drogi biorącej udział w programie do użytkowania,

- wykonanie zakresu rzeczowego robót zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem,

- rozliczenie finansowe beneficjenta z wykonawcami,

- terminowość przekazywania odsetek od środków pieniężnych przekazanych samorządowi w ramach dofinansowania,

- zwrot w ustawowym terminie dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości bądź też nadwyżki dofinansowania wynikającej z nałożenia na wykonawcę kar umownych oraz wpływów z innych tytułów,

- w przypadku gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie, jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych zaliczenie takiego zadania w wymaganym terminie do odpowiedniej kategorii dróg.

Wykonywanie poddanego kontroli zadania oceniam pozytywnie.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki w okresie objętym kontrolą był Kazimierz Gacek

Starosta Powiatu Mieleckiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

Ad. a)

W roku 2023 powiat mielecki otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka”.

Dofinansowanie przekazane przez wojewodę podkarpackiego było zgodne z § 1 umowy Nr RFRD –P31/A/2023 z dnia 11.08.2023 r. zawartej pomiędzy wojewodą podkarpackim a powiatem mieleckim, zmienionej aneksem nr 1 – RFRD – P31/A/2023 z dnia 15.12.2023 r.

Łączna wartość zrealizowanego zadania wyniosła 12.688.592,92 zł, były to wyłącznie koszty kwalifikowalne zadania. Koszty kwalifikowalne realizacji zadania obejmowały wyłącznie wynagrodzenie wykonawcy robót, gdyż nadzór inwestorski został powierzony pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Mielcu panu J. A. posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane. Koszty kwalifikowalne zadania zostały dofinansowane z RFRD kwotą w wysokości 7.155.000,00 zł. Natomiast wkład własny jst. został pokryty w kwocie 5.533.592,92 zł ze środków własnych powiatu.

- Kwota dofinansowania nie przekroczyła 60% całości kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego zadania i była zgodna z zapisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, §1 umowy w sprawie udzielenia dofinansowania zmienionej aneksami do ww. umowy,

- termin zakończenia realizacji zadania oraz nieprzekraczalny termin finansowania zadania środkami RFRD były zgodne z zapisami zawartymi w umowie z beneficjentem zmienionej ww. aneksami do umowy.

Zadanie zostało zgłoszone do odbioru 12.09.2024 r. komisja powołana celem odbioru dokonała w dniu 23.09.2024 r. odbioru końcowego zrealizowanego zadania.

- zrealizowane zostały wszystkie elementy robót zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- nie zawierano aneksów z wykonawcą robót, zatem nie było konieczności ich przekazywania do PUW w Rzeszowie.

- Wykonawcę zadania wybrano w trybie zamówień publicznych,

- sposób realizacji inwestycji nadzorował J. A. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Mielcu, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Wszystkie otrzymane w ramach dofinansowania środki pieniężne zostały wydatkowane do dnia 12.08.2024 r., przy czym ostatnia płatność, obejmująca wkład własny beneficjenta miała miejsce 25.10.2024 r.,

- prowadzono wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanych środków dofinansowania i dokonywano z niej wydatków,

- terminowo tj. 14.11.2024 r. przekazano do PUW rozliczenie z wykorzystania dofinansowania,

- w trakcie realizacji inwestycji nie występowały koszty niekwalifikowalne.

- Samorząd zgodnie z zapisami umowy przyznającej dofinansowanie był zobowiązany do wystąpienia z wnioskami o wypłatę dofinansowania w: październiku 2023 r.
Powiat wystąpił z wnioskiem o wypłatę dofinansowania w dniu 14.12.2023 r. Data wystąpienia o wypłatę dofinansowania w roku 2023 różni się od określonej w umowie przyznającej dofinansowanie, jednakże samorząd na podstawie §1 ust. 6 Umowy przyznającej dofinansowanie mógł wystąpić o zmianę daty wypłaty środków. Samorząd wystąpił o wypłatę środków w innym terminie niż przewidziany w umowie zatem wystąpienia te należy potraktować jako wniosek o zmianę przedmiotowego terminu, natomiast fakt wypłaty środków świadczy o akceptacji przez wojewodę podkarpackiego nowego terminu wypłaty dofinansowania.

- Do rozliczenia dołączona została dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania,

- została zrealizowane całość zadania tj. 4500 mb. drogi.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przebudowano trzy odcinki drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 o łącznej długości 4500 mb. Nawierzchnia jezdni została wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznej. Zgodnie z dokumentacją projektową wykonano chodnik, zatoki postojowe, przejścia dla pieszych, odwodnienie a ponadto zostało wykonane oznakowanie pionowe i poziome.

Zadanie zostało w całości zrealizowane w latach 2023 - 2024. W trakcie odbioru robót zakończonego w dniu 23.09.2024 r. stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową , STWiORB, zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

Ad. b)

Zamawiający – powiat mielecki działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielił zamówienia na roboty budowlane w zakresie kontrolowanej inwestycji w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadania zostało zamieszczone w dniu 28.08.2023 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych 
Nr ogłoszenia 2023/BZP 00370339/01.

Do Zamawiającego, na wykonanie przedmiotowego zadania złożono sześć ofert. W ramach postępowania nie odrzucono żadnych ofert.

W dniu 18.10.2023 r. beneficjent zawarł umowę na realizację przedmiotowego zadania z konsorcjum wykonawców, gdzie liderem była: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - Nr ogłoszenia 2023/BZP 00477519/01 z dnia 06.11.2023 r.

Ad. c)

Z wyłonionym w przetargu konsorcjum wykonawców tj. podmiotem: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas oraz Firma Handlowo-Usługowa 
„INWEST-BRUK” Spółka Cywilna Agata i Jarosław Boroński jst. zawarła w dniu 18.10.2023 r. umowę na realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Za wykonanie przedmiotu robót objętych ww. umową strony ustaliły wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto 12.688.592,92 zł, natomiast termin zakończenia prac objętych umową ustalono na 330 dni od daty zawarcia umowy tj. 12.09.2024 r.

Ad. d)

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka” była realizowana w ramach zgłoszenia wykonania robót budowlanych: z dnia 12.08.2022 r. oraz 31.12.2021 r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił J. A. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Mielcu.

J. A. posiada uprawnienia budowlane nr SK-0055-0019(2)/09  wydane przez Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w dniu 22.06.2009 r. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Ad. e)

Wykonywane prace podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka” były dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Odbiór końcowy robót został dokonany w dniu 23.09.2024 r. przez Komisję składającą się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności m.in. Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

W Protokole stwierdzono, że roboty zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową , STWiORB, zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.

Po dokonaniu odbioru końcowego zrealizowana inwestycja została oddana do użytkowania. Charakter prowadzonych prac budowlanych nie wymagał zgłaszania faktu zakończenia prac budowlanych jak również uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ad. f)

W oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy w sprawie udzielenia dofinansowania, Starosta Mielecki potwierdza, że:

- zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem elementów i rodzajów robót określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania,

- zrealizowano zadanie objęte wnioskiem o łącznej długości 4500 mb.

Oprócz sprawdzenia dokumentów, kontrolujący w obecności Pana J. K. – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu oraz Pana J. A. inspektora nadzoru inwestorskiego dokonali w dniu 29.11.2024 r. oględzin odcinków drogi gminnej  nr 1169R, w wyniku których ustalono co następuje:

- Odcinki drogi powiatowej nr 1169R, w km 0+300 - 1+000, 7+220 – 9+780 oraz 12+500 – 13+740 zostały przebudowane stosownie do parametrów technicznych drogi (szerokość drogi, chodników, poboczy) zawartych w dokumentacji projektowej,

- nawierzchnia jezdni na odcinku drogi w km 0+300 – 1+000   posiada szerokość 5,7 m, wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Na ww. odcinku drogi po  lewej stronie jezdni znajduje się chodnik wykonany z kostki brukowej o szerokości 2 m, natomiast po prawej stronie pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi po stronie chodnika oraz rowami po stronie pobocza.

- Nawierzchnia jezdni na kontrolowanym odcinku drogi w km 7+220 – 9+780 oraz 12+500 – 13+740  posiada szerokość zmienną 5,7 m – 6 m, wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na całej jej długości nie stwierdzono uszkodzeń.

- Na odcinkach od km 7+220 – 8+620, 12+530 – 13+451 po prawej stronie jezdni znajduje się chodnik o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m, a w km  9+720 – 9+780, 13+451 – 13+740 z kostki brukowej.

- Na odcinkach od km 8+610 – 9+525, 12+510 - 12+550 po lewej stronie jezdni znajduje się chodnik o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2 m, a w km 9+525 – 9+780, 13+470 – 13+530 z kostki brukowej.

- Przy krawędziach drogi w przypadku, których nie występuje chodnik znajduje się pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m.

- Woda opadowa odprowadzana jest z korony jezdni przy pomocy kanalizacji deszczowej z wpustami krawężnikowo-jezdniowymi zlokalizowanymi po stronie chodnika oraz rowami po stronie pobocza.

- W km 8+420 znajduje się przepust, który nie podlegał przebudowie jak również znajdujący się nad nim odcinek drogi.

- W km 9+380 – 9+500 po lewej stronie drogi znajduje się parking, za którym zlokalizowany jest istniejący chodnik.

- Na wizytowanych odcinkach drogi znajdują się 3 przejścia dla pieszych.

- Wizytowane odcinki drogi będącej przedmiotem oględzin na całej długości oświetlone są istniejącymi lampami ulicznymi.

- W ramach zadania przebudowano zjazdy oraz 2 skrzyżowania.

- Na odcinkach dróg podlegających oględzinom znajdują się 4 przystanki autobusowe.

Przedmiotowa droga została oznaczona tablicą informującą o tym, że przebudowany odcinek został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ad. g)

Wykonawca zadania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów, tytułem wykonanych robót wystawił 10 faktur VAT za wykonane roboty kwalifikowalne o łącznej wartości 12.688.592,92 zł.

Opis faktur dokonany przez Zamawiającego informuje, że dotyczą one zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1169R relacji Podleszany – Ruda – Zasów w km 0+300 – 1+000, 7+220 - 9+780 i 12+500 – 13+740 polegająca na budowie chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Podleszany, Ruda i Dąbrówka Wisłocka”, roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i przeprowadzonym przetargiem.

Zapłatę za wykonane roboty budowlane, na które zostały wystawione faktury potwierdzają polecenia przelewu.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Mielcu w ramach swoich obowiązków służbowych w związku z czym nie wystąpiły dodatkowe koszty związane z nadzorem.

Powiat mielecki w rozliczeniu z wykorzystania dofinansowania otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zrealizowanej umowy Nr RFRD –P31/A/2023 z dnia 11.08.2023 r. - potwierdził wykorzystanie w całości przyznanych środków publicznych.

Ad. h)

Środki dofinansowania zostały przekazane na rzecz samorządu na podstawie wniosku o płatność z dnia 14.12.2023 r. Pieniądze były przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Beneficjent terminowo przekazywał na rachunek RFRD odsetki, które były naliczane od środków przekazanych celem sfinansowania zadania. Łączna kwota przekazanych odsetek opiewa na: 344.159,33 zł.

Ad. i)

Dofinansowanie nie zostało nadebrane i zostało wypłacone w pełnej wysokości, natomiast kary umowne nie zostały naliczane wykonawcy.

Ad. j)

Droga objęta zadaniem jest drogą publiczną, w związku z czym nie było konieczności zaliczania jej do kategorii dróg publicznych.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia istotnych uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas-Hul