Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P…

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „AI HUB dla administracji publicznej” - wnioskodawca: Minister Cyfryzacji, beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | Analiza interesariuszy projektu wymaga doprecyzowania oraz pogłębienia. Obecnie administracja rządowa, urzędy centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego zostały potraktowane jako jednolita grupa odbiorców projektu, bez rozróżnienia właścicieli procesów, gestorów danych, operatorów infrastruktury oraz użytkowników końcowych. Dokument nie zawiera również analizy potencjalnych konfliktów interesów pomiędzy administracją centralną i JST ani modelu współzarządzania platformą AI HUB. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej przedstawiono wyjaśnienia. Należy wyjaśnić ze projekt AI Hub powstał jako odpowiedź na wyniki badań przeprowadzonych przez MC i NASK-PIB dotyczących wykorzystania AI w praktyce administracji publicznej w Polsce. Temat ten nie był jak dotąd szczegółowo analizowany. W szczególności brakowało diagnozy potrzeb i postaw urzędników wobec wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) w administracji publicznej oraz oceny realnych możliwości ich implementacji. Te zagadnienia były przyczynkiem do uruchomienia projektu badawczego „AI w e-administracji”. Jego celem było zebranie opinii urzędników i urzędniczek na temat problemów związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji w administracji publicznej oraz wypracowanie możliwych rozwiązań w ramach logiki procesów administracyjnych. Badanie to zrealizował NASK-PIB w ramach umowy nr 5/WB/DBI/2025 zawartej z Ministerstwem Cyfryzacji w okresie Q3-Q4’2025. Raport ze wspomnianego badania „AI w e-administracji publicznej – perspektywa urzędników i instytucji” jest dostępny na stronie: https://ai.gov.pl/aktualnosci/AI-w-e-administracji-perspektywa-urzednika Badanie obejmowało dwa uzupełniające się komponenty: - Badanie ilościowe, którego celem było wstępne rozpoznanie skali zjawisk oraz zebranie danych umożliwiających analizę różnic między typami urzędów i stanowisk. Badanie to zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) wśród pracowników administracji publicznej na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym. - Przeanalizowano 6 093 ankiet: 2 328 z urzędów centralnych i 3 765 dla jednostek samorządów terytorialnych. urzędów samorządowych. - Badanie jakościowe, którego celem było poznanie oczekiwań, barier i potencjalnych zastosowań AI w pracy urzędów. Zastosowano tu metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI). Łącznie przeprowadzono 24 sesje FGI, obejmujące przedstawicieli administracji na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz centralnym (urzędy Wojewódzkie, Ministerstwa i KPRM). Podczas nich urzędnicy oceniali wybrane koncepty wykorzystania AI w pracy urzędnika pod kątem ich ewentualnego wdrożenia w administracji publicznej. Zmapowanie wyników opisanych wyżej badań na zakres, cele i zadania projektu AI Hub opisano szczegółowo w Studium Wykonalności Projektu AI HUB. |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | KPI projektu wymaga istotnego dopracowania. Większość wskaźników odnosi się do liczby wdrożonych komponentów, modeli, API, konferencji lub porozumień, co stanowi wskaźniki aktywności lub produktu, a nie rzeczywistych efektów administracyjnych. Brakuje KPI mierzących poprawę efektywności administracji, skrócenie czasu obsługi spraw, redukcję kosztów procesów lub poprawę jakości usług publicznych. Dodatkowo metody pomiaru KPI zostały opisane w sposób zbyt ogólny, a większość wskaźników ma być mierzona jednorazowo na zakończenie projektu, co nie odpowiada specyfice projektów AI wymagających ciągowego monitorowania wartości biznesowej i poziomu adopcji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę oraz proponowane KPI dla projektu. Dokonano analizy częstotliwości pomiaru i skorygowano. Dodatkowo poniżej przedstawiono wyjaśnienia. Jednocześnie należy podkreślić, że przedmiotowy projekt planowany do realizacji z działania 2.4 “Współpraca międzysektorowa na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych”, którego celem jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technicznych w ramach współpracy sektorowej, obejmującej w szczególności administrację publiczną, przedsiębiorców, uczelnie i podmioty nauki. W związku ze specyfiką działania oraz charakterem projektu, część wskaźników została świadomie ukierunkowana na rezultaty związane z budową potencjału technologicznego, interoperacyjności, współpracy międzysektorowej oraz tworzeniem komponentów i usług AI możliwych do dalszego wdrażania i skalowania w administracji publicznej. Wskaźniki dotyczące liczby modeli, API, komponentów czy porozumień stanowią w tym przypadku istotny miernik stopnia osiągnięcia zdolności operacyjnych i wdrożeniowych projektu. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Należy doprecyzować czym jest "Asystent AI dla urzędników". Jeśli modułem AI Hub, należy usunąć z listy produktów i wykazać w pkt 7.2 oraz opisem systemu AI HUB. Jeśli odrębnym od AI HUB komponentem/systemem, powinien być widoczny na widoku kooperacji | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Asystent AI dla urzędników jest produktem projektu. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Należy wyjaśnić czym jest "Zintegrowana mapa dojrzałości cyfrowej"? Czy ta dojrzałość cyfrowa odnosi się wyłącznie do obszaru wdrożenia i wykorzystania AI? | Proszę o analizę i wyjaśnienie | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Zintegrowana mapa dojrzałości cyfrowej to raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych będący mapą realnego przygotowania urzędników do cyfryzacji urzędów. Badania te w ramach projektów podzielone zostały na etapy, a szczegółowe działanie opisano w SW. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Należy doprecyzować czym jest produkt "Wdrożone duże modele językowe udostępnione przez API". Czy produktem są "Wdrożenia dużych modeli językowych udostępnionych przez API czy "Modele językowe" | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. W ramach projektu planowane jest wytworzenie 5 wariantów dużych modeli językowych (LLM), którea następnie zostaną wdrożone w 25 jednostkach. Zostało to odzwierciedlone we wskaźnikach produktu projektu. |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Opis produktów końcowych projektu wymaga uzupełnienia o operacyjny model utrzymania, bezpieczeństwa oraz zarządzania cyklem życia modeli AI. Dokument niewystarczająco opisuje kwestie bezpieczeństwa AI, zgodności z AI Act, monitorowania jakości modeli oraz mechanizmów ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla systemów generatywnych, w tym halucynacjami modeli, prompt injection oraz ryzykiem wycieku danych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Formularz OZPI zawiera ograniczenia ilości znaków możliwych do wprowadzenia w poszczególnych komórkach formularza, dlatego też wiele aspektów rozwiniętych i uszczegółowionych jest w Studium wykonalności dla projektu. Aspekty, o których mowa w uwadze uwzględnione są w rozdziałach 11 i 12 Studium wykonalności. |
|  | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Analiza ryzyk projektu jest niewystarczająca i koncentruje się głównie na klasycznych ryzykach projektowych. Dokument nie zawiera pogłębionej analizy ryzyk specyficznych dla systemów AI ani kompletnego modelu zarządzania ryzykiem obejmującego monitorowanie jakości modeli, ryzyka regulacyjne, bezpieczeństwo AI oraz ryzyka operacyjne związane z wykorzystaniem modeli generatywnych. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę i dokonano korekty. Dodano m.in. ryzyka związane z jakością modeli (halucynacje), bezpieczeństwem (prompt injection, data poisoning) oraz zgodnością z regulacjami (AI Act). Jednocześnie informujemy, że pełny model mitygacji tych ryzyk, włączając w to architekturę nadzoru nad modelami (AI Governance), techniki ewaluacji (Red Teaming) oraz procedury utrzymania MLOps/LLMOps, został szczegółowo zamodelowany w rozdziale 13 docelowego Studium Wykonalności. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Sposób prezentacji kosztów projektu wymaga doprecyzowania. Kategorie kosztowe zostały przedstawione w sposób zbyt szeroki i zagregowany, co uniemożliwia ocenę racjonalności budżetu oraz rzeczywistych kosztów funkcjonowania infrastruktury AI. Dokument nie pozwala na jednoznaczne określenie kosztów poszczególnych komponentów technologicznych oraz kosztów eksploatacji platformy. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Koszty realizacji poszczególnych zadań przez Lidera i partnerów zostały oszacowane na podstawie praktycznych doświadczeń z realizacji projektów komplementarnych do AI HUB w szczególności projekty HIVE AI (w których uczestniczyła większość partnerów projektu). Projekt AI HUB zakłada re-use produktów uzyskanych w projektach komplementarnych, dlatego wydatki koncentrują się na kosztach wytworzenia produktów projektu przez zespoły deweloperskie partnerów oraz zakupach niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług zewnętrznych. Szczegóły przedstawiono w analizie finansowo-ekonomicznej dla projektu oraz SW rozdziały m.in. 12 i 13. Przedstawiono również w załączniku nr 1 do Karty Oceny |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Pozycja kosztowa „Oprogramowanie” wymaga szczegółowego rozbicia. W jednej kategorii ujęto jednocześnie koszty budowy platformy AI HUB, platformy danych i modeli, asystentów AI, licencji, narzędzi developerskich, dokumentacji analitycznej, prac wdrożeniowych oraz wynagrodzeń zespołu projektowego. Taki sposób agregacji uniemożliwia ocenę, jaka część budżetu zostanie przeznaczona na rzeczywiste komponenty AI, a jaka na klasyczne usługi integracyjne i organizacyjne. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Jw. Szczegóły przedstawiono w analizie finansowo-ekonomicznej dla projektu oraz SW rozdziały m.in. 12 i 13 Przedstawiono również w załączniku nr 1 do Karty Oceny |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Koszty infrastruktury zostały przedstawione w sposób budzący istotne wątpliwości. Wskazana kwota około 8,4 mln zł dla infrastruktury obejmującej GPU, storage, środowiska developerskie oraz środowiska testowe wydaje się niewspółmierna do deklarowanej skali projektu i wymaga przedstawienia szczegółowej metodologii kalkulacji. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę. Poniżej wyjaśnienia. Przyjęto założenia, że będziemy wykorzystywać dostępne u partnerów zasoby infrastruktury. Koszty wskazane w tej kategorii obejmują doposażenie w tym zakup m.in. Laptopów (LLM capable) dla zespołów, PC deweloperskie AI, platforma GB10, PC inferencyjny AI (2x RTX PRO 6000) + osprzęt sieciowy, Urządzenia UTM oraz zbudowanie i uruchomienie środowiska do trenowania i ewaluacji modeli wykorzystanie infrastruktury do wdrożeń i rozwoju modeli funkcjonowanie mechanizmów replikowalności i udostępniania; PC deweloperskie AI (platforma GB10) to obecnie najbardziej ekonomiczna (<20 tys. zł za jednostkę) platforma uruchomieniowa do eksperymentów w trybie inferencyjnym z wielkimi modelami językowymi (LLM). PC inferencyjne to komputery klasy workstation wyposażone w dwa akceleratory GPU. Pozwalają one na prototypowanie potoków przetwarzania LLM w zakresie podobnym do możliwości platformy GB10, ale oferują przepustowość większą o dwa rzędy wielkości. Komputery te będą współdzielone przez zespół projektowy i posłużą do błyskawicznego prototypowania rozwiązań treningowych w małej skali, stanowiących element tworzonej platformy modeli i danych. Szacunki kosztów zostały przygotowane m.in. na podstawie: - doświadczeń eksploatacyjnych partnerów w utrzymaniu infrastruktury HPC i AI, - analizy przewidywanego obciążenia usług AI HUB, - estymacji zapotrzebowania na moc GPU, storage i transfer danych, - analizy kosztów eksploatacyjnych środowisk on-premise i cloud. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Dokument nie przedstawia modelu finansowania i rozliczania wykorzystania istniejącej infrastruktury obliczeniowej, w tym zasobów RChO, Cyfronetu, PCSS lub usług chmurowych Azure. Brakuje informacji dotyczących kosztów eksploatacji, wykorzystania GPU, storage, transferu danych oraz długoterminowego utrzymania środowisk AI. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | jw. |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Koszty zarządzania i wsparcia projektu przekraczające 26 mln zł wymagają szczegółowego uzasadnienia. Dokument nie przedstawia struktury zatrudnienia, liczby ekspertów ani zakresu kompetencji zespołów odpowiedzialnych za AI governance, bezpieczeństwo AI, utrzymanie modeli oraz zarządzanie środowiskami MLOps/LLMOps. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Formularz OZPI zawiera ograniczenia ilości znaków możliwych do wprowadzenia w poszczególnych komórkach formularza, dlatego też wiele aspektów rozwiniętych i uszczegółowionych jest w Studium wykonalności dla projektu. Aspekty, o których mowa szerzej opisano w rozdziałach: 6, 10 i 12 SW. Dodatkowo pozycja kosztowa zawiera koszty zarządzania i wsparcia zarówno po stronie Lidera jak i 8 partnerów biorących udział w projekcie. |
|  | RA IT | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) | Dokument wymaga doprecyzowania kosztów trwałości projektu. Wskazana kwota około 64 mln zł kosztów utrzymania w okresie pięciu lat nie została uzasadniona. Brakuje informacji dotyczących kosztów utrzymania modeli AI, infrastruktury obliczeniowej, cyberbezpieczeństwa, aktualizacji modeli, kosztów energii, storage oraz kosztów dalszego rozwoju platformy po zakończeniu finansowania projektowego. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Przeanalizowano uwagę, poniżej wyjaśnienia. Formularz OZPI zawiera ograniczenia ilości znaków możliwych do wprowadzenia w poszczególnych komórkach formularza, dlatego też wiele aspektów rozwiniętych i uszczegółowionych jest w Studium wykonalności dla projektu. Aspekty, o których mowa, szerzej opisano w rozdziałach: 8, 11, 12, 13 SW. |