Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Warszawa, 31 grudnia 2020 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Elektroniczny System Szkoleń NCBR (ESSN)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Usługa elektronizacji kontentu (przez kontent Zamawiający rozumie wszelkie treści w postaci prezentacji, dokumentów, zdjęć, filmów, stron www, itp.) merytorycznego w postaci kursów e-learningowych w standardzie SCORM dla pracowników NCBR oraz podmiotów gospodarczo zależnych i ekspertów.

  - Usługa udostępnienia dwóch odrębnych instancji:

    - do logowania dla pracowników,

    - do rejestracji dla ekspertów.

  - Usługa SaaS platformy e-learningowej z opracowanym kontentem merytorycznym.

  - Usługa SLA.

  - Usługa Helpdesk dla użytkowników.

- HARMONOGRAM RAMOWY (ETAPY PROJEKTU)

  - Etap pierwszy – 4 (cztery) miesiące po podpisaniu umowy

    - Zadania etapu pierwszego:

Zadanie nr 1: Opracowanie metodyczne i techniczne do 7 kursów 
e-learningowych z zakresu HR na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego wraz z elektronizacją kontentu w postaci kursu 
e-learningowego w standardzie SCORM.

Przykładowe tematy: (1) Adaptacja – pierwszy dzień w pracy "O Grupie NCBR"; (2) Adaptacja – czym zajmują się działy (3) Adaptacja – kwestie pracownicze (czas pracy, benefity, regulamin pracy); (4) EIK – dla pracownika i menedżera; (5) ENOVA – dla pracownika i menedżera (6) Szkolenia i rozwój w Grupie NCBR (7) System premiowy w grupie NCBR.

Zadanie nr 2: Opracowanie metodyczne i techniczne do 6 kursów 
e-learningowych, dla ekspertów, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, wraz z elektronizacją kontentu 
w postaci kursu e-learningowego w standardzie SCORM.

Przykładowe tematy: (1) Zasady współpracy eksperta z NCBR, obowiązki eksperta, kwestia konfliktu interesów (ogólny kurs wprowadzający, do odbycia przez wszystkich ekspertów); (2) Przygotowanie recenzji 
z raportów/wniosków o zmianę w projekcie; (3) Kontrola projektu; (4) Ocena wniosków o dofinansowanie (konkursy krajowe/strategiczne/obronność i bezpieczeństwo); (5) Ocena wniosków 
o dofinansowanie (konkursy międzynarodowe); (6) Ocena wniosków 
o dofinansowanie (fundusze europejskie w ramach nowej perspektywy).

    - Każda z koncepcji powinna zawierać opis sposobu prezentacji treści użytkownikowi kursu oraz opis technik i metod planowanych przez Wykonawcę do użycia podczas technicznego opracowywania kursów.

    - Wykonawca w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz każdą zaakceptowaną koncepcję, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji scenariusz techniczny każdego kursu e-learningowego, 
o którym mowa w pkt. 2.1.1. w Zadaniu nr 1 oraz w Zadaniu nr 2. 
W ramach procesu akceptacji Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w opracowanym 
i przedstawionym scenariuszu.

    - Scenariusz techniczny powinien być sprawdzony pod kątem realizacji założonych celów szkoleniowych, tożsamy z wkładem merytorycznym przekazanym przez Zamawiającego, a także powinien przedstawiać planowane elementy interaktywne.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcje oraz scenariusze techniczne w formacie umożliwiającym ich otwarcie, edycję i nanoszenie poprawek w trybie śledzenia zmian.

    - Na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego koncepcji oraz scenariusza technicznego Wykonawca opracuje kurs e-learningowy 
w programie umożliwiającym Zamawiającemu ich późniejszą, samodzielną edycję, np. w Articulate Storyline, Adobe Captivate. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu pliki projektowe kursów.

    - Wykonawca opracuje pytania do testów w formacie .story.

    - Zamawiający dopuszcza przygotowanie elementów ekranu w programach do obróbki grafiki, animacji i dźwięku, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę i będzie miał możliwość ich późniejszej edycji w programach do obróbki grafiki, animacji i dźwięku firmy Adobe (tj.: pakiet Adobe Creative Cloud: Photoshop CC, Ilustrator CC, After Effects CC, Charakter Animation CC, Audition CC i inne).

    - Wykonawca nie może osadzać w kursach e-learningowych kodu, pozwalającego bez wiedzy i zgody Zamawiającego na komunikowanie się 
i przekazywanie danych, w tym danych statystycznych do Wykonawcy lub osób trzecich.

    - Wykonawca w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję każdego kursu e-learningowego, o którym mowa w pkt. 2.1.1. w Zadaniu nr 1 oraz 
w Zadaniu nr 2. W ramach procesu akceptacji Zamawiający ma prawo zgłaszania uwag, które zostaną uwzględnione przez Wykonawcę 
w dostarczonej koncepcji.

      - Treść merytoryczna kursu e-learningowego będzie przedstawiona w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem wartości merytorycznej dla grupy docelowej. Wykonawca zastosuje interakcję, która zwiększy zaangażowanie oraz koncentrację użytkownika. Treść będzie dostosowana do grupy docelowej, tj. osób dorosłych, pracowników i ekspertów Centrum.

    - Wykonawca przekaże poprzez udostępniony FTP (lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym):

      - pliki źródłowe lekcji kursu online w formacie .story i formatach programów, o których mowa w pkt. 2.1.8. (jeżeli Wykonawca opracowywał w nich elementy ekranu), umożliwiające Zamawiającemu ich późniejszą, samodzielną edycję np.: 
w Articulate Storyline, Adobe Captivate oraz programach, 
o których mowa w pkt. 2.1.8.,

      - pliki lekcji kursu online w formacie html5 w postaci paczek SCORM,

      - pliki testów w formacie .story,

    - Paczki SCORM przekazane przez Wykonawcę muszą być wygenerowane bezpośrednio z programu, o którym mowa w pkt. 2.1.6. i nie mogą być modyfikowane przez Wykonawcę bez zgodny Zamawiającego.

    - Rozmiar każdej z przekazanych przez Wykonawcę paczek SCORM nie będzie większy niż 10 MB. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego rozmiar paczki może zostać zwiększony.

  - Etap drugi – 4 (cztery) miesiące po podpisaniu umowy

    - Zadania etapu drugiego:

Zadanie nr 1: Wdrożenie Platformy w modelu SaaS;

Zadanie nr 2: Opracowanie i wdrożenie dwóch odrębnych paneli do logowania i rejestracji dla dwóch grup Użytkowników oraz panelu administratora, w tym dopasowanie podstawowych elementów systemu do graficznych sugestii Zamawiającego i testy;

Zadanie nr 3: Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i akceptacyjnych;

Zadanie nr 4: Przekazanie Dokumentacji Powdrożeniowej w języku polskim na nośniku; uzgodnionym przez Strony w drodze roboczych ustaleń;

Zadanie nr 5: Uruchomienie usługi dostępu do Platformy w modelu SaaS;

Zadanie nr 6: Przeprowadzenie szkoleń Pracowników Zamawiającego, dla nie więcej niż 10 osób wytypowanych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić we współpracy 
z Zamawiającym testy funkcjonalności platformy oraz opracowanych 
i zaakceptowanych kursów e-learningowych wraz z testami sprawdzającymi wiedzę. Testy kursów powinny być przeprowadzone na różnych urządzeniach, np. komputer, tablet, smartfon.

    - Wykonawca przekaże dokumentację techniczną (powdrożeniową) uwzględniającą wszelkie funkcjonalności systemu wraz z kursami 
w standardzie SCORM. Dokumentacja musi opisywać użyte technologie 
i zastosowane rozwiązania (w szczególności wszystkie używane API). Dokumentacja techniczna musi być odpowiednio uporządkowana tak by była możliwość jej łatwego przeszukiwania.

    - Zamawiający wymaga aby dokumentacja API była publicznie dostępna 
i nie stanowiła tajemnicy firmy.

    - Dostarczona Zamawiającemu dokumentacja Systemu musi być napisana 
w języku polskim lub/i angielskim. Dokumentacja użytkownika biznesowego musi być w języku polskim.

    - Platforma i kursy e-learningowe muszą być zgodne ze standardami dostępności WCAG 2.1.

    - Platforma musi być zgodna z RWD (Responsive Web Design). Platforma musi być przystosowana zarówno do obsługi z urządzeń typu desktop, tablet jak i urządzeń mobilnych.

    - Platforma musi udostępniać system raportów z możliwością eksportu danych do plików w formatach: XML, HTML, TXT, PDF, RTF, CSV, XLSX z predefiniowanymi raportami z m. in. informacjami o uczestnikach kursów, odbytych przez nich kursach, ich postępach w kursach, wynikach ankiet i testów na podstawie wzorów dostarczonych przez Zamawiającego. Raporty będą sporządzane przez Wykonawcę raz 
w miesiącu.

    - Wykonawca musi zapewnić kreator kursów, dzięki któremu osoby wskazane przez Zamawiającego będą miały dostęp do narzędzia, które umożliwia samodzielne tworzenie kursów i wprowadzanie zmian do już istniejących kursów. Dodatkowo będą mogli tworzyć ścieżki edukacyjne 
i grupy odbiorców kursów dedykowanych, umieścić także prezentacje 
w ppt., pliki pdf, jeśli pojawi się taka potrzeba.

    - Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

      - Termin i miejsce szkoleń ustalony będzie przez Strony 
w trybie roboczym.

      - Zakres szkoleń obejmować będzie korzystanie z części administracyjnej platformy e-learningowej jak i z kreatora kursów.

      - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania 
i dostarczenia materiałów szkoleniowych.

  - Etap trzeci – kolejnych 14 (czternaście) miesięcy

    - Zadania etapu trzeciego:

Zadanie nr 1: Uruchomienie usługi HelpDesk dla Użytkowników;

Zadanie nr 2: Uruchomienie usługi Wsparcia technicznego.

    - Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do administracji i utrzymania platformy, tj. usługi stałego administrowania całym systemem, w tym zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa, wprowadzania niezbędnych poprawek oraz monitorowania i reagowania na nieprawidłowe działanie systemu, w tym również świadczenie pomocy technicznej użytkownikom 
i administratorom Zamawiającego.

    - Wykonawca będzie również dbał o zawartość baz danych w zakresie integralności i spójności danych, a także monitorował zmiany przepisów prawa i niezwłocznie dostosowywał wdrożone rozwiązania do zmieniających się przepisów.

    - W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni możliwość aktualizacji platformy pod kątem wykrytych luk i błędów.

    - Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu wydajności 
i bezpieczeństwa platformy e-learningowej.

    - Wykonawca zapewni nielimitowaną przepustowość dla użytkowników.

    - Wykonawca zapewni pomoc techniczną, tzw. helpdesk, dostępny dla użytkowników oraz administratorów platformy w dni powszednie 
w godz. 8:00-16:00.

    - Helpdesk dostępny będzie w ustalony w trybie roboczym sposób, np. poprzez dedykowany adres e-mail.

    - Wykonawca zapewni serwis i wsparcie techniczne z założeniem, że maksymalny dopuszczalny czas reakcji Wykonawcy w przypadku wstąpienie usterki systemu w godzinach pracy systemu: błąd krytyczny (awaria) – 4 godziny od momentu zgłoszenia; błąd istotny – 8 godzin od momentu zgłoszenia; błąd kosmetyczny – 16 godzin od momentu zgłoszenia. Maksymalny dopuszczalny czas naprawy usterki przez Wykonawcę: błąd krytyczny - naprawa do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub znalezienie tymczasowego obejścia i kontynuacja prac serwisowych, błąd istotny – do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, o błąd kosmetyczny – do 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Wykonawca opracuje harmonogram szczegółowy prac dotyczący etapów opisanych w pkt. 2.1. oraz 2.2. i 2.3. i przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Podczas opracowania harmonogramu Wykonawca uwzględni w szczególności: zadania Wykonawcy, zadania Zamawiającego, terminy prac, proces odbioru, końcowy termin realizacji zadań. Harmonogram zostanie przekazany Zamawiającemu 
w formacie umożliwiającym jego otwarcie, edycję i nanoszenie poprawek 
w trybie śledzenia zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do opcjonalnego skorzystania z:

    - zakupu i późniejszego wykorzystania wybranych przez siebie, gotowych kursów z bazy Wykonawcy. Zamawiający rozumie przez to kursy, których tematyka dotyczy np. BHP, prawa zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i in.

    - zlecenia Wykonawcy przygotowania dodatkowych kursów według pojawiających się potrzeb według ustalonych kryteriów, tj.

      - opracowanie kursu na podstawie materiałów przygotowanych przez Zamawiającego – scenariusz dostarczony przez Zamawiającego, weryfikacja metodyczna - uwagi, propozycje rozwiązań graficznych, wprowadzenie interaktywności na etapie programowania, interakcje (liczba interakcji - max 3) etc.

      - kurs w wersji podstawowej – kurs wytworzony 
w dostępnym na rynku narzędziu (np. Articulate Storyline, Adobe Captivate); aktywna mapa kursu; słownik pojęć, dedykowana grafika (stockowa); standardowy lub dedykowany layout kursu; koncepcja kursu (fabularyzacja, elementy storytellingu, symulacje); scenariusz kursu; standardowe lub proste dedykowane quizy i ćwiczenia; elementy grywalizacji, standardowe testy; blokowanie ekranów (konieczność „odklikania” wszystkich elementów ekranu, by przejść dalej), proste animacje; załączniki np. pliki PDF; różnorodne interaktywności, test wraz z certyfikatem zawierającym imię 
i nazwisko użytkownika na zakończenie kursu.

      - kurs w wersji zaawansowanej – kurs wytworzone 
w dostępnym na rynku narzędziu (np. Articulate Storyline, Adobe Captivate); aktywna mapa kursu; słownik pojęć; kurs wprowadza narrację opartą o scenki, case study, rozbudowane ćwiczenia; dedykowana grafika lub stworzenie dedykowanych grafik do kursu; dedykowany, niestandardowy layout kursu; koncepcja kursu (fabularyzacja, elementy storytellingu, symulacje, interaktywne animacje); scenariusz kursu; elementy grywalizacji; dedykowane testy, ankiety, formularze, kwestionariusze; załącznik, np. pliki PDF; zaawansowane interaktywności; blokowanie ekranów (konieczność „odklikania” wszystkich elementów ekranu, by przejść dalej); test wraz z certyfikatem zawierającym imię i nazwisko użytkownika na zakończenie kursu.

  - Etap pierwszy oraz etap drugi muszą być prowadzone symultanicznie i muszą zakończyć się wraz z końcem listopada 2021 r.

  - Wykonawca zapewni przygotowanie danych dotyczących kursów 
e-learningowych i użytkowników platformy e-learningowej do migracji po zakończeniu umowy. Przekazane do migracji dane powinny zawierać całą historię aktywności użytkowników w tym m.in. informacje o uczestnikach kursów, odbytych przez nich kursach, postępach w kursach, wynikach ankiet i testów. 
W przypadku kursów e-learningowych Wykonawca przekaże aktualne materiały w standardzie SCORM. Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu 
w standardzie danych, które spełnią wymogi skutecznej implementacji tych materiałów na inną platformę e-learningową dostarczoną przez innego Wykonawcę w celu kontynuacji projektu (jeśli wystąpi taka konieczność).

- ZAKRES MERYTORYCZNY PROJEKTU

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia oferty kursów dla pracowników 
o element samokształcenia, a w przypadku ekspertów NCBR do powstania ustandaryzowanego narzędzia podnoszącego lub wyrównującego kompetencje wszystkich ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków składanych 
w konkursach NCBR.

Wdrożenie platformy e-learningowej w ramach organizacji zakłada wzrost dostępności do niezbędnych materiałów służących szybszemu i ustandaryzowanemu wdrożeniu pracowników i ekspertów wewnętrznych w ich obowiązki świadczone na rzecz NCBR. Edukacyjna platforma e-learningowa ma udostępniać funkcje, które pozwolą zautomatyzować tworzenie i prowadzenie kursów indywidualnych i grupowych, stanowiących samodzielne kursy on-line lub kursy uzupełniające prowadzone szkolenia i warsztaty.

Przedstawiciele zamawiającego pełniący funkcje administratorów (odrębnie dla części HR i części dla ekspertów) zostaną przeszkoleni przez dostawcę platformy i otrzymają dostęp do kreatora kursów, narzędzia które umożliwia samodzielne tworzenie kursów 
i wprowadzanie zmian w już istniejące kursy, oraz do części administracyjno-sprawozdawczej.

- KORZYŚCI WYKORZYSTANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU SZKOLEŃ NCBR (ESSN)

  - Dla ekspertów Centrum:

•	wzrost kompetencji ekspertów w zakresie procesu oceny wniosków i współpracy ekspertów z wnioskodawcami i beneficjentami,

•	skalowalność i spójność wiedzy ekspertów,

•	wypełnienie zaleceń zewnętrznych dotyczących prowadzenia kursów dla ekspertów,

•	wypełnienie luki, jaka pojawiła się po zakończeniu ku stacjonarnych,

•	standaryzacja wiedzy wśród ekspertów,

•	łatwy dostęp do aktualnej wiedzy na temat dokumentacji konkursowej,

•	możliwość weryfikacji swojej wiedzy „bez wychodzenia z domu”,

•	możliwość pozyskania certyfikatów poświadczających posiadaną wiedze 
i umiejętności,

•	zwiększenie zaangażowania w proces oceny na różnych etapach prac nad projektem.

Wartość dodana dla NCBR:

•	zwiększenie dostępu do szerokiej bazy dobrze przygotowanych ekspertów,

•	możliwość monitoringu postępu kształcenia ekspertów w poszczególnych obszarach,

•	zmniejszenie ilości pracy działów odpowiedzialnych za ocenę wniosków 
o dofinansowanie, wniosków o wprowadzenie zmian, aneksów, wniosków 
o płatność, kontrolę projektów i innych działów NCBR i NCBR+ odpowiedzialnych za kontakt z ekspertami.

  - Dla pracowników Centrum:

•	możliwość wykorzystania idei blended learningu w działaniach rozwojowych InnJA – kultura organizacji dla innowacji, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie organizowanych szkoleń i warsztatów,

•	stworzenie bazy wiedzy o realizowanych procesach dla pracowników, co pomoże w ustandaryzowaniu działań i będzie wspierało adaptację nowych pracowników na stanowisku pracy,

•	możliwość weryfikacji wiedzy z zakresu ważnych aktów prawnych 
i procedur co pozwoli na poprawę standardów pracy i poprawność stosowanych procedur,

•	łatwy i szybki dostęp do najważniejszej z punktu widzenia pracownika wiedzy podany w przystępny sposób – nie wymagający czytania setek stron dokumentów,

•	możliwość wzmocnienia kompetencji pracowników w dowolnym czasie 
i miejscu dzięki platformie online,

•	efektywne wykorzystanie zasobów ekspertów, przy tworzeniu kursów 
e-learningowych, którzy mogą przekazywać wiedzę pracownikom za pośrednictwem kursów – dzięki temu wdrażają ich najlepsi, a nie Ci, którzy akurat mają czas,

•	wsparcie dążenia do doskonałości organizacyjnej,

•	możliwość łatwiejszego przekwalifikowania/dokwalifikowania pracowników – w sytuacji kiedy potrzebne jest wsparcie innego działu,

•	zwiększenie wiedzy pracowników NCBR o działalności innych działów,

•	skuteczniejsze wdrożenie nowych pracowników przy ograniczonych zasobach wewnętrznych (liczba zadań, dostępność pracowników/managerów podczas procesu wdrażania), większy komfort dla pracownika w zakresie dostępu i czasu na przyswojenie wiedzy.

Wartość dodana dla NCBR:

•	standaryzacja procesu adaptacji pracowników na stanowisku pracy – ujednolicenie wiedzy i działań,

•	możliwość weryfikacji wiedzy, którą zdobywają pracownicy – szczególnie nowozatrudnieni,

•	wsparcie managera we wdrożeniu nowych pracowników na stanowisku pracy,

•	skrócenie czasu poświęcanego na adaptacje pracowników w organizacji przez ekspertów,

•	realizacja celów organizacji w zakresie wartości Grupy NCBR: zaangażowanie, rozwój.

- ZAKRES FUNKCJONALNY PLATFORMY

  - LOGOWANIE – powstanie dwóch odrębnych paneli do logowania dla dwóch grup użytkowników (pracowników Centrum i ekspertów zewnętrznych).

  - PERSONALIZACJA – po zalogowaniu każdy z użytkowników będzie posiadał swój indywidualny profil, w którym będą dostępne jego dane, przypisane dla niego kursy, informacja o postępach w realizacji kursów, certyfikaty zakończenia kursów i inne właściwe informacje dla procesu e-learningowego.

  - TESTY – kursy e-learningowe powinny zawierać testy (cząstkowe i test końcowy).

  - CERTYFIKACJA UCZESTNIKÓW – każdy kurs będzie się kończył możliwością wygenerowania przez użytkownika imiennego certyfikatu zawierającego unikalny numer.

  - ANKIETY – możliwość generowania ankiet dla użytkowników.

  - ADMINISTRACJA – administracja platformą zostanie zautomatyzowana. Dostawca usługi umożliwi dostęp do części sprawozdawczej administratorom wskazanym przez zamawiającego, którzy będą mieli dostęp do informacji m.in. 
o frekwencji w poszczególnych kursach, czasu spędzonego na realizację kursu, postępów w ramach poszczególnych kursów, szybkiej aktualizacji kont użytkowników platformy (rotacja pracowników) etc.

  - KREATOR KURSÓW – administratorzy wskazani przez zamawiającego będą mieli dostęp do kreatora kursów, narzędzia, które umożliwia samodzielne tworzenie kursów i wprowadzanie zmian do już istniejących kursów. Dodatkowo będą mogli tworzyć ścieżki edukacyjne i grupy odbiorców kursów dedykowanych, umieścić także prezentacje w ppt., pliki pdf, jeśli pojawi się taka potrzeba.

Przykłady ćwiczeń:

- Drag&drop:

- dopasowywanie słów kluczowych do luk w tekście,

- dopasowywanie słów kluczowych do obrazków,

- dopasowywanie słów kluczowych wg kategorii,

- Spellpad:

- wpisywanie słów kluczy do luk w tekście,

- podpisywanie obrazków,

- Ćwiczenie z elementami listy rozwijanej,

- Ćwiczenie prawda/fałsz.

  - HELPDESK – funkcjonowanie on-linowej linii wsparcia dla użytkowników 8:00-16:00.

  - SERWIS I WSPARCIE TECHNICZNE – maksymalny dopuszczalny czas reakcji Wykonawcy w przypadku wstąpienie usterki systemu w godzinach pracy systemu: błąd krytyczny (awaria) – 4 godziny od momentu zgłoszenia; błąd istotny – 8 godzin od momentu zgłoszenia; błąd kosmetyczny – 16 godzin od momentu zgłoszenia. Maksymalny dopuszczalny czas naprawy usterki przez Wykonawcę: błąd krytyczny – naprawa do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub znalezienie tymczasowego obejścia i kontynuacja prac serwisowych; błąd istotny – do 24 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia; błąd kosmetyczny – do 48 godzin od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - HOSTING – zapewnienie optymalnych parametrów technicznych umożliwiających pełną dostępność systemu dla określonych w zamówieniu grup odbiorców. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do monitoringu wydajności i bezpieczeństwa platformy szkoleniowej;

  - RESPONSYWNOŚĆ – dopasowanie platformy i kursów do potrzeb odbiorców poprzez umożliwienie dostępu z poziomu urządzeń mobilnych w standardzie RWD.

  - DOSTĘPNOŚĆ – platforma i kursy zgodne ze standardami dostępności WCAG.