| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej” (wnioskodawca – Uniwersytet Jagielloński, beneficjent – Uniwersytet Jagielloński) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Część ogólna raportu | Brak pozycji „Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne”. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |
| 2 | MC | 2.Postep finansowy. Wartość środków wydatkowanych | Zgodnie z instrukcją dla punktu pierwszego: „Należy wskazać % wartość wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu”. Na podstawie informacji przekazanych wraz z ostatnim złożonym w pierwszym kwartale wnioskiem o płatność, uwzględniając brak wydatków niekwalifikowalnych, wskazana wartość powinna wynosić nie mniej niż 13,35 %. W raporcie wykazano wartość – 8,63 %. | Proszę o analizę i korektę wartości. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W ryzyku „brak włączenia platformy UJ CM do PPM” w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” przekazano, iż „ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM zostało maksymalnie zredukowane” przy jednoczesnym pozostawieniu „Siły oddziaływania” i „Prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka” na tym samym poziomie. | Proszę o analizę i wyjaśnienia lub korektę zapisów. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu | W ryzykach „zaburzenia przepływów finansowych” oraz „spóźnione dostawy” określono niezgodną z instrukcją wartość „Siły oddziaływania”. | Proszę o analizę i korektę wartości. |