| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Nie wskazano przyczyny nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika: - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]; - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]; - Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego; - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny”. | Proszę o korektę. |