OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków dla odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Katowice w latach 2022-2023”

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu operatów wodnoprawnych stanowiących podstawę do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji.

- Cel przedmiotu zamówienia

Uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową 
w ramach bieżącego utrzymania systemu odwodnienia dróg krajowych, polegających na opracowaniu operatów wodnoprawnych i uzyskaniu decyzji administracyjnych, w związku 
z upływem terminu ważności obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych w okresie 2022 
– 2023.

- Lokalizacja

Sieć dróg krajowych na terenie województwa śląskiego będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

- Zakres Przedmiotu zamówienia

- Opracowanie operatu wodnoprawnego zgodnie z art. 407-409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233), dla wszystkich wskazanych w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1) odcinków dróg krajowych i ilości urządzeń wodnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków do wód lub do ziemi.

- Umieszczenie w treści operatu wodnoprawnego dodatkowych informacji i dokumentów wymienionych poniżej:

- wyszczególnienie powierzchni szczelnych, utwardzonych, zielonych oraz pozostałych, 
z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe, zarówno jako rzeczywiste
i zredukowane. Wydzielenie zlewni będących poza zarządem GDDKiA;

- wskazanie wielkości powierzchni zredukowanej wyrażonej w m2 na podstawie, której naliczona zostanie opłata zmienna za usługi wodne;

- wszelkie uzgodnienia, warunki techniczne, opinie, pisma administratorów odbiorników, do których wprowadzane są wody opadowe i roztopowe oraz ścieki z urządzeń wodnych;

- dokumentacja fotograficzna urządzeń wodnych służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz ścieków;

- aktualne mapy zasadnicze dla całego odcinka drogi, dla którego opracowuje się operat wodnoprawny wraz z oznaczeniem przebiegu infrastruktury drogowej służącej odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz ścieków wraz 
z oznaczeniem granic poszczególnych zlewni;

- inne na polecenie Zamawiającego lub niezbędne w celu uzyskania decyzji wodnoprawnej;

- Układ poszczególnych rozdziałów operatu wodnoprawnego winien być zgodny 
z kolejnością przyjętą w obowiązującej ustawie Prawo wodne, podczas realizacji zamówienia;

- Wykonawca w przypadku zmiany przepisów prawa wodnego w zakresie dotyczącym opracowania operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji wodnoprawnych będzie realizował zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie uzyskania decyzji wodnoprawnej lub innego dokumentu uprawniającego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz ścieków urządzeniami wodnymi do wód lub do ziemi;

- Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania pierwszego operatu wodnoprawnego przekaże Zamawiającego wzór operatu wodnoprawnego (wraz ze stroną tytułową) celem zaopiniowania. Zaakceptowany wzór operatu wodnoprawnego będzie stosowany dla każdego opracowanego operatu w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualne odstępstwa od przyjętego wzoru operatu mogą zostać wprowadzone po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;

- Szata graficzna operatu wodnoprawnego:

- ogólne zasady: Czcionka Verdana 10, interlinia 1,15, tekst wyjustowany;

- tytuły rozdziałów i podrozdziałów – czcionka Verdana 10 pogrubiona;

- tekst zasadniczy – czcionka Verdana 10;

- część tekstowa drukowana dwustronnie;

- część graficzna przedstawiona w formie załączników;

- każdorazowo załącznik winien być przełożony opisaną zakładką;

- zakładka w kolorze innym niż biały;

- ostatni załącznik operatu wodnoprawnego stanowić będzie suplement zawierający kompletną korespondencję powstałą na etapie uzyskiwania decyzji wodnoprawnej (począwszy od kopii wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do kopii uzyskanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym);

- operat wodnoprawny należy bindować;

- kolor grzbietu dobrać odpowiednio dla: autostrady – czarne, drogi ekspresowe 
– niebieskie, drogi krajowe – zielone;

- na tylnej okładce od strony wewnętrznej należy zamieścić nośnik danych typu pendrive
z elektronicznym zapisem operatu (format: pdf – całość dokumentacji, doc, docx – pliki tekstowe, xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne i wykresy);

- załączony do operatu pendrive winien być czytelnie opisany za pomocą naklejki tytułowej, z tytułem operatu, datą opracowania, logiem GDDKiA;

- operat wodnoprawny (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) winien zostać podpisany pod rygorem nieważności;

- Wykonawca dołączy do każdego operatu wodnoprawnego oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz  został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- Skuteczne (dostarczenie Zamawiającemu dokumentu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej potwierdzającego wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do właściwego organu administracji publicznej wraz z załączonym potwierdzeniem opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

- Uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego będzie obowiązkiem Zamawiającego, po uprzednim obliczeniu opłaty przez Wykonawcę i przekazanie informacji o wysokości opłaty Zamawiającemu;

- Udział w wizjach terenowych, spotkaniach, rozprawach administracyjnych na wezwanie Zamawiającego;

- Udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień, uzupełnień na etapie uzyskiwania decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym;

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym w terminach wskazanych 
w załączniku nr 1 (uzyskanie potwierdzenia uprawomocnienia decyzji od organu wydającego decyzję).

- Warunki przekazania dokumentacji

- Przed złożeniem do właściwego organu administracji wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą e-mailową (Zamawiający wskaże adres e-mailowy) jeden egzemplarz operatu wodnoprawego w wersji elektronicznej edytowalnej, celem wydania opinii, z zachowaniem terminów, o których mowa w załączniku nr 1. Zamawiający wyda opinię w terminie 7 dni licząc od następnego dnia po dostarczeniu Zamawiającemu operatu, o którym mowa powyżej.

- Kompletną i ostateczną wersję operatu wodnoprawnego z uwzględnieniem zapisów punktu 4.6 należy przekazać w dwóch podpisanych egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch podpisanych egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive 
w formacie:

pdf – całość dokumentacji;

dodatkowo:

jpg – rysunki, pliki graficzne, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;

doc, docx – pliki tekstowe;

xls, xlsx – zestawienia tabelaryczne.

Układ plików i folderów na pendrive winien odpowiadać treści operatu wodnoprawnego. Brak podpisu osób realizujących przedmiot zamówienia skutkuje nieważnością dokumentacji. 
W ten sposób opracowaną dokumentację przekazuje się Zamawiającemu nie później niż 
w terminie 21 dni od daty otrzymania (wpływu) do siedziby Wykonawcy uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

- Termin realizacji

Zamawiający wyznacza końcowy termin wykonania usługi do dnia 31.12.2023 r., 
z zastrzeżeniem terminów wskazanych w załączniku nr 1. Zamawiający dopuszcza uzyskanie decyzji wodnoprawnych z wyprzedzeniem, względem terminów określonych w załączniku nr 1.

- Warunki płatności

- Wynagrodzenie obejmuje:

- wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 
z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

- wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonych 
w ramach niniejszej Umowy Operatów oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu protokołów odbioru. Wykonawca dostarczy fakturę za wykonanie Przedmiotu umowy na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice;

- Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe wskazane osobno, dla każdej pozycji (opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne), w Formularzu ofertowym w jednej transzy. Transza płatna będzie po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu oryginału prawomocnej decyzji pozwolenie wodnoprawne oraz kompletnego i ostatecznego operatu wodnoprawnego, o którym mowa 
w pkt 4 i 5.2 OPZ, a także na podstawie podpisanego protokołu odbioru ww. dokumentów;

- Złożenie odwołania od wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym nie wstrzymuje wypłaty wynagrodzenia za opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenie wodnoprawne, jeśli zostaną spełnione warunki umożliwiające odbiór tych dokumentów;

- W przypadku braku uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich urządzeń wodnych objętych wnioskiem, na skutek zaistniałych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których następstwem będzie konieczność uprzedniego wykonania przez Zamawiającego czynności (wykraczających poza zakres umowy) umożliwiających uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu wodnoprawnym dla wszystkich urządzeń wodnych objętych wnioskiem, rozliczenie transzy odbędzie się w następujący sposób. Iloraz liczby urządzeń wodnych, na które faktycznie uzyskano decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym do ogólnej liczby urządzeń wodnych objętych wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, pomnożony przez wysokości wynagrodzenia – ceny brutto wskazanej w Formularzu osobno, dla każdej 
z pozycji (1-28). Płatność po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu oryginału uprawomocnionej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz kompletnego i ostatecznego operatu wodnoprawnego, a także podpisanego protokołu odbioru dokumentów.

- Personel Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania Umowy, skierować do realizacji Usługi niezbędną ilość osób (personelu) posiadającego odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, w tym jedną osobę na stanowisko Kierownika Projektu oraz jedną osobę na stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej. Osoby na stanowisku Kierownika Projektu oraz stanowisku ds. gospodarki wodno-ściekowej, na etapie realizacji Usługi będą zobowiązane do:

- opracowania w części lub całości operatu wodnoprawnego;

- konsultacji z Zamawiającym w zakresie Przedmiotu umowy;

- nadzorowania prac dotyczących opracowania operatów wodnoprawnych;

- nadzorowania procesu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym;

- Wykonawca wykaże udział w realizacji Przedmiotu umowy osoby na stanowisku:

- Kierownika Projektu poprzez:

- podpis osoby na stronie tytułowej każdego z opracowanych operatów wodnoprawnych;

- podpis oświadczenia, o którym mowa w punkcie 4.6.n OPZ, wydanego z osobna dla opracowanych operatów wodnoprawnych;

- ds. gospodarki wodno-ściekowej poprzez:

- podpis osoby na stronie tytułowej każdego z opracowanych operatów wodnoprawnych.

- Osoby wymienione w punkcie 2 będą uczestniczyły w realizacji Przedmiotu umowy przez cały okres jej obowiązywania oraz przy opracowaniu każdego operatu wodnoprawnego. Minimalny łączny zakres obowiązków obejmuje:

- Wykonywanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych w zakresie:

- ilości wód odprowadzanych ze zlewni oraz ilości ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni;

- obliczanie przepustowości odbiorników;

- obliczanie przepustowości obiektów (np. przepusty, mosty) usytuowanych na odbiornikach;

- wyznaczaniu zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód;

- ustalania proporcji/stosunku odprowadzanych wód ze zlewni do odbiorników;

- Konsultacje (poprzez e-mail, telefon lub spotkanie) z Zamawiającym obejmujących zakres, o którym mowa powyżej, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego;

- Udział w postępowaniu administracyjnym (udział w oględzinach terenu, rozprawach administracyjnych, opracowanie materiałów w zakresie wskazanym w pkt 8.3.1 
w formie opinii), dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym dla odcinków dróg wskazanych w załączniku nr 1, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy personel wskazany w Formularzu Potencjał Kadrowy. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Stron), zmiana którejkolwiek z tych osób, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
i wyłącznie wtedy, gdy doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od doświadczenia osób wykazanych w ofercie. Skierowanie tej osoby przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 dni od zaakceptowania przez Zamawiającego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

9.   Zasady poruszania się w granicach pasa drogowego

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych 
z wykonaniem poboru prób w sposób:

- nie zagrażający innym użytkownikom drogi;

- zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchy drogowym;

- nie utrudniający prowadzenia prac utrzymaniowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 poz. 450) zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrzymania pojazdu w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu. Każdorazowe wejście na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy powiadomić przedstawiciela GDDKiA – właściwy Rejon.

10. Materiały udostępnione przez Zamawiającego

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, po podpisaniu umowy udostępni Wykonawcy dokumenty wskazane w załączniku nr 1 w kolumnie operaty wodnoprawne.

Data opracowania dokumentu: 18.05.2022 r.

Sporządził: Michał Piątek

A K C E P T U J Ę

Michał Mendrok

19.05.2022 r.

(data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)