|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.:**Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0** – wnioskodawca Minister Zdrowia, beneficjent Centrum e-Zdrowia. | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **Ministerstwo Finansów** | Koszty | W związku z informacją zawartą w pkt. 4.4 opisu założeń projektu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0 dotyczącym planowanych kosztów realizacji i utrzymania projektu, że „będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot”,  należy zmienić powyższe stwierdzenie wskazując, że „zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”. | Korekta OZPI we wskazanym zakresie. | Uwaga uwzględniona. Dokonano zmian w OZPI RPWDL 2.0. |
| **2** | **Ministerstwo Finansów** | Koszty | Należy dodać zapewnienie, że sfinansowanie wydatków na realizację i utrzymanie projektu nastąpi w ramach nakładów na zdrowie, w tym części 46 – Zdrowie, które zostaną pokryte w ramach wysokości środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia, ustalonych zgodnie z art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez konieczności ich dodatkowego zwiększania oraz w ramach niezwiększonego z tego tytułu funduszu  wynagrodzeń. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | Jak wyżej |
| **3** | **Ministerstwo Finansów** | Koszty | Z uwagi, że w ramach kosztów realizacji projektu (finansowanie  i współfinansowanie UE) przewidywane są do sfinansowania koszty wynagrodzenia dla zespołu projektu, należy wskazać czy i w jakiej wysokości przewidziane są do sfinansowania wynagrodzenia w ramach kosztów utrzymania projektu. W przypadku wykazania wynagrodzeń należy wskazać również ile etatów dotyczą. | Uzupełnienie OZPI we wskazanym zakresie (bądź w przypadku ograniczeń w szablonie OZPI w formie pisemnych wyjaśnień). | Jak wyżej, CeZ deklaruje, że koszty utrzymania zostaną pokryte z budżetu jednostki przyznawanego w ramach części 46 bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa |
| **4** | **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej** | 2.2 | „Usługa udostępniania danych gromadzonych w RPWDL szerokiemu gronu anonimowych odbiorców tych danych do wykorzystania w dowolnych celach (dostęp publiczny – **bez ograniczeń**) – raporty publiczne – usługa nowa” Z powyższego opisu wynika, że nie jest to usługa w  rozumieniu zapisów programu. Usługa jest sprawą, którą obywatel lub przedsiębiorca może załatwić w danym podmiocie. Jej elementem jest wnioskowanie  o coś w tej sprawie. Dlatego też udostępnianie informacji szerokiemu gronu nie jest w tym rozumieniu usługą.  To samo może dotyczyć następnej usługi nr 8. | Proszę o skorygowanie listy usług, tak aby udostępnianie informacji nie było do nich wliczane. | Uwaga uwzględniona.  Usługa udostępniania danych gromadzonych w RPWDL szerokiemu gronu anonimowych odbiorców tych danych do wykorzystania w dowolnych celach (dostęp publiczny – bez ograniczeń) - raporty publiczne oraz Udostępnienie Dashboardu „Raporty PWDL” w Power BI – raporty instytucjonalne, będą produktami projektu, jednak nie będą wykazywane jako e-usługi.  Wprowadzona zmiana w związku z uwagą wpłynęła również na zmianę wartości docelowych dwóch wskaźników określonych przy celu 1.:  KPI 1: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4-transakcja  KPI 2: Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A). |
| **5** | **Ministerstwo Cyfryzacji** | 2.1. Efekty projektu. Cele i korzyści wynikające z projektu. | Założone w projekcie wskaźniki KPI, jako wskaźniki dotyczące osiągnięcia celu i rezultatów projektu, powinny również korespondować w pewnym zakresie z korzyściami, które są wynikową osiągniętych celów i rezultatów. Wskazane byłoby sformułowanie własnych wskaźników celu/produktu lub rezultatu, które jednocześnie wpisują się w zakres objęty korzyściami projektu. | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń. | Korzyści ilościowe zostaną szczegółowo zwymiarowane i opisane w Studium Wykonalności będącym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie. |
| **6** | **Ministerstwo Cyfryzacji** | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne. | Brak informacji o sztywnych założeniach lub ograniczeniach w zakresie zmian technologicznych w obszarach Infrastruktura, Sieć i bezpieczeństwo, Systemy operacyjne serwerowe oraz Portale, w kontekście jednego z celów projektu, którym jest dostosowanie istniejącego systemu RPWDL do nowych potrzeb i założeń projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona. Stosowne zmiany wprowadzone w OZPI RPWDL 2.0. Jednocześnie mając na uwadze założenia Projektu RPWDL 2.0 oraz zapisy w całym OZPI oraz sformułowanie użyte w uwadze, tj.: „*(…) dostosowanie istniejącego systemu RPWDL do nowych potrzeb i założeń* *projektu”* doprecyzowano zapis w pkt. 7.4, tj. zamiast: *„Modyfikacja funkcjonalna i technologiczna istniejącego Rejestru”* jest *„Modyfikacja funkcjonalna i technologiczna istniejącego Rejestru polegająca na wdrożeniu nowej wersji Systemu RPWDL (System RPWDL 2.0) ze zmienioną strukturą logiczną i fizyczną bazy danych (w stosunku do RPWDL 1.0) oraz architekturą (z monolitu na mikroserwisy), ze zmigrowanymi danymi z Systemu RPWDL 1.0.”* |
| **7** | **Ministerstwo Cyfryzacji** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji.  7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym  rozwiązaniu. | System integruje się z systemem obsługujący Krajowy Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON jako źródła informacji dla danych o formach prawnych i danych (w tym dane osobowe) osób będących w organach podmiotów z innych rejestrów – patrz CEIDG jak i KRS. | Proszę o analizę i potwierdzenie zasadności lub ew. korektę opisu założeń. | Uwaga uwzględniona. Stosowne uzupełnienia wprowadzone w OZPI RPWDL 2.0. |