|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz z przesłanym plikiem Kamienie milowe w dniu 16.07.2020 w raporcie nie zostały wymienione następujące kamienie milowe:   * Uruchomienie portalu muzealnego i publikacja online, * Publikacja materiałów promocyjnych.   Dodatkowo w raporcie został podany 2 razy ten sam kamień milowy „ Zakończenie przygotowania transkrypcji”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |