**Załącznik nr 7**

do Protokołu z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych   
 Rzeszów (Rzeczpospolita Polska), 14-15 grudnia 2022 r.

**Plan pracy**

**Polsko – Ukraińskiej Grupy Roboczej do spraw Ochrony Przeciwpowodziowej, Regulacji i Melioracji na rok 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Odpowiedzialna strona** | | **Termin** | **Miejsce wykonania zadania** | **Liczba uczestników** | |
| **RP** | **Ukraina** | **RP** | **Ukraina** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| XXXIX narada:   * wizja terenowa oraz badanie wybranych odcinków rzek granicznych i transgranicznych; od słupa granicznego 452 (obręb Paprotno) do słupa 186 (obręb Sianki); * omówienie zagadnień dotyczących utrzymania koryt rzek oraz stabilności przebiegu granicy państwowej ze szczególnym uwzględnieniem odcinka granicznego rzeki San | Kierownik części polskiej |  | maj/czerwiec | Rzeczpospolita Polska | 5 | 5 |
| XXXX narada:   * wizja terenowa oraz badanie poszczególnych odcinków rzek granicznych i transgranicznych; * omówienie zagadnień dotyczących utrzymania koryt rzek oraz stabilności przebiegu granicy państwowej.   Uwaga: w przypadku stanu wojennego narada może odbyć się on-line. |  | Kierownik części ukraińskiej | wrzesień | Ukraina | 5 | 5 |
| Omówienie warunków funkcjonowania zbiorników wodnych Hruszów i Krakowiec. | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Wrzesień (podczas XXXX narady) | Ukraina/ Rzeczpospolita Polska | 5 | 5 |
| Opracowanie procedur komunikacji w zakresie wymiany danych pomiędzy odpowiednimi jednostkami organów gospodarki wodnej w okresie zagrożenia powodziowego w granicznych zlewniach Bugu, Sanu i Dniestru. | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Czerwiec / wrzesień (podczas XXXIX i XXXX narady) | Ukraina / Rzeczpospolita Polska | 5 | 5 |
| Przygotowanie analizy celowości usunięcia tam bobrowych oraz kalkulacji środków finansowych, niezbędnych do udrażniania granicznych cieków wodnych | Kierownik części polskiej | Kierownik  części ukraińskiej | Wrzesień (podczas XXXX narady) | Ukraina / Rzeczpospolita Polska | 5 | 5 |
| Opracowanie materiałów na XXI posiedzenie Komisji:   * sprawozdanie z działalności grupy za rok 2023; * propozycja planu pracy na rok 2024; * propozycja zapisów do protokołu XXI posiedzenia Komisji. | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | Listopad | Ukraina – Rzeczpospolita Polska  /on-line/ | 5 | 5 |
| Udział kierowników Grupy w XXI posiedzeniu Komisji | Kierownik części polskiej | Kierownik części ukraińskiej | październik /listopad | Ukraina | 1 | 1 |