Dział Inwestycji i Remontów

Ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

Tel.: 47 722 16 25

Warszawa, dnia 13.02.2025.

xyz

adres

e-mail

Sz.P. xyz

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na: wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej, sporządzenie projektu rozbiórki i uzyskanie tytułu formalnego do przeprowadzenia robót rozbiórkowych dla nieczynnej hydroforni wpisanej do Gminnej Ewidencji Zabytków zlokalizowanej na terenie PIM MSWiA , w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 .

I. Zamawiający

Państwowy Instytut Medyczny , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

II. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania jest budynek nieczynnej hydroforni zlokalizowany na terenie działki 8/7 , pokazany na poniższym rysunku, przeznaczony do rozbiórki i późniejszej odbudowy w nowej lokalizacji. Powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego –  c.a. 50 m 2  .

Obiekt widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem MOK/248/02.

Obie lokalizacje, obecną i nową zaznaczono poniżej obszarem.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej umożliwiającej uzgodnienie projektu rozbiórki z WKZ oraz odbudowę budynku hydroforni w nowej lokalizacji .

- Wykonanie projektu rozbiórki hydroforni oraz jej odtworzenia w nowej lokalizacji tak, aby przy złożeniu go do WA Mokotów ,  mógł przejść pozytywne uzgodnienie z WKZ  . Uzgodniony projekt odtworzenia , będzie w przyszłości częścią PB budowy nowego pawilonu szpitalnego.

- Sporządzenie informacji BIOZ dla robót rozbiórkowych.

- Uzyskanie tytułu formalnego do przeprowadzenia robót rozbiórkowych.

- Uiszczanie opłat administracyjnych.

IV . Zamawiający udostępni :

Opinię techniczną dot. Oceny stanu technicznego hydroforni.

Inwentaryzację architektoniczną hydroforni.

Mapę do celów projektowych w wersji elektronicznej – po podpisaniu Umowy.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów w wersji elektronicznej – po podpisaniu Umowy.

Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości – po podpisaniu Umowy.

Zgodę właściciela obiektu na jego rozbiórkę – po podpisaniu Umowy.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w procedurze administracyjnej pozyskiwania tytułu formalnego do przeprowadzenia robót rozbiórkowych –  po podpisaniu Umowy.

IV.  Sposób odbioru zamówienia:

Dokumentacje należy sporządzić :

- w formie papierowej i elektronicznej -  3 egzemplarze .

V. Termin realizacji : czas realizacji maksymalnie 4 tygodnie liczone do czasu przekazania inwentaryzacji konserwatorskiej Zamawiającemu oraz złożenia projektu wraz z wnioskiem o uzyskanie tytułu formalnego do przeprowadzenia robót rozbiórkowych.

VI. Kryteria wyboru ofert: cena – 80 % , termin 20%.

VII.  Warunki udziału:

O udzielenie przedmiotowego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnienia poniższe warunki:

Posiada wiedzę i doświadczenie tj. samodzielnie  zrealizował w okresie trzech lat przed terminem składania ofert,  roboty tożsame z opisem zapytania ofertowego .

VIII . Sposób przygotowania oferty:

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie zobowiązania określone w opisie

przedmiotu zamówienia  .Cena ma być  podana w PLN cyfrowo w kwocie brutto , słownie  z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje ( kwota netto, VAT,

kwota brutto).

Ofertę należy złożyć w języku polskim i przesłać na adres :

szymon.nogalski@pimmswia.gov.pl .

IX . Ważność oferty –  60 dni .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

Powyższe dotyczy sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o zawarcie umowy.

X. Czas na przygotowanie oferty – do 27.02.2025.

XI . Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami :

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Szymon Nogalski. Adres email : szymon.nogalski@pimmswia.gov.pl .

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania

Ofertowego, na które Zamawiający w najkrótszym możliwym terminie udzieli

wyjaśnień. W przypadku uznania przez Oferenta potrzeby odbycia wizji lokalnej , proszę o informacje drogą telefoniczną – 796 568 143 . W ciągu maksymalnie 1 dnia od momentu wpłynięcia wniosku o odbycie wizji , przewiduje się jej odbycie .

Sporządził : Szymon Nogalski

Wyk. w 1 egz.

Egz. nr 1 – adresat