Umowa nr ........................

W  dniu  ………………...2025 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych 
i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:

1. ...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź, NIP: 725-17-13-273, zwanym dalej Zamawiającym,

a ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………..

zwanym dalej Konsultantem lub Wykonawcą,

łącznie w dalszej części umowy zwanymi „Stronami”,

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 130 000,00 PLN netto oraz wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.).

§ 1

      - Zamawiający zleca, a Konsultant przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:  Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa nowego obiektu inżynierskiego przez c.b.n. po rozbiórce dwóch mostów w m. Tuszyn w ciągu drogi krajowej nr 12, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy (opis przedmiotu zamówienia) oraz na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

      - Zamówienie obejmuje nadzór nad wykonaniem robót zgodnie z dokumentacją  projektową i sztuką budowlaną oraz zgodnie z warunkami umowy z dnia: ……………. na wykonanie robót.

      - Konsultant zapewni nadzór nad wszystkimi branżami wyszczególnionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane prawem budowlanym.

      - W trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową Konsultant, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, może zlecić wykonanie części zobowiązań podwykonawcom. Za działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Konsultant ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

§ 2

      - Nadzór będzie pełniony: od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Konsultantem i trwał będzie do odbioru ostatecznego robót, usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze (tj. do dnia protokolarnego stwierdzenia odbioru robót objętych nadzorem) i rozliczenia robót.

      - Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia …….. do dnia: ………………...  Termin zakończenia usługi jest dniem zakończenia rozliczenia finansowego robót objętych nadzorem (w ten okres wliczony jest protokolarny odbiór robót, usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, plus czas na rozliczenie robót). Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wydłużony termin realizacji robót budowlanych oraz za nadzór nad robotami dodatkowymi, zamiennymi i uzupełniającymi.

Termin …………….. (czyli termin realizacji przedmiotu zamówienia) jest terminem szacunkowym i zależy od okresu trwania robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu i nie będzie to podstawą roszczeń Wykonawcy.

§ 3

        - Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.

        - Konsultant dołoży należytej wiedzy, staranności i pilności dla wypełnienia swoich obowiązków przewidzianych w umowie.

        - Konsultant będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj. w sposób taki, jak działa niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem.

        - Konsultant  będzie działać zgodnie z umową o wykonanie robót.

        - Konsultant będzie respektować prawa autorskie projektanta.

§ 4

          - Strony ustalają, że do szczegółowych obowiązków Konsultanta należy:

- udział w czynnościach przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy;

- sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z późn. zm.) zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach tych czynności Konsultant zobowiązuje się w szczególności do:

        - reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

        - działania we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w okresie trwania usługi, jako sumienny doradca Zamawiającego,

        - sprawdzania jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

        - sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,

        - obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego przekazane na piśmie, mailem lub telefonicznie,

        - przygotowania i stwierdzenia gotowości do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbiorze ostatecznym,

        - potwierdzania ilości wykonanych robót,

        - potwierdzania usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze częściowych robót i odbiorze ostatecznym zadania,

        - sprawdzania rozliczeń wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych im kwot,

        - bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę robót,

        - rozliczenia końcowego zadania (rozliczenia robót).

        - nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

        - kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez Kierownika budowy i nadzór autorski

        - opiniowania wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia;

- sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego i rzeczowego robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany;

- udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych (w ramach kwoty wynagrodzenia) i sporządzania stosownych Protokołów z ww. spotkań;

- w zakresie ochrony środowiska - prowadzenie monitoringu środowiska przyrodniczego na etapie prowadzonych prac budowlanych na obszarze objętym inwestycją w szczególności:

    - ochrona i w razie potrzeby ewakuacja ze strefy zagrożenia płazów i ssaków

    - monitoring terenu budowy pod względem ochrony siedlisk i gatunków,

    - łagodzenie ewentualnych konfliktów z organizacjami ekologicznymi

    - sporządzenie sprawozdania potwierdzającego zabezpieczenie środowiska w trakcie realizacji robót - na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego w terminie przekazania Placu Budowy;

- sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót;

- sprawowanie nadzoru ze szczególną starannością w przypadku trwania robót w okresie rozrodu i zwiększenia migracji płazów;

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego albo przez wykonawcę robót od umowy na roboty lub jej części, nadzór jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez wykonawcę robót. Nadzór określi również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego;

- w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez wykonawcę robót albo przez podwykonawcę wykonawcy robót od umowy o podwykonawstwo, nadzór jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robót wykonanych przez danego wykonawcę lub podwykonawcę wykonawcy robót (lub dalszego podwykonawcę wykonawcy) przedstawioną przez wykonawcę robót lub odmówić takiego zatwierdzenia. Nadzór zweryfikuje również zakres robót pozostających do wykonania. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu w formie i terminach wskazanych przez Zamawiającego. Nadzór jest zobowiązany do wyegzekwowania od Wykonawcy przeprowadzenia inwentaryzacji i przedłożenia jej wyników, jak również do opisania pozostającego do wykonania zakresu robót.

- Konsultant zobowiązany jest weryfikować, opiniować oraz prowadzić rejestr umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami (dot. umów na roboty, usługi oraz dostawy);

- identyfikowanie, o ile jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni od powzięcia informacji.

- niezwłoczne (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją, a stanem faktycznym na Placu budowy.

- kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy.

- prowadzenia regularnych, bieżących inspekcji na Placu Budowy w celu sprawdzenia ilości oraz jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, w tym zanikających i ulegających zakryciu, zgodności robót z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, Projektem technologicznym/ wykonawczym, dokumentacją projektową, decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz praktyką inżynierską i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych i terminów ich wykonania.

- wykonywaniu innych czynności, które wynikają z zakresu robót budowlanych i są niezbędne do prawidłowego i terminowego ich zakończenia,

- wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy na roboty.

- Konsultant ma obowiązek stałej współpracy z Laboratorium Zamawiającego, a w szczególności:

- sprawdzania i zatwierdzania recept na mieszanki mineralno-bitumiczne 
i mineralno cementowe. Projekt recepty przedłożony przez Wykonawcę robót z załączonymi wynikami pełnych badań wszystkich materiałów wsadowych oraz wynikami badań z zarobów próbnych będzie weryfikowany i akceptowany przez Konsultanta. Inspektor Nadzoru wraz z pobranymi próbkami wszystkich materiałów wsadowych zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań akceptacyjnych przedłożonych przez Wykonawcę robót recept;

- zlecania – na bieżąco [w miarę postępu robót] – w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium Zamawiającego lub do siedziby Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź badań kontrolnych dla wszystkich wymagających kontroli laboratoryjnej asortymentów robót [podłoża, podbudów, warstw nawierzchniowych, betonowań obiektów inżynierskich itp.] Zlecenia będą wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w którym podane zostaną wszystkie niezbędne informacje;

- przekazywania wraz ze zleceniem protokołu/protokołów pobrania - w przypadku zleceń obejmujących próbki do badań nie pobrane przez Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź. Protokół pobrania powinien być zgodny ze wzorem obowiązującym  w zespole, do którego przekazywane są próbki do badań (aktualne wzory protokołów pobrania dostępne są w Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź).  Brak odpowiedniego i wypełnionego protokołu pobrania uniemożliwia przyjęcie próbek do badań oraz realizację zlecenia;

- przekazywania do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź próbek do badań wraz z etykietami umożliwiającymi ich identyfikację przez nadzór lub osoby posiadające odpowiednie do tego upoważnienie;

- niezwłocznego przekazywania informacji o anulowaniu zleceń badań drogą telefoniczną do Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź oraz potwierdzaniu w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub papierowej do siedziby Laboratorium Zamawiającego w GDDKiA O/Łódź;

- analizowania na bieżąco wyników badań otrzymanych zarówno z Laboratorium wykonawcy robót, jak i Laboratorium Zamawiającego;

- sprawdzeniu jakości wbudowywanych materiałów oraz w udokumentowaniu jakości realizowanych robót, co wiąże się z koniecznością uczestniczenia w pobieraniu próbek laboratoryjnych zarówno przez Laboratorium Wykonawcy jak i Laboratorium Zamawiającego;

- udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badań zamieszczone w comiesięcznym Monitoringu Jakości Robót (MJR) w terminie do końca przyszłego miesiąca za okres którego MJR dotyczy;

- Konsultant jest zobowiązany do dokonywania oceny wyników badań wyrobów budowlanych w zakresie ich zgodności z właściwościami użytkowymi wyrobu określonymi w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych.

- Konsultant ma obowiązek:

- dokonywać na bieżąco – w trakcie realizacji budowy – oceny otrzymywanych wyników badań dostarczanych zarówno przez laboratorium Zamawiającego jak i Konsultanta;

- uczestnictwa w sporządzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych kolaudatu i dokumentacji powykonawczej

- Sporządzenie Sprawozdania Technicznego – oceny technicznej zrealizowanego zadania.

- Przedstawienie własnego stanowiska i propozycji sposobu rozwiązania, w przypadku zaistnienia odchyłek (większych od dopuszczalnych) w wynikach z badań kontrolnych na etapie realizacji zadania oraz przed Komisją Odbiorową.

- Przestrzegania polityki jakości, obowiązującej w Laboratorium Zamawiającego.

- Obsługę laboratoryjną robót w zakresie kontrolnym wg zapotrzebowania Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora sprawować będzie Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg -Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2.

- Na wykonanie robót w sposób odbiegający od dokumentacji projektowej lub podejmowanie innych działań przez Konsultanta i wpływających na wzrost wartości robót potrzebna jest zgoda Zamawiającego.

§ 5

- Nadzór pełnić będzie:

- inspektor nadzoru robót mostowych – ……………………………………..,

- inspektor nadzoru robót drogowych – ……………………………………….,

- Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga aneksu oraz wpisu do dziennika budowy.

- Jako Przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Adama Kubickiego.

- Zamawiający dostarczy Konsultantowi kompletną dokumentację projektową uzgodnioną i zatwierdzoną do realizacji będącą przedmiotem zleconego nadzoru oraz kserokopię umowy na wykonanie robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 6

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji 
i danych od Konsultanta, co do postępu realizacji zadania.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi w tym zakresie do Konsultanta uwagi lub zastrzeżenia, na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

- Wykonawca będzie stosował się do poleceń  wydawanych przez przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji umowy na wykonanie robót w imieniu Zamawiającego.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy

- Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności uznawania roszczeń wykonawcy robót budowlanych i osób trzecich.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł. Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone powyżej przez cały okres trwania niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco aktualnych umów ubezpieczenia obejmujących kolejne okresy ubezpieczeniowe w czasie trwania niniejszej Umowy.

- Na każde wezwanie Zamawiającego lub jego pełnomocnika, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 7

- Wynagrodzenie Konsultanta za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą Konsultanta strony ustalają na kwotę ryczałtową netto: ………………………… PLN (słownie złotych: …………………………) plus 23% podatek VAT w kwocie …………………, co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………………………. PLN, (słownie złotych: …………………………………………………..).

- Maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego za wykonywane czynności będące przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem waloryzacji oraz podatku VAT, nie może przekroczyć ……………………. zł brutto (słownie złotych brutto: …………….), obliczonej jako 110% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które zostało określone w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

Wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy nr  ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu na rachunek Konsultanta. Zmiana numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy.

- Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- koszty urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

- koszty zakwaterowania i delegacji,

- koszty wyposażenia bhp,

- koszty transportu i łączności,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia a nie wskazanego w Formularzu Cenowym,

- koszty urlopów i zwolnień,

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,

- koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp.;

- Konsultant we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno – biurowe dla inspektora nadzoru Konsultanta.

- W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone na wniosek Zamawiającego lub zakończone wskutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 bez prawa dochodzenia odszkodowania lub wyrównania strat, a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót, wg rozliczenia o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Zmiana zakresu finansowego robót budowlanych do 20% wartości robót, jak również zmiana przewidywanego terminu realizacji umowy nie będzie podstawą zmiany wartości niniejszej umowy, wynagrodzenia Wykonawcy.

- Konsultant ma prawo do wystawiania faktur częściowych. Wynagrodzenie dla Konsultanta za pełnienie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, będzie wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. Płatność miesięczna odbywać się będzie w wysokości proporcjonalnej do wartości nadzorowanych robót z uwzględnieniem współczynnika 0,8.

Wartość faktury będzie iloczynem kosztu bezpośredniego pełnienia funkcji inspektora nadzoru  pomnożonym przez współczynnik 0,80 oraz wskaźnik wn udziału wartości nadzorowanych robót.

wn.= wartość nadzorowanych robót za okres za który wystawiona jest faktura

wartość nadzorowanych robót ogółem

- W przypadku, gdy wykonawca robót nie rozpocznie robót budowlanych, Konsultant za wykonywany nadzór inwestorski może wystawić fakturę po 30 dniach po protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Wartość faktury za pełnienie czynności umownych w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wyniesie maksymalnie 5% wartości wynagrodzenia Konsultanta, które zostało określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół odbioru sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Konsultanta za dany okres świadczenia usługi.

- Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Konsultanta po odbiorze ostatecznym nadzorowanych robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzone przez Konsultanta 
i zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie końcowe zadania.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 4 powyżej znajduje się aktualnie (tj. najpóźniej na dzień wystawienia faktury) w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, o którym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023r., poz. 1570 z późn. zm., dalej zwanym „białą listą podatników VAT”). Strony zgodnie ustalają, że w przypadku podania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego nie znajdującego się na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania się z zapłatą należności objętej danym dokumentem, a termin zapłaty wynagrodzenia liczony będzie od momentu podania numeru rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników VAT.

§ 8

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji po 6 miesiącach od dnia zawarcia umowy, wg poniższych zasad:

- Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik (CPI) cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na odstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych na koniec okresu rozliczeniowego w odniesieniu do miesiąca składania ofert, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

- Waloryzacji będzie podlegało należne Wykonawcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany zakres usług przeliczane w oparciu o mnożnik korygujący 
tzw. Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

Pn=0,2+0,5× (CPIn/CPIo)

Pn – współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do wszystkich kwot;

CPIn – jest narastającym wskaźnikiem cen publikowanym przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonym do dnia podpisania Protokołu Odbioru.                           W przypadku braku wskaźnika aktualnego na koniec okresu rozliczeniowego ujętego w fakturze VAT należy przyjąć ostatni dostępny opublikowany wskaźnik CPI;

CPIo - narastający wskaźnik cen opublikowany przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy aktualny na miesiąc składania ofert.

Przyjęta podstawa indeksów CPIn oraz CPIo zgodna ze wskazaną w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w bloku „Podstawowe kategorie makroekonomiczne” -> „Dane 
do waloryzacji drogowych kontraktów infrastrukturalnych – miesięcznie” -> wiersz „Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)”. Dane niezbędne 
do obliczenia waloryzacji publikowane są pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego fakturą. Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych 
do faktury, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS.

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS właściwych dla miesiąca za który wystawiona była faktura, niezwłocznie 
po ich publikacji. W sytuacji gdy faktura będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego 
w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie rozliczeniowym

- Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość.

- Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 Umowy. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.

- Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji jeśli określony powyżej wskaźnik 
Pn będzie wyższy niż 1,01 lub niższy niż 0,99.

- Waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Waloryzacja nie wymaga aneksu do umowy.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit. d).

- Postanowienia niniejszego ust. 1 wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego 
oraz Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji Umowy cen robót i usług na rynku.

§ 9

- Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:

  - jeżeli Konsultant nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni;

  - jeżeli Konsultant wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

  - w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

  - w przypadku odstąpienia od umowy z wykonawcą robót budowlanych,

  - gdy kary umowne przekroczą 20 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach przewidzianych w umowie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od  Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy wykonanych do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)	za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązań wskazanych w §4 niniejszej umowy w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia;

2)	za zawinione niestawienie się na budowie po wezwaniu przez Zamawiającego -

w wysokości 3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

za każdy stwierdzony przypadek,

3)	za podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

4)	za podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec wykonawcy umowy o roboty, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla wykonawcy robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

5)	za przekroczenie uprawnień określonych w Umowie lub obowiązujących przepisach prawa  Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

6)	z tytułu odstąpienia od umowy będącego następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1 Konsultant ma obowiązek zapłacić Zamawiającemu w terminie wynikającym z wystawionej noty księgowej wskazującej kwotę naliczonych kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej oraz inne wierzytelności będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Konsultantowi, na co Konsultant wyraża zgodę.

- Zapłata kary przez Konsultanta lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Konsultantowi nie zwalnia Konsultanta z obowiązku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

- Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych i odszkodowań z wynagrodzenia Konsultanta.

- Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar w przypadkach określonych w ust. 1, z wyłączeniem kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 6, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar w przypadkach określonych w ust. 1, obejmująca karę umowną, o której mowa w ust. 1 pkt. 6 nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 11

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub inne właściwe przepisy.

2.	Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem §5 ust. 2 i 5, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Konsultant nie ma prawa przelać uprawnień z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszelkie spory powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

5. Jeśli Umowa zostanie zawarta za pomocą podpisów elektronicznych za datę zawarcia Umowy uznaje się datę złożenia ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę reprezentującą Stronę podpisującą się jako ostatnia.

§ 12

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

- pracowników i współpracowników Wykonawców, z którymi zawarto Umowę,

- pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy,

- osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do Umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

- Oświadczenie Wykonawcy o numerze rachunku bankowego właściwym do rozliczenia umowy.

- Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych.

- Kserokopia umowy ubezpieczenia.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA