Umowa nr OKA …………………………………… (projekt)

zawarta w Katowicach pomiędzy:

**Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad** wzakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5

reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

z Oddziału GDDKiA w Katowicach z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 5, 40-017 Katowice

REGON: 017511575 – 00050, NIP: 954-24-02-923

**zwanym dalej „Zamawiającym”**,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………

**zwanym dalej „Wykonawcą”**.

Umowa zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia nr 51 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji, przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zmienione Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2025 r.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

**§ 1 Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy usługę pn.: **„Analiza porealizacyjna dla zadania pn.: Budowa obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)”** zwaną dalej „Opracowaniem” lub „Przedmiotem Umowy”.

Z wyszczególnieniem na dwa etapy:

* **Etap I obejmujący:**

- Wykonanie pomiarów hałasu, wraz z pomiarami towarzyszącymi

- Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych

- Wykonanie dokumentacji p.n.: Analiza porealizacyjna

* **Etap II obejmujący:**

- Pozyskanie i opracowanie materiałów do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (w tym: kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami obszaru ograniczonego użytkowania), **o ile zajdzie taka potrzeba**

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zakresem i w sposób określony niniejszą Umową oraz z następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Formularz cenowy – tabela elementów rozliczeniowych
4. Formularz wykaz osób
5. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami.

**§ 2 Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają na kwotę **netto: ………………………….. PLN**

(słownie PLN: ………………………………………………….)

plus podatek VAT 23 % w wysokości  **…………………………** **PLN**

(słownie PLN: ………………………………………………….)

co łącznie stanowi kwotę **brutto: ………………………………. PLN**

(słownie PLN: ………………………………………………….)

zgodnie ze złożonym Formularzem cenowym. Na kwotę tę składają się:

1. Wynagrodzenie za Etap I kwota netto ……………………………………… (słownie PLN………………………..), z tym że za:
   * element 1 Etapu I - Wykonanie pomiarów hałasu w 22 punktach (4 referencyjnych i 18 dodatkowy) wraz z pomiarami towarzyszącymi – kwota netto ………………………;
   * element 2 Etapu I - Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych w 8 punktach – kwota netto ………………………;
   * element 3 Etapu I – dokumentacja p.n. “analiza porealizacyjna” – kwota netto ………………………;
2. Wynagrodzeni za Etap II kwota netto ……………………………………… (słownie PLN………………………..)

* z zastrzeżeniem ust. 2 oraz ust. 6.

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy płatne jest za faktycznie wykonany zakres prac, wedle cen jednostkowych, wskazanych w Załączniku nr 2 (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Równocześnie, w przypadku braku konieczności wykonania Etapu II, o którym mowa w Załączniku nr 2 niniejszej Umowy, kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o wartość przewidzianą za realizację tego Etapu. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie i Formularzu cenowym wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne jest na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie   
   za przeniesienie majątkowych praw autorskich do Opracowania i udzielenie zezwoleń, o których mowa w § 10 Umowy.
5. Jednocześnie zastrzega się, że kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a jest kwotą gwarantowaną (przy założeniu pełnego i należytego wykonania zobowiązania powstałego na podstawie niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem jej odmiennych postanowień).

**§ 3 Termin wykonania**

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy zostanie zrealizowany w terminie **3 miesiące** od podpisania umowy. Termin ten obejmuje oba etapy prac.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu Opracowanie wraz z protokołem przekazania, nie później niż w terminie określonym w ust. 1.
3. Opracowanie stanowiące Przedmiot umowy zostanie dostarczone przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej na nośnikach CD/DVD,   
   w ilościach i formacie określonych w Opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, jak również innych dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
5. Miejscem dostarczenia Opracowania będzie siedziba Zamawiającego.

**§ 4 Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia wejścia na teren nieruchomości,  
         na której będzie wykonywany Przedmiot umowy oraz do pokrycia wynikających z tego faktu ewentualnych roszczeń właścicieli posesji.
      2. W ramach niniejszej Umowy po przekazaniu Opracowania przez Zamawiającego do właściwego organu administracji, Wykonawca w razie potrzeby będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia i wprowadzi ewentualne zmiany, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
      3. Wykonawca wykona Opracowania w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie oraz będzie zobowiązany do:
  1. udzielania wyjaśnień dotyczących Opracowania,
  2. informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Opracowania,
     + 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich pomiarów niezbędnych do wykonania Opracowania. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w trakcie wykonywania pomiarów.
       2. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania pomiarów w terenie jest zobowiązany do poinformowania faksem lub mailem Zamawiającego o terminie pomiarów.
       3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii oraz uzgodnień w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, jak również innych dokumentów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
       4. Przy wykonywaniu Opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać wytyczne przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zadania.
       5. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach w celu:

1. przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac,
2. przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia.

O terminach narad technicznych Wykonawca będzie informowany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

* + - 1. Wykonawca dołączy do Opracowania:
  1. oświadczenie, że Opracowanie wykonane jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. W oświadczeniu należy zawrzeć wykaz wszystkich elementów Opracowania,
  2. oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.

**§** **5 Zasady rozliczenia**

1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………………………………… w terminie **do 30 dni** od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie załączonego protokołu odbioru ostatecznego - podpisanego, bez zastrzeżeń, przez Strony umowy, zgodnie z § 6 ust.1. Nie dopuszcza się wystawiania faktur oraz protokołów częściowych w ramach danego etapu Opracowania.
2. Faktura VAT zostanie sporządzona w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w dniu jej wystawienia. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego jest data wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu.
3. Zmiana kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT).   
   W takim przypadku do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z nową obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

**§** **6 Odbiór**

1. Odbiór Opracowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2. Protokół odbioru ostatecznego Opracowania będzie podpisany przez Zamawiającego po sprawdzeniu tego Opracowania w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego, pod warunkiem że Zamawiający nie zgłosi w tym terminie żadnych zastrzeżeń dotyczących Opracowania.

3. W razie stwierdzenia wad w przekazanym Opracowaniu protokół odbioru będzie podpisany po ich usunięciu przez Wykonawcę, na co Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 2 będzie biegł od dnia doręczenia poprawionego Opracowania.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Z tytułu usuwania wad, o których mowa wyżej, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Datą wykonania Przedmiotu umowy będzie dzień dostarczenia opracowania odebranego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

6. Reguły opisane w niniejszym paragrafie, stosowane są do obu Etapów przedmiotu umowy (o ile zajdzie potrzeba dokonania prac objętych w Etapie II). Oba etapy Opracowania będą objęte jednym protokołem odbioru.

**§** **7 Kontakty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą**

* + 1. Zamawiający wyznacza do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą Panią Anna Gościniak, jako przedstawiciela Zamawiającego (e-mail: agosciniak@gddkia.gov.pl, tel. +48 775 89 08). Zamawiający zastrzega prawo zmiany osoby wyznaczonej do bezpośrednich kontaktów – tego rodzaju zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
    2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………………………………………   
       (tel. …………………………..; e-mail………………………………………...) swoim przedstawicielem do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

3. O dokonaniu zmiany osoby wskazanej w ust. 2, Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana taka nie wymaga aneksu.

4. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

**§ 8 Kary umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych Zamawiającemu   
z tytułu:

1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1;
2. niedotrzymania terminu wykonania Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, należnego za dany Etap Przedmiotu Umowy - za każdy dzień zwłoki;
3. zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, należnego za dany Etap Przedmiotu Umowy, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad wskazanego w § 6 ust. 3;
4. naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 4 ust. 3-9 niniejszej Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdorazowe naruszenie warunków Umowy;
5. zwłoki w wykonaniu obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu;
6. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 11 w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdorazowe naruszenie Umowy;
7. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych § 14 niniejszej Umowy przez:
   * wykonywanie przedmiotu umowy za pomocą innego Podwykonawcy niż wskazanego w § 14 - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdorazowe naruszenie Umowy;
   * nieterminową zapłatę należności na rzecz Podwykonawców – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdy dzień zwłoki;
   * nieprzedłożenia listy podwykonawców lub oświadczenia, określonych w § 14 ust. 6, w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., Umowy za każdy dzień zwłoki;
   * przedłożenia listy podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w § 14 ust. 6, niezgodnych ze stanem faktycznym - w wysokości 4%,wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., Umowy za każdy taki przypadek;
8. zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 13 ust. 5 i 6, lub §15 ust.2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 1., za każdy dzień zwłoki ;
9. naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 13 ust. 2 i ust. 3 – tj. poprzez zatrudnianie na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę – w wysokości 2.000 zł za osobę, za każdy stwierdzony przypadek;
10. naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w przypadkach innych niż wskazane w pkt a) - i) w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdorazowe naruszenie warunków Umowy, po wezwaniu ze strony Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub usunięcia ich skutków i bezskutecznego upływu wyznaczonego w tym celu terminu.

2. Zamawiający może potrącić kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

4. Łączna kwota kar umownych naliczonych w oparciu o podstawy ust. 1 nie przekroczy 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy zdanie 1.

**§ 9 Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

1. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
2. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

Za przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia bądź których Wykonawca miał lub mógł mieć świadomość mając na uwadze zawodowy charakter swojej działalności,

1. Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy,
2. W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części.

2.Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego na jego rzecz prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienia winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Zamawiającemu przysługuje, prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 10 Prawa autorskie**

1. Z chwilą odbioru Opracowania przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Opracowania. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, a ponadto przenosi na Zamawiającego prawo do udzielenia zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. W ramach autorskich praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych i terytorialnych, w zakresie poniższych pól eksploatacyjnych:
2. użytkować Opracowanie na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, użytek osób trzecich, w tym w szczególności przekazać Opracowanie lub jego dowolną część, także jego kopie:

* innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;
* sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym  
  dla prowadzonych postępowań,
* wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej;
* innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;
* osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.

1. wykorzystywać Opracowanie lub jego dowolną część do prezentacji,
2. wprowadzać Opracowanie lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych jednostek stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
3. zwielokrotniać Opracowanie lub jego części dowolną techniką w dowolnej ilości,
4. wyświetlać, publicznie odtwarzać Opracowanie,
5. nadawać w całości lub wybrane fragmenty Opracowanie, za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemną,
6. nadawać za pośrednictwem satelity,
7. wypożyczać, wynajmować lub wymieniać nośniki, na których Opracowania utrwalono,
8. wykorzystywać w utworach multimedialnych,
9. wykorzystywać całość lub fragmenty Opracowania do celów promocyjnych i reklamy,
10. sporządzać wersje obcojęzyczne,
11. publicznie udostępniać Opracowanie w taki sposób, aby każdy mógł mieć  
    do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
12. samodzielnie lub z udziałem osób/ podmiotów trzecich dokonywać dalszych zmian, modyfikacji, przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku realizacji Umowy - w razie wątpliwości poczytuje się, że Opracowanie powstało w celu dalszego opracowania.
13. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora, chyba że będzie   
    to wynikało z obowiązujących przepisów.
14. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Opracowania Zamawiający nabywa własność egzemplarzy wykonanych w ramach niniejszej Umowy, na których to Opracowanie zostało utrwalone.
15. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 2025 r. poz. 24) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku   
    z realizacją Przedmiotu umowy.
17. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że osoby trzecie nie będą dochodziły żadnych roszczeń z tytułu praw autorskich związanych   
    z Opracowaniem. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

**§ 11 Informacje poufne**

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku   
   z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w  tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
3. informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
4. informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
5. informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
6. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
7. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i  dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie  
   po zakończeniu trwania Umowy.
8. Informacje nie stanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.
9. Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących Przedmiotu umowy, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

**§ 12 Postanowienia szczegółowe**

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenie Stron;
3. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą,   
   na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.

2. Zamawiający dopuszcza na uzasadniony wniosek Wykonawcy przedłużenie okresu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeśli termin wykonania Opracowania może nie być dotrzymany z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w szczególności:

1. w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych,
2. z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania Opracowania objętego niniejszym zamówieniem, które można wykonywać tylko w danym okresie roku kalendarzowego,

3. Po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 2 wraz   
z uzasadnieniem, Zamawiający sprawdzi jego zasadność i w przypadku braku zastrzeżeń zaakceptuje zmianę, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. Przedłużenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem do Umowy.

**§ 13 Potencjał kadrowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu umowy, osoby wskazane przez Wykonawcę w formularzu „Wykaz osób”.
2. Wykaz, o którym mowa, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie obowiązywania Umowy aktualizować każdorazowo w przypadku zmiany obsady osób wykonujących przedmiot Umowy. Każda zmiana osób realizujących Usługę wymaga zgody Zamawiającego. Powyższe nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 2 w następującej sytuacji:
   * 1. na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez poszczególne osoby Usługi;
     2. na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności gdy:

- nastąpiła śmierć, choroba lub inne istotne zdarzenie losowe dotyczące członka personelu Wykonawcy,

- zaistnieje obiektywna przyczyna niezależna od Wykonawcy, której Wykonawca nie mógł przewidzieć, a która powoduje konieczność dokonania zmiany.

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco i każdorazowo do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach lub zastępstwach w składzie osób wykonujących czynności objęte przedmiotem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wpuszczenia na teren obiektu (miejsca świadczenia usługi) osoby niezaakceptowanej przez Zamawiającego. Zmiana osoby/osób wskazanych w ust. 2 w przypadkach wskazanych w ust. 4 dokonywana jest poprzez powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie danej osoby/osób i po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej odpowiednio wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, o którym mowa w §1 ust. 2 oraz postanowieniach niniejszej Umowy. Zastrzega się przy tym, że zmiana osoby, o której mowa powyżej, wymaga zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie, z uzasadnieniem takiej zmiany. Zamawiający zaakceptuje nową osobę tylko gdy doświadczenie i wykształcenie tej osoby dają rękojmię należytego wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy, a spowodowana zmiana nie wydłuży czasu trwania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zgłoszenia o którym mowa wyżej na  adres e-mail: akrychowska@gddkia.gov.pl
4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie niewłaściwej pracy osoby/ osób stanowiących personel wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy. W wypadku uzasadnionych zastrzeżeń Zamawiającego, w szczególności, gdy dana osoba nie będzie wykonywać usługi zgodnie z niniejszą umową lub utrudniona będzie komunikacja lub dostępność danej osoby, Wykonawca bezzwłocznie wskaże kandydaturę nowej osoby, a po jej akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zastąpi tą osobą członka personelu niewłaściwie wykonującego umowę. Zamawiający może zażądać, aby Wykonawca usunął członka personelu i wyznaczył w jego miejsce inną osobą, jeżeli członek personelu pomimo upomnienia Zamawiającego lub Wykonawcy nieodpowiednio zachowuje się lub wykazuje brak staranności lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały.
5. Każda zmiana składu Personelu Wykonawcy świadczącego usługę następuje na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

**§ 14 Podwykonawcy**

* + - 1. Wykonawca może zlecić wykonanie części zakresu Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.
      2. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.
      3. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie Umowy w rozumieniu § 9 ust. 1 pkt c oraz § 8 ust. 1 pkt g (tiret 2).
      4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za własne działania i zaniechania.
      5. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych   
         od Wykonawcy.
      6. Wykonawca, na każde wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu pełną listę podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymaganych zobowiązań związanych z realizacją Przedmiotu umowy względem podwykonawców.
      7. Przedłożenie listy podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6, niezgodnych ze stanem faktycznym jak i nieprzedstawienie listy lub oświadczenia pomimo wyznaczenia w tym celu przez Zamawiającego dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu, stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy.

**§ 15 Polisa i odpowiedzialność Wykonawcy**

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej   
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż dwukrotność wynagrodzenia brutto określonego w § 2.ust. 1.

Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 oraz opłacenia składki/ek Wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, a następnie na każdorazowe żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w/w terminie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć osoby pełniące usługę od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą wydarzyć się w związku z wykonywaniem zadań objętych niniejszą Umową. w tym zakresie Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, chyba że nienależyte wykonanie umowy będzie następstwem Siły Wyższej. w przypadku zaistnienia szkody zostaną przeprowadzone oględziny z udziałem przedstawicieli Stron.

Wszelkie zdarzenia stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy Zamawiający winien zgłaszać Wykonawcy na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, Strony sporządzą na tą okoliczność protokół, który będzie podstawą do wyliczenia wartości szkody przez Zamawiającego. w przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy, odmowy sporządzenia lub podpisania przez Wykonawcę protokołu, protokół ten zostanie sporządzony i podpisany wyłącznie przez Zamawiającego.

W przypadku nie naprawienia szkody przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i/lub potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwotę odpowiadającą równowartości wyrządzonej szkody.

**§ 16 Przepisy ogólne**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego.

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez zgody udzielonej na piśmie przez Zamawiającego.

**§ 17 Dane osobowe**

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………………………………………………………..

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 18 Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub równoważnej w drodze aneksu pod rygorem nieważności.

2. Każda ze Stron może podpisać Umowę, według swojego wyboru, poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na papierowym egzemplarzu obejmującym treść Umowy lub poprzez naniesienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego na pliku cyfrowym w formacie pdf, obejmującym treść Umowy, niezależnie od formy podpisu drugiej Strony.

3. Datą zawarcia Umowy jest dzień jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

4. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron, podpisany w ten sposób plik cyfrowy obejmujący treść Umowy zostanie dostarczony drugiej Stronie pocztą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem platformy zakupowej.

5. W przypadku, gdy Umowa zostanie podpisana w formie papierowej z podpisem własnoręcznym przez którąkolwiek ze Stron, Strona ta sporządzi Umowę wraz z załącznikami w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i każdy z nich opatrzy podpisem oraz datą jego złożenia. Dwa egzemplarze będą przypadać Zamawiającemu, a jeden egzemplarz Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 2. Formularz cenowy - tabela elementów rozliczeniowych.

Załącznik nr 3. Opis przedmiotu zamówienia

**PODPISY I PIECZĘCIE**

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

1. …………………………………………….… 1. ………………………………………………………

*(data i podpis) (data i podpis)*

2. ……………………………..………….….. 2. ……………………………………………………

*(data i podpis) (data i podpis)*

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

19 lutego 2026 r.

r. pr. jarosław FRey