Załącznik nr 1B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania nr 2:

Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działania ochrony czynnej w celu zachowania siedliska przyrodniczego 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), polegającego na koszeniu, w tym usunięciu odrośli drzew i krzewów oraz nalotu, na powierzchni łącznie ok. 2,04 ha, z wywozem biomasy (pokosu).

- Działanie ochronne będzie realizowane w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021, na działce nr 181/14, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa. Ww. działka przylega północną granicą do rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki”.

- Lokalizację działań ochronnych przedstawiono na załączniku nr 1B.1.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

- W przypadku zmiany ww. aktu prawnego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

- Działania zaplanowano na podstawie:

  - Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1816, ze zm.);

  - Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr ZW-70/176/2018 udzielającej zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne na przejeżdżanie przez wały oraz wzdłuż wałów, tj. lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Piaśnicy – na dz. nr 181/2 obręb Żarnowiec i nr 483/3, obręb Wierzchucino, gmina Krokowa oraz Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr ZW-68/176/2019 zmieniającej decyzję Nr ZW-70/176/2018.

- Podstawowe materiały dotyczące obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk.

Zakres i sposób prowadzenia prac

- Zadanie obejmuje wykoszenie łąki, w tym usunięcie odrośli drzew i krzewów (w tym jeżyny), z powierzchni ok. 2,04 ha. Przedmiotowe zadanie w większości obejmuje obszar siedliska 6410, gdzie w latach 2019-2020 r. przeprowadzono zabiegi koszenia wraz z usunięciem drzew i krzewów. Pozostawiono część drzew i zarośli, które należy zachować. W zakresie przedmiotowego zamówienia należy wykonać koszenie na obszarze wskazanym w załączniku 1B.1.

- Koszenie łąki od wewnątrz do zewnątrz działki należy wykonywać na wysokości ok. 5-15 cm, w sposób nieniszczący struktury roślin zielnych i gleby.

- W zachodniej części działki występuje trzcinowisko, które należy wykosić, natomiast szuwar trzcinowy po wschodniej części działki należy pozostawić – stanowi strefę brzegową rzeki Piaśnicy.

Fot. 1. Widok w kierunku zachodnim. W tle las w rezerwacie. Maj 2021 r.

Fot. 2. Widok na wschodnią część działki, fragment siedliska 6410, który nie był koszony. Maj 2021 r.

Fot. 3. Widok na zachodnią część działki. Zachodni kraniec działki nie był koszony. Maj 2021 r.

- Podczas wykaszania należy używać lekkiego sprzętu rolniczego (kosiarka jednoosiowa) lub ręcznych wykaszarek (kosy ręcznej lub spalinowej). W przypadku posiadania przez Wykonawcę sprzętu innego niż wymieniony wyżej, w trakcie prowadzenia postępowania niezbędne jest uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na użycie sprzętu proponowanego przez Wykonawcę. Wykaz sprzętu należy złożyć razem z ofertą.  Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz będzie stanowił załącznik do umowy.

- Usuwanie odrośli wierzby i brzozy należy wykonać ręcznie za pomocą narzędzi takich jak sekator, maczeta, tasak, siekiera, piła ręczna, spalinowa, kosa ręczna, kosa spalinowa. Jednoroczne siewki i młodociane osobniki drzew i krzewów należy w miarę możliwości wyrywać z korzeniami.

- Wykonawca jest zobligowany do pozostawienia 15% powierzchni niekoszonej. Lokalizacja fragmentów wyłączonych z koszenia zostanie wskazana Wykonawcy przez Zamawiającego na okazaniu terenu, przed przystąpieniem do działań ochronnych. Z fragmentu wyłączonego z koszenia należy usunąć odrośla drzew i krzewów.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia biomasy, tj. pokosu oraz odrośli drzew i krzewów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków) po pokosie.

- Biomasę z terenu działki nr 181/14 należy usunąć i zagospodarować we własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa.

- Podczas wynoszenia/wywożenia biomasy należy przemieszczać się wyznaczonymi ścieżkami, wykorzystując do tego celu lekki sprzęt, np. traktor z szerokimi oponami zmniejszający nacisk kół na podłoże, pojazd na gąsienicach lub inny zaproponowany przez Wykonawcę i zaakceptowany na warunkach określonych w pkt 11.

- Ze względu na trudności mogące wystąpić w okresie jesiennym (możliwy wysoki poziom wody i związany z tym problem w poruszaniu się po działce nr 181/14) dopuszcza się złożenie biomasy w miejscu określonym przez Zamawiającego na działce nr 181/14. Taki sposób postępowania z biomasą możliwy będzie tylko w przypadku wystąpienia powyższych czynników.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uprzątnąć miejsce prowadzenia prac (w tym wywieźć wszystkie powstałe odpady).

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia:

- Prace można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 1 września 2021 r. – zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2014 r., poz. 1816, ze zm.)

- Wykonawca wykona zlecenie w ciągu sześciu tygodni od dnia podpisania umowy.

- Po zakończeniu prac zostanie sporządzony Protokół odbioru bez wad, który będzie podstawą do wystawienia faktury w wysokości 100% wartości zamówienia.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady wykonania przedmiotu zamówienia lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Protokołu odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół odbioru końcowego bez wad.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy i numeru zadania, tj. „Zadanie nr 2. Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH220021 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych prac przepisy dotyczące ochrony środowiska.

- Ochrona środowiska powinna polegać w szczególności na zabezpieczeniu przed:

- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp. (stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza rezerwatem przyrody „Piaśnickie Łąki”, poza działką nr 181/14 oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem cieków i rowów; dbać o sprawność sprzętu pod kątem szczelności układów zawierających ciecze; w przypadku smarowania elementów tnących narzędzi należy używać oleje biodegradowalne);

- przestrzeganiem przepisów obowiązujących w stosunku do gatunków i obszarów objętych ochroną.

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

- Wykonawca w trakcie realizacji prac ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie terenu, na którym wykonywane są prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej przy wykonywaniu prac objętych niniejszym Zamówieniem,

  - zadbanie, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

  - zapewnienie i utrzymywanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży roboczej w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace terenowe powinny znać procedury postępowania w razie wypadku oraz procedury mające na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

Warunki wykonania zamówienia

- Poziom wód na działce nr 181/14 jest zależny od zasięgu cofki Morza Bałtyckiego. W maju 2021 r. na terenie ww. działki nie występowało zagrożenie podtopieniami, jednak dostęp do powierzchni w okresie jesiennym może być utrudniony. Dlatego też Zamawiający zaleca rozpoczęcie prac niezwłocznie po podpisaniu umowy (jednak nie wcześniej niż 1 września 2021 r.), aby zakończyć je jak najszybciej. Wykonawca powinien mieć świadomość wystąpienia utrudnionych warunków prowadzenia prac.

- Na powierzchni siedliska 6410 występuje cenna roślinność, wrażliwa na mechaniczne uszkodzenia, która wymaga ochrony przed zniszczeniem w trakcie wykonywania prac. Podczas wykonywania działań należy stosować technologie zapewniające maksymalną ochronę powierzchni siedliska.

- Podczas wykonywania zlecenia Wykonawca nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Piaśnickie Łąki PLH 220021.

- Granice powierzchni, na której będą wykonywane działania ochronne są opisane za pomocą współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992. (warstwy shp.). Przedstawiciele Zamawiającego w problematycznych sytuacjach, mogą służyć pomocą przy określaniu tych granic w terenie.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem:

  - o terminie rozpoczęcia prac – najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem,

  - o wystąpieniu podtopień,

  - o zakończeniu prac.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Powiadomić należy osobę wskazaną do kontaktu w Umowie z Wykonawcą.

- Wykonawca jest zobowiązany informować o stopniu zaawansowania prac na każde wezwanie Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali z właścicielem gruntu sposób oraz okoliczności, w jakich powinien się skontaktować z właścicielem gruntu.

- Ze względu na możliwość wykonywania prac przez inny podmiot w rezerwacie przyrody „Piaśnickie Łąki”, zabiegi ochronne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wykonanie w terenie obu stronom (konieczność poruszania się tymi samymi drogami, wywóz biomasy).

- Na działkę nr 181/14 prowadzi droga częściowo utwardzona betonowymi płytami lub droga na wale przeciwpowodziowym.

- Wykonawca powinien dysponować sprzętem/zasobami umożliwiającymi wykonanie zaplanowanych prac.

- Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności przedmiotu zamówienia i zadbać, aby wartość umowy obejmowała wszystkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z umowy.

- Przedstawiciele Zamawiającego przez cały okres trwania prac mogą wydawać polecenia i zalecenia dotyczące sposobu wykonywania prac.

- Wykonawca nie może wprowadzić powstałej biomasy do obrotu na rynku (np. sprzedać lub wykorzystać jako surowiec na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej). Wykonawca złoży na piśmie informację o sposobie zagospodarowania biomasy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody w infrastrukturze w obrębie prowadzenia prac.