	Nazwa projektu 
Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Rytel-Szczęsna, Zastępca Dyrektora w  Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

tel.: +48 532 440 352, e-mail: j.szczesna@mz.gov.pl
	Data sporządzenia
26.02.2025 r.
Źródło: 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889)
Nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: 
ID98


	OCENA SKUTKÓW REGULACJI

	1. Jaki problem jest rozwiązywany?

	Zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 183 Rady Ministrów z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” (M.P. poz. 1204), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, jest związana z koniecznością:
1) zmiany harmonogramu finansowego programu inwestycyjnego spowodowaną m.in. niewydatkowaniem całości środków w 2024 r.;
2) zmiany organizacyjnej realizacji zakresu rzeczowego dotyczącej jednej z komórek organizacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, zwanego dalej „Szpitalem” oraz uaktualnienia nazewnictwa;

3) usprawnienia realizacji inwestycji.

Konieczność zmiany harmonogramu finansowania wynika z niewykorzystania w całości przyznanych na 2024 r. środków dotacji celowej na skutek przedłużających się procedur administracyjnych związanych z wydaniem m.in decyzji środowiskowych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto, w toku realizacji postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców, wystąpiły problemy niezależne od Szpitala – w tym wycofanie się oferenta po wykonaniu procedury przetargowej, zgodne z ustawą z dnia 11 września 2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), jednak przed podpisaniem umowy.

Zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego powoduje konieczność zmiany miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Ponadto w toku prowadzonych prac przygotowawczych i tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego zaszła konieczność dokonania zmiany dotyczącej umiejscowienia jednej z komórek organizacyjnych objętych inwestycją w innym budynku niż pierwotnie planowano. Przemieszczenie komórki organizacyjnej między budynkami spowoduje również przesunięcie zakresu związanego z tą komórką organizacyjną (stacją dializ) do innego zadania. Działanie to ma na celu optymalizację jej wykorzystania z punktu widzenia zastosowania w systemie ochrony zdrowia, pozostając bez wpływu na całościowy zakres i kosztorys przedmiotowej inwestycji.

W ramach przedmiotowych zmian wprowadzono przeniesienie z zadania 1. Budynek Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci podzadania pn. „Modernizacja Stacji Dializ w zakresie ogólnobudowlanym z instalacją uzdatniania wody” do zadania 2. Budynek Uniwersyteckiego Centrum Pediatrycznego. Zgodnie z najnowszymi zasadami organizacji Stacje Dializ są umiejscowione w obrębie klinik lub oddziałów nefrologii lub też w ich bliskim sąsiedztwie. W budynku Uniwersyteckiego Centrum Pediatrycznego zostaną zlokalizowane m. in. Poradnia Nefrologii oraz Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego. Takie umiejscowienie obu komórek organizacyjnych i dołączenie do tego Stacji Dializ pozwoli na zapewnienie jeszcze lepszej opieki nad pacjentem w tym w ciężkim stanie klinicznym. Zniweluje to dodatkowo konieczność przechodzenia personelu poradni i oddziału do innego budynku, co zapewni lepszą ergonomię oraz efektywniejsze wykorzystanie pracującego personelu. 

W ramach zmiany w Programie inwestycyjnym zadani 3. Budynek Centralnego Laboratorium Szpitala uaktualniono nazwy komórek organizacyjnych, które w z związku z uległy zmianie:

1) było: Zakład Patologii, jest: Zakład Patomorfologii; 
2) było: Pracownia Serologii i Transfuzjologii, jest: Zakład Transfuzjologii. 
Przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącznie nazewnictwa komórek, ich zakres pozostał i charakter funkcjonowania pozostał bez zmian.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji inwestycji zostaną zmienione tabele dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz mierników. Zmiany polegają na rezygnacji z wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala, zadaniach oraz grup kosztów.  

Odejście od takiej szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do umowy nr DOI/FM/SIS/8/42/375/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”. Załączniki te zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. Szpital jest zobowiązany do aktualizacji informacji okresowych w zakresie zaawansowania inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia szczegółowy i bieżący nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego.

Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do ww. umowy w zakresie dotyczącym przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Przyspieszy to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. W dalszym ciągu wymagane będzie przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.

	2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt

	Rekomendowanym rozwiązaniem jest stworzenie warunków do poprawy jakości udzielania świadczeń zdrowotnych rzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury oraz dostosowanie istniejących obiektów Szpitala do wymogów lecznictwa, przepisów sanitarnych, budowlanych i przeciwpożarowych.
Niezbędna jest zmiana harmonogramu finansowego w poszczególnych latach w zakresie zmiany finansowania ze środków Funduszu Medycznego (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania zadania 298 864 453 zł) w:
1) 2023 r. – 0 zł (bez zmian);
2) 2024 r. – 850 370,81 zł (aktualnie 49 498 325 zł – zmniejszenie o 48 647 954,19 zł);
3) 2025 r. – 17 442 695,74 zł (aktualnie 119 387 898 zł – zmniejszenie o 101 945 202,26 zł);
4) 2026 r. – 124 441 255 zł (aktualnie 94 425 157 zł – zwiększenie o 30 016 098 zł);
5) 2027 r. – 156 130 131,45 zł (aktualnie 35 553 073 zł – zwiększenie o 120 577 058,45 zł).
Projektowane zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów.

Realizacja Programu inwestycyjnego pozwoli na zorganizowanie opieki medycznej w sposób zgodny nie tylko z obowiązującymi wymogami prawa, ale także obserwowanymi trendami w pediatrii. Realizacja inwestycji spowoduje podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących diagnozy, leczenia i opieki nad dzieckiem, zmniejszenie skutków zabiegów operacyjnych przez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji,  a także zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.

	3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

	Nie dotyczy.

	4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

	Grupa
	Wielkość
	Źródło danych 
	Oddziaływanie

	minister właściwy do spraw zdrowia
	1
	nie dotyczy
	nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego i finansowaniem jako dysponent środków

	Szpital 
	1
	nie dotyczy
	zmiana harmonogramu finansowego ze środków Funduszu Medycznego

	Narodowy Fundusz Zdrowia
	1
	nie dotyczy
	1) poprawa dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla dzieci oraz jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 
2) zapewnienie wysokospecjalistycznego wsparcia dla innych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci

	świadczeniobiorcy
	31 000
	dane Szpitala
	1) polepszenie warunków, jakości i dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 
2) poprawa bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów, przez wymianę wyeksploatowanej aparatury medycznej.

	5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

	Nie były prowadzone pre-konsultacje projektu uchwały.

Program inwestycyjny został wybrany do finansowania i realizacji w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem było wsparcie infrastruktury szpitali świadczących opiekę zdrowotną dla dzieci. Na podstawie tego konkursu ustanowiono Program inwestycyjny oraz zawarto umowę nr DOI/FM/SIS/8/42/375/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.
Z uwagi na specyfikę oraz zakres projektowanej uchwały, jej skierowanie do konsultacji publicznych ani do opiniowania przez partnerów społecznych nie jest uzasadnione.

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia.

	6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

	
	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

	
	1
2025 r.
	2 

2026 r.
	3

2027 r.
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Łącznie (0-10)

	Dochody ogółem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wydatki ogółem
	- 101,94
	30,01
	120,57
	
	
	
	
	
	
	48,64

	państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej)
	- 101,94
	30,01
	120,57
	
	
	
	
	
	
	48,64

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie) 
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	Saldo ogółem
	101,94
	- 30,01
	- 120,57
	
	
	
	
	
	
	- 48,64

	państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej)
	101,94
	- 30,01
	- 120,57
	
	
	
	
	
	
	- 48,64

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie)
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0

	Źródła finansowania 
	Źródłem finansowania Programu inwestycyjnego jest państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny, zgodnie  z art. 6 ust. 1 ustawy. Dysponentem Funduszu Medycznego jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Nakłady na realizację inwestycji w łącznej wysokości 299 319 553 zł pochodzić będą z:

1) Funduszu Medycznego (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej) – w wysokości 298 864 453 zł;
2) środków z innych źródeł niż środki z budżetu państwa ( z Gminy Miejskiej Kraków – w wysokości 446 408 zł;
3) wkładu własnego Szpitala – w wysokości 8 692 zł.

	Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
	W tabeli przedstawiającej skutki finansowe jako rok bazowy (0) przyjęto 2025 r. 

Skutki uchwały finansowane będą ze środków ujętych corocznie w planie finansowym Funduszu Medycznego w ramach limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań w obszarze zdrowia w trybie art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z późn. zm.). Skutki finansowe uchwały w zakresie 2025 r. zostały ujęte w planie finansowym na ten rok i w tym zakresie nie ma potrzeby ich zwiększania.
Kwota środków na realizację Programu inwestycyjnego jest corocznie ujmowana w planie finansowym Funduszu Medycznego, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Procedowana uchwała nie zmienia kwoty środków finansowych na realizację Programu inwestycyjnego, lecz jedynie harmonogram finasowania na poszczególne lata. Zatem skutkiem przedmiotowej uchwały nie będzie zwiększenie obciążeń finansowych.
W projekcie planu finansowego Funduszu Medycznego na 2025 r. na zadania realizowane w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej zaplanowano 1 900 000 000 zł. Kwota ta zostanie dostosowana, w ramach zmiany Planu finansowego, do wartości wynikających ze zmienionych uchwał.

	7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

	Skutki

	Czas w latach od wejścia w życie zmian
	0
	1
	2
	3
	5
	10
	Łącznie (0-10)

	W ujęciu pieniężnym
(w mln zł, 

ceny stałe z …… r.)
	duże przedsiębiorstwa
	
	
	
	
	
	
	

	
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
	
	
	
	
	
	
	

	
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
	
	
	
	
	
	
	

	W ujęciu niepieniężnym
	duże przedsiębiorstwa
	Brak wpływu.

	
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
	Brak wpływu.

	
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe 
	Program inwestycyjny wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i organizację pracy ochrony zdrowia zapewniając wyższy standard świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci.

	
	osoby niepełnosprawne, osoby starsze
	Brak wpływu.

	Niemierzalne
	(dodaj/usuń)
	

	Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń 
	Nie dotyczy.


	8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

	 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy

	Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
	 FORMCHECKBOX 
 tak

 FORMCHECKBOX 
 nie

 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy

	 FORMCHECKBOX 
 zmniejszenie liczby dokumentów 
 FORMCHECKBOX 
 zmniejszenie liczby procedur

 FORMCHECKBOX 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 FORMCHECKBOX 
 inne:      
	 FORMCHECKBOX 
 zwiększenie liczby dokumentów

 FORMCHECKBOX 
 zwiększenie liczby procedur

 FORMCHECKBOX 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 FORMCHECKBOX 
 inne:      


	Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. 
	 FORMCHECKBOX 
 tak

 FORMCHECKBOX 
 nie

 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy



	Komentarz:

Projektowana uchwała nie wprowadza dodatkowych obowiązków informacyjnych.


	9. Wpływ na rynek pracy 

	Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy (nie zmienia się liczba personelu).


	10. Wpływ na pozostałe obszary

	 FORMCHECKBOX 
 środowisko naturalne

 FORMCHECKBOX 
 sytuacja i rozwój regionalny
 FORMCHECKBOX 
 sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe
	 FORMCHECKBOX 
 demografia

 FORMCHECKBOX 
 mienie państwowe

 FORMCHECKBOX 
 inne:      
	 FORMCHECKBOX 
 informatyzacja
 FORMCHECKBOX 
 zdrowie

	Omówienie wpływu
	Realizacja Programu inwestycyjnego pozwoli na zorganizowanie opieki medycznej w sposób zgodny nie tylko z obowiązującymi wymogami prawa, ale także obserwowanymi trendami w pediatrii.

	11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

	Zakłada się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast zakończenie realizacji Programu inwestycyjnego jest planowane na 2027 r.

	12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

	Miernikiem stopnia realizacji inwestycji jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, trwającego w latach 2024(2027, który będzie na bieżąco monitorowany przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego.

	13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

	Zestawienie źródeł finansowania w poszczególnych latach realizacji programów inwestycyjnych ustanowionych dla inwestycji wyłonionych w ramach konkursu nr FM-SIS.01.PED.2021.


