| Nazwa dokumentu: „DELICT - System Obsługi Spraw Dyscyplinarnych Adwokatury” – wnioskodawca: Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, beneficjent: Naczelna Rada Adwokacka; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MSWiA | 4. Koszty – uwaga ogólna | - Niedoszacowanie kosztów realizacji projektu dla budżetu państwa. - Nieokreślone zasady współfinansowania projektu przez samorząd adwokacki. - Brak jakiejkolwiek prognozy kosztów utrzymania systemu przez budżet państwa po ustaniu finansowania ze środków unijnych. | a) W celu wyeliminowania ryzyka niedoszacowania kosztów i jego potencjalnego wpływu na budżet państwa, Wnioskodawca deklaruje, że ewentualne nadwyżki kosztów ponad wartość zatwierdzonego budżetu projektu (np. wynikające ze wzrostu cen usług IT ponad przewidzianą rezerwę 500 000 zł – zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych) zostaną pokryte ze środków własnych NRA, pochodzących ze składek członkowskich, bez konieczności ubiegania się o zwiększenie wkładu krajowego z budżetu państwa. NRA posiada doświadczenie w zarządzaniu budżetem projektowym oraz przeprowadził przed złożeniem wniosku rozeznanie rynkowe cen i kosztów aby oszacować precyzyjnie budżet. NRA, jako organ uchwałodawczy samorządu, dysponuje pełną kompetencją do zabezpieczenia i – w razie potrzeby – zwiększenia tych środków w kolejnych latach budżetowych samorządu, co stanowi trwałą i przewidywalną podstawę finansowania utrzymania systemu, niezależną od budżetu państwa. b) Projekt DELICT realizowany jest w ramach Działania 2.1 FERC, w którym – zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu wyboru projektów – maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu (79,71% ze środków UE oraz 20,29% ze środków budżetu państwa jako współfinansowanie krajowe – cz.27 - Informatyzacja). W projekcie potwierdzono brak przesłanek pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, w związku z czym Wnioskodawca (Naczelna Rada Adwokacka) nie wnosi własnego wkładu finansowego na etapie realizacji projektu – całość kosztów kwalifikowalnych pokrywana jest wyłącznie z tych dwóch źródeł, w ustalonej proporcji 79,71%/20,29%. c) Wnioskodawca deklaruje, że po zakończeniu okresu finansowania ze środków unijnych oraz w całym okresie trwałości projektu, koszty utrzymania systemu DELICT (w tym opieka serwisowa, wsparcie techniczne, dostosowania do zmian prawnych oraz ewentualny rozwój funkcjonalności) będą pokrywane wyłącznie ze środków własnych Naczelnej Rady Adwokackiej, bez obciążenia budżetu państwa. W związku z tym prognoza kosztów utrzymania systemu nie generuje żadnych zobowiązań finansowych po stronie budżetu państwa – zarówno w scenariuszu bazowym, jak i w przypadku ewentualnego wzrostu kosztów utrzymania ponad przyjęte założenia, których pokrycie NRA zabezpiecza z własnych środków w ramach składek członkowskich | Ze względu na brak możliwości dodania opisu w części budżetowej szczegółowo odnosimy się do uwag w piśmie przewodnim oraz w opisie ryzyk. |