U M O W A  NR …./2024

zawarta w dniu …………2024  pomiędzy:

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych Gospodarstwem Rybackim Krogulna ul. Stawowa 3, 46-034 Krogulna NIP: 752-12-80-632 REGON: 530558430 reprezentowanym przez: Wojciecha Preuhsa – Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………z siedzibą : ……………………………………………………  NIP: ………………. REGON:……………………

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,  wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ………..2024 r., przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Gospodarstwa Rybackiego Krogulna”

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wyłożenie kostki brukowej na trenie 478 m² założonej powierzchni).

3. Gospodarstwo Rybackie Krogulna zastrzega sobie możliwość rozszerzenia wykonania prac budowlanych do powierzchni maksymalnie 550 m² w zależności od potrzeb lub sytuacji których nie można obecnie przewidzieć.

2. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: ul. Stawowa 3, 46-034 Krogulna.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje

● zabezpieczenie terenu;

●rozbiórkę istniejącej nawierzchni tj. wylewki betonowej;

● wykonanie korytowania gruntu w miejscu lokalizacji nowej nawierzchni brukowej;

- korytowanie polega na usunięciu gruntu rodzimego oraz ukształtowanie zgodnie z niwelacją mającej powstać nawierzchni;

● wywóz gruzu i urobku oraz zapewnienie ich utylizacji;

● profilowanie i zagęszczanie podłoża, w tym:

- pierwsza warstwa, podbudowa, beton stabilizujący warstwa minimum 23 cm;

- druga warstwa podbudowa z kruszywa 0-31 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm;

- trzecia warstwa podbudowa z kruszywa 2 – 8 mm ( warstwa 4 cm ubita wraz z  kostką brukową);

● ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Tetka ( grubość 8 cm), koloru szarego;

● spoinowanie piaskiem 0,1 mm;

● roboty porządkowe.

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1  do dnia  30.09.2024r.

# §3

# WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

- Za wykonanie przedmiotu  umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy,  w wysokości:   ……………… zł netto za 1 m², do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % - łącznie : ……………………………zł  brutto  za 1 m² (słownie: ……………………………………………. zł).

- Ceny jednostkowe na wykonanie przedmiotu umowy określone są w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część i nie podlegają zmianie.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2  obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały one wprost określone w umowie i załącznikach do niej.

# § 4

# ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

W ramach umowy Wykonawcy zobowiązany jest do :

- wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;

- wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami, przy użyciu własnego sprzętu oraz  z własnych materiałów;

- poniesienia odpowiedzialności za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy;

- dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy  we własnym zakresie  i na własny koszt;

- utrzymywania porządku i bezpieczeństwa w obrębie miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz jego posprzątania po zakończeniu prac, w tym do wywiezienia i utylizacji gruzu, urobku oraz innych odpadów, powstałych przy realizacji umowy, na swój koszt;

- zgłaszania Zamawiającemu wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności na termin wykonania, a także w przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, których, pomimo zachowania najwyższej staranności, nie dało się przewidzieć przed podpisaniem umowy.

# § 5

# KARY UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne:

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wartości brutto całego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki ;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w przypadku zwłoki w terminowym wywiązaniu się z obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji - w wysokości 0,1% wartości brutto całego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% o wartości brutto całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do  potrącenia z należnego mu wynagrodzenia o kwoty naliczonych kar umownych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości  10% wartości brutto całego przedmiotu umowy.

6.  Strony mogą dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokości zastrzeżonych kar umownych.

§ 6

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ W SPRAWIE REALIZACJI UMOWY

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego: Wojciech Preuhs

- ze strony Wykonawcy: ………………………………………….

# § 7

# FORMA PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3,  po  wykonaniu przedmiotu umowy,  na podstawie faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego   protokół odbioru przedmiotu umowy .

- Zamawiający może odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia jego wadliwości.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Nr rachunku bankowego Wykonawcy…………………………………………………………………………………

- Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy.

# § 8

# WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres: 24  miesięcy, na całość przedmiotu umowy.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po dokonaniu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy .

- Niezależnie od gwarancji, o której mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- W przypadku wad przedmiotu umowy  Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu wad, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail Wykonawcy: ………………...

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia  wad w terminie 21 dni od ich zgłoszenia .

# § 9

# ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

# §10

# ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

1. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności.

# §11

# FORMA UMOWY

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY:  	 	 	 	 	 	 	 	WYKONAWCA:

……………………………………………. 	 	 	                    ……………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego 	 	   Pieczęć i podpis Wykonawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) :

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna, ul. Stawowa 3 Krogulna,  46-034 Pokój,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – grkrogulna@katowice.lasy.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

……………………………………

Data i podpis Wykonawcy