WOJEWODA PODKARPACKI					Rzeszów, 2022-12-

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

ŚR-V.431.17.2022

Pan

Bogdan Żybura

Starosta Strzyżowski

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 18 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie.

# Kontrolę przeprowadzili:

- Pani Janina Malec - przewodniczący zespołu kontrolnego - główny specjalista 
w  Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę - Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 1 z dnia 14 listopada 2022 r., znak: 
ŚR-V.431.17.2022),

- Pan Grzegorz Skiba - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na podstawie imiennego upoważnienia do kontroli udzielonego przez Pana Piotra Najdę - Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (upoważnienie nr 2 z dnia 14 listopada 2022 r., znak: ŚR-V.431.17.2022).

Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania przez Powiat Strzyżowski dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu na przeciwdziałanie i usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w 2021 roku w związku z realizacją zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 - 5+129" - etap I, zwanego dalej zadaniem.

Ustalenia kontrolne dokonane zostały w oparciu o stan faktyczny istniejący w okresie od 1  stycznia 2021 r. do dnia realizacji czynności kontrolnych włącznie.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

Zadanie było realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg (PZD) w Strzyżowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Strzyżowskiego działająca w formie jednostki budżetowej, podlegającą Zarządowi Powiatu Strzyżowskiego. Zakres działań PZD został określony w statucie PZD, który stanowi załącznik do uchwały nr V/33/99 Rady Powiatu 
w  Strzyżowie z dnia 24  marca 1999 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie właściwych robót 
w  ramach zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową odcinka drogi powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina w m. Jaszczurowa w km 4+450 - 5+129" - etap I

- Dokonanie oceny prawidłowości prowadzenia dokumentacji z szacowania szkód 
i przekazywania jej do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zrealizowane zadanie objęte czynnościami kontrolnymi posiadało sporządzoną dokumentację potwierdzającą wystąpienie szkód na obiekcie powstałych w wyniku działania klęski żywiołowej. Protokół nr 1/2014 (znak: ŚR-V.6355.6.3.2014) z weryfikacji strat w infrastrukturze komunalnej, stanowiącej własność Powiatu Strzyżowskiego, został spisany w dniu 17 października 2014 r. Przedmiotowy protokół dotyczył weryfikacji strat spowodowanych przez zdarzenia mające znamiona klęski żywiołowej, tj. przez intensywne opady deszczu, które wystąpiły w dniach 14 czerwca 2014 r. W  przedmiotowym protokole w dziale osuwiska, lp. 1 wykazano, pęknięcia i  zdeformowania nawierzchni drogowej spowodowane spełzywaniem pokrywy zwietrzelinowej na drodze powiatowej nr 1349R Brzeziny-Jaszczurowa-Stępina.

Dla osuwiska opracowano Kartę Dokumentacyjną Osuwiska, która otrzymała opinię pozytywną wojewódzkiego zespołu i rekomendację do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W latach 2016 - 2017 Powiat Strzyżowski opracował dokumentacje geologiczno-inżynierską i projekt budowlany, które otrzymały opinie pozytywne wojewódzkiego zespołu i  rekomendację do realizacji zadania w trzech etapach.

Powiat Strzyżowski poza środkami z budżetu państwa nie uzyskał na przedmiotowe przedsięwzięcie żadnego innego dofinansowania ani odszkodowania od osób trzecich.

Prace w terenie prowadzono na gruntach stanowiących własność Powiatu Strzyżowskiego (w granicy pasa drogowego) oraz na działkach na które jednostka uzyskała zgody właścicieli nieruchomości.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji na zadanie związane 
z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi pod kątem procedury określonej 
w wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozje brzegu morskiego, wydanymi 13 kwietnia 2021 r.

W trakcie kontroli stwierdzono, że zadanie objęte czynnościami kontrolnymi spełniało wymogi wynikające z wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 13  kwietnia 2021 r. Zadanie to uwzględnione zostało w Decyzji Ministra Finansów z dnia 14  kwietnia 2021 r., nr MF/FG7.4143.3.1.2021.MF.834

Samorząd zgodnie z wymogiem zgłosił pisemnie do Wojewody Podkarpackiego potrzebę realizacji zadania, a po otrzymaniu zapewnienia finasowania i przeprowadzeniu procedury przetargowej wystąpił z wnioskiem o dotację na dofinansowanie jego realizacji. 
      Zadanie objęte czynnościami kontrolnymi realizowano na podstawie umowy dotacji zawartej z Wojewodą Podkarpackim. Wysokość przyznanej dotacji nie przekraczała 80% kosztów realizacji zadania, a wartość zadania objętego dofinansowaniem stanowiła nie mniej niż 40 tys. zł, a kwota dotacji była nie mniejsza niż 32 tys. zł. Dotację w całości przeznaczono na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z bezpośrednim usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Na sfinansowanie kontrolowanego zadania Wojewoda Podkarpacki, zgodnie 
z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zawarł stosowną umowę dotacyjną, w której został dokładnie określony: szczegółowy opis zadania, planowana wysokość otrzymanej dotacji, wysokość wkładu własnego Powiatu Strzyżowskiego, termin wykorzystania dotacji, termin i sposób rozliczenia, termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz tryb kontroli wykonania zadania.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Powiat Strzyżowski w 2021 roku otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie realizacji zadania własnego dotację celową w łącznej wysokości 
2 520 579,00 zł.  Obok środków dotacji Powiat Strzyżowski posiadał zabezpieczone 
w swoim budżecie środki na sfinansowanie wkładu własnego w łącznej wysokości 630 144,81 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi na terenie Powiatu Strzyżowskiego. 
         Ustalono również, że po zakończeniu prac na kontrolowanym zadaniu, Komisja odbioru robót sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót, 
z którego wynika, że zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z umową dotacyjną.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. zwanej dalej: ustawa Pzp.

Zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania objętego czynnościami kontrolnymi samorząd uwzględnił w wersji nr 4 Planu zamówień publicznych zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 kwietnia 2021 r. (nr 2021/BZP 00012086/03P, poz. 1.1.8.).

W trakcie kontroli ustalono, że wartość zamówienia na roboty budowlane objęte czynnościami kontrolnymi określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego zaktualizowanego 6 kwietnia 2021 r., tj. w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 6  kwietnia 2021 r.

Na wniosek przewodniczącego stałej komisji ds. przeprowadzenia przetargów kierownik zamawiającego i główna księgowa zaakceptowali wszczęcie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Zarządzeniem nr 1/21 z 4 stycznia 2021 r. Dyrektora PZD została powołana stała komisja przetargowa do procedury udzielania zamówienia publicznego. Realizację procedury przygotowywały cztery osoby. Przed rozpoczęciem procedury o udzielenie zamówienia, kierownik zamawiającego i członkowie komisji złożyli oświadczenia na podstawie art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Samorząd prawidłowo przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zastosowano jeden z właściwych trybów udzielenia zamówienia publicznego biorąc pod uwagę charakter realizowanego zadania.

Zatwierdzona przez Dyrektora PZD Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zawierała wszystkie niezbędne informacje wynikające z art. 281 ust. 1-2 ustawy Pzp. Zamawiający w  postępowaniu nie dopuszczał składania ofert częściowych, wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywała się wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej. Zarówno sposób określenia w  SWZ przedmiotu zamówienia, jak i wskazane przez zamawiającego warunki udziału w  postępowaniu nie naruszały zasady uczciwej konkurencji, a żądane przez zamawiającego oświadczenia zgodne były z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp. SWZ wraz z wszystkimi załącznikami opublikowana została na stronie internetowej przy użyciu systemu miniPortal: https ://miniportal.uzp.gov.pl.

Do SWZ wpłynęło łącznie 45 zapytań dotyczących treści SWZ. W dniach 20-26 kwietnia 2021 r. na stronach miniPortalu opublikowano pytania i odpowiedzi. Zmodyfikowano SWZ, wprowadzono zmiany w przedmiarze robót Wydłużono termin składania ofert do 30.04.2021 r. g.  10:00, termin otwarcia ofert 30.04.2021 r. g. 10:30. Zmieniono termin związania ofertą na 29.05.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało pełny zakres informacji określony w  rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zwanym dalej Rozporządzeniem 
w sprawie ogłoszeń.

Ogłoszenie to opublikowane zostało w BZP. Samorząd posiadał dołączoną do dokumentacji historię zmian na platformie zamówień publicznych potwierdzającą publikację ogłoszenia w systemie BZP. Ogłoszenie zostało również opublikowane na platformie miniPortalu PZD w  Strzyżowie.

Wyznaczony przez zamawiającego termin składania ofert był zgodny z wymogami ustawy Pzp.

Kwota wadium ustalona przez Zamawiającego nie przekroczyła wyznaczonego przez ustawę Pzp pułapu 1,5% wartości zamówienia, ponadto prawidłowo określono formy i termin wnoszenia wadium (w tym wpływ, zwrot i zatrzymanie).

Informacje zawarte zarówno w SWZ, jak i w ogłoszeniu o zamówieniu były spójne i  nie występowały rozbieżności pomiędzy nimi.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. zamawiający przed otwarciem ofert umieścił informację jaką kwotę zamierza przeznaczyć na realizację zadania. W trakcie kontroli ustalono, że do PZD w  Strzyżowie w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło łącznie 3  oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ, a także spełniały wymogi zamawiającego określone we wspomnianych dokumentach.

Przewodniczący oraz członkowie komisji przetargowej, na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy Pzp przedłożyli w dniu 10 maja 2021 r. pisemne oświadczenia dotyczące braku istnienia konfliktu interesów. Oświadczenie takie, jako kierownik Zamawiającego podpisał również Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor PZD w Strzyżowie.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieścił na platformie miniPortalu informację z otwarcia ofert zawierającą nazwy i siedziby oferentów, a także zaproponowane przez nich ceny. Ponadto zgodnie z terminem wskazanym w art. 81 ustawy Pzp PZD 
w  Strzyżowie przekazał informację o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie złożone oferty poddane zostały ocenie zgodnie z przyjętymi 
w  postępowaniu przetargowym kryteriami. Zamawiający w sposób prawidłowy ustalił punktację poszczególnych ofert i wskazał ofertę z najwyższą liczbą punktów. PZD 
w  Strzyżowie w dniu 5 maja 2021 r. wezwał firmę, która złożyła najwyżej ocenioną ofertę do przedłożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu z terminem do dnia 11 maja 2021 r. Wspomniane środki dowodowe zostały złożone w terminie tj. 6 maja 2021 r..

Wyniki oceny ofert przedstawiono w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą umieszczono na platformie miniPortalu w dniu 6 maja 2021 r. W dniu 6 maja 2021 r. przedmiotową informację przekazano również drogą elektroniczną do wszystkich oferentów. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta, która w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100,00 punktów.

W trakcie kontroli ustalono, że od wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie przedstawionej przez wykonawcę.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PZD w  Strzyżowie zawarł umowę z wykonawcą wyłonionym w trybie podstawowym, tj. firmą REMOST Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica. Przedmiotowa umowa zawarta została zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp po upływie minimum 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Treść umowy zgodna była ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Po zawarciu stosownej umowy zamawiający przekazał do opublikowania w BZP ogłoszenie o wyniku postępowania, które posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z  rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń.

W kontrolowanej dokumentacji znajdowała się również wiadomość e-mail potwierdzająca publikację ogłoszenia w systemie BZP.

Podczas kontroli ustalono, iż wszyscy oferenci przed złożeniem ofert wnieśli  wadium: jeden oferent wniósł wadium w pieniądzu, dwóch oferentów wniosło wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Zgodnie z art. 98 ustawy pzp zamawiający po podpisaniu umowy z wykonawcą dokonał zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu (w terminie), natomiast nie przesłał gwarantom ubezpieczeniowym oświadczeń o zwolnieniu wadium. Od zamawiającego kontrolujący przyjął ustne wyjaśnienia i pomimo stwierdzonego uchybienia uznał, że nie ma ono wpływu na ważność postepowania i ogólną ocenę cząstkową przedmiotowego zagadnienia.

Ponadto zgodnie z wymogiem ustawy Pzp, Zamawiający sporządził protokół postępowania w trybie podstawowym, który następnie w dniu 20 maja 2021 r. został zatwierdzony przez Pana Krzysztofa Piękosia – Dyrektora PZD w Strzyżowie.

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stwierdzono wszczęcia postępowania odwoławczego.

Po zrealizowaniu zadania w BZP umieszczone zostało ogłoszenie o wykonaniu umowy. Przedmiotowe ogłoszenie posiadało pełny zakres informacji zgodnie 
z  rozporządzeniem w sprawie ogłoszeń oraz zostało zamieszczone w termie 30 dniowym wskazanym przez ustawę Pzp.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia, sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie oceny przestrzegania terminowości realizacji zadania.

Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ oraz umową zawartą przez PZD w Strzyżowie z Wykonawcą ustalony został na 30 listopada 2021r.

Zgodnie z umową z Wykonawcą, PZD w Strzyżowie powinien przekazać plac budowy wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. Kontrolujący ustalili, iż protokół przekazania placu budowy spisany został 21 maja 2021 r., co potwierdza wywiązanie się z obowiązku Zamawiającego.

Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego prac kontrolowanego zadania przekazane zostało do PZD w Strzyżowie w dniu 22 listopada 2021 r. Wykonawca tym samym wykonał zadanie zgodnie z terminem wskazanym w umowie.

Zgodnie z § 3 ust 1 umowy z Wojewodą Nr PUW/SR/6356/2/2/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., samorząd zobowiązał się wykonać i odebrać przedsięwzięcie w terminie do dnia 
10 grudnia 2021 roku.

Wykonane prace zostały odebrane w terenie przez komisję odbioru powołaną zarządzeniem nr 16/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. przez Dyrektora PZD w Strzyżowie. Komisja z przeprowadzonego odbioru sporządziła w dniu 25 listopada 2021 r. protokół odbioru końcowego zadania. W trakcie odbioru końcowego zadania komisja potwierdziła jakość wykonanych prac jako dobrą, nie zgłoszono zastrzeżeń do wykonanych robót.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Dokonanie wizji terenowej obiektu budowlanego objętego umową dotacji wraz 
z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych efektów rzeczowych

Realizując czynności kontrolne przeprowadzono wizję terenową obiektu budowlanego odbudowanego na podstawie umowy z Wojewodą.

W dniu 15 listopada 2022 r. dokonana została wizytacja terenowa. Z protokołu rzeczowo-finansowego końcowego odbioru zadania wynika, że ww. prace zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Stwierdzono, że roboty budowlane możliwe do ocenienia podczas oględzin wykonano bez widocznych usterek. Wykonanie niektórych prac trudno było ocenić w terenie ze względu na to, że uległy zakryciu. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu za pomocą wykonania zdjęć, które stanowią załącznik do protokołu oględzin w terenie. Do protokołu dołączono również zdjęcia, korzystając z archiwum zdjęciowego Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie wykonane w trakcie realizacji zadania I etapu.

Samorząd umieścił, po wykonaniu zadania, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym przy obiekcie budowlanym będącym przedmiotem umowy dotacyjnej, tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków z budżetu państwa zgodnie 
z  Rozporządzeniem Rady Ministrów  z 25 maja 2021 r.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia, sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Sprawdzenie czy objęte kontrolą dowody księgowe (faktury, rachunki) spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości oraz uregulowaniach wewnętrznych jednostki kontrolowanej

Wartość robót objętych umową z wybranym wykonawcą na realizację kontrolowanego zadania wyniosła 3 150 723,81 zł, w tym wartość robót przedstawionych do dofinansowania 3 150 723,81 zł. Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa wyniosła 2 520 579,00 zł, pozostałe środki w łącznej wysokości 630 144,81 zł stanowiły udział własny Powiatu Strzyżowskiego. Na podstawie pisemnego wniosku Podkarpacki Urząd Wojewódzki w  Rzeszowie przekazał na rachunek Powiatu Strzyżowskiego dotację w łącznej wysokości 2 520 579,00 zł, która została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, celem zapłaty za fakturę wystawioną przez wykonawcę robót.

W trakcie kontroli ustalono, że wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za zrealizowane zadanie zawierała:

- wszystkie niezbędne elementy wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm),

- prawidłową klasyfikację budżetową poniesionych wydatków, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Finansów ż dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.),

- prawidłową dekretację zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342),

- opis dotyczący stosowania procedur zamówień publicznych,

- pieczątki wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18  stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67),

- adnotację o dokonaniu wydatku z dotacji budżetu państwa oraz udział środków własnych Powiatu Strzyżowskiego,

- zatwierdzenie do zapłaty przez Kierownika Jednostki (Starostę) i Skarbnika Powiatu, Dyrektora PZD, Księgowego PZD.

Weryfikacja dokumentów księgowych potwierdziła, że sporządzone zostały dokumenty OT-przyjęcie środka trwałego.

Przyznana Powiatowi Strzyżowskiemu dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa 
w  2021 roku w kwocie 2.520.579,00 zł na dofinansowanie zadania związanego 
z  przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową dotacyjną.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Weryfikacja wielkości wykorzystania udzielonej dotacji (ewentualnie czy zwrócono dotację lub odsetki od przekazanych środków w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem

Koszt realizacji kontrolowanego zadania potwierdzony został fakturą VAT, 
nr  FA/12/11/2021 z dnia 25.11.2021 r. na kwotę 3.150.723,81 zł, termin płatności: 25.12.2021 r., zgodnie z umową zawartą z wykonawcą oraz protokołem końcowego odbioru robót.

Faktura została zapłacona terminowo. Podczas trwania czynności kontrolnych, Powiat przedłożył Wydruk operacji na rachunku bankowym z dnia 07.12.2021 roku potwierdzający zapłatę wykonawcy, firmie REMOST Sp. z o.o., całej kwoty wartości przedmiotowego zadania, tj. 3.150.723,81 zł.

Stosownie do zapisów umowy dotacyjnej Powiat Strzyżowski przekazał do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie końcowe zadania wraz 
z  wymaganymi załącznikami.

Przyznana Powiatowi Strzyżowskiemu dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa 
w  2021 roku w kwocie 2 520 579,00 zł na dofinansowanie zadania związanego 
z  przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach określonych umową dotacyjną.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

- Sprawdzenie, czy jednostka samorządu terytorialnego posiadała wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonanych z tych środków 
(z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, wg której ujęta została dotacja celowa 
z budżetu państwa)

W trakcie kontroli stwierdzono, że przyznane środki na kontrolowane zadanie zostały ujęte w budżecie kontrolowanej jednostki na 2021 r. uchwałami Zarządu Powiatu Strzyżowskiego:

Uchwała Nr 61/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 3 046 400,00 zł

Uchwała nr 92/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 500 000,00 zł.

Uchwała nr 145/2021 Zarządu Powiatu Strzyżowskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 25 821,00 zł.

W trakcie kontroli ustalono że, kontrolowana jednostka stosowała właściwą klasyfikację budżetową tj. po stronie dochodów: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6430 – Dotacje celowa otrzymana z  budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu a po stronie wydatków: dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Kontrolowana jednostka prowadziła wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji na zadanie objęte kontrolą oraz wydatków dokonanych z tych środków.

W oparciu o wyżej wymienione ustalenia sposób realizacji omawianego zagadnienia objętego kontrolą oceniony został pozytywnie.

Ww. ustalenia, w tym ocena końcowa kontrolowanej działalności, zostały udokumentowane w aktach kontroli (w formie papierowej i cyfrowej). Na wspomnianą dokumentację składają się protokoły oględzin, przyjęcie ustnych wyjaśnień, oraz inne dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, przysługiwało Panu prawo do zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do ww. ustaleń kontrolnych (wpływ projektu wystąpienia pokontrolnego do Starostwa Powiatowego w Strzyżowie w dniu 1 grudnia 2022 r.) oraz zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej, prawo skierowania wniosku o przedłużenie terminu do złożenia zastrzeżeń.

W dniu 8 grudnia 2022 r., wpłynęło pismo znak: PZD.21.1.2021/2022 z dnia 
7 grudnia 2022 r. informujące, iż nie wnosi Pan zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonego uchybienia oraz usprawnienia badanej działalności – na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej – przekazuję następujące zalecenie 
pokontrolne:

- zapewnić, aby podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zachowywać wszystkie terminy wymagane przepisami ustawy Pzp, 
w szczególności dotrzymać terminu zwrotu wadium zgodnie z art., 98 ustawy Pzp.

O sposobie wykonania powyższego zalecenia, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - proszę mnie poinformować na piśmie 
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

WOJEWODA PODKARPACKI

( - )

Ewa Leniart

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)