Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I.  WPROWADZENIE

- Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: „Budowa chodnika 
na DK11 (ul. Józefa Korola) w m. Tarnowskie Góry" zwanym dalej robotami lub zadaniem.

- Cel zamówienia

W ramach zamówienia, Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy zadaniu 
pn. „Budowa chodnika na DK11 (ul. Józefa Korola) w m. Tarnowskie Góry"

W zakres zamówienia wchodzi ciągłe i bieżące nadzorowanie wszystkich niezbędnych prac 
do prawidłowej realizacji powyższego zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Charakterystyka obiektu objętego zamówieniem:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych województwa śląskiego na terenie powiatu tarnogórskiego w miejscowości Tarnowskie Góry.

Zakres prac objętych opracowaniem znajduje się w ciągu ul. Józefa Korola w m. Tarnowskie Góry na długości ok. 765 m.

Teren, przez który przebiega droga krajowa DK11 z obu stron graniczy z zabudową mieszkaniową. W zakresie opracowania droga krajowa posiada chodnik po lewej stronie drogi, po prawej stronie drogi ruch odbywa się po poboczu, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu. W rejonie istniejącego przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej występuje chodnik, na którym parkują osoby udające się do sklepu i piekarni, co również stwarza zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchów.

Na odcinku objętym opracowaniem zlokalizowane są zjazdy do posesji.

Woda opadowa z jezdni odpływa poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku pobocza 
i dalej na przyległy teren.

- Zakres robót obejmuje w szczególności:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu ochronę drogi przez zniszczeniem lub ograniczeniem jej funkcji.

W celu realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie następujących robót:

- wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- budowa chodnika,

- budowa zatoki autobusowej,

- odtworzenie istniejących zjazdów,

- przebudowa kolidującego ogrodzenia,

- budowa infrastruktury technicznej związanej z drogą, w tym:

- odwodnienia drogi – kanalizacji deszczowej,

- oświetlenia drogowego,

- zabezpieczenie istniejącej (niezwiązanej) a kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w tym:

- sieć wodociągowa (na czas trwania budowy),

- sieć gazowa (na czas trwania budowy),

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć telekomunikacyjna,

- budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dokumentacja przetargowa na roboty, nad którymi Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zostanie przekazana podczas podpisania umowy.

Projekt Zagospodarowania Terenu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

II. ZAKRES USŁUGI

1. Obowiązki ogólne

Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach (Zamawiający).

Nadzór będzie odpowiedzialny za:

        - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie ciągłej i bieżącej kontroli zgodności realizacji zadania z zatwierdzoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

        - sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów,

a w szczególności do zapobiegania zastosowaniu materiałów nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

        - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających,

        - przygotowanie i stwierdzenie gotowości do odbioru ostatecznego zadania oraz udział w czynnościach odbioru ostatecznego,

        - potwierdzanie ilości wykonanych robót,

        - potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz przy odbiorze ostatecznym zadania,

        - sprawdzanie rozliczeń Wykonawców robót budowlanych i potwierdzenia należnych im kwot,

        - bieżącej analizy postępu robót, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym i zgłaszanie Zamawiającemu ryzyka i zagrożeń dotyczących należytego wykonania umowy przez wykonawcę Robót

        - rozliczenie końcowego zadania,

        - nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad,

        - kontrolę prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpisów przez Kierownika budowy,

        - opiniowanie wykonania robót dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia kosztorysów robót dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia,

        - weryfikację przedłożonej przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i innych dokumentów związanych z realizacją zadania,

        - udział przeglądach gwarancyjnych organizowanych od protokolarnego odbioru robót objętych zadaniem do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego (szacuje się organizację min. 1 przeglądu na 1 rok kalendarzowy),

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na Jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

- Szczegółowe obowiązki Nadzoru w czasie realizacji zdania:

  - Sprawuje funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 r. O drogach publicznych, Kodeksem Cywilnym, co wiąże się w szczególności z:

    - reprezentowaniem inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

    - sprawdzaniem jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganiem zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

    - sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniem w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowaniem i udziałem w czynnościach odbioru końcowego;

    - potwierdzaniem wpisem w Dzienniku Budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów i warunków zewnętrznych (temperatura, opad atmosferyczny itp.) oraz usunięcia wad, a także potwierdzaniem kontrolowanych wielkości parametrów robót i rozliczeń realizowanych zadań budowlanych;

    - sporządzaniem w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót protokołów konieczności związanych z realizacją robót dodatkowych, zamiennych lub zwiększenia ilości kosztorysowych wraz z załączonymi i uzgodnionymi przedmiarami;

    - podejmowaniem decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych 
z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Wykonawcę robót;

    - w sprawach finansowych i prawnych podejmowaniem decyzji po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego;

    - wydawaniem poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji wniosku na piśmie wg ustalonych wzorów;

    - organizowaniem prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę robót.

    - nadzorowaniem robót wynikających z zamówień dodatkowych udzielonych Wykonawcy robót.

    - decydowaniem o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu urządzeń 
i materiałów przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie i dokumentach stanowiących jej integralne składniki;

    - sporządzanie miesięcznych raportów zaawansowania finansowego 
i rzeczowego Robót narastająco w układzie ogólnym i branżowym oraz przedkładania tych raportów Zamawiającemu nie później niż do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który raport jest sporządzany. Po zakończeniu Robót, przed odbiorem końcowym zostanie sporządzony raport końcowy.

  - Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej 
i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;

- wyrażania zgody na podzlecenie części robót (gdy podzlecenie dopuszczone jest w Umowie) podwykonawcy wskazanemu przez Wykonawcę robót (zatrudnienie podwykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego);

- kontroli i monitoringu zestawienia podmiotów udzielających wykonawcy robót zasobów (celem wykazania spełnienia warunków postępowania) 
w zakresie rzeczywistego udziału tych podmiotów w wykonywaniu zamówienia, a także akceptacji zmian podmiotu udzielającego zasoby;

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy;

- akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę robót, 
w przypadku zmiany oraz cofnięcia wcześniejszych akceptacji;

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę robót;

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę robót, zgodnie z Umową;

- udzielania Wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych Umową;

- uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

- wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych Umową;

- rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającego zaopiniowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez Wykonawcę robót roboty dodatkowe;

- dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę robót harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego;

- wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;

- dopilnowania przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad BHP 
i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

- organizowania narad koordynacyjnych (Rad budowy) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, pisemne zwoływanie narad, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym Stronom (Wykonawcy robót 
i Zamawiającemu) w terminie 2 dni po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót;

- ścisłej współpracy z autorem dokumentacji w zakresie wykonywanych przez niego czynności.

  - Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania, nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to, czy od Wykonawcy robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:

- akceptacji materiałów zgodnie z wymaganiami SST ze wskazanych przez Wykonawcę robót źródeł;

- podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;

- akceptowaniu recept i technologii zgodnie z wymaganiami SST;

- kontrolowaniu wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania;

- kontrolowaniu sposobów składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót;

- zlecaniu Wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów 
i robót budzących wątpliwości co do jakości;

- dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę robót;

- akceptowaniu sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;

- weryfikowaniu i akceptowaniu PZJ (Program Zapewnienia Jakości);

- zatwierdzaniu zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót;

- Inspektor Nadzoru po dokonaniu weryfikacji i zatwierdzeniu PZJ będzie dokonywał oceny zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę robót.

  - Pozostałe obowiązki Inspektora Nadzoru:

- wykonywanie pomiarów geodezyjnych celem szczegółowej kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę robót zadania, nad którym sprawowany jest przedmiotowy nadzór inwestorski;

- ustalenie metody i zasady obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót dokonywanych przez Wykonawcę robót;

- akceptacja urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiar.

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

- zlecanie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie ich w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Inspektor zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę robót na 14 dni wcześniej);

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót wycen kosztów zmian w robotach 
i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia;

- ocena przedstawionych przez Wykonawcę robót kosztów, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającego;

- dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej;

- sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy robót wartości zakończonych                  i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wpłaty (w ciągu 14 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę robót), oraz opracowanie miesięcznych informacji                 z postępu robót;

- poświadczenie terminu zakończenia robót;

- stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności 
i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, ustalanie 
i wnioskowanie zakresu konieczności korekt wyliczeń Wykonawcy robót 
i przedstawienie Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 20 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy robót);

- dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

- rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

- prowadzenie całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi 
i ludnością miejscową, właścicielami urządzeń oraz właścicielami sąsiadujących gruntów;

- składanie do Zamawiającego pisemnych regularnych informacji (raporty) 
z postępu robót (finansowego i rzeczowego) oraz z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru z częstotliwością ustaloną na pierwszej Radzie Budowy. Równolegle z tym raportem Inspektor Nadzoru jest zobowiązany przedstawić wykaz zweryfikowanej przez siebie dokumentacji za poprzedni miesiąc.

- kontrolowanie Wykonawcy robót w zakresie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
o których mowa w Umowie na roboty budowlane, wraz ze składaniem do Zamawiającego comiesięcznych informacji na ten temat.

- Sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w okresie rękojmi za wady i gwarancji dla robót, w tym potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady i w okresie gwarancyjnym oraz uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym. W ramach tych czynności do podstawowych obowiązków Wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego należy:

- finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usuwania wad;

- odbiór robót związanych z usunięciem wad;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 
i sporów;

- udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych i przeglądzie pogwarancyjnym obiektu.

- Wymagania

Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały czas realizacji zadania. W czasie prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę wymagana jest obecność Inspektora Nadzoru robót, potwierdzona wpisem do dziennika budowy. W celu prawidłowej realizacji zadania poza Inspektorem Nadzoru robót Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inspektorów nadzoru inwestorskiego, dla wszystkich branż realizowanych na zadaniu.

- Wyposażenie biura nadzoru

Zamawiający nie zapewnia Nadzorowi środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru. Pomieszczenie biurowe na potrzeby pracy Nadzoru inwestorskiego, w postaci zaplecza przygotowanego przez Wykonawcę robót, udostępni Zamawiający. W związku 
z powyższym Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszego zamówienia). Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru.

- Termin wykonania usługi

Okres realizacji Usługi wynosi 90 miesięcy, w tym:

a)	6 miesięcy od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w Umowie § 4 ust. 1 pkt 1 – 2, pkt 4 – 14; ust. 2 i ust. 3 
w okresie wykonywania Robót,

b)	 84 miesiące (7 lat) od dnia odbioru ostatecznego Robót – dla czynności określonych w Umowie § 4 ust. 1 pkt 3 w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę Robót.

Zadanie realizowane jest na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego nr 13/2025/ZRID z dnia 13 maja 2025 r.

Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie wskazanym w Umowie ust. 1 pkt a) nastąpi 
na pisemne polecenie Zamawiającego. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przedłużenie Gwarancji Jakości stanowi kryterium pozacenowe.

Wykonawca zobowiązuje się pozostawać od dnia zawarcia umowy w pełnej gotowości do rozpoczęcia realizacji.

Zamawiający może odpowiednio skrócić lub wydłużyć czas trwania Usługi w przypadku skrócenia lub wydłużenia czasu realizacji Robót, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- KONTROLA JAKOŚCI PRACY NADZORU

Zamawiający będzie kontrolował jakość pracy Nadzoru w oparciu o:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów w dzienniku budowy;

- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy 
(tj. sprawozdań, raportów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji i raportów geodezyjnych);

- kontrole zgodności wykonywanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi, przepisami prawa, projektem i z wykonanymi robotami;

- stałą obecność Inspektora Nadzoru w odniesieniu do harmonogramu robót 
w czasie realizacji zadania.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga krajowa DK11 w m. Tarnowskie Góry, powiat Tarnogórski, województwo Śląskie.

Katowice, 31.03.2026 r.

Miejscowość, data

Sporządziła: 					Zaakceptował:

Sonia Słupianek					Przemysław Ciborowski