| # KARTA OCENY PROJEKTU NR P300 # PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT |  |
| --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU: Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu |  |
| WNIOSKODAWCA: Minister Cyfryzacji |  |
| BENEFICJENT: Urząd Komunikacji Elektronicznej |  |
| DATA DOKUMENTU: 18-02-2021 (wpływ) |  |
| PRZEBIEG OCENY: | - Przesłanie członkom RA IT drogą mailową „Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i zgłaszania uwag. - Sformułowanie uwag RA. - Ocena opisu założeń na posiedzeniu w dniu 24.02.2021 i podjęcie rekomendacji. |
| REKOMENDACJA: | POZYTYWNA POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM NEGATYWNA KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE |
| UWAGI ARCHITEKTÓW: | TAK NIE |
| UWAGI: | Rada Architektury zaleca: - Zapewnienie, aby wytworzona usługa podniosła poziom wiarygodności dowodowej w postępowaniach odwoławczych w stosunku do obecnego rozwiązania (dane z PRO Speed Test nie są często wystarczającym dowodem do podtrzymania decyzji UKE). - W zakresie kamieni milowych: - weryfikację terminu osiągnięcia kamienia milowego „Realizacja Produktów Systemu e-usługi (sprzętowych i programowych, dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji, kodów źródłowych itd.) i przygotowanie systemu do testów akceptacyjnych przeprowadzanych przez niezależny Podmiot – protokół przekazania”, który ma być zrealizowany w 3 miesiące od podpisania umowy. - w kontekście ostatniego kamienia milowego „Podpisanie Umowy Gwarancyjnej (2-lata) i realizacja działań Wykonawcy w okresie gwarancyjnym”, rozważenie zapewnienia gwarancji w ramach umowy/umów na produkty projektu, - Usuniecie lub skorygowanie dla systemu „GEOPORTAL/Dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w tabeli „Lista systemów wykorzystywanych w projekcie” zapisu z kolumny „Krótki opis ewentualnej zmiany” - cyt. „danych konsumentom i przedsiębiorcom z wykorzystaniem Geoportalu.” - Zweryfikowanie zasadności dostarczania przez system SMJI do Geoportalu danych z zakresu: „Ortofotomapa, Mapy topograficzne, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych, Dane pomiarowe, Numeryczny model terenu, Numeryczny model pokrycia”, zgodnie z zapisami w tabeli „Lista przepływów” kolumna „Zakres wymienianych danych” |

p.o. Kierownika Zespołu

Podpis cyfrowy

Jacek Paziewski