ROZEZNANIE RYNKU

na realizację zamówienia pt. „Weryfikacja i aktualizacja przeciętnych norm zużycia wody w Polsce”.

Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury zamierza zrealizować zamówienie, którego przedmiotem będzie w szczególności opracowanie analizy 
pt. „Weryfikacja i aktualizacja przeciętnych norm zużycia wody w Polsce”.

W związku z tym, w ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do złożenia informacji o cenie 
na ww. opracowanie oraz czasu jego wykonania, które będą podstawą do szacowania wartości zamówienia przez Zamawiającego oraz określenia terminów realizacji zamówienia.

Prosimy przesyłać informację o cenie na załączonym formularzu (załącznik 1), do dnia 23.12.2022 r., na adres wzl@mi.gov.pl

Ramowy opis przedmiotu zamówienia

- Cel i uzasadnienie realizacji zamówienia

Zmniejszający się trend zużycia wody powoduje określone konsekwencje, wpływając na cały system zaopatrzenia w wodę, a przede wszystkim na utrzymanie właściwej jakości wody 
i eksploatacji sieci wodociągowej oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw. Mając na uwadze cel zrównoważonego gospodarowanie wodami, w tym zapewnienia dostępu do czystej wody 
dla społeczeństwa i gospodarki zachodzi potrzeba opracowania analizy w zakresie weryfikacji i aktualizacji przeciętnych norm zużycia wody biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody niezbędne do określenia potrzeb bytowych i gospodarczych, optymalizacji pracy sieci wodociągowej, zmniejszenia zużycia energii oraz ograniczenia strat wody w systemie dystrybucji. Weryfikacja i aktualizacja przeciętnych norm zużycia wody skutecznie poprawi prowadzenie prac projektowych, eksploatacyjnych oraz inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz urzeczywistni zużycia wody odbiorców, którzy nie posiadają wodomierza i rozliczani są w oparciu

o przeciętne normy zużycia wody.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu - analizy pt. „Weryfikacja 
i aktualizacja przeciętnych norm zużycia wody w Polsce”

- Zakres zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące zadania:

- Opracowanie metodyki weryfikacji i aktualizacji przeciętnych norm zużycia wody w Polsce oraz poszczególnych grup odbiorców usług dla których zostały określone przeciętne normy zużycia wody.

Wykonawca określi zakres, sposób i proces zbierania i analizowania danych oraz materiałów niezbędnych do weryfikacji i aktualizacji przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach oraz weryfikacji i aktualizacji poszczególnych grup odbiorców usług, dla których zostały określone przeciętne normy zużycia wody.

- Zebranie danych i materiałów oraz przeprowadzenie analizy statystycznej trendów 
w zakresie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach.

Wykonawca zbierze dane i materiały oraz przeprowadzi badania trendów w zakresie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności 
w miastach i na wsiach.

- Wykonanie analizy zawierającej w szczególności:

- weryfikację i aktualizację poszczególnych grup odbiorców usług dla których zostaną określone przeciętne normy zużycia wody,

Za pomocą wyznaczonej metodyki Wykonawca zweryfikuje i zaktualizuje poszczególne grupy odbiorców usług dla których zostaną określone przeciętne normy zużycia wody.

- określenie aktualnych wskaźników średniego zużycia wody dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach z uwzględnieniem determinantów wielkości zużycia,

Na podstawie zebranych materiałów i przeprowadzonych badań i analiz Wykonawca opracuje analizę pod kątem określenia aktualnych wskaźników średniego zużycia wody dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach uwzględniająca czynniki kształtujące wielkość zużycia.

- weryfikację i aktualizację przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych grupy odbiorców usług,

Na podstawie zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych badań i analiz Wykonawca  opracuje analizę pod kątem określenia aktualnych przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i na wsiach.

- ocenę i analizę zmian i trendów przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług w okresie ostatnich dwudziestu lat,

Na podstawie zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych badań i analiz Wykonawca opracuje ocenę i analizę zmian i trendów przeciętnych norm zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług w okresie ostatnich dwudziestu lat.

- przegląd Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,

Zostanie przeprowadzony przegląd rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody pod kątem propozycji zmiany obowiązujących przepisów ze wskazaniem co najmniej dwóch rozwiązań wariantowych wraz

z Analizą SWOT i rekomendacją do przyjęcia jednego z wariantów.

Rekomendowany wariant będzie musiał zawierać następujące informacje:

- uzasadnienie do propozycji zmian przepisów,

- planowane narzędziach interwencji i oczekiwanych efektach,

- podmioty na które oddziaływać będą proponowane zmiany,

- efekty wpływu proponowanych zmian na środowisko i zrównoważony rozwój,

- efekty wpływu proponowanych zmian na sektor finansów publicznych,

- efekty wpływu proponowanych zmian na konkurencyjność gospodarki

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli

i gospodarstwa domowe,

- skutki finansowe proponowanych zmian na duże przedsiębiorstwa, sektor mikro i małych przedsiębiorstw oraz na obywateli i gospodarstwa domowe,

- rozwiązania w zakresie przeciętnych norm zużycia wody wykorzystywanych  w innych krajach Unii Europejskiej.

- Opracowanie streszczenia analizy w języku nietechnicznym

- Wykonanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca opracuje raport końcowy z realizacji przedmiotu umowy na wszystkich etapach prac.

- Czas realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji zadania przewidywane jest w III kw. 2024 r., a zakończenie w II kw. 2025 r. Na potrzeby określenia przez Zamawiającego terminów wykonania zamówienia Wykonawca oszacuje czas na realizacje zadania z podziałem na poszczególne etapy realizacji

- Powiązania z innymi zamówieniami

Realizacja przedmiotu zamówienia nie będzie  powiązana z realizacją innych zamówień Ministerstwa Infrastruktury

- Wymagania wobec Wykonawcy i wymagania ogólne

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji usługi oraz bieżącej współpracy 
z Zamawiającym, w tym:

- konsultowania sposobu realizacji usługi,

- pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio 
do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych),

- informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.

Wszystkie dokumenty przedstawiane Zamawiającemu oraz komunikacja w projekcie odbywać się będzie w języku polskim

- Klauzula

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Ministerstwa Infrastruktury 
do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, 
ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.