|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn.: **Rozwój nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi MZ 2.0)** – wnioskodawca: Minister Zdrowia, beneficjent: Ministerstwo Zdrowia | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego wskaźnika KPI wykazującego, czy w modyfikowanych rozwiązaniach IT Partnerów, po realizacji projektu, wyniki badania dojrzałości IT EMRAM HIMSS nie będą wykazywały obecnie identyfikowanych luk. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono:  1/ W pkt 2.1 dodano nowy wskaźnik rezultatu:  5. „Osiągnięcie przez Partnerów projektu średniego poziomu dojrzałości IT co najmniej 1” (wskaźnik rezultatu)  2/ Doprecyzowano w pkt 1.1. zakres zmian systemu usługodawcy:  „**Projekt e-Usługi MZ 2.0 zapewni wyeliminowanie ww. luk oraz integrację z Systemem e-Zdrowia P1. W tym celu zostaną zmodyfikowane systemy usługodawców, które zapewnią:**  **a/ udostępnienie centralnych e-usług;**  **b/ wyeliminowanie ww. luk oraz zwiększenie ilości danych medycznych dostępnych dla Pacjentów oraz innych podmiotów leczniczych.”**  Warunek ten zostanie dodany do SW.  Oznacza to, że realizacja wymagania będzie warunkiem odbioru systemu od Wykonawcy. |
| **2** | **MC** | 4.2 Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Należy zweryfikować prawidłowość oszacowania kosztów w poszczególnych pozycjach kosztowych i ujęcie np. kosztów infrastruktury i oprogramowania wykazanych w pozycji kosztowej „bezpieczeństwo” odpowiednio w pozycjach kosztowych „Infrastruktura” i „Oprogramowanie”; w kolumnie drugiej nie wykazano produktów finansowanych w ramach tej pozycji kosztowej związanej z przeprowadzeniem audytów bezpieczeństwa. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Uwzględniono:  1/ Pozostawiono w pozycji kosztowej „bezpieczeństwo” kwotę na przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa  2/ Wydatki na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa zgodnie z rekomendacjami zawartymi w dokumencie „Plan działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia; rekomendacje Centrum e-Zdrowia w zakresie budowy systemów cyberbezpieczeństwa wersja 1.2”, wykazano odpowiednio w pozycjach kosztowych „Infrastruktura” i „Oprogramowanie”, ale wskazano wartość w uzasadnieniu  2/ uzupełniono kol. drugą o produkt - raporty z audytów bezpieczeństwa Partnerów |
| **3** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Zgodnie z zakresem projektu aktem prawnym istotnym z punktu realizacji projektu jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). | Proszę o korektę opisu założeń. | Uwzględniono |
| **4** | **MC** | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Należy uzupełnić informacje nt. przyjętych założeń technologicznych w kontekście projektu mającego na celu rozwój systemu. | Proszę o korektę opisu założeń. | Uwzględniono |