Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań

na trasie inwestycji

pn.: Budowa obwodnicy Szczekocin i Goleniowych 
w ciągu drogi krajowej nr 78”.

- PRZEDMIOT ZAMÓWNIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań  sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań na trasie planowanej inwestycji pn.:  Budowa obwodnicy Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78”.

W zakres niniejszego zamówienia  wchodzi:

- złożenie wniosków i uzyskanie pozwoleń właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  (dalej WKZ) na prowadzenie badań sondażowych;

- wykonanie badań sondażowych w liniach rozgraniczających inwestycji o łącznej powierzchni 8 arów na 3 stanowiskach archeologicznych;

- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu po badaniach sondażowych;

- magazynowanie i konserwacja pozyskanych zabytków;

- opracowanie naukowe wyników badań archeologicznych (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków i zaleceń konserwatorskich) w ilości 4 egzemplarzy papierowych i 4 w wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku całego opracowania (2 egz. GDDKiA Oddział w Katowicach, 1 egz. NID, 
1 egz. WKZ);

- uzyskanie pozytywnych opinii WKZ oraz NID dla końcowego opracowania wyników badań sondażowych;

- uzyskanie prawa do terenu badań własnym kosztem i staraniem.

- Inwestor przedsięwzięcia:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   Oddział w Katowicach,

40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5.

- Lokalizacja i znaczenie funkcjonalne drogi:

Prace obejmują przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych 
na przedmiotowej inwestycji drogowej na długości 13,111 km. Inwestycja planowana 
jest po nowym śladzie (Pikietaż lokalny 0+000 – 13+111). Kilometraż odcinka zastępowanego: województwo śląskie: 149+755 – 162+153; województwo świętokrzyskie: 165+153 – 165+773. Obwodnica planowana jest jako północne obejście miejscowości Grabiec, Bonowice, Szczekociny i Goleniowy, a ich wykonanie jest niezbędne dla zdecydowanej poprawy funkcjonowania komunikacji w województwach śląskim i świętokrzyskim.

- Dotychczasowe opracowania oraz wydane dokumenty:

  - Decyzja nr CZ/160/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach z dnia 13.04.2022 r.

  - „Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych na trasie planowanej budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniowy w ciągu DK78”; Monika Bajka, Michał Kubera, Zbigniew Zybała; Szczekociny 2021.

- Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest przeprowadzenie rozpoznania terenu przeznaczonego pod planowaną obwodnicę Szczekocin i Goleniowych w ciągu drogi krajowej nr 78” oraz opracowanie wyników badań pod kątem występowania zabytków archeologicznych wraz z ich udokumentowaniem.

- Finansowanie przedsięwzięcia: środki budżetowe.

- Uzasadnienie celowości zamówienia:

Celowość zamówienia wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 ze zmianami) 
oraz z wymienionej w pkt I.3 OPZ a)	Decyzji nr CZ/160/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach z dnia 13.04.2022 r.

II. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje wykonanie badań archeologicznych: rozpoznawczych sondażowych o łącznej powierzchni 8 arów wraz z opracowaniem  wyników badań.

Zamówienie obejmuje wykonanie badań rozpoznawczych w następującym zakresie:

- złożenie wniosków i uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prowadzenie badań sondażowych;

- wykonanie badań sondażowych w liniach rozgraniczających inwestycji o łącznej powierzchni 8 arów na 3 stanowisku  archeologicznych zgodnie z poniższym wykazem:

| L.p. | Miejscowość | Numer stanowiska w miejscowości | AZP |  | Powierzchnia do badań sondażowych (ary) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczekociny | 48 | 90-55/49 |  | 2 |
| 2. | Szczekociny | 40 | 90-55/37 |  | 3 |
| 3. | Szczekociny | 41 | 90-55/38 |  | 3 |
| Razem |  |  |  |  | 8 |

- przeprowadzenie badań sondażowych wykopami wąsko przestrzennymi, o szerokości wynikającej z wydanych Decyzji WKZ.  Ich wielkość, ilość i umiejscowienie powinno określić zasięg stanowiska, jego rodzaj oraz rozpoznać strukturę i chronologię. Narożniki wykopów muszą być domierzone w układzie współrzędnych geograficznych. Eksploracja sondaży powinna być prowadzona do warstwy naturalnej, pozbawionej śladów działalności ludzkiej (tzw.  calec);

- eksplorację w całości odsłoniętych w czasie badań sondażowych obiektów archeologicznych  i nawarstwień wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji oraz dowiązaniem do siatki geodezyjnej pozwalającym na późniejszą lokalizację wykopów 
i ewentualnych obiektów w trakcie badań wykopaliskowych;

- zgłoszenie zakończenia wykonanych prac w terenie w celu umożliwienia Zamawiającemu  dokonania wizji terenowej i oceny prac przed zasypaniem wykopów sondażowych oraz odbioru prac przez WKZ;

- zasypanie, zagęszczenie wykopów i wyrównanie terenu po badaniach sondażowych 
(w ciągu 7 dni od zakończenia etapu badań terenowych);

- magazynowanie i konserwacja pozyskanych zabytków oraz przekazanie ich 
w uzgodnieniu z WKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych oraz uzyskanie potwierdzenia przez muzeum przyjęcia tych zabytków;

- wykonanie dokumentacji badań zgodnie z Rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1609) oraz zawierającą przede wszystkim:

- aktualne Karty Ewidencyjne Zabytku Archeologicznego

- opracowanie pozyskanych materiałów zabytkowych wraz z określeniem 
ich atrybucji kulturowej

- w przypadku eksploracji obiektów archeologicznych – pełną ich dokumentację;

- wykonanie analizy historycznej  krzyży wiejskich, kapliczek i ewentualnych mogił znajdujących się w kolizji z inwestycją, opartych m.in. na kwerendzie archiwalnej, źródłach kartograficznych, ikonograficznych, pisanych oraz wywiadach wśród lokalnych instytucji kultury, stowarzyszeń czy miejscowej społeczności – dla każdego z obiektów oddzielnie. Analiza powinna zawierać:

- lokalizację obiektu w obrębie inwestycji ze wskazaniem kilometrażu drogi oraz współrzędnych geograficznych,

- opis obiektu i jego historii ze wskazaniem źródeł pozyskanych danych 
(w przypadku przekazów ustnych z podaniem informatorów i/lub świadków wydarzeń),

- materiał ilustracyjny (fotografie współczesne, archiwalne), wycinki map historycznych itp.);

- opracowanie naukowe wyników badań archeologicznych (z uwzględnieniem ewentualnych wniosków i zaleceń konserwatorskich) w ilości 4 egzemplarzy papierowych i 4 w wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku całe opracowanie (2 egz. GDDKiA Oddział w Katowicach, 1 egz. NID, 1 egz. WKZ);

- uzyskanie  pozytywnej opinii WKZ w Katowicach, dla końcowego opracowania wyników badań sondażowych;

- uzyskanie  pozytywnej opinii NID dla końcowego opracowania wyników badań sondażowych.

III. TERMIN WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie badań sondażowych wraz z opracowaniem wyników badań należy wykonać w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy;

2. W terminie umownym Wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań w terenie oraz do przekazania opracowania wyników badań Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) oraz pisemnymi akceptacjami WKZ.

3. Odbiór całości  przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony zgodnie ze szczegółowym opisem w pkt. IV OPZ.

IV. WYMOGI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymaganiom określonym w:

- Zarządzeniu nr 7 z dn. 23 marca 2009 r. w brzmieniu określonym w Zarządzeniu 
nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad;

- Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami;

- Wydanych przez WKZ  pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych.

- Wykonawca wykona materiały opisowo – rysunkowe dla przedmiotu zamówienia 
w szacie graficznej, która spełnia następujące  wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści;

- część opisowa będzie pisana na komputerze;

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;

- posiada format 210 x 297 mm;

- każda część opracowania  będzie oprawiona w twardą oprawę i będzie zawierać spis treści z podaną numeracją stron, a wszystkie strony, arkusze, rysunki zostaną ponumerowane;

- opracowania badań sondażowych winny zawierać

- nazwę i adres Zamawiającego;

- nazwę i adres Wykonawcy;

- nazwę zamierzenia budowlanego;

- tytuł opracowania/sprawozdania;

- imiona, nazwiska, daty i podpisy Kierownika badań oraz przedstawiciela Wykonawcy;

- dołączone mapy, rysunki, szkice itp. winny zawierać poniższe informacje:

- nazwę i adres obiektu badań;

- tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku, załącznika, szkicu.

- Opracowanie wyników winno zawierać:

- Informacje ogólne:

- nazwę i adres Zamawiającego

- nazwę i adres Wykonawcy

- nazwę inwestycji

- tytuł opracowania

- imiona, nazwiska, daty i podpisy autorów opracowania oraz

sprawdzającego

- zezwolenie WKZ na prowadzenie prac

- Charakterystykę geograficzno-przyrodniczą obszaru badań

- Charakterystykę historyczno-osadniczą obszaru badań

- Opis historii, metodyki oraz przebiegu badań zilustrowany fotografiami

każdego stanowiska wskazanego do badań

- Wykaz stanowisk archeologicznych, wraz z zaznaczeniem ich na mapie w skali   1:1000, przebadanych podczas badań sondażowych z podaniem 
w szczególności:

- nazwy miejscowości,

- nazwy gminy, powiatu i województwa,

- nr obszaru i stanowiska wg klasyfikacji AZP,

- nr stanowiska na mapie,

- położenia geograficznego,

- kilometrażu w pasie drogowym,

- klasyfikacji kulturowo – chronologicznej,

- charakteru stanowiska,

- pozyskanych lub zaobserwowanych zabytków ruchomych lub nieruchomych,

- przybliżonego zasięgu stanowiska o powierzchni określonej w arach i zaznaczonego na mapie,

- stopnia zagrożenia stanowiska planowaną budową,

- wskazań konserwatorskich,

- Wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do przeprowadzenia badań wykopaliskowych zawierający:

- nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

- powierzchnię stanowiska,

- powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

- proponowaną powierzchnię badawczą stanowiska do badań wykopaliskowych zlokalizowaną wyłącznie w liniach rozgraniczenia inwestycji,

- informacje odnośnie funkcji, datowania i przynależności kulturowej, charakteru oraz natężenia obiektów i nawarstwień kulturowych a także rodzaju podłoża,

- Wykaz zagrożonych planowaną inwestycją stanowisk archeologicznych wytypowanych do nadzorów zawierający:

- nazwę i numer stanowiska (nr AZP, w miejscowości, na mapie),

- powierzchnię stanowiska,

- powierzchnię stanowiska w kolizji z inwestycją,

  - proponowaną powierzchnię stanowiska do objęcia nadzorem,

- Mapę w skali 1:1000 z naniesioną inwestycją wraz z liniami  rozgraniczającymi oraz naniesionymi stanowiskami bezpośrednio z nią kolidującymi z zaznaczoną strefą kolizji i przeznaczonymi wstępnie do badań wykopaliskowych, a także naniesionymi sondażami (w wersji drukowanej jedynie mapy odcinków inwestycji ze stanowiskami przebadanymi sondażowo wraz z najbliższym sąsiedztwem, w wersji elektronicznej mapa całej inwestycji),

- Mapę w skali 1:1000 z naniesioną inwestycją wraz z liniami  rozgraniczającymi oraz naniesionymi stanowiskami bezpośrednio z nią kolidującymi z zaznaczoną strefą kolizji i przeznaczonymi wstępnie do nadzorów archeologicznych, a także naniesionymi sondażami (w wersji drukowanej jedynie mapy odcinków inwestycji ze stanowiskami przebadanymi sondażowo wraz z najbliższym sąsiedztwem, w wersji elektronicznej mapa całej inwestycji),

Mapa wymieniona w pkt. „h”  oraz pkt. „i” powinna być wykonana w wersji papierowej oraz z wersji elektronicznej, w formacie pdf oraz dodatkowo 
w elektronicznej wersji edytowalnej zawierającej dane geodezyjne/GIS (zalecany format .dwg).

- Mapę orientacyjną w skali 1:25000 (lub dokładniejszej) z naniesionym przebiegiem inwestycji i zaznaczonymi stanowiskami opisanymi w punktach f, g,

- Charakterystykę sondaży oraz obiektów i nawarstwień kulturowych,

- Analizę materiałów ruchomych i nieruchomych z podziałem na fazy,

- Inwentarz materiałów zabytkowych,

- Zdjęcia oraz rysunki reprezentatywnych zabytków,

- Zdjęcia oraz rysunki wykopów, obiektów i nawarstwień kulturowych 
(plany i profile), a także dokumentację fotograficzną terenu przeznaczonego do badań sondażowych przed wykonaniem tych badań i po rekultywacji terenu,

- Karty ewidencji zabytków archeologicznych KEZA,

- Wnioski konserwatorskie.

- Kompletną dokumentację przebiegu badań należy opracować w estetycznej edytorsko formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.:

- opracowanie wyników badań w ilości 4 egzemplarzy papierowych i 4 w wersji elektronicznej edytowalnej oraz pdf w postaci jednego pliku całe opracowanie

- Wszystkie załączone kserokopie dokumentów, odpisy opinii i uzgodnień winny posiadać potwierdzenia zgodności z oryginałem. Niezależnie od tego Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały j/w, w terminie  umownym.

- O konieczne orzeczenia organów administracyjnych (decyzje, postanowienia), opinie 
i uzgodnienia Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, 
z upoważnienia i w imieniu Inwestora.

- Wszelkie uzyskane orzeczenia administracyjne (decyzje, postanowienia), warunki, uzgodnienia i opinie (kserokopie) należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, 
w terminach pozwalających na ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

V.  Forma  odbioru i płatności:

- Przedmiot umowy wymaga odbioru przez komisję odbiorową powołaną 
przez Dyrektora Oddziału.

- Wykonawca dostarczy opracowanie wyników wraz z pozytywną opinią NID 
do siedziby Zamawiającego w terminie umownym określonym w pkt. III OPZ, 
co zostanie potwierdzone protokołem przekazania podpisanym przez Wykonawcę                 i Zamawiającego.

- Odbiór opracowania badań rozpocznie się w terminie nie później niż 21 dni licząc 
od dnia  przedłożenia opracowania wyników do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę opracowania wyników w terminie określonym w protokole przekazania.

- Potwierdzenie należytego wykonania opracowania wyników stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału protokół odbioru końcowego opracowania wyników bez uwag. W protokole odbioru Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu opracowanie bez uwag.

- W przypadku uwag do opracowania wyników, Zamawiający zobowiązuje się 
do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowania, przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę 
do usunięcia wszelkich niezgodności opracowania z Umową i ponownego przekazania go do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia opracowania do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego, NID lub WKZ niezgodności przedstawionego opracowania z Umową.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie zamówienia  będzie protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie i odbiór przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Dyrektora Oddziału.

- Faktura będzie zapłacona przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia jej doręczenia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział 
w Katowicach.

VI.  USTALENIA DODATKOWE:

- Badania sondażowe objęte zamówieniem zostaną rozliczone powynikowo.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę powierzchni mniejszej niż wymagana w OPZ i decyzjach WKZ jedynie za zgodą WKZ przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia o części nie wykonane.

- Wykonawca uzyska prawo do terenu badań własnym kosztem i staraniem.

- Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do badań sondażowych poinformuje właściciela lub posiadacza nieruchomości, o planowanym terminie rozpoczęcia 
i zakończenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego 
w terminie 7 dni od zakończenia etapu badań terenowych lub w innym terminie ustalonym przez Właściciela bądź Zarządzającego nieruchomością.

- Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem możliwość dojazdu i transportu sprzętu na poszczególne stanowiska archeologiczne.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych, udokumentuje fotograficznie
i opisowo stan istniejący działek, na których realizowane będą badania sondażowe 
w celu potwierdzenia występowania ewentualnych uprawy sezonowych, nasadzeń wieloletnich, itp.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w pkt 7 wraz
z opracowaniem wyników badań.

- Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że podczas prac terenowych mogą panować  niekorzystne warunki atmosferyczne i przedsięwziąć odpowiednie działania umożliwiające prowadzenie badan podczas niekorzystnych warunków pogodowych 
i przygotować odpowiednie zabezpieczenia przed tymi warunkami, tak aby 
nie powodowały opóźnień w realizacji zamówienia.

- W trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany 
do przestrzegania zapisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 
nr 92 poz. 880 ze zmianami). Przede wszystkim dotyczy to wykonania wykopów, które muszą być zabezpieczone przed wpadaniem do nich zwierząt, w szczególności bezkręgowców i płazów, lub wyposażonych w pochylnie umożliwiające wydostanie się zwierzętom z wykopu.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a także za szkody wyrządzone przez osoby trzecie  i osobom trzecim, wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia badań.

- W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Niezależnie od podanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia informacji zaleca się, aby Oferent dokonał we własnym zakresie wizji lokalnej na obszarze objętym zamówieniem, przeprowadził kwerendę w  WKZ i NID, oraz zdobył wszelkie niezbędne według niego informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Potencjalnym oferentom Zamawiający udostępni do wglądu opracowania i dokumenty:

- Decyzja nr CZ/160/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach z dnia 13.04.2022 r.

- „Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych na trasie planowanej budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniowy w ciągu DK78”; Monika Bajka, Michał Kubera, Zbigniew Zybała; Szczekociny 2021.

- Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegał harmonogramu prac przedłożonego Zamawiającemu (po podpisaniu umowy), informując pisemnie Zamawiającego 
o postępach na każdym etapie.

- VII.  ZAŁĄCZNIKI:

- Decyzja nr CZ/160/2022 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Katowicach z dnia 13.04.2022 r.

- „Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych przeprowadzonych na trasie planowanej budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniowy w ciągu DK78”; Monika Bajka, Michał Kubera, Zbigniew Zybała; Szczekociny 2021.