|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)*** *(wnioskodawca - Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna. Planowany okres realizacji projektu | Wnioskowany okres realizacji przekracza 36 miesięcy, a wnioskowana zmiana dotyczy wydłużenia realizacji projektu o 18 miesięcy. | Proszę o analizę i potwierdzenie lub korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | Część ogólna | Proszę o usystematyzowanie nazewnictwa w zakresie pojęć: „podatnik” ([…] 5 e-usług (podatnik, płatnik […]), „e-konto podatnik”, „kanał e-Podatnik”. Aktualne zapisy nie pozwalają na jednoznaczną interpretację zapisów, w tym czy wspomniane pojęcia powinno traktować się zamiennie, czy też są odrębnymi bytami (i czym wówczas się różnią). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Wykazano nieprawidłowe nazwy obligatoryjnych wskaźników dla projektów współfinansowanych z działania 2.1. Proszę o wyodrębnienie i zmianę nazw wskaźników na poprawne:   * „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety”; * „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni”. * oraz „Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Przedłożonych do oceny dokumentów nie wynika informacja o:   * zakresie przewidywanych zmian wynikających z realizacji projektu i wpływających na Architekturę Informacyjną Państwa * aktualny poziom wdrożenia produktów projektu (zaktualizowany diagram kooperacji aplikacji). | Zgodnie z zaleceniami Rady Architektury IT proszę o przekazanie odpowiednich wyjaśnień i diagramów do RA IT za pośrednictwem KRMC w terminie do końca I kwartału 2023 r. |  |
|  | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W opisie założeń nie wykazano:   * produktu końcowego „Portal, i aplikacja webowa e-Urząd skupiająca 5 e-usług (podatnik, płatnik, pełnomocnik, komornik, notariusz) i innych e-usług MF (jedno SSO)” * oraz aplikacji mObywatel.   Konieczne jest umieszczenie ich na diagramie kooperacji i/lub jednoznaczne i spójne wskazanie w liście systemów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak możliwości odczytania treści z prezentowanego diagramu i dokonania właściwej oceny projektu w zakresie wdrażanych produktów, ze względu na nieczytelność diagramu z 7.2. | Proszę o korektę prezentowanego diagramu |  |
|  | **MC** | 7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu | Brak możliwości pełnej weryfikacji opisu zasobów danych wymienionych w pkt 7.4, ze względu na nieczytelność diagramu z 7.2 | Proszę o analizę i ew. korektę opisu założeń pod kątem spójności z komponentami rozwiązania |  |