g

| Nazwa dokumentu: raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Nowa jakoś udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Postęp rzeczowy- Kamienie milowe | Dla kamieni milowych „Zadanie 3 - Wytworzenie oprogramowania do digitalizacji” oraz „Konfiguracja i uruchomienie systemu digitalizacji” przedstawiono 07.2019 r. jako rzeczywisty termin osiągnięcia. Jednocześnie w kolumnie „status realizacji kamienia” wskazano, iż oba kamienie są „w trakcie realizacji”. Informacje przedstawione w „kolumnie rzeczywisty termin osiągnięcia” oraz „status realizacji kamienia milowego” powinny być spójne. | Proszę o korektę. |