Załącznik nr 3

## 8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

### 8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela 6. Zakres rzeczowy inwestycji

| Lp. | Komórki organizacyjne objęte inwestycją | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ZADANIE I - Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich |  |  |  |  |  |
| 1 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii | 392 | 740 | 14 | 14 |
| 2 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki | 305 | 702 | 10 | 12 |
| 3 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej | 515 | 860 | 19 | 15 |
| 4 | Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej | 29 | 46 | - | - |
| 5 | Poradnia Chirurgii Stomatologicznej | 24 | 46 | - | - |
| 6 | Poradnia Stomatologiczna | 39 | 70 | - | - |
| 7 | Poradnia Ortodontyczna | 35 | 46 | - | - |
| 8 | Pracownia Otolaryngologiczna | 14 | 33 | - | - |
| 9 | Poradnia Genetyczna | 14 | 33 | - | - |
| 10 | Poradnia Okulistyczna | 41 | 70 | - | - |
| 11 | Pracownia Laryngologiczna | 23 | 82 | - | - |
| 12 | Pracownia Histopatologiczna | 115 | 256 | - | - |
| 12 | Apteka Szpitalna | 403 | 534 | - | - |
| 13 | Centralna Sterylizatornia | 304 | 362 | - | - |
| Nowo utworzone komórki organizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii | - | 716 | - | 12 |
| 2 | Blok Operacyjny (3 nowe sale operacyjne) | - | 536 | - | - |
| 3 | Pracownia Diagnostyki Obrazowej | - | 220 | - | - |
| 4 | Pracownia Fizjoterapii | - | 30 | - | - |
| 5 | Pracownia EEG+EMG | - | 33 | - | - |
| 6 | Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D | - | 49 | - | - |
| 7 | Gabinet Terapii Psychologicznej | - | 14 | - | - |
| 8 | Pracownia Logopedyczna | - | 29 | - | - |
| 9 | Parking podziemny – 140 miejsc | - | 3 146 | - |  |
| 10 | Powierzchnia obsługi technicznej, tj. komunikacja ogólna budynku (w tym łącznik prowadzący do bryły D), rozdzielnie elektryczne i gazów medycznych, serwerownie, maszynownie, szyby windowe, szachty instalacyjne. | - | 817 | - | - |
| RAZEM ZADANIE I |  | 2 253 | 9 470 | 43 | 53 |
| ZADANIE II - Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B |  |  |  |  |  |
| Istniejące komórki organizacyjne |  |  |  |  |  |
| 1 | Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich | 568 | 1 292 | 24 | 24 |
| 2 | Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych | 208 | 1 343 | 37 | 28 |
| 3 | Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno- Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii | 495 | 917 | 17 | 17 |
| 4 | Zaplecze kuchenne | 849 | 994 | - | - |
| RAZEM ZADANIE II |  | 2 120 | 4 546 | 78 | 69 |
| RAZEM ZADANIA I i II |  | 4 373 | 14 016 | 121 | 122 |

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

### Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji

### Tabela 7. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

| Lp. | Fazy | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

### Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 8. Źródła finansowania inwestycji

| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) | Planowane nakłady w poszczególnych latach: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny | 181 295 149 | 22 247 014 | 32 403 161 | 94 000 777 | 32 644 197 |
| OGÓŁEM |  | 181 295 149 | 22 247 014 | 32 403 161 | 94 000 777 | 32 644 197 |

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

## PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

### Tabela 9. Prognozowane mierniki planowanej inwestycji

| Tabela Mierniki stopnia realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKl w złotych | Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
|  |  |  |  | rocznie | narastająco |
|  |  |  |  | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2024 r. | Przygotowanie terenu | 181 295 149 | 12 | 12 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór |  |  |  |
| 2 | 2025 r. | Przygotowanie terenu |  | 18 | 30 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór |  |  |  |
| 3 | 2026 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 52 | 82 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Zakup sprzętu i wyposażenia |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór |  |  |  |
| 4 | 2027 r. | Budowa obiektów podstawowych |  | 18 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór |  |  |  |

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie