| Nazwa dokumentu: : Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MC | Postęp finansowy | W kolumnie wartość środków wydatkowanych dla 1-go punktu należy zweryfikować ponownie wartość; dla 2-go punktu wartość powinna wynosić 18.45%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
|  | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kamieniu milowym „ Opublikowanie ogłoszenia o publicznej prezentacji” , jako rzeczywisty termin osiągnięcia wskazano datę 09.2017. W informacji przekazanej do CPPC jako rzeczywisty termin osiągnięcia wskazano datę 08.2017. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
|  | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W raporcie we wskaźniku „ Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” została podana wartość docelowa 0,013. Natomiast we wniosku o dofinansowanie wartość docelowa podana 0,01. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |