| Nazwa dokumentu: opis założeń projektu pn. "Rozwój Systemów Służących do Identyfikacji Elektronicznej i Składania Podpisów Elektronicznych (RSIEPE)". |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | KPI 1 – wartość docelowa | Wartość docelowa dla KPI 1 została określona na poziomie 3. Tymczasem ze schematu architektury (pkt 7, ppkt 7.1) wynika, że w ramach projektu planowane jest wdrożenie 4 systemów, a dodatkowo jeden system będzie podlegał modyfikacji, co łącznie daje 5 systemów. | Aktualizacja zapisu dotyczącego wartości docelowej KPI 1. |  |
| 2 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | KPI 2 KPI 3 | Wątpliwości budzi metoda pomiaru KPI 2 oraz KPI 3. Aby obliczyć wartość docelową określającą w procentach odpowiednio wzrost liczby podmiotów publicznych, które będą korzystać z nowego komponentu podpisów oraz skrócenie czasu podpisywania dokumentów trzeba dysponować aktualną wartością liczby podmiotów publicznych oraz czasu podpisywania dokumentów. Opisy KPI nie wskazują tych wartości ani nie zakładają ich pomiaru. | Należy doprecyzować opis KPI 2 oraz KPI 3. |  |
| 3 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Pkt 3 - Kamienie milowe | Zgodnie z planowanym terminem osiągnięcia kamieni milowych na marzec 2026 r. przewidziano jedynie wdrożenie Profilu Zaufanego 2.0, MVP oraz back office CT. Tymczasem ze schematu architektury wynikają odmienne wnioski (zob. uwaga nr 1 do KPI 1). | Należy zaktualizować tabelę kamieni milowych, tak aby odzwierciedlała pełny zakres projektu. |  |
| 4 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Pkt 4.2 - Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych jest niespójny z harmonogramem osiągania kamieni milowych. Część zadań ujętych w tych pozycjach, zgodnie z harmonogramem kamieni milowych, została już zrealizowana. | Należy zaktualizować wykaz poszczególnych pozycji kosztowych, tak aby uwzględniał aktualne dane wynikające z potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, albo odpowiednio dostosować harmonogram kamieni milowych. |  |
| 5 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Pkt 4.2 - Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | W pozycji kosztowej „Bezpieczeństwo” brakuje wskazania konkretnych zadań realizowanych w obszarze bezpieczeństwa. | Należy zmienić opis w pozycji kosztowej „Bezpieczeństwo”, wskazując konkretne działania z zakresu bezpieczeństwa, które zostaną zrealizowane w celu spełnienia wymagań architektury mikroserwisów zastosowanej w projekcie. |  |
| 6 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Ppkt 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Dla ryzyka „Nieosiągnięcie celów oraz wskaźników projektu” przyjęto zbyt niskie prawdopodobieństwo jego wystąpienia. | W nawiązaniu do niejasnych wartości KPI, kamieni milowych oraz pozycji kosztowych, proponuje się zmianę poziomu prawdopodobieństwa na „średnie”. |  |
| 7 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Ppkt 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Dla ryzyka „Dostarczenie niedziałających lub niespełniających oczekiwań użytkowników produktów projektu” przyjęto zbyt niskie prawdopodobieństwo jego wystąpienia. | W nawiązaniu do niejasności w pozycji kosztowej „Bezpieczeństwo” proponuje się zmianę poziomu prawdopodobieństwa na „średnie”. |  |
| 8 | MFiG/ Ministerstwo Finansów | Ppkt 7.3. poz. 3 w tabeli - Standardy wymiany danych | Założenia technologiczne dotyczące standardów wymiany danych dla Węzła podpisu, Profilu Zaufanego 2.0, Węzła Krajowego 2.0 oraz SIE (eDowód) – SOAP (WS-Security) i SAML 2.0 – nie są optymalne dla architektury mikroserwisów aplikacji mobilnych. | Do analizy i rozważenia proponuje się zastosowanie rozwiązań takich jak OIDC, OAuth2 oraz JWT, które są powszechnie stosowane w architekturze mikroserwisów. Przy odpowiedniej konfiguracji umożliwiają one zachowanie kompatybilności wstecznej (tj. SAML 2.0), zwiększają elastyczność oraz zapewniają nowoczesne podejście do bezpieczeństwa i uwierzytelniania. |  |