Warszawa, 11 marca 2025 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zlecić pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w branżach: budowlanej, elektrycznej w tym także niskoprądowej i sanitarnej nad robotami w zakresie realizacji remontu III piętra w budynku Chopina 1 
w Warszawie, etap drugi skrzydło od ul. Chopina.

Zakres prac:

Nadzór inwestorski w branżach: budowlanej, elektrycznej w tym także niskoprądowej, 
i sanitarnej nad robotami w zakresie realizacji remontu III piętra w budynku Chopina 1 
w Warszawie, etap drugi skrzydło od ul. Chopina.

Powierzchnia remontowana: około 435 m2, skrzydło od ul. Chopina – 13 pomieszczeń biurowych, sala konferencyjna oraz korytarz.

Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, w szczególności poprzez:

- zapewnienie w niezbędnym zakresie obecności nadzoru na budowie, min. 2 razy 
w tygodniu,

- kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt,

- kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,

- kontrolę realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z wykonawcą robót, objętych nadzorem,

- koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania,

- udział i prowadzenie narad koordynacyjnych z wykonawcą robót oraz Zamawiającym, co najmniej raz w tygodniu (wszyscy branżyści),

- prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy (remontu),

- przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót objętych nadzorem 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia 
lub mienia niezwłocznie,

- udzielenie na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- dokonanie odbiorów częściowych i końcowych robót,

- sprawdzanie oraz szczegółowa weryfikacja kosztorysów (program do kosztorysowania) na podstawie aktualnych cenników oraz zatwierdzanie kosztorysów powykonawczych,

- sprawdzenie i potwierdzenie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych zgodnie ze stanem faktycznym i warunkami umowy zawartej pomiędzy inwestorem, a wykonawcą robót,

- opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w realizacji robót, w szczególności dotyczących:

- pominięcia danej roboty,

- wykonania robót dodatkowych,

- wykonania robót zamiennych,

- wykonania robót uzupełniających,

- zmiany kolejności robót,

- zmiany terminu wykonania robót,

- rozwiązań i badań technicznych,

- rozwiązań i badań technicznych, o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót,

- ważnych spraw finansowych i prawnych w zakresie Prawa budowlanego, w tym zatwierdzanie kosztorysów.

Oferta musi zawierać:

- Łączną cenę brutto wykonania umowy.

- Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy.

- Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.

- Termin wykonania nadzoru do 6 miesięcy, liczony od dnia podpisania umowy.

Warunki umowy:

- Nadzór inwestorski będzie pełniony przez okres do 6 miesięcy, przy czym jeżeli przewidziane do nadzoru roboty budowlane nie zostaną zrealizowane w powyższym terminie nadzór będzie realizowany do dnia zakończenia i rozliczenia nadzorowanych robót.

- Nadzór Inwestorski w branżach: budowlanej, elektrycznej w tym także niskoprądowej i sanitarnej będzie realizowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. Wynagrodzenie będzie wypłacone w równych ratach miesięcznych.

- Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wskazanych terminów w umowie, w wysokości 200 zł brutto,

- w razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każde naruszenie, a jeżeli naruszenie miało charakter ciągły - za każdy dzień trwania naruszenia,

- w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10%  wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1237), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa 
ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Zamawiający działając zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928) informuje, że procedura zgłoszeń wewnętrznych została uregulowana w załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 288) w sprawie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w w/w. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 19 marca 2025 r. do godziny 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: sekretariat.ba@ms.gov.pl

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Pan Rafał Kuźma, tel. 22 52 12 543, e-mail: rafal.kuzma@ms.gov.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.