UMOWA nr SAZ.271.    .2022

Zawarta w dniu …...2022r. pomiędzy:

Lasami Państwowymi -  Nadleśnictwem Cybinka

z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 43; 69-108  Cybinka

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Tomczaka - Nadleśniczego

zwanym w dalszej części Zamawiającym

a

………………………

………………………

………………………

………………………

NIP:

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

podpisały umowę na realizację zamówienia nie podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2, ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia poniżej 130.000,- złotych, o następującej treści:

§ 1.

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania:

„Wykonanie nowego ogrodzenia i podjazdu na terenie leśniczówki Sądów”

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego ogrodzenia z cegły klinkierowej oraz podjazdu z kostki brukowej  na terenie budynku leśniczówki Sądów przy ul. Limanowskiego 8, 69-108 Cybinka. Szczegółowy zakres robót obejmuje:

1. Roboty rozbiórkowe

- demontaż przęseł drewnianych, furtki i bramy wjazdowej oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenie z kamienia,

- demontaż podjazdu z płyt betonowych,

- skucie płytek na schodach wejściowych do budynku.

Wszystkie pozyskane materiały z rozbiórki należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wyrównanie terenu przed posesją

Teren przed posesją należy podnieść i wyrównać do poziomu krawężnika przy istniejącej drodze publicznej, poprzez dowiezienie, rozścielenie i zagęszczenie dodatkowych mas ziemnych.

3. Ogrodzenie frontowe

Zakres prac obejmuje wykonanie nowego ogrodzenia, które będzie składać się min. z poniższych elementów:

- pięć słupków o wymiarach 25x25 cm, i wysokości ok. 1,35 m. murowane z cegły klinkierowej spoinowanej, zwieńczone daszkiem. Oparte na stopie fundamentowej o wymiarach mini: 25x25 i głębokości min 80 cm z betonu klasy B20.

- dwa przęsła drewniane o długości ok. 1,5m. Cokół z cegły klinkierowej o grubości  15 cm, szerokość 25 cm. Murowany od poziomu terenu, oparty na ławie fundamentowej z betonu B20 , o szerokości min 25 cm i głębokości min 0,6 m.

- furtka wejściowa o szerokości 1,0 m, drewniana z zasilaniem elektrycznym (bramofon).

- brama wjazdowa dwuskrzydłowa, drewniana o szerokości 3,0m.

Przęsła drewniane, furtka oraz brama wjazdowa wykonane z twardego drewna, odpornego na warunki atmosferyczne, impregnowanego i koloryzowanego, wysokość ok. 1,2 m. Kolorystyka cegły do ustalenia z Inwestorem.

4. Podjazd z kostki betonowej

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej jako ciągu pieszo- jezdnego o szerokości 4,5 m i długości ok. 15 m. Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm, ułożona na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm . Podbudowa z warstwy kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. min. 20 cm lub chudego betony gr. min. 15 cm.

Obrzeża betonowe o grubości 6 cm, w ławie betonowej z oporem,  z betonu B15, na podsypce piaskowej.

5. Schody wejściowe do budynku

Zakres prac obejmuje wykonanie nowej okładziny schodów wejściowych do budynku, wraz z cokołem, z płyt granitowych promieniowanych.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy.

3. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów nowych, posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne bądź atesty, które Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.

§ 2.

## Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Za wykonany przedmiot umowy, określony w §1 oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości zgodnej ze stawkami jednostkowymi zawartymi w ofercie Wykonawcy w wysokości:

netto ………..….. plus podatek VAT  …………….. zł, razem ………….…. brutto

słownie……………………………………………………………………..

- Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi po zakończeniu i odbiorze końcowym.

- Termin zapłaty za wystawioną  fakturę do 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie podlega indeksacji z tytułu inflacji

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest sprawdzony i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy, oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

- Podstawą do płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę i sprawdzone przez nadzór nad robotami, ustanowiony przez Zamawiającego Nadleśnictwa Cybinka oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym. Obmierzone i opłacone będą pozycje wymienione w przedmiarze robót, dla których Wykonawca podał ceny jednostkowe.

- Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w przedmiarach robót otrzymanych od Zamawiającego, a wynikające z prawa budowlanego, polskich Norm, sztuki budowlanej i dokumentacji projektowej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

- Wynagrodzenie wymienione w ust.1 nie obejmuje robót dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia na dzień podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie będą uznawane roboty zamienne

§ 3.

Termin wykonania umowy

- Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 30.10.2022 r.

§ 4.

### Obowiązki stron

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz użycia do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne bądź atesty,

  - odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,

  - zapewnienie, w bezpieczny sposób, ciągłości ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół leśniczówki podczas prowadzenia robót,

  - zapewnienie dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu wykonywanych robót budowlanych,

  - ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób trzecich z tytułu nienależytego zabezpieczenia terenu wykonywania przedmiotu umowy,

  - wstrzymanie wykonywania prac w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu i zamawiającego,

  - zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  z kosztami utylizacji,

  - jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia.2001 roku Prawo ochrony Środowiska (tj. z 2013 roku, Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

  - współpraca ze służbami zamawiającego,

  - zgłaszanie robót do odbioru,

  - przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - utrzymanie porządku w czasie realizacji prac,

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu wykonywania robót.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego – Inspektora Nadzoru,

  - udział przy odbiorach częściowych i końcowym robót od Wykonawcy,

  - po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego prac akceptacja do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

§ 5.

Odbiory

- Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub działającemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru (zakończeniu prac), oraz skompletowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami i umową dokumentów (w tym w szczególności aprobat technicznych i atestów na użyte materiały).

- Jeżeli w toku czynności odbiorów częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić podpisania protokołu końcowego do czasu usunięcia tych wad. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający.

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorów częściowego i końcowego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego lub w jego imieniu działającego Inspektora Nadzoru, o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stanowi datę odbioru robót w całości oraz przekazania budowli w całości do eksploatacji.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

§ 6

Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesiący, licząc od daty podpisania protokołu końcowego.

- W okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ich ujawnienia o dacie i miejscu oględzin mających na celu stwierdzenie istnienia wady, należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno- organizacyjne Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, w terminie wspólnie wyznaczonym stosownym protokołem.

- W razie braku uzgodnienia terminu, usunięcie wady winno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Wady stwierdzone w trakcie przeglądu, a nieusunięte w uzgodnionym terminie Zamawiający może naprawić w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas trwania usuwania wady.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara za:

- zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ofertowego brutto – za przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ofertowego  brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wypełnienie obowiązku z gwarancji lub usunięcie wad w okresie rękojmi

- Łączna wysokość kar przysługujących Zamawiającemu z tytułów wymienionych w ust. 1 nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia ofertowego brutto określonego w umowie.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego brutto.

- Potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 nastąpi z bieżącej faktury za wykonane roboty budowlane

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

- Przez wynagrodzenie ofertowe Strony rozumieją wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy.

- Potrącenie kar umownych nastąpi z faktury za wykonanie przedmiotowego zadania.

§ 8

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w sytuacjach określonych w kodeksie cywilnym oraz w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy następuje w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót w ramach umowy,

- w razie gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, niezbędnego dla wykonywania umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał bez uzasadnienie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca nie wykonuje robót należycie, mimo pisemnego polecenia Inspektora Nadzoru.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia.

§ 9

Rozstrzyganie sporów

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci zawartego przez Strony aneksu, pod rygorem nieważności.

- Sprawy sporne wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Pozostałe ustalenia

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:				WYKONAWCA: