Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Robotyzacja i cyfryzacja kluczowych procesów firmy jako odpowiedź na wyzwania firmy po COVID–19 o numerze KPOD.01.11-IP.06-0134/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r. kontrolę w Balton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: OOW). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 10 czerwca 2026 r. do 4 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Robotyzacja i cyfryzacja kluczowych procesów firmy jako odpowiedź na wyzwania firmy po COVID – 19 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacja osiągnięcia wskaźnika A29G  Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy 111/II/P/KPO/B/24/DWMiFE zawartej 30 grudnia 2024 r.

Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował przedsięwzięcie w mieście Zambrów w województwie podlaskim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 8 zadań, tj.: Zakup środków trwałych, Zakup wartości niematerialnych i prawnych, Realizacja prac modernizacyjnych, Wymiana oświetlenia (koszty niekwalifikowalne); Zarzadzanie projektem. Koszty niekwalifikowalne. Wynagrodzenie osób zaangażowanych w zarzadzanie projektem; Prace dostosowawcze w hali produkcji balonów. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi; Prace dostosowawcze – hala wtryskowa. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi; Prace dostosowawcze – hala wycinania laserowego. Koszt niekwalifikowalny. 50% kosztów kwalifikowalnych brutto związanych z pracami remontowo budowlanymi.

W wyniku weryfikacji wydatków obejmującej 22 faktury (24% wszystkich) potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną u OOW osobę. Stwierdzono, że wydatki na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

W celu realizacji przedsięwzięcia OOW przeprowadził 25 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 5 z 25 postępowań (tj. 16%), potwierdzono, że czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Stwierdzono, że przygotowanie i przeprowadzenie badanych postępowań nastąpiło w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

Niemniej jednak, za uchybienie uznano dokonanie szacowania wartości zamówienia w 2 zbadanych postępowaniach w oparciu o jedną ofertę, co naruszało wymogi określone w § 3 ust. 7 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1.

OOW, zgodnie z § 16 ust. 2 umowy, podczas kontroli na miejscu udostępnił zespołowi kontrolerów niezbędne do przeprowadzenia kontroli oryginały dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności potwierdzających kwalifikowalność wydatków poniesionych w jego ramach i wykazanych we wniosku o płatność, z zastrzeżeniem, że OOW nie udostępnił w toku kontroli oryginału Polityki rachunkowości, a jedynie scan, co jako naruszające wymogi określone w § 11 ust. 6 oraz § 12 ust. 2 pkt 4 uznano za nieprawidłowość.

Dokumentacja dotycząca realizacji Przedsięwzięcia była przechowywana w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo - oryginały dokumentów przechowywane były w siedzibie Spółki w Warszawie w oznaczonych segregatorach, w szafach zamykanych na klucz, z zastrzeżeniem, że w Polityce Rachunkowości nie wskazano okresu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia wymaganego w § 11 ust. 2 umowy. W trakcie czynności kontrolnych OOW uchwałą Zarządu nr 1 z 8 lipca 2026 r. wprowadził stosowny zapis dotyczący okresu przechowywania dokumentacji KPO wynoszący 10 lat.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uzyskania kolejnego dofinansowania ze środków publicznych zarekomendowano dokładanie przez Spółkę należytej staranności przy przechowywaniu oryginałów dokumentacji oraz szacowaniu wartości zamówienia.

Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.

Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.

Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.

Zmienionej aneksem nr 1 z 26 czerwca 2025 r. Dalej: umowa.

Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.

Rozumianą jako działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, umową o dofinansowanie i jej załącznikami oraz wnioskiem o dofinansowanie. Nie stanowiącą poważnej nieprawidłowości, o której mowa w motywie (53) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241.