Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

WZÓR

OPISU ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | Rozbudowa aplikacji e-mikrofirma do obsługi JPK_PD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Finansów i Gospodarki |  |  |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów |  |  |
| Partnerzy | brak |  |  |
| Źródło finansowania | Budżet państwa 20,29% (część 19) Środki UE 79,71% (FERC.02.01Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe) |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 9 413 280,00 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 07-2026 do 12-2027 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Magdalena Miłoś | magdalena.milos@mf.gov.pl | 539063830 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

## Identyfikacja problemu i potrzeb

23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2105) opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dalszymi zmianami w trakcie 2022 r. i 2023 r.). Zmienione przepisy wprowadziły od 2025 r. obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowych elektronicznie i cyklicznego ich przesyłania za okresy roczne przez podatników na zasadach art. 193a Ordynacji podatkowej (zwany dalej JPK_PD). Powyższy obowiązek dotyczy m.in.  podatników podatków dochodowych od osób fizycznych.

Do przyjmowania nowych plików JPK_PD dostosowane zostały środowisko JPK (https://e-dokumenty.mf.gov.pl), aplikacja Klient JPK WEB, udostępnione zostały formularze dla JPK_EWP, JPK_PKPIR oraz JPK_ST umożliwiające wygenerowanie plików JPK_PD.

W ocenie podatników powyższe działania nie są wystarczające, nie zostało bowiem udostępnione dla podatników kompletna e-usługa publiczna, umożliwiająca spełnienie wszelkich obowiązków podatkowych w zakresie elektronicznego prowadzenia ewidencji oraz ich wysyłki. Brak takiej e-usługi w opinii przedsiębiorców istotnie utrudnia realizację ustawowych obowiązków, w szczególności przez mikroprzedsiębiorców. Problem braku odpowiednich narzędzi zgłaszany jest przez te podmioty np. w ramach helpdesku JPK_PD.

W celu zwiększania zaufania społecznego do administracji skarbowej oraz celem ułatwienia realizacji obowiązków podatkowych konieczne jest udostępnienie e-usługi umożliwiającej Podatnikom kompleksowe wypełnienie obowiązków ewidencyjnych w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych.  Powyższe przyczyni się do usprawnienia procesów i czynności realizowanych przez klientów KAS oraz będzie miało pozytywny wpływ również w KAS. Udostępniona e-usługa zapewni spójność danych pomiędzy ewidencjonowanymi a raportowanymi oraz wprowadzenie mechanizmów walidacyjnych ograniczających liczbę nieprawidłowości, tym samym zapewniona zostanie lepsza jakość danych.

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Ministerstwo Finansów, jednostki Resortu Finansów korzystające z przekazywanych danych | Brak dostępnych danych lub niedostateczna jakość danych, nieterminowe przekazanie danych przez podatników, brak możliwości prowadzenia czynności z wykorzystaniem raportowanych danych. | 20.000 użytkowników |
| Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, przekazujący dane w postaci JPK_PKPiR oraz JPK_ST. | - Niewystarczające udostępnione narzędzia informatyczne, niepozwalające w sposób zautomatyzowany na prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. - Niewystarczająco uproszczony proces prowadzenia i raportowania ksiąg i ewidencji. - Niewystarczająca dostępność bezpłatnych e-usług w ww. zakresie dla mikroprzedsiębiorców. - Trudności z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 24a ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w formie elektronicznej oraz cyklicznego przekazywania danych w postaci ustrukturyzowanych plików organom administracji skarbowej). - Ryzyko przekazania danych niekompletnych, nierzetelnych lub nieterminowo. | 2.000.000 podmiotów |
| Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzący ewidencję przychodów, przekazujący dane w postaci JPK_EWP oraz JPK_ST. | - Niewystarczające udostępnione narzędzia informatyczne, niepozwalające w sposób zautomatyzowany na prowadzenie Ewidencji Przychodów oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. - Niewystarczająco uproszczony proces prowadzenia i raportowania ewidencji i wykazów. - Niewystarczająca dostępność bezpłatnych e-usług w ww. zakresie dla mikroprzedsiębiorców. - Trudności z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w formie elektronicznej oraz cyklicznego przekazywania danych w postaci ustrukturyzowanych plików organom administracji skarbowej). - Ryzyko przekazania danych niekompletnych, nierzetelnych lub nieterminowo. | 1.000.000 podmiotów |

## Opis stanu obecnego

Wprowadzenie obowiązku raportowania w formacie JPK_PD stanowi kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego, obejmującej również obszar podatków dochodowych. W tym kontekście udostępnienie jedynie broszur wyjaśniających zagadnienia JPK_PD oraz formularzy interaktywnych umożliwiających wygenerowanie a następnie złożenie plików JPK_PD oceniane jest przez klientów KAS jako rozwiązanie niewystarczające. W obecnym stanie podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych i cyklicznego ich przesyłania za poszczególne lata podatkowe/obrotowe właściwemu naczelnikowi US. Dane te nie były uprzednio przekazywane obligatoryjnie do KAS. Część z tych ewidencji i wykazów przekazywana była od 2016 r.  jedynie na żądanie organu, pod warunkiem prowadzenia ich w postaci elektronicznej, w związku z prowadzonymi wobec podatników czynności (w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej). Obecnie obowiązek nałożony został powszechnie na podatników podatków dochodowych, z nielicznymi ustawowymi wyjątkami.

Aplikacja e-mikrofirma przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Umożliwia wystawianie faktur krajowych, zapisywanie krajowych faktur zakupu i dodawanie sprzedaży detalicznej. WW. na podstawie tych danych tworzy ewidencję i deklarację VAT oraz generuje JPK_VAT i JPK_FA. Podpisywanie i wysyłka JPK do systemu Ministerstwa Finansów realizowana jest przez automatyczne przekierowanie do narzędzia Klient JPK WEB. E-mikrofirma umożliwia powiązanie z Krajowym Systemem e-Faktur. Dostęp do narzędzia realizowany jest za pośrednictwem rekomendowanych wersji przeglądarek internetowych.

Ze względu na dużą popularność e-mikrofirmy i oczekiwania ze strony Klientów KAS zasadny jest rozwój i wdrożenie e-usługi w zakresie JPK_PD. Podatnicy otrzymają kompletne rozwiązanie umożliwiające wystawianie faktur, także w KSeF, oraz prowadzenie ewidencji VAT i PD.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Cel przedsięwzięcia oraz jego produkty wpisują się bezpośrednio w realizację Strategię Cyfryzacji Państwa do 2035 r. oraz są zgodne z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności, poprzez bezpośrednie wsparcie transformacji cyfrowej administracji publicznej, rozwój powszechnie dostępnych e-usług - bezpiecznych, dostępnych i zorientowanych na użytkownika, oraz efektywne wykorzystanie danych w procesach państwa. Strategia wyznacza cele do realizacji we wszystkich obszarach, spośród których nadrzędnym jest poprawa jakości życia obywateli dzięki cyfryzacji. Produktem projektu jest e-usługa oczekiwana przez przedsiębiorców, umożliwiająca prowadzenie ewidencji podatkowych elektronicznie oraz wsparcie w zakresie cyklicznego ich przesyłania za okresy roczne w postaci plików xml, w efekcie powoduje jednocześnie zmniejszenie obciążenia administracyjne przedsiębiorców. Obecnie brak jest takiego narzędzia, co w opinii przedsiębiorców w istotny sposób utrudnia realizację ustawowych obowiązków. Projektowana e-usługa uwzględnia zatem zbadane potrzeby użytkowników a po jego wdrożeniu prowadzony będzie monitoring satysfakcji użytkownika. Tym samym projekt realizuje również kluczowy kierunek Strategii polegający na zapewnieniu pełnej cyfryzacji usług publicznych oraz umożliwieniu ich realizacji w trybie online. Projektowana e-usługa wpisuje się również w realizację celu „Podniesienie umiejętności cyfrowych wśród społeczeństwa” udostępniając mikroprzedsiębiorcom wsparcie w korzystaniu z narzędzi elektronicznych, niezbędnych w realizacji obowiązków podatkowych. Narzędzie projektowane jest z myślą o wszystkich użytkownikach, w tym osobach o szczególnych potrzebach. Zapewnienia równy dostęp do usług elektronicznych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich sytuacji społecznej, ekonomicznej, miejsca zamieszkania czy poziomu kompetencji cyfrowych. Usługa dostępna w trybie online, eliminuje bariery terytorialne i zapewnia równy dostęp do usług publicznych dla użytkowników z różnych regionów kraju. Usługa nie wprowadza ograniczeń ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność ani inne cechy osobiste. Realizacja przedsięwzięcia zakłada również integrację systemu e-mikrofirma z innymi systemami KAS, wykorzystanie standardowych interfejsów wymiany danych oraz zapewnienie spójności danych pomiędzy systemami. Powyższe jest zgodne z założeniem Strategii, w której wskazuje się konieczność współpracy systemów publicznych. Projekt wpisuje się w strategiczny kierunek rozwoju państwa wykorzystującego dane jako podstawę efektywnego zarządzania., wspiera budowę administracji opartej na danych poprzez zapewnienie wysokiej jakości, ustrukturyzowanych informacji przekazywanych do systemów administracji. W efekcie projekt przyczynia się do budowy nowoczesnego, zintegrowanego i zorientowanego na użytkownika państwa cyfrowego, zgodnego z kierunkami transformacji określonymi w Strategii Cyfryzacji Państwa. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Przedsięwzięcie wpisuje się w „Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028”. Czteroletnie kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej określa minister właściwy do spraw finansów publicznych, wskazując w nich misję, wizję i cele do osiągnięcia. Cel przedsięwzięcia oraz jego produkty wpisują się bezpośrednio w realizację kluczowych kierunków strategicznych Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności w zakresie cyfryzacji usług, budowy administracji opartej na danych, zwiększenia efektywności działania oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania systemów publicznych. Jako jeden ze wskaźników wskazano udostępnienie kolejnych e-Usług publicznych dla klientów KAS – projekt odpowiada szeroko na ww. założenie. Projekt realizuje w szczególności następujące cele „Kierunków (…): KIERUNEK 1: Transparentne i bezpieczne finanse publiczne CEL 1.1 Wzrost skuteczności i efektywności poboru należności podatkowych i niepodatkowych oraz bezpieczny i skuteczny system ochrony granic i przepływu towarów Skuteczny pobór podatków, ceł i innych należności podatkowych i niepodatkowych (działanie 1.1.3). Efektywna kontrola celno-skarbowa (działanie 1.1.4). Uszczelnienie systemu podatkowego (działanie 1.1.5). Ograniczenie szarej strefy (działanie 1.1.6). KIERUNEK 2: Zrównoważony rozwój systemu podatkowego oraz profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta CEL: Wsparcie klientów w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (cel 2.1) Profesjonalna i efektywna wielokanałowa obsługa klienta (działanie 2.1.1) Cyfryzacja i automatyzacja usług (działanie 2.1.3) Rozwój mechanizmów wsparcia dla podatników (działanie 2.1.4) KIERUNEK 4: Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań. CEL: Wzmocnienie potencjału organizacji (cel 4.1) Automatyzacja i robotyzacja procesów (działanie 4.1.2) Wzrost kompetencji analitycznych (działanie 4.1.3) Cele projektu są zgodne z założeniami programu „Droga ku Cyfrowej Dekadzie 2030”, w szczególności w zakresie celu cyfrowego 4 - Cyfryzacja usług publicznych. Planowane jest stworzenie sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunków dla podatników w toku transformacji cyfrowej zatem projekt wpisuje się w realizację celów cyfrowej dekady poprzez rozwój bezpiecznej e-usługi publicznej wspierającej przedsiębiorców w realizacji obowiązków, zapewniając równy dostęp do usług elektronicznych dla wszystkich użytkowników. Zakładany rozwój nowoczesnych usług cyfrowych administracji publicznej jest zgodny ze Strategią Rozwoju Polski do 2035 r, w szczególności w zakresie priorytetu 3.5 - Skutecznie działająca administracja. Projekt wpisuje się ponadto w cele Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w zakresie optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z obywatelem i przedsiębiorcą, tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia

| Cel - 1 | Usprawnienie procesu raportowania danych poprzez zapewnienie terminowości przekazywania struktur JPK_PD |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Strategia Cyfryzacji Polski do 2035 r. Obszar „Państwo” – rozwój e-usług publicznych oraz cyfryzacja procesów administracyjnych. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028: KIERUNEK 2: Zrównoważony rozwój systemu podatkowego oraz profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta CEL: Wsparcie klientów w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (cel 2.1) Profesjonalna i efektywna wielokanałowa obsługa klienta (działanie 2.1.1) Cyfryzacja i automatyzacja usług (działanie 2.1.3) Rozwój mechanizmów wsparcia dla podatników (działanie 2.1.4) KIERUNEK 4: Wzmocnienie zdolności organizacji do skutecznej realizacji zadań. CEL: Wzmocnienie potencjału organizacji (cel 4.1) Automatyzacja i robotyzacja procesów (działanie 4.1.2) Wzrost kompetencji analitycznych (działanie 4.1.3) |
| Korzyść: | Kompletność danych oraz zapewnienie wysokiej jakości danych przesyłanych przez podatników w postaci elektronicznej, następnie wykorzystywanych przez administrację do analiz ryzyka. W konsekwencji wpływ na efektywność poboru podatków oraz możliwość szybkiego identyfikowania nieprawidłowości przekładające się z perspektywy podatnika na brak konieczności udzielania dodatkowych wyjaśnień czy mniejsze ryzyko kontroli. Uszczelnienie systemu podatkowego oraz ograniczenie nieuczciwej konkurencji wynikającej z nieuczciwych praktyk. |
| KPI: | Odsetek plików JPK_PD złożonych w terminie. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI1.Wartość aktualna 0% KPI1.Wartość docelowa 70% |
| Metoda pomiaru KPI | Liczba podatników, którzy terminowo złożyli plik JPK_PD do liczby podatników obowiązanych do raportowania JPK_PD. Pomiar w cyklu rocznym, na podstawie danych dotyczących liczby złożonych plików. |

| Cel - 2 | Udostępnienie w e-mikrofirmie e-usług publicznych w zakresie JPK_PD |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028: KIERUNEK 2: Zrównoważony rozwój systemu podatkowego oraz profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta CEL: Wsparcie klientów w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (cel 2.1) Profesjonalna i efektywna wielokanałowa obsługa klienta (działanie 2.1.1) Cyfryzacja i automatyzacja usług (działanie 2.1.3) Rozwój mechanizmów wsparcia dla podatników (działanie 2.1.4) Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet FERC.02: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie FERC.02.01: Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |
| Korzyść: | Udostepnienie usługi stanowiącej wsparcie podatników w realizacji obowiązku JPK_PD poprzez udostępnienie intuicyjnego narzędzia zapewaniającego możliwość prowadzenia wymaganych ewidencji oraz mechanizmy walidacyjne danych. Zapewnienie stabilności operacyjnej systemu. Zwiększenie dostępności narzędzi wspierających raportowanie. Minimalizacja ryzyka błędów dzięki wbudowanym regułom weryfikacyjnym. Zapewnienie wysokiej jakości danych przesyłanych przez podatników w postaci elektronicznej. Obniżenie barier wejścia do prowadzenia działalności poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych usług cyfrowych. Redukcja nierówności kompetencyjnych i oszczędność kosztów. |
| KPI: | - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych. - Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw. - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI1.Wartość aktualna: 0 KPI2.Wartość aktualna: 0 KPI3.Wartość aktualna: 0 KPI4.Wartość aktualna: 0 KPI5.Wartość aktualna: 0 KPI6.Wartość aktualna: 0 KPI1.Wartość docelowa: 1 KPI2. Wartość docelowa: 1 KPI3. Wartość docelowa: 1 KPI4. Wartość docelowa: 8 463 280,00 zł KPI5. Wartość docelowa: 110 000 KPI6. Wartość docelowa: 500 |
| Metoda pomiaru KPI | - Protokół odbioru prac. Pomiar przeprowadzany jednorazowo po akceptacji ostatniego protokołu odbioru. - Protokół odbioru prac. Pomiar przeprowadzany jednorazowo po akceptacji ostatniego protokołu odbioru. - Protokół odbioru prac. Pomiar przeprowadzany jednorazowo po akceptacji ostatniego protokołu odbioru. - Rozliczenie projektu – raport końcowy. Pomiar przeprowadzony jednorazowo po akceptacji raportu końcowego projektu. - Liczba aktywnych użytkowników nowej e-usługi w zmodyfikowanej aplikacji e-mikrofirma - raport z logów systemu. Pomiar jednorazowy po upływie terminu do złożenia JPK_PD za 2027 r (tj. w 2028 r.) - Raport z przeprowadzonych szkoleń. Pomiar przeprowadzany jednorazowo po akceptacji ostatniego protokołu. |

| Cel - 3 | Zapewnienie wysokiej jakości danych przekazywanych w JPK_PD |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028: KIERUNEK 2: Zrównoważony rozwój systemu podatkowego oraz profesjonalna i nowoczesna obsługa klienta CEL: Wsparcie klientów w wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych (cel 2.1) |
| Korzyść: | Wysoka jakość danych przekazywanych w postaci elektronicznej przez podatników jako podstawa skutecznej analizy ryzyka i typowania podmiotów do kontroli - ograniczenie obsługi błędnych raportów oraz konieczności korekt po stronie podatników. Uszczelnienie systemu podatkowego. Jednocześnie wsparcie przedsiębiorców w prawidłowej realizacji obowiązków, wyrównanie szans i ograniczanie nierówności wśród mikroprzedsiębiorców. |
| KPI: | Liczba plików JPK_PD wygenerowanych po udostępnieniu e-usługi i przesłanych za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma. |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI1.Wartość aktualna: 0 KPI1.Wartość docelowa: 80 000 |
| Metoda pomiaru KPI | Liczba plików JPK_PD (JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_ST) wygenerowanych i przesłanych za pośrednictwem aplikacji e-mikrofirma. Pomiar w cyklu rocznym, na podstawie danych z logów systemu. Pomiar jednorazowy po upływie terminu do złożenia JPK_PD za 2027 r (tj. w 2028 r.) |

## Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadzenie ewidencji w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz wygenerowanie i złożenie plików JPK_PD (JPK_PKPIR, JPK_EWP i JPK_ST) w e-mikrofirmie. | A2B | Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazujący dane w postaci JPK_PKPiR, Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych przekazujący dane w postaci JPK_EWP Ok. 3.000.000 transakcji rocznie. | 4 - transakcja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/NIE

## Produkty końcowe przedsięwzięcia

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| Wykonana specyfikacja wymagań biznesowych w zakresie obsługi JPK_EWP i JPK_PKPiR) | 08-2026 |
| Architektura i infrastruktura systemu w zakresie obsługi JPK_EWP i JPK_PKPiR | 09-2026 |
| Wykonana specyfikacja wymagań systemu Etap 1 (JPK_EWP, JPK_PKPiR) | 10-2026 |
| Zmodyfikowana aplikacja e-mikrofirma Etap 1(JPK_EWP i JPK_PKPiR) | 12-2026 |
| Wykonana specyfikacja wymagań systemu Etap 2 (JPK_ST) | 05-2027 |
| Raport z testów badań UX | 05-2027 |
| Materiały informacyjno-szkoleniowe | 10-2027 |
| Zmodyfikowana aplikacja e-mikrofirma Etap 2(JPK_ST) | 11-2027 |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 11-2027 |
| Raport z testów wydajności | 11-2027 |
| Wdrożona produkcyjnie aplikacja e-mikrofirma (JPK_EWP i JPK_PKPiR i JPK_ST) | 12-2027 |
| Dokumentacja powykonawcza | 12-2027 |

# KAMIENIE MILOWE

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Przygotowane założenia zmian w zakresie Etapu 1 (obsługi JPK_EWP i JPK_PKPIR), specyfikacja wymagań biznesowych | 2026-08-31 |
| Przetestowana aplikacja e-mikrofirma w zakresie Etapu 1 (obsługi JPK_EWP i JPK_PKPIR) | 2026-12-16 |
| Udostępniona e-usługa publiczna w aplikacji e-mikrofirma w zakresie obsługi JPK_EWP i JPK_PKPIR | 2026-12-31 |
| Przygotowane założenia zmian w zakresie Etapu 2 (obsługi JPK_ST), specyfikacja wymagań systemu | 2027-05-31 |
| Ukończone badania UX | 2027-05-31 |
| Wykonana rozbudowa infrastruktury o niezbędne zasoby | 2027-09-30 |
| Przetestowana aplikacja e-mikrofirma w zakresie Etapu 2 (obsługi JPK_ST) | 2027-11-30 |
| Ukończone testy bezpieczeństwa | 2027-11-30 |
| Ukończone testy wydajności | 2027-11-30 |
| Udostępniona e-usługa publiczna w zmodyfikowanej aplikacji e-mikrofirma w zakresie obsługi JPK_EWP, JPK_PKPIR i JPK_ST | 2027-12-31 |
| Zakończona rzeczowa realizacja projektu | 2027-12-31 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | 7 653 073,17 zł netto 9 413 280,00 zł brutto |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71 % |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | 0% |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2026 rok | 2 064 845, 53 zł netto 2 539 760 ,00 brutto |
|  | 2027 rok | 5 588 227, 64 zł netto 6 873 520, 00 zł brutto |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Koszt przygotowania dokumentacji analitycznej, przygotowania prototypów, wytworzenia oprogramowania i wykonania testów. | 6 209 280,00 zł | Koszty zespołu wynikają z realizacji prac rozwojowych systemu. Obejmują niezbędne role do wytworzenia nowych funkcjonalności. |
| Infrastruktura | Koszt środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do zakupienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Koszt zawiera zaprojektowanie i zbudowanie infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu. W tym środowisk: deweloperskiego, testowych, preprodukcyjnego i produkcyjnego. | 2 054 000,00 zł | Koszty infrastruktury wynikają z konieczności obsługi zwiększonej liczby użytkowników oraz wolumenu operacji. Infrastruktura ma zapewnić utrzymanie wymaganej wydajności i stabilności działania systemu. |
| Koszty UX i grafiki | Badania użyteczności (UX). Testy badań UX. | 100 000,00 zł | Koszt obejmuje badania użyteczności wspierające projektowanie i doskonalenie rozwiązań pod kątem komfortu i efektywności korzystania przez użytkowników. |
| Bezpieczeństwo | Testy bezpieczeństwa, analiza oraz wdrożenie poprawek wynikających z testów bezpieczeństwa | 50 000,00 zł | Koszt zapewnienia bezpieczeństwa rozwiązania IT. Koszt przeprowadzenia testów bezpieczeństwa oraz wdrożenia poprawek wynikających z przeprowadzonych testów. |
| Wydajność rozwiązań | Testy wydajności oraz wdrożenie poprawek wynikających z przeprowadzonych testów | 50 000,00 zł | Koszt działań zapewniających odpowiednią wydajność systemu przy zwiększonym obciążeniu i liczbie użytkowników. |
| Szkolenia | Koszty przeszkolenia użytkowników końcowych oraz szkoleń kaskadowych. Materiały szkoleniowe. | 50 000,00 zł | Koszty przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników systemu, przygotowanie materiałów szkoleniowych. Szkolenia i warsztaty dla pracowników KAS. |
| Działania informacyjno-promocyjne | Przeprowadzanie działań i przygotowanie materiałów informacyjnych. | 500 000, 00 zł | Koszty poniesione w związku z realizacją działań informacyjno – promocyjnych. |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dodatkowe dla członków zespołu projektowego oraz koszty zarządu. | 400 000, 00 zł | Nagrody lub/i dodatki zadaniowe/ specjalne dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania dodatkowe związane z obsługą / wsparciem projektu. |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 4 807 568,80 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2028 rok | Netto: 671 811,38 zł Brutto: 826 328,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2029 rok | Netto: 755 307,32 zł Brutto: 929 028,00 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2030 rok | Netto: 1 122 305,04 zł Brutto: 1 380 435,20 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2031 rok | Netto: 621 329,43 zł Brutto: 764 235,20 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2032 rok | Netto: 737 839,35 zł Brutto: 907 542,40 zł | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa,

# będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot.

# GŁÓWNE RYZYKA

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niedotrzymanie terminów dostawy produktów. | duża | średnie | Zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych posiadających specjalistyczną wiedzę w obszarze IT po stronie CIRF oraz po stronie właściciela biznesowego. Priorytetyzacja zadań, działania motywacyjne, dywersyfikacja kompetencji - szkolenia wewnętrzne (crosstraining), mentoring mniej doświadczonych pracowników. Ograniczenie rotacji kluczowego personelu. Mentoring i rozwój mniej doświadczonych pracowników. |
| Konieczność zmian w aplikacjach /produktów projektu/ powodowane zmianami legislacyjnymi. | duża | niskie | Bieżący monitoring ryzyka, przygotowanie scenariuszy działania i ocena wpływu zmian. |
| Brak wystarczających zasobów kadrowych do realizacji projektu. | duża | średnie | Zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych posiadających specjalistyczną wiedzę w obszarze IT po stronie CIRF oraz po stronie właściciela biznesowego, przesunięcie osób realizujących inne zadania do wsparcia prac projektowych. Przeciwdziałanie. Bieżący monitoring prac. Reagowanie w sytuacji przedłużających się prac związanych z realizacją zadań. Priorytetyzacja zadań, działania motywacyjne. Ograniczenie rotacji kluczowych osób. Komunikacja w zespole - bieżąca wymiana informacji. Mentoring i rozwój mniej doświadczonych pracowników. |
| Przekroczenie harmonogramu realizacji projekt | duża | średnie | Przeciwdziałanie – zaangażowanie w projekt zespołu. Ścisła współpraca z wykonawcą, realizacja zadań zgodnie z harmonogramem, monitorowanie postępu. Priorytetyzacja prac. Zwiększenie zasobów. Komunikacja w zespole - bieżąca wymiana informacji. |
| Brak wystarczających środków na realizację projektu | duża | średnie | Przeciwdziałanie. Zabezpieczenie alternatywnych źródeł finansowania. Złożenie wniosku o dofinansowanie UE. |
| Nieosiągnięcie wskaźników celu oraz celu projektu. | średnia | średnie | Realistyczne określenie wskaźników i celów, działania korygujące. Stały monitoring realizacji wskaźników. |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Brak stabilności i bezawaryjności wprowadzonych rozwiązań IT | duża | średnie | Ograniczanie ryzyka: testowanie rozwiązań, monitorowanie działania, zapewnienie zespołu utrzymaniowego. Procedury zgłaszania błędów. |
| Brak środków na utrzymanie rezultatów projektu | duża | niskie | Uwzględnienie kosztów utrzymania na etapie planowania. Pozyskanie dodatkowych środków na utrzymanie systemu. |
| Fluktuacja zasobów zaangażowanych w projekt i brak wykwalifikowanej kadry do utrzymania produktów projektu | duża | średnie | Monitoring prowadzonych prac w projekcie. Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zespołu. Ograniczanie rotacji kadry kluczowej dla projektu. Działania motywacyjne. Komunikacja w zespole - bieżąca wymiana informacji. Mentoring i rozwój mniej doświadczonych pracowników. |
| Nieosiągnięcie wszystkich zaplanowanych korzyści | duża | średnie | Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych oraz szkoleniowych. Monitoring realizacji wskaźników oraz poziomu wykorzystania udostępnionych nowych e-usług. |

# OTOCZENIE PRAWNE

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 kwietnia 2026 r., Dz.U. z 2026 r. poz. 592) | TAK/NIE |  |  |
| 2 | Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. z dnia 13 czerwca 2025 r. Dz.U. z 2025 r. poz. 843 ze zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 3 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1294) | TAK/NIE |  |  |
| 4 | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2025 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1299) | TAK/NIE |  |  |
| 5 | Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 7 listopada 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1703) ze zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 6 | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 773) | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (tj. z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1440)). | TAK/NIE |  |  |
| 8 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego z dnia 29 czerwca 2020 r. (tj. z dnia 11 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2551)) | TAK/NIE |  |  |
| 9 | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 10 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 399) | TAK/NIE |  |  |
| 10 | Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (tj. z dnia 14 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1725) ze zm.) | TAK/NIE |  |  |
| 11 | Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm) | TAK/NIE |  |  |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Planowany | System projektowany, w trakcie budowy, w trakcie wdrożenia. |
| Modyfikowany | System modyfikowany, rozszerzany na potrzeby przedsięwzięcia. |
| Istniejący | System działający produkcyjnie, gotowy do wykorzystania |

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | e-dokumenty | Ministerstwo Finansów | e-Dokumenty to system wspierający przyjmowanie dokumentów elektronicznych oraz ich przetwarzanie w postaci plików przekazywanych do Ministerstwa Finansów. Celem systemu jest umożliwienie obsługi elektronicznych dokumentów poprzez ich przyjmowanie, nadawanie identyfikatorów oraz weryfikację zgodności przekazywanych danych i podpisów elektronicznych z obowiązującymi standardami. Główne grupy funkcjonalności – Przyjmowanie plików zawierających dokumenty elektroniczne – Nadawanie numeru referencyjnego dla przekazanych dokumentów – Weryfikacja zgodności dokumentów ze schematami logicznymi – Weryfikacja poprawności podpisów elektronicznych – Przetwarzanie i przekazywanie dokumentów w ramach obsługiwanych procesów System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 2 | e-JPK | Ministerstwo Finansów | System obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego to system wspierający przyjmowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych zawartych w Jednolitych Plikach Kontrolnych składanych do Krajowej Administracji Skarbowej. Celem systemu jest zapewnienie elektronicznej obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych, w tym ich przyjmowania, weryfikacji, przetwarzania oraz ewidencji danych w celu wsparcia realizacji zadań analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej. System prowadzi rejestry publiczne w zakresie określonym przepisami prawa podatkowego: – Rejestr danych Jednolitego Pliku Kontrolnego Główne grupy funkcjonalności – Przyjmowanie plików JPK przekazywanych przez podatników – Weryfikacja poprawności struktury i zgodności danych z obowiązującymi schematami – Przetwarzanie danych zawartych w plikach JPK – Ewidencjonowanie i przechowywanie danych JPK – Udostępnianie danych na potrzeby analiz i czynności kontrolnych System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 3 | e-Mikrofirma | Ministerstwo Finansów | e-Mikrofirma to system wspierający tworzenie oraz wypełnianie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) przez użytkowników, w szczególności w zakresie ręcznego przygotowania danych w formacie XML. Celem systemu jest umożliwienie podatnikom przygotowania oraz przekazania danych w formacie JPK w sposób uporządkowany i zgodny z obowiązującymi schematami, a także wsparcie realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec administracji skarbowej. Główne grupy funkcjonalności – Tworzenie plików JPK w formacie XML zgodnym z obowiązującymi schematami – Wypełnianie danych wymaganych w Jednolitych Plikach Kontrolnych – Weryfikacja poprawności przygotowanych plików – Wsparcie użytkowników w przygotowaniu danych do przekazania do administracji skarbowej System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany | Budowa modułów JPK_PD: - PKPIR - EWP - ST Dodanie funkcjonalności: pozwalających na bieżące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz ewidencji lub wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i trwałych, prezentacji danych w układzie wg wzoru z rozporządzeń oraz generowanie ww. księgi, ewidencji i wykazu do pliku PDF generowania plików JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_ST, oraz modyfikację funkcjonalności e-mikrofirmy w zakresie profilu podatnika, w tym wyboru/wskazania obowiązków podatkowych oraz możliwości wykorzystania danych gromadzonych dla celów rozliczeń VAT w rozliczeniach w podatkach dochodowych. |
| 4 | e-Urząd Skarbowy | Ministerstwo Finansów | Serwis KAS – e-Urząd Skarbowy to system wspierający realizację e-usług Krajowej Administracji Skarbowej w formie aplikacji webowej i mobilnej. System umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do usług cyfrowych przygotowanych w ramach projektu e-Urząd, obejmujących: e-podatnik e-płatnik e-pełnomocnik e-komornik e-notariusz Celem systemu jest zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dostępu do usług podatkowych online, w tym obsługi spraw podatkowych, obowiązków informacyjnych oraz czynności egzekucyjnych. System nie prowadzi rejestrów publicznych. Główne grupy funkcjonalności: – e-konto podatnika – dla podatników PIT, CIT, VAT (osoby fizyczne i organizacje), umożliwia realizację czynności związanych z transakcjami, obowiązkami informacyjnymi oraz postępowaniem podatkowym drogą elektroniczną – e-konto płatnika – dla płatników zaliczek na PIT, umożliwia realizację czynności podatkowych drogą elektroniczną – e-konto pełnomocnika – dla osób fizycznych posiadających pełnomocnictwo, umożliwia dostęp do danych i spraw podatkowych – e-konto komornika – dla komorników sądowych, umożliwia realizację obowiązków informacyjnych oraz czynności egzekucyjnych w administracji – e-konto notariusza – dla notariuszy, umożliwia realizację obowiązków informacyjnych i transakcyjnych – Publikacja innych e-usług realizowanych w ramach odrębnych projektów Źródło danych: System korzysta z danych zgromadzonych w platformie Data Hub. System jest zintegrowany z: – Krajowymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany w innym projekcie |  |
| 5 | KSeF 2.0 | Ministerstwo Finansów | KSeF 2.0 – Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny wspierający wystawianie, udostępnianie, odbieranie, przechowywanie oraz analizę faktur ustrukturyzowanych w obrocie gospodarczym. System jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i realizuje zadania określone w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym w art. 106nd. Celem systemu jest zapewnienie pełnej obsługi faktur ustrukturyzowanych, automatyzacja procesów fakturowania, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz umożliwienie jednolitego raportowania na potrzeby administracji skarbowej. W wersji 2.0 system rozszerza możliwości w zakresie integracji, obsługi uprawnień, autoryzacji oraz analiz danych, przygotowując przedsiębiorców do obligatoryjnego stosowania faktur ustrukturyzowanych. System prowadzi rejestr publiczny: – Krajowy System e-Faktur, zgodnie z ustawą o VAT. Główne grupy funkcjonalności KSeF 2.0: – Nadawanie, zmiana i odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF – Uwierzytelnianie i weryfikacja uprawnień użytkowników – Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w standardzie XML zgodnym ze strukturą logiczną – Odbieranie faktur oraz dostęp do faktur archiwalnych – Oznaczanie faktur numerem identyfikującym KSeF – Automatyczne powiadamianie o wystawieniu, przydzieleniu numeru, odrzuceniu lub braku możliwości wystawienia faktury – Przechowywanie faktur w repozytorium centralnym – Analiza i kontrola prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych – Obsługa komunikacji masowej poprzez integrację API – Rozszerzone mechanizmy logowania zdarzeń i bezpieczeństwa Integracja System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 6 | SSO MF | Ministerstwo Finansów | Single Sign-On MF to system wspierający uwierzytelnianie użytkowników w systemach teleinformatycznych Krajowej Administracji Skarbowej poprzez jednolity mechanizm logowania. Celem systemu jest umożliwienie użytkownikom korzystania z wielu usług elektronicznych przy użyciu jednego procesu uwierzytelniania oraz zapewnienie bezpieczeństwa i spójności zarządzania dostępem do systemów KAS. Główne grupy funkcjonalności – Uwierzytelnianie użytkowników w systemach teleinformatycznych KAS – Obsługa różnych metod logowania, w tym z wykorzystaniem systemów identyfikacji elektronicznej i danych uwierzytelniających – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów współpracujących – Zarządzanie dostępem do usług elektronicznych – Zapewnienie bezpieczeństwa i integralności procesu logowania System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |
| 7 | Systemy monitorujące MF | Ministerstwo Finansów | Systemy monitorujące Ministerstwa Finansów to systemy wspierające monitorowanie, analizę i utrzymanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury IT wykorzystywanej w Ministerstwie Finansów. Celem funkcjonowania tej klasy systemów jest zapewnienie bieżącego nadzoru nad działaniem systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, analizy zdarzeń oraz wsparcia zarządzania wydajnością, dostępnością i bezpieczeństwem środowiska IT. Główne grupy funkcjonalności – Monitorowanie wydajności i dostępności systemów oraz infrastruktury IT – Zbieranie i analiza logów oraz zdarzeń systemowych – Wykrywanie błędów i nieprawidłowości w działaniu systemów – Wizualizacja danych operacyjnych i metryk systemowych – Generowanie alertów i powiadomień o zdarzeniach krytycznych – Wsparcie analiz diagnostycznych i utrzymania systemów Systemy są zintegrowane z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Modyfikowany | Wymagana zmiana systemu monitorującego na potrzeby dodania nowych metryk dla systemu e-mikrofirma |
| 8 | Węzeł Krajowy | Ministerstwo Cyfryzacji | Węzeł Krajowy to system wspierający proces uwierzytelniania użytkowników korzystających z usług online świadczonych przez podmioty publiczne. System pełni rolę pośrednika pomiędzy systemami identyfikacji elektronicznej a systemami udostępniającymi usługi elektroniczne, umożliwiając bezpieczne przekazywanie potwierdzeń tożsamości. Celem systemu jest zapewnienie jednolitego, bezpiecznego i interoperacyjnego mechanizmu uwierzytelniania użytkowników usług online administracji publicznej poprzez wykorzystanie różnych środków identyfikacji elektronicznej. Główne grupy funkcjonalności – Pośredniczenie w procesie uwierzytelniania użytkowników usług online – Integracja z systemami identyfikacji elektronicznej – Przekazywanie potwierdzeń tożsamości do systemów świadczących usługi elektroniczne – Zapewnienie bezpiecznej wymiany danych identyfikacyjnych Integracje System jest zintegrowany z krajowymi systemami teleinformatycznymi | Istniejący |  |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | e-mikrofirma | e-dokumenty | Wysyłka pliku XML JPK | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
| 2 | e-mikrofirma | e-JPK | Dane do wysyłki i podpis JPK | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API REST |
| 3 | e-JPK | e-mikrofirma | Status wysyłki pliku JPK | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API REST |
| 4 | e-mikrofirma | Systemy monitorujące MF | Monitoring sieci | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | message broker, API |
| 5 | e-mikrofirma | KSeF 2.0 | Autoryzacja użytkownika oraz dane faktury | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
| 6 | KSeF 2.0 | e-mikrofirma | Pobranie dane faktury | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
| 7 | SSO MF | e-mikrofirma | Dane identyfikacyjne | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
| 8 | e-Urząd Skarbowy | e-mikrofirma | Logowanie użytkownika | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |
| 9 | Węzeł Krajowy | SSO MF | Dane identyfikacyjne | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | API |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura | Zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla budowania systemów utrzymywanych w infrastrukturze CIRF |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | Zgodnie ze standardami przyjętymi w CIRF. Szyfrowany ruch po HTTPS, Load Balancery, wykorzystanie centralnego system uwierzytelniania. Połączenia z wykorzystaniem sieci OST112, VPN, Platformy Integracyjnej. |
|  | Standardy wymiany danych | REST API |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | Linux |
|  | Bazy danych | Relacyjna baza danych Oracle Database |
|  | Serwery aplikacji | Zgodnie z wymaganiami pozafunkcjonalnymi |
|  | Portale | Nie dotyczy |
|  | Inne | Prace będą realizowane zgodnie z procesem CI/CD zdefiniowanym przez CIRF |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK/NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |

## Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić, czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI,

Bezpieczeństwo danych zostanie zapewnione w modelu trójwarstwowym - na poziomie organizacji, procesów oraz w warstwie technicznej. Zapewnienie bezpieczeństwa obejmie obszary: integralności, poufności oraz dostępności danych oraz całego systemu. Dla bezpieczeństwa systemu w warstwie organizacyjnej istotne będzie ustalenie i wdrożenie organizacji odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo z precyzyjnie przypisanymi rolami i
 odpowiedzialnościami. Role w zakresie bezpieczeństwa powinny dotyczyć każdej z grup użytkowników systemu. Na poziomie procesów bezpieczeństwo danych zapewnione zostanie poprzez określenie spójnych procedur dla takich procesów jak: proces zarządzania zmianami, proces zarządzania uprawnieniami, proces monitorowania bezpieczeństwa, proces zarządzania ciągłością działania.

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie

Zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych zweryfikowana zostanie w ramach audytu bezpieczeństwa systemu. W ramach audytu wykonane zostaną dodatkowo testy bezpieczeństwa (w tym testy penetracyjne, na podatność z zewnątrz - Internet, jak i z wewnątrz WAN, itd.). Produktem końcowym testów bezpieczeństwa będzie protokół zaleceń, które będą obligatoryjnie wdrożone.

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.