Załącznik nr 8 do SWZ

#### Umowa nr ………

zawarta w dniu ……   2025 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą 
w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, NIP: 813 35 69 045, reprezentowaną przez: ………., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……. zwanym/ą dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę pn.: Wykonanie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 (usunięcie guana i okresowa wymiana folii – Kościoły w Nowosielcach, Równem, Skalniku).

Usługa realizowana jest na potrzeby projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24

pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”.

Strony zawierają umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

  - Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać działania ochronne 
w obszarach Natura 2000 polegające na usunięciu guana i okresowej wymianie folii 
w Kościołach w Nowosielcach, Równem i Skalniku.

  - Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z postanowieniami umowy, w sposób zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz innymi aktami prawnymi, aktualnymi na dzień odbioru przedmiotu umowy, dotyczącymi przedmiotu umowy.

  - Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jego części:

- SWZ (wraz z załącznikami),

- Oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w zakresie, terminach 
i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z SWZ wraz z załącznikami oraz 
z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie i z należytą starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych
z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie.

- Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji zadania na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych 
w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Wykonawca zapewni przestrzeganie przy realizacji robót przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca zapewnieni stosowne ubezpieczenie swoich pracowników od nieszczęśliwych wypadków np.: zranienia, zgonu czy szkody materialnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu i w rejonie realizowanej usługi, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia prac.

- Wykonawca bezzwłoczne usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi.

- Wykonawca będzie gromadził, transportował, gospodarował i przekazywał do utylizacji odpady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że wytworzone odpady Wykonawca będzie usuwał na bieżąco z miejsc ich powstawania oraz przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków, związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów. W przypadku nie usunięcia śmieci i odpadów przez Wykonawcę, Zamawiający usunie je we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji, jakichkolwiek wad w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach ze względu na specyfikę i stopień skomplikowania zgłoszenia, termin ten może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy.

- Usunięcie wad może nastąpić również poprzez wymianę lub naprawę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy.

- Usunięcie wad uznaje się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 
z usuwania wad.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, w każdym przypadku obciążając kosztami Wykonawcę, na co zgodę wyraża Wykonawca, co nie uchybia roszczeniom Zamawiającego o naprawienie szkody powstałej na skutek pojawienia się wad.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:

  - współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym udostępnienia 
posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności faktycznych i prawnych,

  - zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 6, po poprawnym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

§ 4

Okres obowiązywania umowy oraz terminy realizacji

Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia 15 grudnia 2025 r.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

- Podstawą odbioru przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 jest spisany pomiędzy przedstawicielami Wykonawcy i Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeżeń.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, osoby wskazane w § 7 ustalają termin wizji terenowej na obszarze objętym pracami, w celu kontroli poprawności wykonania przedmiotu umowy.

- Podczas wizji, o której mowa w ust. 2 zostanie spisany protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1.

- Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

  - dzień odbioru,

  - opis odbieranego przedmiotu umowy,

  - oświadczenie Stron o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu umowy.

- Stwierdzone nieprawidłowości przy odbiorze zleconych prac Wykonawca usuwa na własny koszt, w terminie 10 dni od daty wizji terenowej, o której mowa w ust. 2. Zamawiający dokonuje wówczas ponownej wizji terenowej, w celu podpisania protokołu odbioru. Jeśli stwierdzone nieprawidłowości nie zostały usunięte, naliczana jest kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.

§ 6

Wynagrodzenie

  - Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości:

……. zł netto,

……. zł podatek VAT,

……. zł brutto (słownie brutto: ………. złotych 00/100).

  - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 5.

  - Wykonawca wystawi fakturę/rachunek w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o których mowa w § 5.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od wystawienia faktury/rachunku.

  - Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego.

  - Rachunek/fakturę należy wystawić na następujące dane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o ewentualne kary umowne, o których mowa w § 9.

  - Wykonawca, który będzie świadczył osobiście usługi na podstawie niniejszej umowy jako osoba fizyczna zobowiązany jest prowadzić ewidencję czasu pracy i przedstawić ją Zamawiającemu razem z fakturą/rachunkiem, o którym/ej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy.

§ 7

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawców

  - Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy i koordynowania w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania protokołu odbioru są: …….. .

  - Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do podpisania protokołu odbioru jest: ………

  - Każda ze Stron oświadcza, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są umocowane przez Stronę do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do podpisywania protokołu odbioru.

  - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, numerów telefonów i adresów e-mail następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 8

Konflikt interesów

    - Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymywania się od wszelkich działań, które mogą stanowić konflikt interesów w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  W tym samym zakresie Wykonawca jest zobowiązany przeciwdziałać konfliktowi interesów osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.

    - W przypadku zaistnienia konfliktu interesów lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne

  - Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jaką mogą dochodzić strony wynosi 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowanie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 10

Zmiany umowy

  - Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

  - zmiany odnoszące się do zakresu przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub w istotny sposób ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie lub dokumentach zamówienia. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej brzmieniu, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek i klęsk żywiołowych;

  - zmiany odnoszące się do terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie o czas, w jakim poniżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy:

- w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca powołujący się na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były w okresie wykonywania umowy nietypowe dla danej pory roku,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części, określonej w ust. 2 pkt 1;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym.

  - zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalne w sytuacji konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sią odpowiednio w stosunku do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i zostanie ustalone na podstawie wyliczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.

  - Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadku, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

  - Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3. Wniosek 
o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- dowody, z których wynika powód do jej dokonania,

- uzasadnienie zmiany,

- wyliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - Strona zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa 
w ust. 4, w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Stronę.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca z własnej winy realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub umową i nie zmienił sposobu wykonywania umowy w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego jej wykonywania,

- jeżeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne,

- jeżeli Wykonawca naruszy przepisy prawa.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

§ 12

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

      - Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z realizacją projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”, obowiązuje mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

      - Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 1 została upubliczniona przez Zamawiającego na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/zglaszanie-nieprawidlowosci.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią tej informacji oraz do poinformowania osób zaangażowanych przez niego do realizacji umowy również 
o możliwości zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem mechanizmu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13

Postanowienia końcowe

  - Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

  - W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ w Rzeszowie 
i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

  - W przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej Wykonawca oraz Zamawiający składają kwalifikowany podpis elektroniczny na umowie. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

  - Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej zapis o dacie i miejscu zostanie usunięty

uzupełnione zgodnie ze złożoną ofertą

w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej zapis zostanie usunięty