Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO P381

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Wdrożenie w ST Krajowego Rejestru Karnego 2.0 eUsługi KRK2.0 i obsługi zapytań systemu ECRIS (eKRK 2.0)” (Wnioskodawca: Minister Sprawiedliwości, Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1. | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Z treści dokumentu nie można wywnioskować, z czego wynika zwiększony koszt oprogramowania o prawie 69%. Nieprawidłowo zostały wykazane koszty projektu w związku z: - Ujęciem kosztów prac niezwiązanych z zarządzaniem projektem, do kosztów zarządzania - Brakiem przeprowadzenia testów bezpieczeństwa przez podmiot niezależny W przypadku pozycji kosztowych: • „Oprogramowanie” należy wykazać koszty np.: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporządzenia studium wykonalności, wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), funkcjonalnych i eksploracyjnych, w tym testów regresji i retestów, ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów, zakupu gotowych rozwiązań, przeprowadzenia digitalizacji dokumentów, udostępniania informacji i zbiorów danych. Nie należy specyfikować w tej pozycji: - kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”, o kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”, - kosztów niezależnych testów bezpieczeństwa i wydajności rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycjach „Bezpieczeństwo” i „Wydajność” (niezależnych od testów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach prac dewoloperskich). | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie wzrostu kosztów oprogramowania w kolumnie dot. zakresu (druga kolumna) i uzasadnienia | W ramach obowiązującej umowy z wykonawcą zewnętrznym realizacja prac jest rozliczana na podstawie faktycznie wykorzystanych roboczogodzin. Umowa nie przewiduje wyodrębnienia kosztów według wskazanych kategorii, ponieważ rozliczenie odbywa się na podstawie roboczogodzin obejmujących łącznie wszystkie działania składające się na wytworzenie oprogramowania. Koszty te stanowią łączne koszty wytworzenia oprogramowania i nie są ewidencjonowane w podziale na wskazane obszary. Wzrost kosztów w zakresie budowy i wytworzenia oprogramowania wynika z konieczności urealnienia zakresu prac niezbędnych do pełnej finalizacji eUsługi KRK 2.0. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zwiększenie kosztów jest zakres prac developerskich oszacowany przez obecnego wykonawcę na około 16 tysięcy roboczogodzin. Zakres ten obejmuje dokończenie istotnych funkcjonalności systemu oraz realizację elementów niezbędnych do jego produkcyjnego wdrożenia. Dodatkowo w projekcie pozostają inne prace rozwojowe, w tym rozwój wybranych funkcjonalności oraz realizacja wymagań niefunkcjonalnych, które warunkują prawidłowe i bezpieczne działanie systemu. Na wzrost kosztów wpływa również wydłużenie okresu realizacji projektu, co przekłada się na konieczność kontynuacji prac developerskich, testowych oraz stabilizacyjnych w dłuższym horyzoncie czasowym. Wynika to z obiektywnych trudności realizacyjnych, w tym ograniczeń po stronie wykonawcy oraz konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości i niezawodności systemu o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zwiększenie kosztów stanowi zatem konsekwencję dostosowania zakresu projektu do rzeczywistych potrzeb wynikających z jego złożoności oraz etapu zaawansowania prac, a nie zmiany sposobu kalkulacji kosztów wytwarzania oprogramowania. Wskazany wzrost kosztów ma charakter proporcjonalny do zwiększonego i wcześniej nieujętego zakresu prac developerskich, w szczególności wynikającego z konieczności realizacji dodatkowych roboczogodzin oszacowanych przez wykonawcę. |

|  |  |  | • | „Infrastruktura” należy wykazać koszty infrastruktury informatycznej, tj. całości rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych, które są podstawą dla wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie i merytorycznie systemów teleinformatycznych, do których należą: o koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: − szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp., |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | − | specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, rutery, zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp.,. |  |  |
|  |  |  |  |  | − | niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rakowe, krosownice itp., |  |  |
|  |  |  |  |  | − | innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki ebook’ów itp., |  |  |
|  |  |  |  | o | koszt wartości niematerialnych i prawnych jakie składają się na oprogramowanie (wraz z licencjami) niezbędne do prawidłowego działania i zarządzania infrastruktury teleinformatycznej tj. oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego ze sprzętem w szczególności oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyżej), |  |  |  |
|  |  |  |  | o | koszt zapewnienia usługi IaaS lub PaaS, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu opisanego w pozycji „Oprogramowanie”, tj. jej kosztu (abonamentu) miesięcznego/rocznego wraz z dodatkowymi narzutami związanymi z zapewnieniem wsparcia, aktualizacją oprogramowania, licencjami itp.; W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi. |  |  |  |
|  |  |  | • | „Koszty UX i grafiki” należy wykazać koszty np.: badań użytkowników, w tym WCAG, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami. |  |  |  |  |
|  |  |  | • | „Wydajność rozwiązań" należy wykazać koszty np. testów wydajnościowych, niezależnie od tego. czy test taki prowadzony jest przez zespół wewnętrzny projektu czy |  |  |  |  |
|  |  |  | zewnętrzny; aspekt szczególnie istotny w przypadku projektów związanych z digitalizacją lub udostępnianiem informacji/zasobów. - „Bezpieczeństwo” należy wykazać koszty np. audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). - „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujące zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”. W przypadku kosztów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, koszty należy uwzględnić w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”, przy czym w kolumnie drugiej należy wskazać wyraźnie czego dotyczą doliczone koszty niedotyczące „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” i w jakiej wysokości. |  |  |  |  |  |
| 2. | RA IT | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) | Należy zweryfikować koszty utrzymania systemu, które powinny dotyczyć utrzymania na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i pełną dostępność jego zasobów. Koszty należy zweryfikować także z punktu widzenia niezmiennych kwot wprowadzonych na przestrzeni 5 lat, nieuwzględniających ogólnorynkowe okoliczności mające wpływ na jego zmianę |  |  |  | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | W kalkulacji kosztów utrzymania uwzględniono prognozowany wpływ inflacji oraz charakter kosztów utrzymaniowych właściwy dla systemów tej klasy, w tym konieczność zapewnienia ciągłości działania, bezpieczeństwa oraz pełnej dostępności usług. Przyjęte wartości mają charakter szacunkowy i wynikają z aktualnej wiedzy na etapie planowania projektu. |
| 3. | RA IT | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Analiza ryzyka została przeprowadzona ogólnie. Nie zmieniono/uzupełniono ryzyk ani sposobów zarządzania pomimo, że mamy do czynienia ze zmianą założeń projektu |  |  |  | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | Analiza ryzyka została przygotowana na poziomie ogólnym i obejmuje kluczowe obszary ryzyk właściwe dla projektów tej skali, w tym ryzyka związane z dostępnością wykonawców, realizacją prac developerskich, harmonogramem oraz jakością dostarczanych rozwiązań. Zidentyfikowane ryzyka oraz sposoby ich zarządzania zachowują aktualność również po zmianie założeń projektu. Zmiana zakresu oraz wydłużenie terminu realizacji projektu nie wprowadza nowych kategorii ryzyk, lecz wpisuje się w uprzednio zidentyfikowane obszary, w szczególności w zakresie ryzyk realizacyjnych i organizacyjnych. W związku z powyższym nie było konieczności modyfikowania katalogu ryzyk ani sposobów ich zarządzania, ponieważ przyjęte mechanizmy pozostają adekwatne do aktualnego zakresu projektu. Jednocześnie zarządzanie ryzykiem jest realizowane na bieżąco w ramach nadzoru projektowego, co pozwala na reagowanie operacyjne w przypadku materializacji poszczególnych ryzyk. |
| 4. | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Należy zweryfikować etap prac legislacyjnych dla warunkującego osiągnięcie efektów projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem system teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. U. poz. 728). W 2024 r. było na etapie uzgodnień wewnętrznych |  |  |  | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń | Etap prac legislacyjnych został zweryfikowany. Wskazane rozporządzenie pozostaje warunkiem osiągnięcia pełnej funkcjonalności projektu, jednak w związku ze zmianą terminu realizacji projektu konieczne jest odpowiednie dostosowanie również harmonogramu prac legislacyjnych, w tym terminu wejścia w życie przepisów. W konsekwencji planowane jest ponowne procedowanie aktu prawnego w zakresie wynikającym ze zmiany terminu wdrożenia rozwiązań systemowych. Dotychczasowy etap prac legislacyjnych zachowuje swoją aktualność w zakresie merytorycznym, natomiast wymaga dostosowania w aspekcie czasowym, tak aby zapewnić spójność z aktualnym harmonogramem projektu. |
| 5. | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Na liście przepływów w polu: - Sposób wymiany danych należy wybrać jedną z dwóch wartości „tryb odwołań bezpośrednich”, „kopiowanie danych”; - typ modyfikacji należy wybrać jedną z dwóch wartości „krytyczny dla sukcesu projektu”, „realizowalny inną metodą” - typ interfejsu oprócz wykorzystywanych formatów plików, należy wskazać, które przepływy będą realizowane za pomocą interfejsu API; Przykładami konkretnych interfejsów są: o usługa REST o usługa EJB o usługa WWW o usługa ODBC o protokół SOAP o protokół SAML o protokół AS2 o protokół SFTP Dodatkowo można wskazać formatu wymiany danych np. xml, JSON, csv. |  |  |  | Mając na uwadze poprzednio zgłoszone uwagi RA IT, proszę o analizę i korektę opisu założeń. | Wskazane elementy dotyczące klasyfikacji przepływów danych zostały ujęte w sposób adekwatny do poziomu szczegółowości przyjętego w dokumentacji projektowej. Przyjęto podejście, które pozwala na zachowanie elastyczności w zakresie implementacji technicznej na etapie realizacji prac, w szczególności w kontekście prowadzenia postępowań zakupowych oraz doprecyzowania rozwiązań przez wykonawcę. Na obecnym etapie projektowym szczegółowe przypisanie wszystkich przepływów do wskazanych kategorii, takich jak tryb wymiany danych, typ modyfikacji czy konkretne rozwiązania interfejsowe (np. API, protokoły komunikacyjne), miałoby charakter przedwczesny i mogłoby ograniczać optymalny dobór rozwiązań technologicznych na etapie realizacyjnym. Jednocześnie należy wskazać, że planowane rozwiązania będą wykorzystywać standardowe mechanizmy integracyjne stosowane w systemach administracji publicznej, w tym interfejsy usługowe (API) oraz powszechnie stosowane formaty wymiany danych. Szczegółowa specyfikacja techniczna w tym zakresie będzie przedmiotem dokumentacji wykonawczej oraz ustaleń z wykonawcą systemu. |