| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | W raporcie wskazano tylko jedno ryzyko związane w realizacją i utrzymaniem projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie: - „należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe, związane m.in. z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp.”, - „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu”. | Proszę o ponowną analizę zagrożeń i szans dla realizacji projektu i ew. uzupełnienie raportu w tym zakresie. |