Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P545

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Digitalizacja cennych zasobów nauki i udostępnienie danych genomicznych z wykorzystaniem infrastruktury Polskiego Węzła Europejskiego Archiwum Genomów” – wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Łódzki. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Uwaga ogólna | Wyjaśnić i doprecyzować opisywany w OZPI komponent digitalizacji. Czy jest on tylko elementem infrastruktury (w definicji określonej w uwadze do pkt 4.2) , czy faktyczną aplikacją. Jeśli jest tylko elementem infrastruktury to powinien on zostać usunięty z docelowej architektury. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 1.1 Identyfikacja problemów i potrzeb. | Beneficjent przy każdym z interesariuszy sposób dostępu do danych wyjaśnił w następujący sposób: „udostępnianie odbywać się będzie na podstawie aplikacji o dostęp do danych lub RE. Aplikacja rozpatrywana będzie przez Komitet Dostępu do Danych (DAC). Na podstawie oceny zaprezentowanego celu, zgodności ze zgodami dawców i jakości badań DAC podejmuje decyzję o przyznaniu dostępu do zasobów.” Nie zdefiniowano RE, można się domyślać, że chodzi o bazę naukową/danych, proszę o wyjaśnienie. Proszę także o wyjaśnienie co to za aplikacja, o której mowa w tych opisach. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Brak wskaźnika jakościowego wskazującego na wysoką jakość produktów projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Uporządkować chronologicznie. „400 Genomów (WGS) – zasoby przeznaczone do zdigitalizowania i Udostępnienia” - nie jest jasne, czy będą zdigitalizowane w ramach Projektu. To samo dotyczy dwóch pozostałych. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | Uporządkować chronologicznie. Studium wykonalności nie jest produktem Projektu. Brakuje Raportu z inicjalnego testu prywatności. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.4. Produkty końcowe projektu | W tabeli należy uwzględnić katalog wszystkich końcowych produktów specjalistycznych projektów informatycznych: • „Raport z inicjalnego testu prywatności” • „System teleinformatyczny ….(proszę podać jego nazwę)” – jeśli projekt zakłada budowę nowego systemu teleinformatycznego • „Modyfikacja systemu teleinformatycznego … w zakresie modułów….” (ew. Rozbudowa) – jeśli projekt zakłada modyfikację systemu teleinformatycznego • … (produkty infrastrukturalne, wymienić kategorie) • „Raport z testów bezpieczeństwa”/ „Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa” • „Raport z testów wydajności”/” „Pozytywny raport z testów wydajności” • „Raport z testów badań UX” • „Interfejs API” • „Modyfikacja interfejsu API” • „Rejestr… (proszę podać jego nazwę)” – jeśli projekt zakłada budowę rejestru publicznego. • „Modyfikacja rejestru ….” - jeśli projekt zakłada modyfikację rejestru publicznego. • „Materiały szkoleniowe” • „Materiały informacyjno-promocyjne” • inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na które zostały poniesione koszty, np. studium wykonalności, dokumentacja analityczna Wykaz wymienianych produktów w zakresie: - systemów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście systemów…” oraz w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli, a także w pkt 7.2 na grafice prezentującej ich komponenty (każdy system powinien być prezentowany odrębnie); - interfejsów API – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.1 na grafice i „Liście przepływów..” oraz informacji podanych w pkt 4.2; - rejestrów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 7.4 w liście dot. tworzenia i modyfikacji zasobów danych o charakterze rejestru publicznego; - raportów z testów lub materiałów – musi być spójny z informacjami prezentowanymi w pkt 4.2 w kolumnie pierwszej i drugiej tabeli; - kategorie infrastruktury muszą wynikać z informacji podanych w pkt 4.2 (opisane w drugiej kolumnie tabeli). Sugeruję usunięcie produktów pn.: „Zdigitalizowane zasoby WGS + Epigenom (400 szt.)” „Zdigitalizowane zasoby WGS (1000 szt.)”, ponieważ informacja o nich znajduje się w pkt. 2.3. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń. |  |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Uporządkować chronologicznie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Wskazano dwa komercyjne rozwiązania BIMSAR i DRAGEN (nieprawidłowa kwota 24600 – brakuje 0), należy wyjaśnić sposób ich pozyskania i zastosowania odpowiednich procedur. Proszę o weryfikację informacji w pkt. 4.2. wg poniższej instrukcji. W przypadku pozycji kosztowych: • „Oprogramowanie” należy wykazać koszty np.: przygotowania dokumentacji analitycznej, sporządzenia studium wykonalności, wytworzenia oprogramowania, testów wewnętrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testów end-to-end), funkcjonalnych i eksploracyjnych, w tym testów regresji i retestów, ekspertów programistycznych, stworzenia prototypów, zakupu gotowych rozwiązań, przeprowadzenia digitalizacji dokumentów, udostępniania informacji i zbiorów danych. Nie należy specyfikować w tej pozycji: - kosztów oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego z infrastrukturą teleinformatyczną, które powinno być wykazane w pozycji „Infrastruktura”, - kosztów zewnętrznych usług związanych z UX i tworzeniem szaty graficznej rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycji „Koszty UX i grafiki”, - kosztów niezależnych testów bezpieczeństwa i wydajności rozwiązania, które powinny być wyspecyfikowane w pozycjach „Bezpieczeństwo” i „Wydajność” (niezależnych od testów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach prac dewoloperskich). - „Infrastruktura” należy wykazać koszty infrastruktury informatycznej, tj. całości rozwiązań sprzętowych, programowych i organizacyjnych, które są podstawą dla wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie i merytorycznie systemów teleinformatycznych, do których należą: - koszt środków trwałych jakie zostaną zakupione w ramach przedsięwzięcia tj.: - szeroko pojętego sprzętu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze dyskowe, moduły równoważenia obciążenia (load-balancer’y), drukarki, skanery itp., - specjalizowanego sprzętu sieciowego takiego jak przełączniki sieciowe, rutery, zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp.,. - niezbędnego wyposażenia ośrodka obliczeniowego jak szafy rakowe, krosownice itp., - innych środków trwałych np. sprzęt multimedialny, tablety, czytniki e-book’ów itp., - koszt wartości niematerialnych i prawnych jakie składają się na oprogramowanie (wraz z licencjami) niezbędne do prawidłowego działania i zarządzania infrastruktury teleinformatycznej tj. oprogramowania systemowego i narzędziowego związanego ze sprzętem w szczególności oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja wyżej), - koszt zapewnienia usługi IaaS lub PaaS, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu opisanego w pozycji „Oprogramowanie”, tj. jej kosztu (abonamentu) miesięcznego/rocznego wraz z dodatkowymi narzutami związanymi z zapewnieniem wsparcia, aktualizacją oprogramowania, licencjami itp.; W tym przypadku, niezbędne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy usługi. - „Koszty UX i grafiki” należy wykazać koszty np.: badań użytkowników, stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wśród docelowych użytkowników, wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami. - „Wydajność rozwiązań" należy wykazać koszty np. testów wydajnościowych, niezależnie od tego. czy test taki prowadzony jest przez zespół wewnętrzny projektu czy zewnętrzny; aspekt szczególnie istotny w przypadku projektów związanych z digitalizacją lub udostępnianiem informacji/zasobów. - „Bezpieczeństwo” należy wykazać koszty np. audytów bezpieczeństwa, analizy statycznej kodu, testów podatności systemu, badania zgodności systemu z obowiązującymi przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a także testów prywatności, obejmujące m.in. analizę potrzeb i wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń (art. 25 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) oraz ocenę skutków dla ochrony danych (art. 35 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych). - „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” należy wykazać koszty zarządu (w tym kierowników projektu), asystentów, doradców prawnych, finansowych oraz koszty pośrednie, zgodnie z definicją stosowaną w projektach współfinansowanych ze środków UE. Wynagrodzenia pracowników merytorycznych (tj. bezpośrednio realizujące zadania związane z wytworzeniem i wdrożeniem/udostępnieniem produktów projektu), w tym zatrudnionych na podstawie usług bodyleasing, powinny być wykazane w innych pozycjach kosztowych, niż „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”. W przypadku kosztów, które nie należą do żadnej z powyższych kategorii, koszty należy uwzględnić w pozycji kosztowej „Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)”, przy czym w kolumnie drugiej należy wskazać wyraźnie czego dotyczą doliczone koszty niedotyczące „Kosztów zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagającego)” i w jakiej wysokości. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 6. Otoczenie prawne | Należy przeanalizować i uwzględnić następujące akty prawne, którym podlega realizowany projekt, np.: - ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, - rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, - ustawę o ochronie baz danych, - ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, - ustawę o doręczeniach elektronicznych, - ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, - rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, - • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Brak jest opisu sposobu uwierzytelniania użytkowników poprzez opisywany węzeł lokalny | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Wyjaśnienie wątpliwości co do opisywanego wytworzenia systemu BIMSAR, lub dookreślenie czy faktycznie jest to system czy licencja. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | System BIMSAR, zgodnie z powyższym opisem jest system komercyjnym „do zarządzanie i katalogowania zasobów przeznaczonych do Digitalizacji”, nie ma systemu DRAGEN (wydaje się, że do digitalizacji) - do wyjaśnienia, jaka jest korelacja między nimi. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w projekcie procesy wymiany danych z systemami zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile jest to wymagane. | Proszę o potwierdzenie lub wyjaśnienia |  |
|  | RA IT | 7.2 Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Nie wyjaśniono roli systemu DRAGEN. Czy rozwiązania informatyczne wymienione w rodz. 4.2. „Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych” takie, jak „Dragen” czy „elementy AR”, są komponentami któregoś z planowanych/modyfikowanych systemów? | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |