| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3”; Wnioskodawca - Minister Sprawiedliwości, Beneficjent - Służba Więzienna. |
| --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W opisie celów strategicznych dla celów projektu nie powołano się, zgodnie z wyjaśnieniami do formularza opisu, na to z jakiej: strategii rozwoju, programów rozwoju lub innych dokumentów strategicznych rządu, właściwych z punktu widzenia rozwiązywanych problemów, wynika dany cel. | Proszę o wprowadzenie korekty. |
| 2 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W ramach celu 2 wskazano wskaźniki efektywności, których wartość przed i po wdrożeniu systemu informatycznego nie ulega zmianie, co wskazuje na błędnie wyznaczone wskaźniki lub nieprawidłowo określony cel projektu. | Proszę o wyjaśnienie lub wprowadzenie korekty wartości wskaźników KPI. |
| 3 | MC | 2.4 Produkty końcowe projektu | Produkty końcowe projektu zostały wyznaczone z perspektywie do września 2019 r., co nie uzasadnia tak długiego okresu realizacji projektu tj. do 09-2022 r. | Proszę o weryfikację wykazu produktów i terminów ich wdrożenia lub potwierdzenie prawidłowości zapisów. |
| 4 | MC | 3. Kamienie milowe | Kamienie milowe zostały wyznaczone z perspektywie do marca 2019 r., podczas gdy realizacja projektu została zaplanowana w okresie od 05-2018 do 09-2022 r., co uniemożliwia efektywne śledzenie postępów w projekcie. | Proszę o uzupełnienie wykazu kamieni milowych. |
| 5 | MC | 4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat) | Nie podano kosztów utrzymania projektu dotyczących okresu po 2022 r., tj. po jego zakończeniu. | Proszę o wprowadzenie korekty. |
| 6 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Ryzyko „Nie uzgodnione wymagania na system informatyczny SDE pomiędzy MS a Wykonawcą” powinno odnosić się do rozbudowy systemu SDE o nowe funkcjonalności, zgodnie z zakresem produktów projektu, o ile jest ono aktualne (produkt został wdrożony w sierpniu 2018 r.). | Proszę o weryfikację aktualności ryzyka, wprowadzenie odpowiednich korekt lub wyjaśnienie. |
| 7 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Wymienione ryzyka wydają się być nieaktualne lub niedostoswane do zakresu projektu, m.in. „Nie przejęcie w terminie do 1-10-2018r. do nowego systemu wszystkich osób odbywających karę w systemie dotychczasowym”, „Opóźniona lub niepoprawna migracja i replikacja danych z poprzedniego systemu SDE” (w opisie mowa jest o rozbudowie systemu SDE o nowe funkcjonalności). | Proszę o weryfikację aktualności ryzyk i odpowiednich korekt. |