Załącznik nr 1

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 
Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zaprojektowania i wykonania zadanie pn.:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania

„Dostosowanie pracowni do urządzenia szlifującego w budynku Wydziału Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe O/Rzeszów ul. Rejtana 8a”

w zakresie szczegółowo określonym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami (dalej określanym jako „Program Funkcjonalno-Użytkowy” lub „PFU”) oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi 
w Programie funkcjonalno–użytkowym oraz Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i realizacji robót,

- sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,

- wykonania robót budowlanych zwanych dalej Robotami, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także przekazania Zamawiającemu  przedmiotu umowy.

- Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określa umowa. Dokumenty tworzące Umowę należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniające. Umowę tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

- Umowa i późniejsze Aneksy do Umowy,

- Ogłoszenie,

- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU),

- Oferta Wykonawcy z załącznikami,

- Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy (robót),

- Gwarancja Jakości,

- Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia

§ 2
Podstawowe wymagania

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową wraz ze wszystkimi innymi projektami branżowymi i opracowaniami koniecznymi do wykonania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz opracowanej dokumentacji projektowej.

- Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać, co,  do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.  Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa  w ust. 3.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 3, uzyskać od Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych materiałów.

- Materiały z rozbiórki powinny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze zm.). Koszt związany z rozbiórką, transportem, składowaniem (utylizacją) materiałów rozbiórkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zapłacie i jest zawarty w wynagrodzeniu ryczałtowym.

§ 3
Terminy

- Termin rozpoczęcia prac projektowych – do 3 dni od daty podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy – na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru - w terminie tym muszą zostać przekazane, uzgodnione i zatwierdzone bez uwag dokumenty, o których mowa w § 3, § 7.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 15.12.2025r.

w tym:

- wykonanie kompletnego projektu wykonawczego – do 20 dni od daty podpisania umowy,

- wykonanie robót – do 15.12.2025r.

Termin opracowania dokumentacji projektowej uwzględnia czas niezbędny na uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego.

- Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zobowiązany jest do realizacji zadania (robót budowanych) w okresie opisanym w STWiORB lub wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w systemie dwuzmianowym pełnym tj. od godz. 6:00 do godz. 22:00 przez 
6 dni w tygodniu. Ponadto Inspektor Nadzoru ma prawo z uwagi na powstałe opóźnienia lub z uwagi na przyjętą technologię wykonywania robót nakazać Wykonawcy wykonywanie robót budowlanych 
w systemie całodobowym lub dwuzmianowym pełnym przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji utrudnień w funkcjonowaniu budynku Wydziału Technologii.

- Warunkiem wydania przez Inspektora Nadzoru polecenia rozpoczęcia robót budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 3 jest przedłożenie przez Wykonawcę:

- Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

- Programu Zapewnienia Jakości robót (dla robót, od których Wykonawca zamierza rozpocząć realizację zadania zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot);

- Zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (robót) i badań wraz z planem płatności;

- Zatwierdzonego projektu wykonawczego (zgodnie z p. I ust.1 PFU);

Brak powyższych dokumentów będzie powodem zwłoki w rozpoczęciu robót z winy Wykonawcy. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 3, terminy te mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, i nie dłużej niż do końca okresu finansowania zadania przez Zamawiającego. Taka zmiana umowy może nastąpić tylko na podstawie udokumentowanego wniosku Wykonawcy za zgodą Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§ 4
Harmonogramy

- Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym (robót) (H-RZ), w którym Wykonawca uwzględni wszystkie terminy zajść zdarzeń czasowych oraz czasów trwania zadań ze szczególnym wskazaniem graficznym ścieżki krytycznej robót. Dodatkowo przy sporządzaniu harmonogramu H-Rz i doborze technologii ich wykonywania, Wykonawca uwzględni minimalizację wpływu robót na utrudnienia funkcjonowania budynku Wydziału Technologii.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy (robót) w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, a uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy (robót) w terminie 3 dni od daty wydania polecenia przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za dostarczenie w wymaganym terminie elektronicznej wersji H-Rz lub jego aktualizacji w formacie pdf na adres email Inspektora Nadzoru. Wersję papierową w/w dokumentów Wykonawca niezwłocznie dostarczy do Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi do harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 1 i 2 w terminie do 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu robót do zatwierdzenia. W przypadku nie zgłoszenia uwag przez Inspektora Nadzoru w powyższym terminie harmonogram uznaje się za zatwierdzony. Zgłoszeniem przez Inspektora Nadzoru uwag uznaje się ich przesłanie drogą elektroniczną, faxem lub e-mailem na adres Wykonawcy lub Kierownika Robót.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu robót, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu robót w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiającego przedłoży skorygowany harmonogram robót, kiedy poprzedni harmonogram robót stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.

- Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu robót. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego 
w  w/w terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram robot w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych określonych w § 15 ust. 1 pkt 4. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje sią za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca dokona zmian w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym (robót) jedynie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER), stanowiącą szczegółowe rozbicie oferty Wykonawcy, na elementy robót opisane w PFU i przypisane im kwoty ryczałtowe, stanowiące łącznie wartość wynagrodzenia Wykonawcy wykazanego w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy. Pozycje TER rozliczane będą procentowo zależnie od rzeczywistego ich wykonania w danym okresie rozliczeniowym. Pozycje TER będą tożsame z pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego.

§ 5 
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę:

netto __________  PLN, (słownie złotych: _________________________________)

plus __________  % podatek VAT__________  PLN, (słownie złotych ______________)

co łącznie stanowi kwotę brutto__________  PLN, (słownie złotych: __________________)

§ 6
Zasady rozliczania

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości rzeczywistego, procentowego zaawansowania wykonanych usług/robót w tym okresie (Tabelę Elementów Rozliczeniowych) sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z zastrzeżeniem § 5. Wzór dokumentów rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, suma wystawionych faktur VAT, nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na podstawie, którego Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, a kwotami zafakturowanymi do dnia odbioru ostatecznego, z zastrzeżeniem § 15.  Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę pozycji wskazanych w ofercie Wykonawcy.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie zestawienie należności dla Wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz dowodami dokonania zapłaty lub oświadczeń wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 16 stwierdzających, że Wykonawca uregulował im wszelkie należności dotyczące realizacji zadania opisanego w § 1. 
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca załącza do faktury oświadczenie zawierające opis udziału wszystkich zasobów, Podmiotów Udostepniających Zasoby (PUZ) w trakcie realizacji Umowy, za miesiąc, w którym zgodnie z umową zobowiązany był do rzeczywistego udziału zasobów PUZ w wykonaniu zamówienia zgodnie z dowodami złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wystawienie faktury dla rozliczenia końcowego robót przez Wykonawcę, nastąpi wyłącznie po odbiorze ostatecznym robót i po przedłożeniu przez Wykonawcę, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego, zestawienia należności dla Wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur Podwykonawców, dalszych Podwykonawców oraz dowodami dokonania płatności lub oświadczeń wszystkich Podwykonawców, dalszych Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgodnie z §16 stwierdzające, że Wykonawca uregulował im wszelkie należności dotyczące realizacji zadania opisanego w § 1. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w .................................  nr konta............................................................................

Zmiana konta nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy (podpisany przez umocowane/ną osoby/bę). Zmiana ta wymaga spisania aneksu do umowy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta najpóźniej w dniu złożenia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

- Wykonawca oświadcza, że podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym wyodrębnionym dla celów prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajduje się w bazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. Białej liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania umowy, aż do całkowitego jej rozliczenia.

- Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:30. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:30 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowani służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią – pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje Konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja muszą zostać dokonane przez wszystkich członków Konsorcjum (wspólników spółki cywilnej).

- Płatności miesięczne (Tabela Elementów Rozliczeniowych wraz z fakturą VAT) nie będą traktowane, jako ostateczny odbiór wykonanych robót i mogą podlegać korekcie w kolejnych rozliczeniach. Odbiór ostateczny będzie dotyczył całości robót, w tym płatności, na zasadach określonych w DM 00.00.00 oraz zgodnie z § 6 ust. 3.

§ 7
Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- W przypadku braku zastrzeżeń do przedłożonego materiału, zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

- przekazanie terenu budowy w terminie określonym § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór robót i terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

- współdziałanie z Wykonawcą.

- Poza obowiązkami wynikającymi z pozostałych postanowień umowy, do obowiązków Wykonawcy należy także, w szczególności:

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dot. robót w zakresie określonym w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w PFU,

- wykonanie przedmiotu umowy, w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę 
i zatwierdzoną przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) dokumentację projektową,

- wykonanie dokumentacji projektowej w skład, której wchodzą m.in.: koncepcja techniczna,  projekt wykonawczy (część opisowa, część rysunkowa, część przedmiarowa i STWiORB), wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu w terminach określonych 
w § 3 umowy,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych do użytkowania przedmiotu umowy decyzji administracyjnych,

- przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji,

- udział w spotkaniach koordynacyjnych Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego 
z Wykonawcą, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wezwania,

- przekazywanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich decyzji, orzeczeń organów administracji publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę,

- skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy i pełnienia Nadzoru Autorskiego personelu wskazanego w wykazie osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych, z uwzględnieniem możliwych zmian personelu,

- przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,

- usuwanie na bieżąco wszelkich zauważonych przez siebie, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru uszkodzeń oznakowania tymczasowego lub wygrodzeń i zabezpieczeń robót niezależnie od przyczyn, z jakich powstały,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę  
i zatwierdzonymi przez Zamawiającego STWiORB,

- prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, atesty, aprobaty techniczne, itp.),

- wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe,

- zapewnienie na czas trwania robót, kierownictwa: Kierownika Robót, projektanta/ów oraz innych osób – wskazanych przez Wykonawcę, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

- realizacja pisemnych zaleceń Zamawiającego dotyczących wykonania robót, w tym zaleceń, w zakresie koniecznym, wynikających ze zmiany przyjętej technologii w stosunku do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót 
w zakresie określonym postanowieniami pkt 8, opracowanych przez Wykonawcę 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego, Specyfikacji D-M 00.00.00,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego STWiORB. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

- informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt,

- wykonanie na własny koszt dokumentacji powykonawczej,

- udostępnienie	 terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego 
w czasie realizacji przedmiotu umowy,

- przedłożenie prawidłowej polisy ubezpieczeniowej budowy w terminie do 2 dni przed przekazaniem placu budowy,

- opracowanie i zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości wraz z rzeczowym harmonogramem badań zawierającym wyszczególnienie asortymentów podlegających badaniu i minimalną ilość badań przewidzianą dla nich w STWiORB oraz przedłożenie ich w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem określonego asortymentu robót zgodnie z harmonogramem robót. Harmonogram badań będzie na bieżąco aktualizowany, a rzeczywista ilość badań będzie zależna od zmienności materiałów i organizacji robót na budowie,

- opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- usunięcie na swój koszt usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy 
w okresie gwarancji i rękojmi,

- Wykonawca  jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące realizacji Umowy, w tym także informacje dotyczące personelu Wykonawcy, Podwykonawców, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy.

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a koszty z tego wynikające powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej za wykonanie przedmiotu Umowy.

- Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia zaakceptowanych dokumentów, o których mowa w ust. 2. pkt 29, 30 oraz 31. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

§ 8
Wyposażenie i personel Wykonawcy

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wbudowanych materiałów i wykonywanych robót, na żądanie Zamawiającego, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

  - Badania, o których mowa w ust. 1, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel zdolny do zaprojektowania, wykonania 
i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

  - Zmiana Kierownika Robót, zaakceptowana przez Zamawiającego, nie wymaga aneksu do umowy.

§ 9
Wstęp na teren budowy

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom
i pracownikom Zamawiającego, pracownikom organów upoważnionych, do których należy wykonywanie zadań określonych odpowiednimi przepisami prawa a także do udostepnienia im danych i informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 10
Przedstawiciele Zamawiającego

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego –  …………………………………………….

- Osoba wskazana w § 10 ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany 
z wyłączeniem przypadków losowych. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
Przedstawiciele Wykonawcy

- Wykonawca ustanawia Kierownika Robót w osobie: ……………………………………………………….

- Wykonawca ustanawia Projektanta w osobie: ……………………………………………………….

- Osoby wskazane w ust. 1 i 2 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo Budowlane.

- Zmiana Projektanta lub Kierownika Robót zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- Osoby wskazana w ustępie ust. 1 i 2 zobowiązane są do prowadzenie prac projektowych 
i robót zgodnie z umową oraz być dostępne na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

§ 12

Nadzór autorski

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (Dz.U. 2025 poz. 418) - dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w ofercie Wykonawcy, jako Projektant.

- Zmiana Projektanta w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia objętego niniejszą umową może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu dotychczasowego Projektanta.

- W ramach Nadzoru Autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust 1 pkt 4, art. 36 a ust 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz

    - stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 
z dokumentacją;

    - wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych 
w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

    - udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;

    - analizowania wniosków o zmianę rozwiązań związanych z dokumentacją projektową, 
w tym: określania przyczyn proponowanych zmian;

    - brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 
w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz 
w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności Użytkowych obiektów;

    - pisemnego potwierdzania zmiany w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przełożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;

    - doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych na skutek ujawnionych 
w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania na własny koszt.

- W przypadku nie dostarczenia opracowań wymienionych w ust. 4, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wykonania opracowań zamiennych spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi. 
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania innemu projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających, Projektant Wykonawcy zakwalifikuje przedmiotową zmianę zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia i zobowiązuje Inwestora do niezwłocznego administracyjnego zgłoszenia nowego Projektanta sprawującego nadzór autorski w określonym (zamiennym) zakresie.

§ 13
Poufność danych

  - Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich 
w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

  - Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:

    - informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

    - informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

    - informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone, jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;

  - Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

  - Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.

  - Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 14
Prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu;

oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na którym utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów,

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa podczas 14 dniowych negocjacji.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.

- W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w  ust 6.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r, - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 15
Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w tym przekroczenie terminów, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z postanowieniami § 18 umowy;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy;

- za przekroczenie terminów, o których mowa w § 4 w wysokości 1 000 zł, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy;

- za skierowanie do wykonywania robót podwykonawców innych niż wyłonionych zgodnie z procedurą określoną w § 16 – karę umowną w wysokości 15 000,00 zł, za każdy przypadek takiego naruszenia umowy;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Projektanta, Kierownika Robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w umowie – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 5 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu nie przedłożenia w terminach, o których mowa w § 22 ust. 3 ważnej 
i prawidłowej umowy ubezpieczenia – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki;

- za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy  w wysokości 5 000,00 zł, za każdy taki przypadek;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu Umowy (projektu Umowy) 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z § 16 w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z  § 16 w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy zgodnie z § 16 w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zmawiającego – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy;

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku nie poniesienia szkody przez Zamawiającego.

  - Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 niniejszej. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek obowiązków 
i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

  - Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których może dochodzić strona umowy (tj. zamawiający i wykonawca), nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy.

§ 16 
Podwykonawcy

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.

- Wykonawca:

- będzie w pełni i solidarnie odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych przedmiotów stanowi nienależyte wykonanie.

- Wykonawca:

    - W trakcie wykonywania umowy ma prawo zlecić Podwykonawcom część zamówienia,

    - nie podzleci Podwykonawcom robót, bez zgody Zamawiającego.

- Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w ust 14 i 15;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w punkcie c).

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartość  nieprzekraczającej wartości  umowy - 50 000,00 PLN).

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek przedłożenia Umowy o Podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów o Podwykonawstwo progu 50 000zł.

- W przypadku, o którym mowa w podpunkcie i), jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie  14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary umownej.

- Powyższą procedurę określoną w ust. 4 stosuje się również do wszelkich zmian umów 
o podwykonawstwo.

- Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że łączna suma zapłat na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie przewyższa kwoty, o której mowa w § 5 Umowy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W umowach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  robót, od wystawienia przez Zamawiającego protokołu odbioru obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie, jako kary za zwłokę;

- przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską;

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w warunkach umownych w związku z tymi samymi okolicznościami;

- zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Umową;

- na mocy, których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń dotyczących Terenu Budowy;

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez Zamawiającego terminów pośrednich dla poszczególnych etapów;

- przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu;

- w przypadku, gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;

- uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
do dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności;

- na mocy, których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń 
od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych;

- rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy;

- przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, 
iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości.

- kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki ukształtowane niniejszą umową.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:

- oznaczenia stron umowy;

- zakresu robót budowlanych/usług;

- wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz 
z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia;

- terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

- terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu;

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- że łączna wysokość kar umownych należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Zadania poda Zamawiającemu, 
o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 19, w trakcie realizacji Zadania, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca jest zobowiązany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami zawrzeć postanowienia ustanawiające solidarną odpowiedzialność Wykonawcy za wynagrodzenie należne Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom, według zasad określonym w niniejszym paragrafie. Obowiązek ten dotyczy także wszystkich dalszych podwykonawców.

§ 17

Dokumenty odbiorowe

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami Inwestora oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej - obowiązującymi na dzień przekazania opracowania Zamawiającemu. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowań projektowych w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć tj. umożliwiających uzyskanie decyzji administracyjnych (w zależności od potrzeb) oraz realizację, na ich podstawie, robót objętych umową.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę opracowania projektowego do siedziby Zamawiającego 
(za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie do 7 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 21 dni dokona jego odbioru oceniając kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność 
z Umową opracowania przedstawionego przez Wykonawcę.

- Termin odbioru opracowania przez Zamawiającego rozpoczyna się w dniu następnym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie papierowej, a kończy w dniu potwierdzenia odbioru poprawionej dokumentacji, po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń do materiałów - wg. adresów doręczeń ustalonych w niniejszej umowie. 	
Potwierdzenie przekazania materiałów w drodze elektronicznej nie będzie traktowane, jako doręczenie.

- Zamawiający w terminie odbioru zobowiązuje się do wskazywania merytorycznych (wg. określeń z ust. 2) uwag i zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę. Uwagi (zastrzeżenia pozatechniczne) nie będą uznawane, jako wady lub niezgodności w opracowaniach projektowych.

- W przypadku nienależytego wykonania danego opracowania projektowego, Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności z Umową i ponownego przekazania danego opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 21 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. Za nienależyte wykonane uznaje się opracowania, do których Zamawiający pisemnie przedstawił zastrzeżenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności wskazanych w toku przygotowania lub podczas odbioru oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia zastrzeżeń, wad i niezgodności stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach.

- Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności jest ryzykiem Wykonawcy, który wlicza się w termin realizacji poszczególnych opracowań projektowych.

- Dla ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru stosuje się procedurę określoną 
w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia danego opracowania projektowego zgodnego 
z wymaganiami niniejszej Umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru.

- Potwierdzenie należytego wykonania danego opracowania stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do danego opracowania. W protokole Strony określą terminy, w których: Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do odbioru opracowanie (dzień przekazania do odbioru), terminy przekazania uwag i ponownego przekazania materiałów oraz inne daty niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania kompletnego opracowania i ich odbioru. Za termin należytego wykonania opracowania projektowego (Dzień Odbioru) uznaje się dzień przekazania do odbioru danego opracowania projektowego, pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń.

- Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach 
i w terminach określonych niniejszym paragrafie oraz PFU.

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (Kierownik Robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) w formie pisemnej.
Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

- Żadne zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, próba, polecenie powiadomienie, propozycja, życzenie lub inne działanie Inspektora (wraz z brakiem dezaprobaty) nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności, którą ma według Umowy, włącznie z odpowiedzialnością za błędy, opuszczenia, sprzeczności i niestosowanie się.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Nadzorowi gotowość do odbioru ostatecznego robót 
w formie pisemnej. Odbiór ostateczny robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

- Odbiór ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
w przepisach prób technicznych.

- Najpóźniej 7 dni przed datą odbioru ostatecznego (wyznaczoną przez Zamawiającego) Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

    - Dokumentację bazową;

    - Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;

    - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB);

    - Recepty i ustalenia technologiczne;

    - Dzienniki budowy i rejestry obmiarów, w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

    - Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB 
i ew. PZJ;

    - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ.;

    - Opinia technologiczna i sprawozdanie techniczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z STWiORB i PZJ;

    - Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie oświetlenia, projekty rusztowań, projekty technologiczne itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania urządzeń lub sieci ich właścicielom – w przypadku konieczności wykonania takich prac, wynikających z przyjętej technologii robót;

    - Instrukcja utrzymania i użytkowania;

    - Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Zamawiający, w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu Umowy 
i osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy 
i zawiadomi o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru ostatecznego, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 15.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia w oznaczonym terminie, a jeżeli wady te są istotne może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 19 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 18
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy. Wykonawca złoży Zamawiającemu Gwarancję Jakości podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej Umowy. Podpisana Gwarancja Jakości stanowi Załącznik nr 4.

2. Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

3. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy jest tożsamy z okresem gwarancji jakości.

4. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 14 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego.

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 6, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

§ 19
Plan BIOZ

- Wykonawca (Kierownik Robót) obowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:

  - które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości;

  - z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP.

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.).

- Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny zostać wliczone w ogólne koszty robót.

§ 20
Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnym interesom bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, pisemnymi wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich prawidłowego wykonania i bezskutecznego upływu terminu w tym celu przez Zamawiającego wyznaczonego Wykonawcy,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części;

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego;

- wyniknie konieczność wielokrotnego (3 lub więcej) dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy.

- suma kar umownych określonych w § 15 umowy przekroczy kwotę brutto, o której mowa 
w § 15 ust. 8

- Wykonawca nie dostarczył dokumentu zawarcia bądź przedłużenia umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 5 dni od daty przerwania robót Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;

- w terminie 7 dni od potwierdzonej daty przerwania robót Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających;

- w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia - rozliczenie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w oparciu o protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia przerwania robót, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone;

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 10 dni od daty przerwania robót, nie wcześniej niż po wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 4.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia okresu rękojmi.

§ 21
Ubezpieczenie budowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, na kwotę nie niższą niż określona w § 5 umowy (ceny ofertowej brutto);

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte niniejszą umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót (na kwotę nie mniejszą od kwoty podpisanej umowy);

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia umów ubezpieczenia o których mowa w § 21  ust. 1, 2 dni przed przekazaniem placu budowy. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia, o której mowa wyżej, będzie zawarta na okres krótszy niż okres obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przed upływem okresu jej ważności, dostarczyć Zamawiającemu ważną umowę ubezpieczenia na pozostały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji polis ubezpieczeniowych do dnia odbioru ostatecznego.

§ 22
Zmiany umowy

  - Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów, nie więcej niż o czas trwania tych okoliczności, w następujących przypadkach:

    - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania uzgodnień, procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. W przypadku braku szczegółowych regulacji prawnych określających termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na potrzeby realizacji niniejszej Umowy dla określenia tych terminów odpowiednio stosowane będą właściwe w tym zakresie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Niniejszy punkt ma zastosowanie pod warunkiem, że Wykonawca wykaże wpływ opóźnienia na ostateczny termin wykonania zamówienia;

    - zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (niekorzystne warunki atmosferyczne rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – w zakresie terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, o ilość dni wynikających z ww. przyczyny);

    - braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

    - ograniczeń wywołanych zmianami wprowadzanymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 
( Dz.U. z 2024 r. poz. 924)

  - Strony przewidują możliwość zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile Wykonawca wykaże, że zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi nakładami po jego stronie, w następujących przypadkach:

    - zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy;

    - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - okoliczności, o których mowa w ust. 4,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

  - W przypadkach określonych w ust. 1. i 2. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy.

  - Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1. i 2., zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.

  - Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

    - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU, pod warunkiem zachowania przesłanek, nie mających charakteru zmian istotnych,

    - odstąpienie od wykonania określonych opracowań projektowych lub robót wynikających z PFU, jeżeli nie spowoduje to istotnej zmiany przedmiotu umowy i całkowitego zakresu Robót – do 15% wartości Umowy,

    - dokonanie zmiany określonej uaktualnionym Harmonogramem kolejności wykonania Robót, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń,

    - wykonanie robót nie objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym PFU, których wykonanie stało się konieczne dla wykonania zamówienia podstawowego a łączna wartość zmian nie przekroczy 15% wartości Umowy,

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

  - Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 4, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy oraz zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 i ponownego skalkulowania zgodnie z ust. 8 i ust. 9.

  - Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 5 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej Umowy.

  - Strony ustalają, iż w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 4 Wykonawca dokona wyliczeń cen, zgodnie z ust. 8,

  - Wyliczenie wartości zmiany wynikającej z okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub 4 należy wykonać zgodnie z poniższymi zasadami:

    - jeżeli roboty odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), to wartość zmiany należy obliczyć w oparciu o cenę jednostkową pozycji TER;

    - jeżeli nie odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych TER, to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego;

    - jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami p. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach;

    - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w p. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 23

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………………

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 26
Spory

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo Budowlane i przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 27
Egzemplarze umowy

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

- Umowa niniejsza zawiera …… ponumerowanych stron.

§ 28
Załączniki

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia …………………………,

- Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU),

- Gwarancja Jakości,

- Wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń na rzecz Podwykonawców,

- Wzór oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy,

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

- Wykaz płatności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: