|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)*** *(wnioskodawca - Minister Rozwoju i Technologii, beneficjent - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 1.2 Opis stanu obecnego | Proszę o wskazanie w tej części opisu założeń stanu obecnego infrastruktury warunkującego konieczność zwiększenia kosztów projektu o ok. 30% | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona.**  Opis został uzupełniony w długości na jaką pozwalał obowiązujący w tej jednostce redakcyjnej limit znaków (2 tysiące). |
| **2** | **MC** | 4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych | Proszę o wskazanie w tej części opisu założeń w kolumnie „Uzasadnienie” w sposób jednoznaczny zasadności poniesienia zwiększonych kosztów.  Zwroty:   * „Koszty wynagrodzeń: zespołu projektowego, wykonującego merytoryczne zadania w projekcie” w pozycji kosztowej „Oprogramowanie” oraz * „Ponadto w ramach tej pozycji został ujęty sprzęt informatyczny zakupiony w ramach projektu” w pozycji kosztowej „Infrastruktura”   nie wyjaśniają tej kwestii w sposób wystarczający. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń | **Uwaga uwzględniona.**  Jeśli chodzi o pozycję „Oprogramowanie”, zwiększone koszty w tej pozycji wynikają głównie ze wzrostu kosztów wykonania systemu określonych na podstawie wyników postępowań w ramach PZP. Koszty wynagrodzeń zespołu projektowego zwiększyły się jedynie w wyniku przedłużenia projektu o 2 miesiące, natomiast stawki za te miesiące są analogiczne jak w miesiącach poprzednich. Wg. obowiązującego Porozumienia o Dofinansowanie projektu SOPAB, koszty wynagrodzeń zespołu projektowego (Lidera i Partnera projektu łącznie) stanowią ok. 39% wartości projektu, natomiast w procedowanym wniosku o zwiększenie wartości i przedłużenie projektu stanowią 26% wartości projektu. Jednocześnie wartość pozycji odpowiadających wytworzeniu oprogramowania zwiększyła się z 28% do 34% wartości projektu.  Jeśli chodzi o pozycję „Infrastruktura”, zwiększony koszt wynika z dodatkowo planowanego do zakupienia zestawów komputerowych dla organów aab w ilości do 380 zestawów. |
| **3** | **MF** | 4.3 Koszty ogólne utrzymania projektu | Wykazany w pkt 4.3 opisu – Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania – całkowity koszt utrzymania trwałości projektu brutto (15.251.931,00 zł) jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do kosztu ogólnego projektu brutto, wskazanego w pkt 4.1 (18.085.032,74 zł), stanowiąc jego 84,33%.  Na etapie dalszych prac opis założeń projektu informatycznego powinien zostać uzupełniony o dodatkowe informacje dotyczące zarówno kosztu utrzymania trwałości projektu, jak i jego kosztu ogólnego. |  | **Uwaga nieuwzględniona.**  Wskazana kwota utrzymania projektu była przedstawiona w pierwotnym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w konsekwencji w Porozumieniu o Dofinansowanie, podpisanym w dniu 25.11.2022 r., przy czym pierwotna wartość projektu wynosiła 12 178 420,24 zł. Koszty utrzymania pozostały bez zmian we wniosku o zwiększenie wartości i przedłużenie projektu. Koszty ogólne oraz koszty utrzymania projektu zostały szczegółowo opisane i wyliczone w Studium Wykonalności projektu, jak również w części finansowej Wniosku o Dofinansowanie. Koszty utrzymania nie wchodzą w zakres projektu, jednak podzielone są na podkategorie i opisane w rozdziale Analiza finansowa Studium Wykonalności, które było podstawą do podpisania Porozumienia o Dofinansowaniu projektu SOPAB w 2022 r. |