## Slide 1
Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 Departament Kontroli

## Slide 2: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Zadaniem kontroli jest potwierdzenie:
czy projekt realizowany jest prawidłowo – zgodnie z zawartą z NFOŚiGW umową w sprawie projektu finansowanego z NMF/MF EOG,
czy informacje o realizacji projektu przedstawiane przez beneficjenta m.in. we wnioskach o płatność/rozliczeniach są zgodne ze stanem rzeczywistym,

## Slide 3: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
3)czy zakres rzeczowy projektu określony w umowie w sprawie Projektu został wykonany zgodnie z zakresem określonym w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (HRF),
4)czy cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte,
5)czy osiągnięto i/ lub utrzymano zamierzone cele i rezultaty projektu,
6)czy nie dokonano znaczących modyfikacji w porównaniu z zapisami umowy w sprawie projektu.

## Slide 4: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Kontrole mogą być prowadzone, jako planowe lub doraźne. Kontrole doraźne wszczynane są z własnej inicjatywy NFOŚiGW lub na zlecenie MKiŚ, KPK lub KMF.
Kontrole mogą być prowadzone w okresie:
1) realizacji projektu,
2) na zakończenie realizacji projektu,
po zakończeniu realizacji projektu -kontrola trwałości.
Wybór formy, trybu i zakresu kontroli wynika z oceny aktualnej sytuacji realizowanej umowy projektu, zapotrzebowania na informację, wskazań Zarządu NFOŚiGW, MKiŚ, KPK lub KMF.

## Slide 5: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Procedura kontroli :
Faza przygotowania kontroli:
powołanie zespołu kontrolującego,
analiza dokumentacji projektu,
ustalenie zakresu kontroli,
zawiadomienie beneficjenta o kontroli,
wystawienie upoważnień do kontroli.

## Slide 6: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Faza realizacji kontroli:
weryfikacja dokumentacji przedsięwzięcia na miejscu,
oględziny przedmiotu/elementów przedsięwzięcia,
sporządzenie informacji pokontrolnej,
sformułowanie wniosków i ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
Faza sprawozdawcza:
przekazanie informacji pokontrolnej z kontroli zainteresowanym komórkom w NFOŚiGW oraz podmiotom zewnętrznym,
sporządzenie sprawozdania okresowego z kontroli oraz stanu realizacji zaleceń pokontrolnych.

## Slide 7: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Ustalenia z kontroli powinny:
1) umożliwiać ocenę kontrolowanego projektu pod względem poprawności kwalifikowania przez beneficjenta ponoszonych wydatków,
2) określać stan rzeczywisty i porównać go ze stanem pożądanym, ze szczególnym uwzględnieniem rozbieżności, umożliwiać określenie przyczyn powstania uchybień i nieprawidłowości oraz możliwości ich usunięcia, a także zaistniałych zagrożeń/ryzyk i ich skutków,
3) umożliwić wyciągnięcie wniosków i wydanie zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

## Slide 8: Kontrola projektów dofinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
Wnioski i Zalecenia :
Sformułowane wnioski i wydane zaleceń pokontrolnych służą do poprawy jakości zarządzania przy realizacji projektu.