| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 POPC.02.03.01-00-0063/18 Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Zgodnie z ostatnio przesłanym plikiem Kamieni milowych rzeczywisty termin osiągniecia: - KM1 Podpisanie umów z dostawcami produktów programistycznych po postępowaniach przetargowych- 04.2020. - KM6 Zamieszczenie pierwszych obiektów w systemie- rozpoczęcie świadczenia usług 04.2020. - KM8 Uruchomienie/ wdrożenie systemu z podstawowymi funkcjami- 02.2020 | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 5. Udostępnione informację sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Zgodnie z instrukcją: „ Należy wpisać nazwę planowanego udostępnienia/ digitalizacji lub udostępnionego/ zdigitalizowanego zasobu. W danym punkcie należy odnieść się do Studium wykonalności i wymienić nazwy zasobów. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |