Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zabezpieczenie przeciwpożarowe rezerwatu przyrody „Bielawa”

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:

- Zadanie I Nadzór przeciwpożarowy terenu rezerwatu przyrody „Bielawa”

- Zadanie II Mineralizacja i usunięcie roślinności z pasa przeciwpożarowego w rezerwacie przyrody „Bielawa”

Zadanie I Nadzór przeciwpożarowy terenu rezerwatu przyrody „Bielawa” w 2023 r.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie nadzoru przeciwpożarowego w rezerwacie przyrody „Bielawa” w celu zabezpieczenia jego terenu przed zwiększonym zagrożeniem pożarowym 
w miesiącach letnich (czerwiec-wrzesień).

- Termin realizacji zamówienia

W okresie od podpisania umowy  do 30.09.2023 r.

- Zakres zamówienia dotyczący nadzoru przyrodniczego:

Zadanie w zakresie nadzoru przeciwpożarowego obejmuje:

- Zadanie obejmuje patrolowy, pieszy nadzór w następującym zakresie czasowym: 
976 osobogodzin, patrol dwuosobowy po 4 godziny dziennie;

- Prowadzenie nadzoru obowiązuje we wszystkie dni tygodnia;

- Do obowiązków Wykonawcy w ramach prowadzenia nadzoru przeciwpożarowego rezerwatu należy

- znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody
i na obszarach Natura 2000;

- wizualna kontrola obecności lub braku obecności pożaru wraz z dokonaniem oceny wystąpienia zagrożenia pożarowego podczas wizytacji całości terenu rezerwatu,
ze szczególnym uwzględnieniem 4 punktów obserwacyjnych:

- wieża obserwacyjna „Ameryka”,

- wieża obserwacyjna „Sławoszyno”,

- wieża obserwacyjna „Centralna”,

- pas przeciwpożarowy w północnej części rezerwatu;

- w przypadku zaobserwowania pożaru w rezerwacie lub w jego otoczeniu niezwłoczny kontakt z Państwową Strażą Pożarną oraz Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wejherowo;

- usuwanie odpadów znalezionych na terenie rezerwatu i ich utylizacja zgodna z przepisami prawa;

- ocena stanu infrastruktury znajdującej się na terenie rezerwatu;

- prowadzenie codziennych raportów z patrolu wg wzoru z Załącznika nr X do umowy
oraz prowadzić rejestrację przebiegu patrolu za pomocą urządzenia GPS.
Wykonawca po każdym tygodniu dozoru ma obowiązek przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adresy e - mail osób upoważnionych w umowie do kontaktu, dzienne raporty z poprzedniego tygodnia oraz ślady GPS z przeprowadzonych patroli w postaci plików w formacie *.shp i .gpx w terminie do środy kolejnego tygodnia;

- przesyłanie Zamawiającemu drogą elektroniczną, na adresy e - mail osób upoważnionych w umowie do kontaktu, sprawozdania miesięczne z dozoru rezerwatu w poprzednim miesiącu wg wzoru z Załącznika nr Y do umowy – do 10 dnia każdego miesiąca, a jeśli ten dzień przypada w dzień wolny od pracy, to w kolejny dzień roboczy.

- Zakres przestrzenny objęty zamówieniem

Nadzorem objąć należy cały obszar rezerwatu przyrody „Bielawa”, o powierzchni 721,41 ha i długości granic ok. 20 km. Granicę rezerwatu przyrody „Bielawa” wraz z lokalizacjami punktów obserwacyjnych - patrz pkt 3. 3) lit. a - przedstawia poniższa mapa.

Rezerwat przyrody „Bielawa” zlokalizowany jest w niecce Bielawskich Błot na gruntach gmin: Krokowa, Puck i Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie. Teren jest częściowo podmokły i zatorfiony, częściowo porośnięty wrzosowiskami, częściowo drzewostanami z przewagą sosny
i brzozy.

- Podstawa prawna i cel sporządzenia zamówienia:

Podstawą prawną działań określonych w zamówieniu są ustalenia pkt. 5  Załącznika nr 2 
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bielawa".

Celem działań jest zabezpieczenie przeciwpożarowe przesuszonych części kopuły torfowiska 
w rezerwacie przyrody „Bielawa”.

- Zasady realizacji zamówienia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników realizujących przedmiot umowy w sprzęt odpowiedni do realizacji przedmiotu umowy, w tym urządzenie GPS umożliwiające rejestrację trasy przejścia oraz imienne identyfikatory/legitymacje informujące o pełnionej funkcji na terenie objętym przedmiotem umowy – wg wzoru przekazanego
przez Zamawiającego (Załącznik nr Z do umowy);

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP i ppoż. Powinien uwzględnić wystąpienie trudnych warunków pracy w terenie w ciepłej porze roku – ekspozycji 
na intensywne promieniowanie słoneczne, wysokiej temperatury powietrza i znaczną odległość od dostępu do wody pitnej.

- Zasady płatności:

Obowiązuje pojedyncza płatność, po otrzymaniu i akceptacji przez Zamawiającego kompletu dziennych raportów z bieżącego nadzoru oraz kompletu miesięcznych sprawozdań.

- Warunki wyceny

W ofercie należy wskazać kwotę netto i brutto oraz podać koszt patrolowania w przeliczeniu na jedną osobogodzinę.

Zadanie II Mineralizacja i usunięcie roślinności z pasa przeciwpożarowego w rezerwacie przyrody „Bielawa”

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja dawnego pasa przeciwpożarowego 
w rezerwacie przyrody „Bielawa”. Zamówienie obejmuje:

- wykoszenie roślinności zielnej na całej szerokości pasa przeciwpożarowego, z pominięciem niewielkich odcinków, gdzie znajdują się zabagnione lub wypełnione wodą zagłębienia. Zgromadzoną biomasę należy usunąć poza granice rezerwatu lub rozdrobnić i równomiernie rozrzucić na powierzchni podlegającej koszeniu. Łączna długość ok. 3000 mb, szerokość
od ok. 10 do ok. 25 m;

- płytką orkę na części powierzchni pasa przeciwpożarowego o szerokości 4 m wzdłuż północnej granicy pasa - mechaniczna płytka orka, wyrównanie powierzchni 
oraz mechaniczne lub ręczne usunięcie kęp roślin. Z orki zrezygnować na odcinkach zabagnionych. Łączna długość ok. 1700 mb, szerokość 4 m.

- Podstawa sporządzenia zamówienia:

Podstawą realizacji zamówienia jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gdańsku z dnia  8 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bielawa" – zgodnie z załącznikiem 2 pkt 5 Zarządzenia oraz względy bezpieczeństwa powszechnego.

Celem wykonania zamówienia jest zabezpieczenie przeciwpożarowe rezerwatu „Bielawa” – ochrona siedlisk torfowiskowych i leśnych przed pożarem oraz poprawa bezpieczeństwa powszechnego. Rezerwat „Bielawa” położony jest w niecce Bielawskich Błot. Obejmuje zmeliorowany, przesuszony
i częściowo zdegradowany kompleks torfowisk wysokich i przejściowych: zarówno fragmenty otwartego mszaru, jak i powierzchnie wrzosowiskowe oraz leśne. Jego obszar wchodzi w skład 3 gmin: Krokowa, Puck i Władysławowo.

Po katastrofalnych pożarach w latach 80. i 90. wykonano pas przeciwpożarowy oddzielający grunty leśne od otwartej kopuły torfowiska. Pas ma kształt litery „L” i zlokalizowany jest 
w północnej oraz wschodniej części rezerwatu. Aktualnie pas przeciwpożarowy zarasta głównie roślinnością zielną (wysokie trawy do ok. 1 m wysokości) oraz odcinkowo także przez podrost drzew: brzozy i sosny. Aby pas spełniał swoją dotychczasową funkcję: pasa przeciwpożarowego
i ewentualnej drogi pożarowej, podrosty drzew wymagają usunięcia  z powierzchni pasa, roślinność zielna wykoszenia, a część pasa płytkiej orki.

- Lokalizacja i szczegółowy opis zadań:

- Lokalizacja: północna część rezerwatu przyrody „Bielawa”- działka ewid. nr 369 obr. Ostrowo, gm. Władysławowo oraz działki ewid. nr 424, 525 i skraj działek 450/37, 469/15, 532/2, 532/3 obr. Sławoszyno, gmina Krokowa. Lokalizację obszaru prac przedstawiono na Ryc. 1, 2, 3 oraz 4 OPZ. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno-glebowe, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże w terenie przed rozpoczęciem robót.

Ryc. 1. Zakres prac w zachodniej części dawnego pasa przeciwpożarowego – całość zabiegów

orka pasa

Ryc. 2. Zakres prac w zachodniej części dawnego pasa przeciwpożarowego.

Ryc. 3. Zakres prac w centralnej części dawnego pasa przeciwpożarowego.

Ryc. 4. Zakres prac we wschodniej części dawnego pasa przeciwpożarowego.

- We wschodniej i częściowo środkowej części pas wymaga wykoszenia roślinności, a od strony północnej (przyległej do lasu) także płytkiej orki na szerokości ok. 4 m (Fot. 1, 2).

Fot. 1. Wschodnia część pasa ppoż wraz z pasem przyległym do lasu wymagającym orki (po prawej, zdjęcie z października 2021 r.)

Fot. 2. Wschodnia część pasa ppoż wraz z pasem przyległym do lasu wymagającym orki (po prawej, zdjęcie z maja 2022 r.)

- Odcinek od środka pasa w kierunku zachodnim jest węższy, a powierzchnia terenu jest bardziej zróżnicowana. Należy go wykosić (Fot. 3, 4, 5, 6).

Fot. 3. Środkowa część pasa ppoż - roślinność zielna do wykoszenia (zdjęcie z października 2021 r.)

Fot. 4. Środkowa część pasa ppoż - roślinność zielna do wykoszenia (zdjęcie  kwiecień 2023 r.)

Fot. 5. Zachodnia część pasa ppoż - roślinność zielna do wykoszenia (zdjęcie z października 2021 r.)

Fot. 6. Zachodnia część pasa ppoż - roślinność zielna do wykoszenia (zdjęcie z maja 2022 r.)

- Podczas wycinki należy zwrócić szczególną uwagę na siewki brzozy, sosny oraz wierzby na powierzchni przeznaczonej do koszenia – wszystkie osobniki powinny być skoszone jak najniżej przy gruncie.

- Dojazd sprzętem możliwy od strony północnej (od działki nr 310 obręb Ostrowo). Wywóz biomasy także północnym skrajem pasa- w kierunku północnym - działką 310 obręb Ostrowo.

- Warunki realizacji zamówienia:

4.1. Warunki wykonania:

- Od Wykonawcy wymaga się posiadania kompetencji, doświadczenia i odpowiednich narzędzi do prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac najpóźniej na dzień przed ich rozpoczęciem. Ze względu na bardzo zmienne warunki wodno - glebowe, szczegółową lokalizację prac przedstawiciel Zamawiającego wskaże w terenie przed rozpoczęciem robót.

- Obowiązuje płatność jednorazowa po stwierdzeniu bezusterkowego wykonania zamówienia.

4.2. Ochrona środowiska w trakcie realizacji zamówienia:

- Podczas wykonywania prac używać rozwiązań i sprzętu odpowiedniego do wykonywania prac, w tym uwzględnić  warunki zabagnienia gruntu, np. przy użyciu ciągników na szerokich oponach o co najmniej podwójnym zestawie kół, maszyn wyposażonych w gąsienice
z tworzyw sztucznych (guma, kauczuk) zapewniające większą wyporność. Do wykonywania prac ziemnych można użyć sprzętu mechanicznego pod warunkiem zabezpieczenia gruntu przed zniszczeniem gleby i szaty roślinnej na skutek powstania głębokich kolein.
W przypadku powstania głębokich kolein Wykonawca jest zobowiązany wyrównać grunt
we własnym zakresie, po uzgodnieniu metody z Zamawiającym, z uwzględnieniem priorytetu ochrony przyrody.

- Ze względu na trudne warunki dojazdowe do rezerwatu konieczne jest rozpoznanie terenu
i dostosowanie pojazdów do panujących warunków, z uwzględnieniem priorytetu ochrony przyrody.

- W granicach rezerwatu maszyny nie mogą być przewożone na lawetach, muszą poruszać się na własnych kołach lub gąsienicach.

- Stanowiska do tankowania pojazdów należy zorganizować poza terenem rezerwatu
i wyposażyć w maty absorpcyjne.

4.3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- znajomość i przestrzeganie przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody i na obszarach Natura 2000,

- znajomość i przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym: zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru, zabezpieczenie gleby przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem itp.; w przypadku wystąpienia pożaru poinformowanie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnym Nadleśnictwa Wejherowo                           (nr 58 672 25 07), przeszkolenie osób wykonujących prace z procedur postępowania w razie wypadku, pożaru, rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych,

- przeszkolenie osób wykonujących prace z podstawowych przepisów ochrony przyrody
i środowiska, a w szczególności z przepisów obowiązujących w rezerwatach przyrody
oraz obszarach Natura 2000,

- organizowanie stanowisk do tankowania pojazdów poza terenem rezerwatu;

- w przypadku zniszczenia dróg w rezerwacie i dróg dojazdowych do rezerwatu, podczas wykonywania prac – przywrócenie ich pierwotnego stanu.

4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zatrudnionych.

- Osoby wykonujące prace powinny znać procedury postępowania w razie wypadku, pożaru lub rozlania oleju lub innych wyrobów ropopochodnych.

- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie.

- Termin realizacji:  od 01.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r.

.