## Slide 1: Godne i samodzielne funkcjonowanie OzN w ANSŁ (Obszar 2: „Trzy wymiary zapewniania dostępności”)
„Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne” 20-21 października 2022 r.

## Slide 2: Projekt „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”
Projekt realizowany przez Akademię Nauk Stosowanych w Łomży
W okresie od 01.09.2020 do 30.09.2023
Wartość projektu: 3 947 010,85 PLN
Ścieżka MIDI

## Slide 3: Obszar dostępności architektonicznej
Zrealizowane działania:
Powołanie koordynatora ds. dostępności architektonicznej
Oznaczenie drogi prowadzącej do windy
Zakup automatu do drzwi prowadzących do windy
Zakup krzeseł ergonomicznych do sal wykładowych
Zakup krzeseł ewakuacyjnych
Krzesła ergonomiczne w jednej z sal wykładowych

## Slide 4: Obszar dostępności architektonicznej
Działania w trakcie realizacji:
Zakup i montaż automatu do drzwi prowadzących do windy w zabytkowym budynku
Zakup i montaż windy dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami
Opracowanie planu ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami oraz przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie

## Slide 5: Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w ramach obszaru dostępności architektonicznej:
Pozwolenie właściwego konserwatora zabytków
Konieczność funkcjonalnego połączenia budynków Uczelni – zmiana harmonogram prac.
Opóźnienie w opracowaniu planu ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami

## Slide 6: Obszar dostępności informacyjno – komunikacyjnej
Zrealizowane działania:
Powołanie koordynatora ds. dostępności
Zakup pętli indukcyjnych
W ramach przeprowadzonych szkoleń poruszano problemy pojawiające się w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi.

## Slide 7: Obszar dostępności informacyjno – komunikacyjnej
Działania do realizacji:
Kurs nauki języka migowego dla pracowników uczelni
Szkolenia z zakresu:
prowadzenia zajęć dydaktycznych, uwzględniających szczególne potrzeby OzN
metod pracy dydaktycznej ze studentem z niepełnosprawnością

## Slide 8: Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w ramach obszaru dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Zatrudnienie właściwej osoby na stanowisko koordynatora ds. dostępności
Rekrutacja uczestników do udziału w szkoleniach

## Slide 9: Obszar dostępności cyfrowej
Zrealizowane działania:
Powołanie koordynatora ds. cyfrowych oraz koordynatora ds. informatycznych
Przeprowadzenie szkolenia z e-learningu dla metodyków/wykładowców
Przeprowadzenie dodatkowych konsultacji indywidualnych z koordynatorem ds. informatycznych
Wprowadzenie pracowników Uczelni przez koordynatora ds. cyfrowych w „świat” dostępności cyfrowej
Zakup sprzętów umożliwiających naukę zdalną studentom z niepełnosprawnościami
Usługa konsultacji psychologicznych online.

## Slide 10: Obszar dostępności cyfrowej
Infoboks z funkcjonalnościami dla OzN
Pętla indukcyjna okienkowa z odbiornikiem
Dron do nagrywania zajęć w czasie rzeczywistym
Laptop z funkcjonalnościami dla OzN

## Slide 11: Obszar dostępności cyfrowej
Działania w trakcie realizacji:
Przygotowywanie materiałów e-learningowych dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami
Procedury:
  zdalnej obsługi osób z niepełnosprawnościami w obszarze administracyjnym
  umożliwiająca częściową realizację studiów osób z niepełnosprawnościami za pomocą technik teleinformatycznych
Kontynuacja zakupów sprzętów umożliwiających pełen udział w procesie kształcenia osobom z niepełnosprawnościami
Kontynuacja usługi konsultacji psychologicznych online

## Slide 12: Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w ramach obszaru dostępności cyfrowej:
Zakupy:
  niedostępność/brak sprzętu
  znaczny wzrost cen
  niestabilność cen
  niechęć potencjalnych wykonawców do składania szacunków cenowych i ostatecznych ofert
Usługa konsultacji psychologicznych online: początkowo brak odwagi studentów do skorzystania wsparcia. Lęk przed krytyką, stygmatyzacją
Procedury umożliwiające realizację studiów w formie zdalnej (§ 13 rozporządzenia w sprawie studiów)

## Slide 13: Największy sukces?
Dwie Studentki będące osobami z niepełnosprawnościami zrealizowały w pełni rok akademicki 2021/2022 w formie zdalnej. Bez takiej możliwości byłyby zmuszone zrezygnować ze studiów.

## Slide 15: Projekt „PWSIiP w Łomży dostępna i bez barier”
Kierownik Projektu
Natalia Cholewicka ncholewicka@ansl.edu.pl
Tel: 86 215 59 58
Asystenci Kierownika Projektu:
Anna Bagińska abaginska2@ansl.edu.pl
Monika Konopka mkonopka@ansl.edu.pl
Tel: 86 215 66 03
Koordynator ds. dostępności cyfrowej
Jacek Bochenko jbochenko@ansl.edu.pl

## Slide 16: Dziękujemy za uwagę.