| Nazwa dokumentu: raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W kolumnie „wartość środków wydatkowanych” w pkt 1 wskazano wartość 15,20% natomiast w pkt 2. wartość 15,14 %. Proszę o wskazanie przyczyny wystąpienia wydatków niekwalifikowanych. | Proszę o informację. |
| 2 | MC | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | W kolumnie opis zmian należy wskazać i uzasadnić wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany w odniesieniu do planowanej e-usługi. Pozostałe informację są nadmiarowe. | Proszę o korektę. |