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Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działania ochrony czynnej w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego

Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części:
1) [bookmark: _Hlk194660054][bookmark: _Hlk194909564][bookmark: _Hlk109374356]Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Źródła Tanwi,
2) Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Broduszurki,
3) Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku,
4) Część nr 4: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Skarpa Jaksmanicka.

I. Część nr 1: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Źródła Tanwi
1. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 11 grudnia 2026 r. 
2. Teren objęty zamówieniem:
1) Rezerwat położony na terenie miejscowości Huta Złomy, gmina Narol, powiat lubaczowskim. 
2) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Narol – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia – zakres prac:
1) Prace obejmują obszar 6,4 ha.
2) Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 12 do SWZ. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona na gruncie wraz z przedstawicielem Nadleśnictwa Narol.
3) Prace polegają na powstrzymaniu sukcesji naturalnej i zachowaniu zbiorowisk torfowiskowych poprzez usunięcie drzew i krzewów zarastających torfowiska występujące w rezerwacie. 
4) Powstałą biomasę usunąć poza granice rezerwatu i zutylizowana – zabrania się wprowadzania do obrotu gospodarczego lub złożyć we wskazanym miejscu do zagospodarowania przez zarządcę terenu (Nadleśnictwo Narol).
5) Zabiegi przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła spalinowa, kosa spalinowa, sekator) z możliwością wjazdu na teren rezerwatu istniejącymi starymi szlakami zrywkowymi bez naruszania pła torfu w celu wywiezienia pozyskanej biomasy poza teren rezerwatu. 

II. Część nr 2: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Broduszurki
1. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 11 grudnia 2026 r. 
2. Teren objęty zamówieniem:
1) Rezerwat położony jest na terenie miejscowości Bachórzec, gmina Dubiecko, powiat przemyski.
2) Zarządca terenu – Urząd Miasta i Gminy Dubiecko – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.
3. Zakres prac:
1) Prace polegają na:
i.  usunięciu odrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem powstałej biomasy poza teren rezerwatu dla powierzchni B i C lub jej usunięciem poza teren rezerwatu lub złożeniem w pryzmy we wskazanych miejscach na terenie powierzchni A,
ii. skoszenie pozostałej powierzchni (zielnej) z pozostawieniem na terenie rezerwatu.
2) Prace dotyczące koszenia obejmują obszar 3 ha.
3) Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
4) Zabiegi przeprowadzić przy użyciu narzędzi (siekiera, piła spalinowa, kosa spalinowa, sekator, kosiarki różnego typu) na wysokości nie wyższej niż 10 cm nad gruntem (w przypadku użycia narzędzi ręcznych), dopuszcza się użycie mulczera leśnego do karczungu odziomkowych części pni i miejscowego wyrównania terenu). Dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych (jeżeli ich wjazd nie spowoduje powstania trwałych kolein na gruncie). 

III.  Część nr 3: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku
1. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 11 grudnia 2026 r.
2. Teren objęty zamówieniem:
1) Rezerwat położony na terenie miejscowości Dwerniczek, gmina Lutowiska, powiat bieszczadzki.
2) Łączny obszar objęty pracami wynosi 4,94 ha (cały teren rezerwatu).
3) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Lutowiska – wyraził zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni wchodzącej w zakres niniejszego zamówienia.
3. Zakres prac:
1) Prace polegają na koszeniu mozaikowym powierzchni rezerwatu z rozdrobnieniem i usunięciem skoszonej biomasy z terenu rezerwatu oraz wycięciu i usunięciu z terenu rezerwatu wyciętej biomasy samosiewów gatunków lekkonasiennych oraz zakrzaczeń. 
2) Zabiegi przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła spalinowa, kosa spalinowa, sekator) z wykluczeniem wjazdu pojazdami mechanicznymi na powierzchnię rezerwatu.

IV. Część nr 4: Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Skarpa Jaksmanicka
1. Termin realizacji zabiegów ochrony czynnej: do 11 grudnia 2026 r.
2. Teren objęty zamówieniem:
1) Rezerwat położony na terenie miejscowości Jaksmanice, gmina Medyka, powiat przemyski.
2) Łączny obszar objęty pracami wynosi 0,20 ha. 
3) Zarządca terenu – Nadleśnictwo Krasiczyn oraz Pan Marek Solecki – wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchni wchodzącej w zakres niniejszego zamówienia.
3. Zakres prac:
1) Prace obejmują czyszczenie skarpy i jej podnóża z ekspansywnej roślinności drzewiastej i krzewiastej poprzez ręczne lub mechaniczne usunięcie (wycięcie lub wyrwanie lub wykarczowanie) ekspansywnych gatunków drzew i krzewów, głównie robinii akacjowej. 
2) Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 14 do SWZ.
3) Zabiegi przeprowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi (siekiera, piła spalinowa, kosa spalinowa, sekator) na wysokości nie wyższej niż 10 cm nad gruntem, dopuszcza się użycie mulczera leśnego do karczungu odziomkowej części pni) z usunięciem powstałej biomasy poza teren rezerwatu przyrody. 

V. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. [bookmark: _Hlk194916107][bookmark: _Hlk194916461]Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z zarządcą terenu warunków przebywania podczas realizacji przedmiotu zamówienia na gruntach pozostających w jego zarządzie i stosowania się do jego wskazówek, np. dotyczących trasy dojazdu do poszczególnych powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochronne. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń leży po stronie Wykonawcy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych przez Zamawiającego oraz współdziałać z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego.
3. O terminie rozpoczęcia prac terenowych, Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego oraz zarządcę terenu, w terminie 5 dni przed ich rozpoczęciem wraz z przedstawieniem harmonogramu prac terenowych. 
4. [bookmark: _Hlk194916776]Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie. 
6. [bookmark: _Hlk194916196]W przypadku wystąpienia wszelkich trudności przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
7. W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt wizji terenowej obszaru realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac. 
9. Przed przystąpieniem prac Wykonawca winien sprawdzić stopień nasiąknięcia gleby wodą i zastosować sprzęt o masie, która nie spowoduje powstania kolein i innych znacznych zniszczeń wierzchniej warstwy gleby – dotyczy dróg dojazdowych oraz części w których dopuszczony jest wjazd na teren prac. 
10. Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.
11. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. 
12. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi, Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.
13. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych. 
14. [bookmark: _Hlk194916542]Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. 
15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów 
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
16. Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
17. Na potrzeby przeprowadzanej wycinki nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa 
w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. W myśl art. 83f ust. 1 pkt 12, przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych rezerwatu przyrody. 
18. Zabrania się palenia biomasy na terenie rezerwatu przyrody. W przypadku wskazanego 
w opisie wywiezienia biomasy – może ona zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek. 
19. [bookmark: _Hlk194917563]Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni, gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
20. Po podpisaniu umowy zostanie ustalony termin lustracji terenowej, mającej na celu wskazanie drzew do wycinki/ powierzchni/ miejsc składowania biomasy w terenie.
21. Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
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