**Sprawozdanie z wykonania kamieni milowych planowanych do osiągnięcia   
do 2 stycznia 2025 r. w projekcie „Utworzenie i upowszechnienie portalu infozawodowe.men.gov.pl”**

1. Wykonany przegląd merytoryczny obecnej strony https://infozawodowe.men.gov.pl/   
   – planowany termin realizacji 2024-04-30

Przeprowadzono przegląd merytoryczny obecnej strony internetowej https://infozawodowe.men.gov.pl/ zgodnie z harmonogramem. Planowany termin realizacji zadania wyznaczono na 30 kwietnia 2024 roku, a jego wykonanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym terminem. Na bieżąco poprawiano znalezione błędy oraz uzupełniano brakujące informacje.

1. Wykonane zestawienie zawartości obecnej strony https://infozawodowe.men.gov.pl/ ze wskazaniem zasobów do uzupełnienia i uaktualnienia

– planowany termin realizacji 2024-06-30

Do 30.06.2024 przeprowadzono analizę zawartości obecnej strony, wskazując zasoby wymagające uzupełnienia i aktualizacji. Opracowano szczegółowe zestawienie rekomendacji dotyczących uzupełnień, uwzględniając również uwagi przekazane przez Departament Kształcenia Zawodowego MEN. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie   
z założonym terminem.

W wyniku wyżej przeprowadzonych działań zostało przygotowane zestawienie tabelaryczne (excel), które sukcesywnie było aktualizowane o zamieszczone na stronie <https://infozawodowe.men.gov.pl/> materiały dotyczące poszczególnych zawodów.

1. Strona uzupełniona o brakujące zasoby, wynikające z wykonanego zestawienia zawartości strony https://infozawodowe.men.gov.pl/, będące zgodne technologicznie z obecną strukturą strony

– planowany termin realizacji 2024-12-31

Do 31 grudnia 2024 roku uzupełniono obecną stronę internetową o brakujące zasoby, zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy. W ramach zadania uzupełniono opisy zawodów, dostosowując je do zapisów podstaw programowych, dodano brakujące quizy, filmy, spacery 360. Na stronie zamieszczono ponad 2000 linków do filmów, przyporządkowanych do 704 kart zawodów. Po dodaniu filmów przeprowadzono weryfikację poprawności przyporządkowania linków do odpowiednich zawodów. Dodatkowo zamieszczono linki do portali branżowych w kartach poszczególnych zawodów. Zadanie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie w zakresie, który umożliwia obecna funkcjonalność portalu.

1. Wykonany raport z badania potrzeb użytkowników Portalu pod kątem zawartości merytorycznej Portalu

– planowany termin realizacji 2024-12-31

Do 31.12.2024 wykonano raport z badania potrzeb użytkowników Portalu (doradców zawodowych, nauczycieli i nauczycieli kształcenia zawodowego realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach). Na dzień sporządzenia sprawozdania przeprowadzono badania wśród części grup docelowych. Pozostałe grupy odbiorców zostaną objęte badaniem w pierwszym kwartale bieżącego roku.

5. Podpisana umowa na usługę utrzymania i rozwoju Portalu INFOZAWODOWE   
– planowany termin realizacji 2025-01-02

Trwają prace związane procedurą przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę utrzymania i rozwoju Portalu INFOZAWODOWE. Ostateczne zapisy opisu przedmiotu zamówienia, w tym określenie liczby godzin prac niezbędnych do zrealizowania zamówienia mogą zostać określone ostatecznie po zbadaniu potrzeb użytkowników Portalu

1. Podpisana umowa na zapewnienie infrastruktury wraz z usługą zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa   
   – planowany termin realizacji 2025-01-02

Trwają prace związane procedurą przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na usługę zapewnienia infrastruktury wraz z usługą zabezpieczeń i kopii bezpieczeństwa. Obecnie funkcjonujący Portal jest utrzymywany w ramach środków pozaprojektowych.