Załącznik Nr 2 do SWZ PT.2370.1.2025
Umowa
(Projektowane postanowienia umowy)
zawarta w dniu …………………… r. w Zgierzu pomiędzy:
Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu z siedzibą przy ulicy Łąkowej 6/8, 95-100 Zgierz, NIP: 7321793108, REGON 472072264
reprezentowaną przez: ………………………………..……………………………………………….
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną” umowy
a
……………………………. z siedzibą …………………………………, NIP………., Regon ………
reprezentowanym przez: ………………………………………………,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” lub „Stroną” umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji (postępowanie nr PT.2370.1.2025), na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024 poz. 1320) zwanej dalej Ustawą lub Pzp, zawarto umowę o następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu placu przeładunkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu na potrzeby OLiOC, ul. Łąkowa 6/8, 95-100 Zgierz.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają dokumenty:
1. umowa,
2. przedmiary robót - załącznik nr 4 do umowy.
1. Wykonawca będzie realizować prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku
   do piątku w godzinach od 800 do 1600, na niewyłączonym z normalnej eksploatacji budynku (obiekcie), o którym mowa w ust. 1 w oparciu o harmonogram uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszcza możliwość zmiany oznaczonego zakresu czasowego realizacji robót, tj. godzin oraz prowadzenia ich w inne dni.
2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia, wykonujące prace budowlane w zakresie prac remontowych tj. prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1510). Wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących osobiście działalność gospodarczą w sytuacji, gdy same wykonują czynności w toku realizacji umowy oraz wspólników spółek osobowych (np. jawnej, partnerskiej) samodzielnie wykonujących czynności w toku realizacji umowy.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania prac, nie później jednak niż w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie, że wszystkie osoby, które będą wykonywały te prace są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę.
4. Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewnia, że osoby te, zatrudnione zostaną w wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanych robót.
5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie obowiązywania umowy zwrócić się pisemnie
   do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników
   na umowę o pracę, w szczególności zanonimizowanych umów o pracę, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu ww. dokumentację w terminie 5 dni od daty wezwania.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 4.
7. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
  1. należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami oraz opisem przedmiotu zamówienia,
  2. dołożenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień, bez względu na przyczynę ich powstania,
  3. umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały przebieg robót, a także bieżącego informowania Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach dotyczących realizacji zadania,
  4. wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, osprzętu niezbędnych
     do zrealizowania przedmiotu zamówienia,
  5. udziału w naradach koordynacyjnych,
  6. zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, właściwej organizacji robót,
  7. zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
  8. zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,
  9. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
  10. zapewnienia na własny koszt kontenera na odpady i wywozu tych odpadów - miejsce usytuowania kontenera musi zostać uzgodnione z Zamawiającym,
  11. bieżącego usuwania i utylizacji wszelkich zbędnych materiałów, nieczystości oraz gruzu. Materiały zdemontowane a niewykorzystane ponownie Wykonawca zutylizuje
      na własny koszt.
  12. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
      z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. 2023 poz. 1587)
      i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2025 poz. 647),
  13. po zakończeniu i wykonaniu robót do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowania terenu budowy, przywrócenia go do stanu pierwotnego, naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,
  14. zapewnienia wykonywania robót pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
  15. przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego i Użytkownika budynku,
  16. wykonania, przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszelkich niezbędnych prób i badań z wynikiem pozytywnym, jeśli są wymagane (prace konieczne do przeprowadzenia lub wynikające z obowiązujących przepisów).
2. Materiały, stosowane do realizacji niniejszej umowy, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa: atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego, oceny techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą. Dokumenty te Wykonawca dołączy do protokołu odbioru.
4. Materiały stosowane do realizacji niniejszej umowy muszą być nieużywane, fabrycznie nowe, posiadać aktualny okres ważności i być wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu na każde jego żądanie dowody dopuszczenia materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Jeżeli w wyniku kontroli przedstawiciel działający w imieniu Zamawiającego ustali, że jakość materiałów i wyrobów nie odpowiada wymaganiom umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Wykonawcę. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały i wyroby do robót dopiero wówczas, gdy udowodni Zamawiającemu, że ich jakość odpowiada wymaganiom umowy oraz obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa. Koszty związane z tymi czynnościami ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej wyraźnej w tym zakresie zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu Wykonawcy.
8. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w ust. 6 lub ust. 7, Zamawiający może niezwłocznie wypowiedzieć umowę.
9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego mających wpływ na realizację umowy.

§ 3
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
  1. zapoznał się z wszystkimi dokumentami oraz pozyskał wszelkie informacje, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
  2. zapoznał się z miejscem, w którym ma być realizowany przedmiot umowy i stan faktyczny w tym zakresie jest mu znany,
  3. dokonał niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, w celu zapewnienia rzetelności wykonania przedmiotu umowy i wykluczenia ewentualnych roszczeń związanych z błędną kalkulacją ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, po zakończeniu czynności odbioru bez zastrzeżeń i ostatecznego przekazania (oddania) terenu budowy Zamawiającemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w budynku Zamawiającego, wynikające z jego własnego działania i zaniechania, jak również z działania i zaniechania jego pracowników oraz osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami.
5. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest realizować w sposób gwarantujący stałe użytkowanie budynku Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. Tym samym Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
    1. tymczasowego zabezpieczenia istniejących ciągów komunikacyjnych celem zapewnienia ciągłości dostępu do budynku oraz poruszania się po budynku,
    2. tymczasowych wynagrodzeń i zabezpieczeń terenu budowy,
    3. zabezpieczenia terenu budowy w zakresie ograniczającym emisję pyłów, kurzu itp. do części budynku, w których przebywają ludzie i znajduje się mienie Zamawiającego, organizacji i zabezpieczenia robót w taki sposób aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać pracy,
    4. regularnego sprzątania terenu prac w budynku celem zapewnienia możliwości jego użytkowania.
6. Wykonawca odpowiada za sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami oraz zabezpieczeniem miejsca robót.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. terminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. odbioru należycie wykonanego (bez wad) przedmiotu umowy,
3. zapewnienia środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy,
4. zapewnienia Wykonawcy zasilania w energię elektryczną i wodę,
5. uczestniczenia w odbiorach prac zgłaszanych przez Wykonawcę,

§ 5
Termin realizacji
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do pięciu dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do ……………………….r.
3. Pod pojęciem wykonania przedmiotu umowy rozumie się zakończenie całości robót objętych przedmiotem umowy i powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru zgodnie z zapisami § 8 ust. 2.
4. Oddanie przedmiotu umowy do użytkowania nastąpi na podstawie protokołu odbioru, warunki odbioru robót zawarte są § 8 niniejszej umowy.
5. Ustalony termin zakończenia robót może ulec przesunięciu w następujących przypadkach:
  1. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie ma wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy,
  2. opóźnienia lub uniemożliwienia wykonanie robót z powodu siły wyższej.
6. Wykonawca może wystąpić z żądaniem przedłużenia ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy, w formie pisemnej, niezwłocznie po powzięciu informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 jednak nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
7. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności żądania, o którym mowa w ust. 6, ustalenie czasu, o który zostanie przesunięty termin realizacji przedmiotu umowy, nastąpi w formie pisemnej, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu pierwotnego wskazanego w umowie. Powyższa zmiana będzie przedmiotem stosownego aneksu do umowy.

§ 6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy złożoną w dniu ………………….. r. w wysokości ……………… zł (słownie: …………………..złotych 00/100) brutto.
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za całość robot objętych przedmiotem umowy, a także wszelkich dostaw oraz transportu związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest ująć wszelkie koszty, w tym w szczególności robót tymczasowych i towarzyszących, między innymi takich jak: koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty wszelkich robót porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, koszty zagospodarowania terenu budowy i utrzymania zaplecza budowy, koszty wszelkich opłat i odszkodowań za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, koszty utylizacji urobku i odpadów powstałych w trakcie budowy, koszty naprawienia terenu należącego do Zamawiającego w sytuacji jego uszkodzenia lub zniszczenia.
4. W przypadku pominięcia przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę podczas wyceny robót objętych przedmiotem umowy jakiejkolwiek części zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz innych robót koniecznych do prawidłowego wykonania umowy i nie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia, określonego w ust. 1.
5. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
6. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, to roboty te mogą być wykonane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego (stosowny protokół robót zamiennych) w ramach wynagrodzenia, określonego powyżej w ust. 1.
7. Jeżeli w toku realizacji zadania wystąpi konieczność użycia materiałów zamiennych, to mogą być one użyte wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego powyżej w ust. 1.
8. W przypadku odstąpienia Stron od umowy, Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie,
   o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od których odstąpiono. Wartość wykonanych robót zostanie wyliczona na podstawie protokołu zaawansowania robót.
§ 7
Podstawy i warunki płatności
1. Rozliczenie nastąpi fakturą.
2. Faktura wystawiona będzie na podstawie protokołu odebranych robót po zakończeniu prac.
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie zaistnienie łącznie następujących zdarzeń:
  1. zakończenie robót i podpisanie protokołów odbioru zadań,
  2. złożenie pisemnych oświadczeń podwykonawców, że otrzymali oni wynagrodzenie, jeżeli w realizacji Umowy podwykonawcy występują,
  3. oświadczenie Wykonawcy o stosowaniu klauzuli społecznej, o którym mowa § 1 ust. 5 Umowy.
1. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
3. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego, np. z tytułu kar umownych lub dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy/podwykonawców (dotyczy także dalszych podwykonawców), na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku opóźnienia zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych płatności w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. 2023 poz. 711).

§ 8
Odbiór robót
Ustala się następujący rodzaj odbiorów:
odbiór końcowy po zakończeniu prac.
1. Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie prac objętych umową i gotowość do odbioru. Zgłoszenie to musi nastąpić najpóźniej w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 umowy.
2. Po stronie Zamawiającego do odbioru upoważnione są osoby wskazane w § 16 ust. 1.
   Przystępując do odbioru Wykonawca powinien posiadać komplet dokumentów odbiorowych m. in.:
1. dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,
2. oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami,
3. wykonanie wszelkich koniecznych prób, badań, pomiarów i testów objętych umową, wynikających z obowiązujących przepisów,
4. inne, wyżej nie wymienione, a wymagane przepisami prawa dokumenty i oświadczenia itp.
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wyznaczeniu daty odbioru. Czynności odbioru Zamawiający rozpocznie w terminie maksymalnie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania dokumentów, wymienionych w ust. 3. W przypadku stwierdzenia, że roboty, objęte odbiorem nie zostały w pełni wykonane albo do zawiadomienia nie dołączono dokumentów, wymaganych w ust. 3 - Zamawiający uzna, że Wykonawca przedwcześnie i bezpodstawnie zgłosił gotowość do odbioru.
2. Protokół odbioru zawiera ocenę wykonania robót, wskazuje ewentualne wady oraz wyznacza czas na ich usunięcie (w przypadku wystąpienia wad sporządza się protokół odbioru z zastrzeżeniami). W czynnościach odbioru oraz uzgadnianiu treści protokołu odbioru uczestniczą co najmniej: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy. Odbiór stwierdza się protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym przez obie strony.
3. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1. jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad Zamawiający zastosuje karę umowną o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający jest uprawniony żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
1. Usunięcie wad potwierdzone zostanie poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9
Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości: …… lat.
2. Niezależnie od gwarancji jakości, Wykonawca udziela na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji, o której mowa w ust. 1. Okresy gwarancji i rękojmi biegną od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne, obejmujące przedmiot gwarancji, określony w ust. 1.
4. Gwarancja obejmuje:
1. usuwanie wszelkich wad przedmiotu zamówienia nieujawnionych w dacie bezusterkowego odbioru jak i powstałych w okresie gwarancji,
2. dotarcie do miejsca wady w czasie określonym w niniejszym paragrafie,
3. nieodpłatną naprawę uszkodzeń, spowodowanych wadą, powstałych w okresie gwarancji lub po upływie jej okresu, jeżeli wada ujawniła się przed upływem tego okresu.
1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad 8 godzin na dobę, w godzinach od 800 do 1600, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr …………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: ……………………………….
2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi niezwłocznie.
3. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia zgłoszonej wady przez upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty w zakresie zgłoszonej awarii, wywołanej wadą.
4. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą w obiekcie (na nieruchomości) w godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach także poza godzinami pracy Zamawiającego.
5. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, a w pozostałych przypadkach – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady (art. 581 Kodeksu cywilnego). Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Gwarancja i rękojmia Wykonawcy dotyczy również wszystkiego, co zostało zrealizowane przez podwykonawców.
7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, spowodowanej tą wadą oraz powstałej w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
8. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na koszt Wykonawcy wad nieusuniętych przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie oraz naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wad lub awarii przedmiotu zamówienia, lecz czynność tę następnie bezzasadnie wstrzyma, treść ust. 12 stosuje się odpowiednio.
10. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 12 i 13, poniesione przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym zakresie. Żądanie winno zawierać także uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wartość. Zamawiający do żądania dołączy notę obciążeniową.
11. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach do niej, stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.
12. W dniu odbioru Wykonawca wystawi Zamawiającemu kartę gwarancyjną, na warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy.

§ 10
Ubezpieczenie
1. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej za bezpieczeństwo związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową OC na kwotę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), z tytułu prowadzonej działalności obejmującej swym zakresem przedmiot umowy i zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej do czasu zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować zwłaszcza odpowiedzialność deliktową, kontraktową, odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym w granicach terenu realizacji inwestycji. Ubezpieczenie obejmować powinno również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.
3. Jeżeli okres ubezpieczenia wygaśnie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, w sposób gwarantujący ciągłość ubezpieczenia (bez przerw pomiędzy terminem wygaśnięcia polisy dotychczasowej a terminem nowej polisy). Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie nie później niż w terminie 3 dni roboczych nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych o wszelkich zmianach treści zawartej umowy ubezpieczenia.
5. Z tytułu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami lub z udziałem podwykonawców (w zależności od wskazania w formularzu ofertowym).
2. Wykonawca i podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia projektu tej umowy Zamawiającemu do akceptacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Dla zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z określeniem zakresu robót i prac.
3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiający w terminie do 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,
2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
1. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni, uważa się
   za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Zamawiający, w terminie do 7 dni od jej otrzymania, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw
   do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
   o których mowa w ust. 5.
4. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom nie zmienia zakresu obowiązków umownych (co do przedmiotu umowy) Wykonawcy względem Zamawiającego oraz Zamawiającego względem Wykonawcy (co do zapłaty za wykonane roboty, objęte przedmiotem umowy).
5. Zamawiający nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za niezgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy rozpoczęli wykonywanie robót
   na terenie budowy przed uzyskaniem lub bez zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, by rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami odbywały się zgodnie z odbiorami robót, z terminem płatności nie dłuższym niż 30 dni, a ostateczne rozliczenie z podwykonawcą nastąpiło przed odbiorem, o którym mowa w § 8.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy, w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania, podwykonawców i dalszych podwykonawców albo ich pracowników w przypadku, gdy naruszają oni zasady bezpieczeństwa na terenu budowy, wykonują roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych, sprzecznie z umową lub wadliwie.
8. Żądanie, o którym mowa w ust. 12 Zamawiający kieruje w formie pisemnej (wraz z uzasadnieniem) do Wykonawcy oraz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy lub pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.
9. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 muszą być zawarte w formie pisemnej.
10. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
    niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących podwykonawców
    i dalszych podwykonawców będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2024 poz. 1320).

§ 12
Kary umowne
1. Strony z zastrzeżeniem ust. 4 postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. przekroczenia terminu wskazanego w § 5 ust. 2 – 0,05% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
  2. za zwłokę w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie rękojmi lub gwarancji – 0,05% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  3. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy odstąpienia w przypadku nierozpoczęcia realizowania umowy przez Wykonawcę).
  4. za rozwiązanie umowy lub odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 20% wartości umowy niezrealizowanej przez Wykonawcę (dotyczy odstąpienia w przypadku, kiedy do dnia o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca nie zrealizował całości przedmiotu umowy).
  5. za brak ubezpieczenia (ciągłości ubezpieczenia), o którym mowa w § 10 umowy – 0,5% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek,
  6. w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł,
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty wierzytelności wynikających z tytułu kar umownych wraz ze wskazaniem terminu jej zapłaty, tj. kwota kar umownych będzie płatna w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej informującej o jej wysokości. W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w nocie księgowej, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności.
5. Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Zabezpieczenie
1. Wykonawca przed zawarciem umowy celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umowy brutto, tj. w kwocie ........................... PLN (słownie: ………………………………… złotych) w formie .................................................................................................................
1. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie:
  1. 30 dni od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy (70% wartości zabezpieczenia),
  2. nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (30% wartości
     zabezpieczenia).
2. W przypadku, przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób by obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co najmniej do 30-dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 14
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
  1. wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni od przekazania terenu budowy bez uzasadnionej przyczyny,
  2. zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku likwidacji Wykonawcy,
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
  4. jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zaistnieją podstawy faktyczne, które jeżeli istniałyby w chwili prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wynikiem było podpisanie niniejszej umowy, powodowałyby wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie Bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014),
  5. zaistnieją okoliczności, o których mowa wart. 456 ust.1 pkt 2 lub art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości
   o okolicznościach, o których mowa powyżej w ust. 1, z wyjątkiem pkt 3, gdzie termin odstąpienia wynosi 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia.

§ 15
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2. W takiej sytuacji (dotyczącej nie zrealizowania części umowy w terminie umownym) rozwiązanie nastąpi w części umowy niezrealizowanej przez Wykonawcę.
2. Zmawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwa dłużej niż 10 dni roboczych, a Wykonawca nie podjął się niezwłocznie ich dalszego realizowania po wezwaniu do ich kontynuowania przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym m.in. w następujących przypadkach:
  1. w razie zmniejszenia wielkości sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
     z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej, o której mowa w § 10 ust. 2 umowy,
  2. w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nieprzestrzegania przez osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  3. w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego (i potwierdzenia tego faktu przez wezwaną jednostkę Policji), że osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy znajdują się pod wypływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  4. niezachowany został termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
  5. w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę (jego pracowników i osoby, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy), podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, zapisów § 16 niniejszej umowy,
  6. w przypadku gdy Wykonawca wprowadzi na teren budowy bądź będzie próbował wprowadzić na teren budowy podwykonawców nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

§ 16
Osoby uprawnione i nadzór nad realizacją umowy
Osobą odpowiedzialną za koordynację oraz czynności odbiorowe po stronie Zamawiającego jest:
......................................................................., tel. ……..…………........................... e-mail: ………………………………………………………..…......................…………..………,
Wykonawca ustanawia przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym:
........................................................................, tel. ……..………….................................. e-mail:…......................…………..………………………………………….…,
Strony mogą dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 na inne.
1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby (przedstawiciela), wskazanej w ust. 1, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje swoje obowiązki.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się działać bez zbędnej zwłoki, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 17
Warunki zmiany umowy
      1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie:
1. brak możliwości dojazdu i transportu materiałów na teren budowy, spowodowany awariami, remontami lub przebudową dróg dojazdowych poza terenem budowy,
2. zaistnienie okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego, np. wstrzymanie robót przez Zamawiającego.
Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie:
1. zmiany terminu końcowego realizacji umowy, jeżeli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub wystąpienie siły wyższej realizację przedmiotu umowy w terminie, o czym każda ze stron zobowiązuje się poinformować drugą stronę do 5 dni od dnia jej zaistnienia. Przez „siłę wyższą” rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze zewnętrznym, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy ani im zapobiec, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: klęska żywiołowa, wewnętrzne rozruchy, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, działania o charakterze militarnym i inne kataklizmy przyrodnicze, ograniczenia lub nakazy prawne rządów, generalne bądź branżowe strajki oficjalnie uznane przez związki zawodowe, sytuacje epidemiologiczne. Za wypadek wywołany siłą wyższą będzie uznane tylko takie wydarzenia, na którego powstanie i przebieg strona nie miała i nie mogła mieć wpływu, któremu nie mogła się przeciwstawić i które czyni niemożliwym wywiązanie się stron z zobowiązań umownych, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części.
2. zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.,
3. zmiany podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
4. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
1. Zmiana osób występujących w imieniu Zamawiającego oraz osób reprezentujących Wykonawcę, w szczególności osób wyznaczonych do kontaktów nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy.
2. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 2) 4) i ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania zmiany.
3. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 2 i 3 wymagają zgody obu Stron.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 4.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Adresy podane na wstępie są wiążące dla Stron. Doręczenia pod te adresy uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informowały o ewentualnych zmianach danych adresowych niezbędnych na potrzeby korespondencji. W sytuacji nie poinformowania drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną.

§ 19
Załączniki
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:
Załącznik nr 1 - karta gwarancyjna (wzór),
Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,
Załącznik nr 3 - protokół odbioru robót budowlanych (wzór),
Załącznik nr 4 - przedmiary robót,
Załącznik nr 5 - formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 6 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

Załącznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości
Wykonawca
………………………………………………………………………………………………
Zamawiający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8, 95-100 Zgierz
Przedmiot gwarancji
Przedmiotem gwarancji są roboty budowlane objęte umową nr ……………z dnia …..……….. r.
Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy,
bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych materiałów.
Data odbioru robót
………………………………….
Okres gwarancji
Okres gwarancji wynosi ……………….. miesięcy od daty odbioru robót.
Ogólne warunki gwarancji
1)	Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z SWZ, umową, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.
2)	Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych w okresach trwania gwarancji.
3)	Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o wykryciu wady poprzez pisemne zawiadomienie wyznaczając termin oględzin i sporządzenia protokołu.
4)	Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 14 dni
od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu obiektów i ludzi albo uniemożliwiających pracę niezwłocznie. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia zgłoszonej wady przez upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty w zakresie zgłoszonej awarii, wywołanej wadą.
5)	Okresy gwarancji ulega wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.
1. Usunięcie wad winno nastąpić w najkrótszym możliwym ze względów technicznych terminie w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.
3. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia obiektu powstałe w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.
4. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:
    1. siły wyższej,
    2. normalnego zużycia związanego z eksploatacją,
    3. szkód wynikłych z winy Zamawiającego.
5. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
   ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji technicznej i protokołu odbioru.

Wykonawca

Załącznik nr 4 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że
1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, z siedzibą w Zgierzu, ul. Łąkowa 6/8.
2. Inspektor Ochrony Danych wyznaczony został w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, mail: iod@lodzkie.straz.gov.pl.
3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- realizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia,
- realizacji obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie,
- realizacji rekrutacji, konkursu, przebiegu procesu szkolenia i jego dokumentowania,
- realizacji wsparcia i pomocy psychologicznej,
- realizacji postępowania w sprawie udzielenia pomocy socjalnej.
- w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

1. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być: organy publiczne, firma pocztowa, podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz KW PSP w Łodzi, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2. W obiektach oraz pojazdach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.
3. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
4. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych.
Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
1. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 ……………………………….., dnia …………………………

        (podpis)

Załącznik nr 3 do umowy
Protokół odbioru robót budowlanych (wzór)

W dniu ................................. Komisja w składzie:

1. Wykonawca ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Zamawiający ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy z dnia ………………………… dokonała odbioru robót:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

(przedmiot robót)

realizowanych na podstawie umowy nr .....................................z dnia ....................................

Roboty zostały rozpoczęte w dniu ............................................ zgodnie/niezgodnie z umową.

Roboty zostały zakończone w dniu ........................................... zgodnie/niezgodnie z umową.

Roboty zostały zgłoszone do odbioru w dniu ...........................................................................

Komisja stwierdza:

1. Roboty zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z umową i zasadami sztuki budowlanej.

2. Jakość wykonanych robót ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Zauważone wady i usterki ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i usterki, o których mowa w pkt. 3 do dnia ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli Komisja uznaje roboty
za odebrane/nieodebrane z uwagi na:
............………………………………………………………………………………………………….....…..............................................................................................................................................

6. Wartość odebranych robót według zawartej umowy, wynosi ....................................................................................................................................................

Uwagi: ....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Podpisy Członków Komisji:

1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
3. ................................................................................................