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Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Zabezpieczenie podłogi oraz uporządkowanie przestrzeni wykorzystywanej przez nietoperze na strychu Starego Młyna w Pierśćcu 
I. Przedmiotem usługi jest:
[bookmark: _Hlk168476879]Wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu podłogi drugiego poziomu strychu w starym młynie w Pierśćcu. Wybrakowane i stare deskowanie w podłodze stwarza zagrożenie dla właścicieli obiektu oraz uniemożliwia wykonanie innych działań ochronnych, wskazanych w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022, takich jak sprzątanie guana i wykładanie folii. Ponadto w ramach zadania zostanie także uporządkowany strych z dużych gabarytów.
II. Termin wykonania zamówienia:
1. [bookmark: _Hlk118285462]Termin przeprowadzenia prac ustala się: do 4 grudnia 2026 roku.
2. [bookmark: _Hlk168476949]Termin odbioru prac ustala się do 4 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić do 27 listopada 2026 r.
III. Realizacja zamówienia musi obejmować opracowanie następujących elementów.
Zakres działań Wykonawcy będzie obejmować:
1. Wykonanie prac naprawczo-adaptacyjnych, zgodnie z koncepcją prac:
Zabezpieczenie siedliska podkowca małego – przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 Pierściec PLH240022 poprzez:
· usunięcie dużych gabarytów i odpadów ze strychu;
· usunięcie guana ze strychu młyna;
· wykonanie otworu wlotowego w elewacji wraz z montażem tunelu dla przelotu nietoperzy; 
· zabezpieczenie otworu wejściowego na strych;
· wykonanie obudowy dotychczasowego schronienia nietoperzy;
· dostawę i montaż oraz zaciemnienie wyłazu dachowego;
· dostawę i montaż miejscowego deskowania ochronnego szczytowej części poddasza od strony wewnętrznej;
· dostawę i montaż drewnianej platformy;
· pokrycie platformy warstwą folii paroprzepuszczalnej;
· dostawę i montaż odcinkowych poręczy;
· zabezpieczenie biegu schodowego;
· dostawę i montaż 15 szt. płytek gresowych z miejscami przyczepu dla nietoperzy,
· dostawę i montaż 15 szt. tabliczek informacyjnych o otworach wlotowych dla nietoperzy;
· montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tablicy pamiątkowej;
· posprzątanie terenu prac o powierzchni 85 m2.
Szczegółowy zakres prac wraz z rysunkami w formie koncepcji prac, stanowi załącznik nr 1 do OPZ.  
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej: 
Podczas prowadzenia prac związanych z ochroną czynną, należy dostarczyć dokumentację zdjęciową przedstawiającą strych przed, w trakcie oraz po wykonaniu prac. Fotografie należy wykonać w technice cyfrowej o wymiarach min. 3872x2592 pikseli lub więcej. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, z dniem odbioru, pełne prawa autorskie i majątkowe do zdjęć.
IV. Inne
1. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Prace mogą być prowadzone w porozumieniu z właścicielami obiektu. Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.
3. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru, który wykonywać będzie podmiot upoważniony przez Zamawiającego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z nadzorem od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną. 
Zadaniem Nadzoru jest zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zadania pod kątem zgodności przebiegu prac z głównym celem projektu, jakim jest ochrona nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru jest głównie:
- kontrolowanie jakości prac prowadzonych przez Wykonawcę;
- wskazywanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań.
4. Pozytywna opinia wyznaczonego Nadzoru jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.
5. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zorganizuje wizję terenową z udziałem Nadzoru celem zapoznania się ze specyfiką ochrony nietoperzy w obiekcie.
6. Podczas prac należy nie dopuścić do uszkodzenia istniejących elementów wspierających bezpieczeństwo nietoperzy.
7. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Gospodarzem obiektu miejsce składowania materiałów niezbędnych do wykonania prac oraz odpadów.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.
9. Osoby wykonujące prace na stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawicach ochronnych. Aby zapobiec przenoszenia guana nietoperzy po obiekcie należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt.
10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
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